我國河川治理及其經費運用成效之檢討
三、計畫缺乏整體規劃，難以落實流域綜合治理之政策目標
流域治理平台尚待建立，俾利跨行政區共同事項與業務之合作
河系係自然形成，且在水文、地文、人文等各方面有其整體性，因此，河川治理必須依流域之特性提出全面性之整體規劃與治水方案；然目前我國河川治理，仍係沿用精省後之作法，將一水系按行政區域劃分為中央管及縣市管河川，並依權責分別籌編預算進行治理，彼此間缺乏流域整合之治理平台，無法發揮其應有功能。如美國、荷蘭等國係由中央與地方於各處洪氾流域或水患警戒地區設置跨區域性之治山防洪組織[1]，以協助地方政府解決地區水患之同時，亦可使地方利益與責任更緊密結合，提高計畫可行性。
[1] 區域計畫法第 18條規定：「中央、直轄市、縣 (市)主管機關為推動區域計畫之實施及區域公共設施之興修，得…組成區域建設推行委員會。」
宜按各地區不同災害類型及其環境特性，研提綜合治水對策
另觀察政府甫積極推動之易淹水地區水患治理計畫及流域綜合治理計畫，雖強調將落實流域整體治理及綜合治水原則，以如期如質達成「流域綜合治理」政策目標；然實際上，其工程之興辦多數仍由各地方政府提報需求(個別水患治理計畫)，中央再予彙整並提供補助，並未參酌流域內其他相關計畫及不同災害類型所造成洪災損失情形(詳附表4-4)，研提綜合治水對策[2]，顯示各類水患治理計畫仍無法跳脫傳統治理之思維與窠臼，致相關政策推動後，社會大眾迭有「頭痛醫頭、腳痛醫腳」之批評，實難符流域整體治理之精神。
[2] 例如莫拉克之降雨多集中於山區，引發崩塌、土石流、河道淤積、水利設施損壞等複合型災害；而凡那比之降雨多集中於台南、高雄及屏東等平地都市地地區，主要災害為都市淹水；2者引發災害型式及區域有所差別，對災害防治之策略亦應有所不同。然目前易淹水地區水患治理計畫與流域綜合治理計畫，皆係由各地方政府依自身需求提報個別之水患治理計畫，因此全數工程皆屬以災害導向、用個案來解決迫切災害問題之工程，以避免災害擴大，造成二次災害，明顯缺乏整體規劃。未來仍宜由中央建立有效機制，統合中央各主管機關及地方政府業務及預算，針對災害高危險地區之防災減災議題，提出整體性治水對策及行動方案。
目前各審查小組係按次類別成立，缺乏通盤性整體規劃與評估
現行中央政府公共建設計畫之先期審議作業、預算編擬，主要係配合行政院核定之年度「公共建設計畫額度」，透過次類別主辦機關、會審機關之審議，以編列個案計畫之年度預算；惟目前各審查小組僅係按次類別成立，審議者對於個別計畫是否符合國家整體政策方針，是否為國家當前所最迫切需要等重要議題，皆在所不問，審核過程缺乏通盤性整體規劃與評估[3]。
[3] 監察院，政府公共工程計畫與經費審議制度專案調查研究報告，99年5月，其內容略以：「…；惟目前各小組乃依次類別成立，欠缺對整體性的評估，…。」
附表4-4：近20年保險業天然災害保險賠款一覽表　　單位：新台幣千元
意外 / 年度	已發生賠款		意外 / 年度	已發生賠款
	地震險	颱風洪水險		地震險	颱風洪水險
83	1,461	307,166	93	7,501	451,185
84	2,703	9,178	94	1,382	796,434
85	330	423,248	95	108,791	17,409
86	－	129,348	96	525	280,815
87	8,585	118,760	97	803	671,689
88	7,144,484	48,685	98	175,638	1,419,199
89	163,363	1,246,138	99	1,146,769	1,331,152
90	101,336	9,369,181	100	382	73,171
91	671,252	27,055	101	212,203	697,164
92	1,523	27,078	102	147,336	336,474

※註：資料來源，財團法人保險事業發展中心等相關網站。