公共住宅相關政策及執行成效之探討
公共住宅相關政策及執行成效之探討
壹、前言
依憲法第10條：「人民有居住及遷徙之自由。」，是故居住權可謂我國人民基本人權，惟據內政部不動產資訊平臺資料，我國房價所得比已由91年第1季4.47攀升至103年第4季8.41，其中臺北市與新北市103年第4季更高達15.73與12.78，凸顯民眾購屋負擔持續加重中。為安定人民生活，解決居住問題，政府雖推行國民住宅多年，並陸續推動合宜住宅及社會住宅等公共住宅政策，卻未能有效滿足民眾對住屋之需求，103年度更發生巢運夜宿仁愛路行動，其中訴求即包括停建合宜住宅及廣設社會住宅等[1]，顯示政府歷年推動之國民住宅、合宜住宅及社會住宅等公共住宅相關政策有待檢討。
[1] 據經濟日報103年10月5日「提五大訴求，批財團炒地是『搶劫』　巢運怒吼　2萬人夜宿仁愛路」報導所述，是項行動之五大訴求分別為：居住人權入憲，終結強拆迫遷；改革房產稅制，杜絕投機炒作；檢討公地法令，停建合宜住宅；廣建社會住宅達5%，成立住宅法人；擴大租屋市場，制定租賃專法。
本研究將以公共住宅為範圍，先就歷年度相關政策之擬定、推動及其預算執行情形加以探討，俾瞭解在歷年度公共住宅推動之相關問題，再綜據研究結果提出結論與建議。

貳、公共住宅相關政策
政府為解決民眾居住問題，歷年來陸續推動國民住宅、合宜住宅及社會住宅等公共住宅政策，茲簡述如下：
一、統籌規劃辦理國民住宅，供民眾申購或貸款自建
為照顧低收入戶，解決居住問題，提高生活品質，政府除於44年至64年間依興建國民住宅貸款條例輔助興建國民住宅外，並於64年制定國民住宅條例，陸續以政府直接興建、貸款人民自建、獎勵投資興建、輔助人民自購等方式協助民眾取得住宅，且於104年1月7日公布廢止國民住宅條例前，規劃辦理「2017世大運選手村-林口國宅」，茲就依國民住宅條例辦理部分[2]簡述如下：
[2] 資料來源，99年度營建年報、內政部不動產資訊平臺及內政部營建署提供資料。
(一)政府直接興建：辦理期間為65年至88年，由政府取得土地、規劃設計、興建並配售之住宅。
(二)貸款人民自建：辦理期間為65年至96年，由政府給予貸款，人民自備土地，自行興建管理維護之住宅。
(三）獎勵投資興建：辦理期間為73年至88年（至75年始有申請案件），由政府獎勵，民間建築投資業自備土地、規劃設計、興建並出售之住宅。
(四)輔助人民自購：辦理期間為79年至93年，由政府補貼利息，協助收入較低家庭購置民間住宅。
(五)2017世大運選手村-林口國宅：係目前辦理中之國民住宅，行政院於101年8月核定「新北市林口區-國民住宅興辦事業計畫」（下稱「2017世大運選手村-林口國宅」），期程為101年度至107年度，由內政部營建署提供土地與國民住宅興建資金，臺北市政府辦理興建，於世大運活動結束後辦理配售（租）作業。
其中政府直接興建及「2017世大運選手村-林口國宅」，均屬由政府提供土地，興建或辦理，以供民眾申購或申租之公共住宅。

二、招商興建以出售為主，出租為輔之合宜住宅
為促使房屋市場健全發展，行政院於99年4月核定「健全房屋市場方案」，針對當時房屋市場現象，提出因應做法，其中包括持續推動都會地區規劃興建合宜住宅措施，以協助中低收入民眾滿足居住需求，調節住宅供需均衡。截至目前為止，已辦理「機場捷運A7站合宜住宅」及「板橋浮洲合宜住宅」二案，其辦理方式採附款式用地（預）標售土地，並由土地得標廠商興建合宜住宅，契約附帶條款則訂有出售(租)戶數及出售（租）價格等，惟出售戶數仍高於出租戶數。謹說明概況如下：
(一)機場捷運A7站合宜住宅
配合政府開發捷運場站周邊土地，規劃產業發展專用區及合宜價位住宅用地，行政院於99年3月核定「改善庶民生活行動方案－機場捷運沿線站區周邊土地開發－A7站區開發案興辦事業計畫」（合宜住宅部分下稱「機場捷運A7站合宜住宅」），面積約226.78公頃，規劃約66.88公頃產業專用區，約90.67公頃住宅區及商業區，其中15.71公頃住宅區為平價住宅[3]（「機場捷運A7站合宜住宅」部分約9.81公頃）及其他公共設施等69.23公頃。該合宜住宅招商興建案業於100年12月決標，101年1月簽約，預計104年底至105年初完工，出租戶數比率僅5％。
[3] 資料來源，行政院99年3月10日「改善庶民生活行動方案－機場捷運沿線站區周邊土地開發－A7站區開發案興辦事業計畫」新聞稿。
(二)板橋浮洲合宜住宅
為落實「健全房屋市場方案」，適時提供適量合宜住宅，行政院於100年4月核定「新北市板橋浮洲榮民公司及周邊地區興建合宜住宅投資興建計畫」（合宜住宅部分下稱「板橋浮洲合宜住宅」），採都市更新方式辦理，面積22.11公頃，公共設施用地9.03公頃，商業區2.02公頃，住宅區11.06公頃（實際標售面積為11.03公頃），該合宜住宅招商興建案業於100年9月決標，同年11月簽約，預計104年度完工，出租戶數比率約10％。

三、推動以出租為主之社會住宅相關方案
考量部分經濟及社會弱勢家庭，難於民間承租適居或負擔得起之住宅，政府於住宅法第3條第2款明定：「社會住宅：指由政府興辦或獎勵民間興辦，專供出租之用，並應提供至少10％以上比例出租予具特殊情形或身分者[4]之住宅。」以解決弱勢者居住問題。
[4] 依住宅法第4條第1項：「本法所定具特殊情形或身分，指下列規定之一者：一、低收入戶。二、特殊境遇家庭。三、育有未成年子女3人以上。四、於安置教養機構或寄養家庭結束安置無法返家，未滿25歲。五、65歲以上之老人。六、受家庭暴力或性侵害之受害者及其子女。七、身心障礙者。八、感染人類免疫缺乏病毒者或罹患後天免疫缺乏症候群者。九、原住民。十、災民。十一、遊民。十二、其他經中央主管機關認定者。」
另為期國民居住於適宜住宅且享有尊嚴之居住環境，行政院於100年10月核定「民國101年至民國104年整體住宅政策實施方案」，以協助民眾居住於可負擔住宅、創造公平租購屋機會、協助提供合適便利之居住環境為目標，研擬包括推動社會住宅[5]等措施，協助民眾獲其居所。其中「社會住宅短期實施方案」及「社會住宅中長期推動方案」等2項具體方案，與過往以輔助民眾購屋為主之國民住宅、合宜住宅等公共住宅類型有所差異，係建置出租性社會住宅。茲就該二項方案說明如下：
[5] 包括推動社會住宅短期實施方案、推動社會住宅中長程實施方案、結合第三部門推動、研訂住宅法（社會住宅專章）等4項具體措施。
(一)社會住宅短期實施方案
政府為提供弱勢者居住處所，並以適度分散、混居模式，提供初入社會之年輕人、單親、婦女等一般族群，於人生過渡期間，得以平價租得合宜之安身居所，爰規劃社會住宅方案，提供公有出租住宅。行政院於100年6月核定「社會住宅短期實施方案」，由中央與地方合作，並擇選房價所得比最高，購屋壓力最高之臺北都會區（臺北市、新北市）優先試辦等原則[6]辦理社會住宅，並擇定臺北市萬華青年段與松山寶清段，及新北市中和秀峰段、三重大同南段與三重同安厝段等5處為試辦社會住宅地點，方案預計辦理戶數為1,661戶（實際辦理戶數為1,919戶）。執行方式為內政部營建署住宅基金補助地方政府土地價款，由地方政府自行研議興辦及管理[7]。
[6] 辦理原則如下：一、政府住宅政策以租金補貼為主，興建為輔；二、社會住宅應採混居原則；三、興建美觀合宜有創意之住宅；四、妥善規劃營運管理及社會支援系統；五、中央與地方合作；六、臺北都會區（臺北市、新北市）優先試辦。
[7] 資料來源，內政部營建署100年6月「社會住宅短期實施方案」。
(二)社會住宅中長期推動方案暨第一期實施計畫
政府為提供弱勢者居住處所，行政院於103年1月核定「社會住宅中長期推動方案暨第一期實施計畫」，採取興辦社會住宅、空屋釋出利用（健全租賃市場及推動租屋服務平臺）、運用民間融資提案制度（PFI）[8]、推動都市更新及增額容積獎勵等方式推動社會住宅，規劃由政府興辦及獎勵民間興辦社會住宅，達成累計目標值分別為中期（迄106年度，第一期實施計畫）3,900戶、長期（迄112年度）1萬3,000戶之社會住宅存量，並由中央補助地方政府先期規劃費、工程費等，以協助推動地方政府興辦社會住宅。第一期（103至106年）實施計畫則規劃於新北市三峽區及臺中市大里區，運用國宅用地興建約2,100戶社會住宅。[9]
[8] 據「社會住宅中長期推動方案暨第一期實施計畫」第14頁，主係運用保險業資金等民間資源投入興辦社會住宅。
[9] 資料來源，「社會住宅中長期推動方案暨第一期實施計畫」。
另於提供公共住宅方式轉售為租之同時，亦就公共住宅建置量不足部分，輔以租賃市場機制協助中低所得家庭租得居所。政府除提供租金補貼外，自102年度起補助地方政府結合不動產相關租賃服務業者或非營利組織，推動成立租屋服務平臺，辦理租賃住宅媒合業務，另於「民國101年至民國104年整體住宅政策實施方案」規劃推動健全住宅租賃市場措施，俾逐步扭轉民眾以購宅為主之住房觀念。
參、公共住宅推動措施及相關預算執行成效
歷年來公共住宅推動措施及相關預算執行成效如下：
一、國民住宅推動及預算執行情形
65年度至96年度期間，政府辦理之國民住宅可分為政府直接興建、獎勵投資興建、貸款人民自建及輔助人民自購等4項措施，97年度以後辦理之國民住宅計畫主要為「2017世大運選手村-林口國宅」，茲說明如下：
(一)65年度至96年度期間辦理之國民住宅
政府直接興建、獎勵投資興建、貸款人民自建及輔助人民自購提供之資源包括土地、貸款及利息補貼。由中央及地方各類型國民住宅統計數量觀之，以政府直接興建之戶數居冠，計17萬4,891戶，且其中出售及待售戶數計174,861戶，其次為輔助人民自購國民住宅，計12萬0,313戶（詳附表1）。另據內政部營建署依現有資訊統計，中央政府直接興建之國民住宅收取收入及投資成本分別為1,641.93億元及1,774.69億元，另提供貸款累計約1,623.48億元，輔助人民自購提供之利息補貼則約204.96億元（詳附表1），顯見過去對於國民住宅所提供之資源頗鉅。

附表1：65年度至96年度期間辦理國民住宅之推動及預算執行情形
單位:戶；新臺幣千元
類 型			政府直接興建	獎勵投資興建	貸款人民自建	輔助人民自購
提供資源種類			土地、貸款	貸款	貸款	利息補貼
全 / 國 / 數 / 量	統計期間		65年度至88年度	75年度至88年度	65年度至96年度	79年度至93年度
	總戶數		174,891	67,479	44,732	120,313
	已售戶數		174,850	67,479	44,732	120,313
	待售戶數		11	-	-	-
	已租戶數		30	-	-	-
中央部分預 / 算 / 執 / 行 / 情 / 形	編列機關或基金		住宅基金 / （原國宅基金）	住宅基金 / （原國宅基金）	住宅基金 / （原國宅基金）	住宅基金 / （原國宅基金）
	收 / 入	預算數（73年度至104年度）	313,123,743	無	無	無
		決算數（72年度至103年度）	164,192,922	無	無	無
	成 / 本	預算數（73年度至104年度）	318,912,713	無	無	無
		決算數（72年度至103年度）	177,469,157	無	無	無
	貸 / 款 / 或 / 利 / 息 / 補 / 貼	計畫名稱 / 及期間	國民住宅貸款計畫（65-104）	國民住宅貸款計畫(65-92)	國民住宅貸款計畫(65-98)	臺灣省輔助人民自購住（國）宅貸款利息補貼計畫(79-104）
		迄104年度累計預算數	248,934,067	199,192,010	62,519,210	30,166,424
		迄103年度累計決算數(不包括65,66,68年度數據)	162,347,743			20,495,857
	104年4月底應收貸款及催收款項		27,680,136			-

※註：1.資料來源，內政部營建署提供，本中心彙製。
2.詢據內政部營建署表示，囿於資料問題，無法彙總部分年度預、決算數據。
3.數量部分，統計數據包括臺灣省、臺北市及高雄市；預算執行情形部分，因臺北市及高雄市部分之預算編列於各地方政府，本表統計數據僅包含中央所編臺灣省部分之預算執行情形。

(二)2017世大運選手村-林口國宅
目前仍屬於施工階段，原規劃預計出售3,018戶，目前改為住宅戶3,479戶及店鋪82戶，計畫成本包括土地價款57.04億元及興建成本171.62億元，迄104年4月興建成本累計實支數17.42億元（詳附表2），出售（租）方式及管理計畫則未定，尚待儘速研議。

附表2：2017世大運選手村-林口國宅推動及預算執行情形
項 目			戶數/金額
期 程			101年度至107年度（105年 / 度完工；107年配售/租）
戶 數			核定計畫原規劃3,018戶出售，現規劃預計3,561戶（住宅戶3,479戶及店鋪82戶）供出售或出租。
預算執 / 行情形	編列機關或基金		住宅基金
	計畫成本-土地價款		57.04億元
	計畫成本-興建成本	總成本	171.62億元
		迄104年度預算數	79.04億元
		迄104年4月累計實支數	17.42億元

※註：1.資料來源，內政部營建署提供及該國宅計畫書，本中心彙製。

二、合宜住宅推動及預算執行情形
政府自99年度起規劃機場捷運A7站及板橋浮洲等2處合宜住宅，除「板橋浮洲合宜住宅」已部分交屋外，餘則尚未完工交屋。該2處合宜住宅所興建之住宅戶數計8,918戶，以出售為主，可出租之住宅戶數分別約5％及10％（詳附表3）。另據內政部營建署提供資料顯示，該2處合宜住宅均採附款式標售土地，並由得標廠商興建住宅，「機場捷運A7站合宜住宅」及「板橋浮洲合宜住宅」決標金額分別約76.31億元及149.39億元，截至104年4月底，「板橋浮洲合宜住宅」已認列收入121.10億元及成本87.87億元（詳附表3），「機場捷運A7站合宜住宅」則尚帳列於長期預收款及存貨項下，尚未結轉認列收入及成本。

附表3：合宜住宅推動及預算執行情形
項 目			機場捷運A7站合宜住宅	板橋浮洲合宜住宅
計 畫 期 間			99年度至105年度	100年度至104年度
面 積			9.81公頃	11.03公頃
數 / 量	總戶數		住宅戶4,463戶 / 店鋪151戶	住宅戶4,455戶 / 店鋪及辦公室376戶
	已售住宅戶數		4,238戶	4,009戶
	待售住宅戶數		-	-
	可租住宅戶數		225戶 / (5%)	446戶 / (10%)
預 / 算 / 執 / 行 / 情 / 形	編列機關或基金		新市鎮開發基金	中央都市更新基金
	收 / 入	決標總金額	76.31億元	149.39億元
		各年度編列預算數	100年度：20億元	101年度：149.32億元 / 103年度： 7.69億元 / 104年度： 6.80億元
		迄104年4月累計實收數	0	121.10億元
	成 / 本	預計總金額	林口新市鎮開發面積226.78公頃，分2期開發，其中第一期區段徵收計畫書開發成本約272億元，合宜住宅面積則約9.81公頃。	未提供（註5）
		各年度編列預算數	100年度：19.57億元	101年度：113.97億元 / 103年度： 6.80億元 / 104年度： 5.06億元
		決算數	0	87.87億元

※註：1.資料來源，內政部營建署提供，本中心彙製。
2.採附款式標售，住宅建物興建成本由得標廠商負擔。
3.收入及成本配合價款給付及產權移轉等情形認列，故「機場捷運A7站合宜住宅」所屬林口新市鎮開發計畫執行經費，現多帳列存貨項下，收入則帳列長期預收款項下。
4.收入及成本預算編列數，每年度均視執行情形預估編列，故累計數或大於計畫總金額。
5.內政部營建署本次雖未提供板橋浮洲合宜住宅預計總成本，惟據其103年10月提供資料，「新北市板橋浮洲榮民公司及周邊地區合宜住宅投資興建計畫」包括住宅區、商業區及公共設施計22.11公頃，總成本約120.42億元（含土地、土地鑑界、移轉登記費、土地增值稅及地價稅、行政作業費等）。

三、社會住宅及地方政府公營性質住宅推動及預算執行情形
有別於國民住宅及合宜住宅以協助民眾購屋為主，社會住宅及地方政府公營性質住宅之運作方式，係以出租或弱勢者照護為主，茲分述其推動及預算執行情形如下：
(一)社會住宅
按「社會住宅短期實施方案」及「社會住宅中長期推動方案」，短期預計興建1,919戶，中期目標之第一期實施計畫所列區位預計興建2,100戶，長期目標則預計於112年度達成累計1萬3,000戶之社會住宅存量（詳附表4）。「社會住宅短期實施方案」補助範圍為土地價款，預計補助34.26億元，迄104年4月已補助25.65億元，惟尚未完工；「社會住宅中長期推動方案」預計補助67.68億元，截至104年5月底止，主要補助內容均為先期規劃費，累計補助約803.3萬元（詳附表4），顯示中長期推動方案之執行仍處於規劃階段。

附表4：社會住宅相關方案推動及預算執行情形 單位:戶；億元；萬元
項 目	社會住宅短 / 期實施方案	社會住宅中長期推動方案
		第一期實施計畫 / 所列區位	非方案所列區位
辦 理 期 程	100年度至107年度 / （方案原預估於102年底完工）	103年度至106年度	103年度至112年度
戶 數	1,919戶	2,100戶	預計112年達到總量1萬3,000戶
預計補助金額	34.26億元	67.68億元
各年度編列預算數	101年度：8.41億元 / 102年度：8.62億元 / 103年度：8.62億元 / 104年度：8.61億元	104年度：11.25億元
迄104年最近期補助金額	25.65億元	70.5萬元	732.8萬元

※註：1.資料來源，內政部營建署提供、各年度預算書及「社會住宅中長期推動方案暨第一期實施計畫」，本中心彙製。
2.迄104年度最近期補助金額，社會住宅短期實施方案為截至4月底數據，社會住宅中長期推動方案為截至5月底數據。
3.據該署提供資料，社會住宅中長期推動方案非方案所列區位補助先期規劃費者計有臺北市2處、新北市1處、臺中市3處及高雄市2處，合計732.8萬元。

(二)地方政府辦理之公營性質住宅
詢據內政部營建署表示，依地方制度法第18條第6款第3目及第19條第6款第3目規定，直轄市及縣（市）住宅業務係屬直轄市及縣（市）自治事項，故其辦理公營性質住宅之經費來源，應由地方政府自籌財源辦理。截至104年6月9日，直轄市及縣（市）政府已興辦之公營性質住宅如臺北市平價住宅、新北市五股銀髮出租住宅等，計有6,546戶[10](各縣市戶數詳附表5)，加計辦理中之社會住宅相關方案所選區位辦理戶數後，預計可提供1萬0,565戶非出售性質之公共住宅。
[10] 據社會住宅推動聯盟104年4月統計資訊，臺北市、新北市及高雄市公營性質住宅計有7,312戶，本報告則以內政部營建署提供之統計資訊為依據。

附表5：地方政府已興辦之公營性質住宅 單位:戶
地區	臺北市	新北市	高雄市	臺中市	新竹市	嘉義市	合計
戶數	5,752	404	258	93	6	33	6,546

※註：1.資料來源，內政部營建署提供。

肆、公共住宅相關政策問題之檢討
茲就公共住宅相關政策問題說明如下：
一、公共住宅向以出售為主，降低土地使用及調節公共住宅供需之彈性
政府直接興建國民住宅、「2017世大運選手村-林口國宅」、合宜住宅、社會住宅及地方政府已辦理之公營性質住宅等，均屬政府提供土地辦理公共住宅，以供給民眾住宅資源，惟多以出售為主，謹說明如下：
(一)提供土地辦理公共住宅，向以出售為主
由附表6顯示，政府直接興建國民住宅、合宜住宅、社會住宅相關方案所選區位及地方政府辦理之公營性質住宅等方案之總戶數19萬4,374戶中，出售戶數18萬3,108戶，遠高於出租等非出售戶數1萬1,266戶，出售戶數比率高達94.20％，顯示政府提供土地辦理公共住宅，多以出售為主。

附表6：政府提供土地辦理公共住宅之出售情形 單位:戶；%
方 案		總戶數	出售/待售戶數	出租等非出售戶數	出售戶數所占比率
政府直接興建國民住宅		174,891	174,861	30	99.98%
2017世大運選手村-林口國宅	101年8月核定計畫	3,018	3,018	-	100.00%
	實質規劃內容	3,479	未定	未定	未定
機場捷運A7站合宜住宅		4,463	4,238	225	94.96%
板橋浮洲合宜住宅		4,455	4,009	446	89.99%
社會住宅短期實施方案		1,919	-	1,919	0%
社會住宅第一期（103至106年）實施計畫所列2處區位預計辦理戶數		2,100	-	2,100	0%
地方政府已辦理之公營性質住宅		6,546	-	6,546	0%
合 計 / （不包括2017世大運選手村-林口國宅）		194,374	183,108	11,266	94.20%

※註：1.資料來源，內政部營建署提供資料及各縣市公營性質住宅基本資料，本中心彙製。
2.「2017世大運選手村-林口國宅」及合宜住宅戶數以住宅戶統計；惟「2017世大運選手村-林口國宅」出售（租）方式未定，故於合計處不予計列。

(二)出售公共住宅，將降低土地使用及公共住宅供需之運用彈性
參酌監察院前於100年1月5日提案糾正財政部暨所屬國有財產局之事由：「財政部暨所屬國有財產局經管國有非公用土地，主要以出售土地方式挹注財政收入，未能秉持永續經營理念，謀求國有土地利用效率及公義之平衡，更造成部分國有土地出售後，遭長期囤積等待價格上漲後再推案，或直接交易土地獲利，核有未善盡經營管理之責」，是以國有土地之管理利用，應考量永續經營之原則研處。我國土地資源有限，政府以國有土地或土地徵收方式提供土地辦理公共住宅，卻以出售方式供給民眾住宅資源，實降低未來土地使用及公共住宅供需之調整運用彈性。
(三)研議青年生活住宅方案，預計仍以出售為主，應審慎研酌
依據內政部新聞稿，為進一步滿足青年購屋需求，政府刻正規劃青年生活住宅方案，預計將評估於新市鎮、桃園航空城及機場捷運沿線等，規劃適居「青年生活住宅」，以可負擔價格出售予符合資格條件之青年，並規劃限制轉售對象、價格及政府優先買回等法律機制，成為封閉型福利住宅，避免回流至自由經濟市場。惟青年生活住宅出售後，未來轉售與否允屬房屋所有人之決策權，政府將失卻主控性，從而降低公共住宅供需調節彈性，允宜審慎研酌。

二、公共住宅政策未能與都市發展及產業發展充分結合，無法發揮綜效
我國歷年度興辦公共住宅，多僅具住宅供給功能，屬因應市場價格波動，於房價飆漲時期所提出之對策方案，未與都市發展結合，欠缺長遠整體規劃，無法發揮綜效，說明如下：
(一)公共住宅興建未能與都市更新及新市鎮開發同步結合，並發展城市新貌
1.部分公共住宅興建未與都市更新或新市鎮開發結合
以近年度政府辦理之公共住宅而言，僅合宜住宅配合新市鎮開發及都市更新方式辦理，餘如「2017世大運選手村-林口國宅」、社會住宅短期實施方案所選臺北市及新北市等區位，多未能併同都市更新[11]或市鎮開發辦理，成效僅侷限於住宅供給，欠缺都市計畫通盤發展整體性，亦難藉由興建公共住宅之契機，結合規劃生態、商業及都市景觀等都市更新及新市鎮開發概念，發展城市新貌。
[11] 經查詢內政部都市更新入口網政府都更案範圍，未有該等案件。
2.林口新市鎮開發及「板橋浮洲合宜住宅」商業區仍待賡續辦理，尚難與合宜住宅同步達成都市整體發展
「機場捷運A7站合宜住宅」預計於104年底至105年初陸續完工，惟林口新市鎮第1期營運年期預計於108年方完成，第2期則尚未開發，與合宜住宅完工時程顯有落差。再者，「板橋浮洲合宜住宅」之住宅區已部分交屋，部分預計於104年底交屋及承租，惟商業區目前仍屬規劃階段，執行相較落後，故2處合宜住宅之週邊區域開發尚難與住宅區達成同步化、整體性之效果。此外，部分林口新市鎮之開發土地係山坡地解編[12]，市鎮開發是否兼顧國土生態保育及維護，並得使都市整體永續發展，容待斟酌。
[12] 相關報載參酌大紀元95年1月3日「林口9山坡地解編　從速招商」、工商時報99年8月25日「山坡地解編案　A7開發面積縮小15％」。
(二)公共住宅未能與產業發展結合，侷限於住宅供給，無法發揮提供就業機會及協助區域就業均衡發展之綜效
以過去政府辦理之國民住宅而言，多侷限於住宅供給功能，另以近期興辦之「2017世大運選手村-林口國宅」、「機場捷運A7站合宜住宅」、「板橋浮洲合宜住宅」、及社會住宅相關方案所選區位，主要位於臺北市、新北市及桃園市，固能紓解部分民眾取得居所之壓力，卻無法解決我國人口密度、就業人口及經濟發展高度集中之問題（詳附表7）。再者，各項公共住宅多未與產業政策配合（詳附表8），難以廣泛提供就業機會，達成扶助經濟弱勢者或有工作能力之社會弱勢者提升生活水準之綜效；另公共住宅方案高度集中於北部地區，週邊之交通及公共建設亦將集中於北部區域（詳附表8），無助於促進區域均衡發展，並防範大臺北都會區逐漸擴增，及人口、經濟等發展失衡之問題。

附表7：我國本島各區域人口密度、就業及生產總額情形
區 域	104年5月底人口密度（人/平方公里）	103年度平均就業人口（千人）	100年度全年生產總額（億元）
北部區域	1,435.59	5,002	15兆7,069億元
中部區域	551.91	2,763	6兆3,466億元
南部區域	637.63	3,015	7兆0,815億元
東部區域	68.25	254	2,221億元

※註：1.資料來源，行政院主計總處資料庫及100年度工商及服務業普查結果，本中心彙製。
2.北部區域包括臺北市、新北市、桃園市、基隆市、新竹市、宜蘭縣、新竹縣；中部區域包括臺中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣；南部區域包括臺南市、高雄市、嘉義市、嘉義縣、屏東縣；東部區域包括臺東縣、花蓮縣。

附表8：近期興辦公共住宅配合發展產業情形
項目	地點	配合產業發展情形
2017世大運選手村-林口國宅	新北市	配合106年8月世界大學運動會選手村短期使用，後續再供國民住宅租售使用，可連帶衍生經濟效益，活絡林口區域產業發展。
板橋浮洲合宜住宅	新北市	商業區規劃部分，配合新北市定位，提供觀光、文化、休閒、衍生相關產業服務，串聯商業活動至亞東醫院站及文創專區。
機場捷運A7站合宜住宅	桃園市	未研擬發展商業區或產業特區；惟所屬之林口新市鎮開發計畫則預計開闢產業專用區，發展低污染高科技產業（含核心產業、次核心產業及支援性產業[13]）。
社會住宅相關方案所選區位	臺北市2處、新北市4處、臺中市1處	方案內容未述及週邊產業發展。
[13] 詢據內政部營建署，範圍依林口特定區計畫（第一階段）書，分別為下列產業，核心產業：生技產業、綠建築產業、綠能產業(含LED、LED照明、太陽能光電)、資訊產業(含資訊服務業)、自動化產業、精密機械產業(含電動車)、智慧型機器人產業、通訊產業(含通訊服務業)、研發創新產業(含研發中心)、設計產業、企業營運總部及其關係企業、文化創意產業、其他經行政院核定科技或產業計畫之重點產業；次核心產業：國際物流配銷產業、人才培訓產業、外國駐臺經貿科技商務中心、工商服務及展覽產業、媒體視訊傳播產業；支援性產業：公務機關、法人機構、文教設施、員工住宅、社區遊憩設施、醫療保健服務業、社會福利設施、幼稚園、社區通訊設施、公共事業設施、日常用品零售業、一般服務業、一般事務所、金融保險業、旅館業、倉儲業、批發業、運動休閒產業或設施、旅遊及運輸服務業。

※註：1.資料來源，內政部營建署提供及103年2月27日新北市政府城鄉發展局新聞稿，本中心彙製。

三、社會住宅執行進度緩慢，且後續住戶管理措施未能預為規劃
政府為冀照顧弱勢者及中低收入戶民眾，100年度起規劃辦理「社會住宅短期實施方案」及「社會住宅中長期推動方案」，惟所選區位目前仍屬執行階段，均未完工，茲說明如下：
(一)執行進度落後
「社會住宅短期實施方案」所選區位，臺北市松山寶清段、新北市中和秀峰段、三重大同南段及三重同安厝段之動工及預估完工時間均較原規劃期程晚，臺北市萬華青年段則尚未動工。「社會住宅第一期（103至106年）實施計畫」所選區位，更僅補助臺中市大里區先期規劃經費（詳附表9），顯示執行進度落後[14]，允待督促其改進。
[14] 據內政部營建署表示，截至104年5月底，社會住宅中長期推動方案非所選區位部分，計補助臺北市、臺中市及高雄市等8處社會住宅先期規劃費。

附表9：社會住宅相關方案所選區位執行情形
方案	區位		方案規劃期程	執行進度	預估完工時間
社會住宅短期實施方案	臺北市	松山寶清段	100年底動工；101年度至102年度施工；103年度進入管理維護階段	103年12月開工，刻正施工中	106年12月
		萬華青年段		招標中，預計104年10月底開工	107年12月
	新北市	中和秀峰段		102年12月開工，刻正施工中	105年5月
		三重大同南段
		三重同安厝段
社會住宅第一期（103至106年）實施計畫	臺中市	大里區	103年度起補助先期規劃經費；104年度起補助工程經費及用地有償撥用經費	已補助先期規劃費	未定
	新北市	三峽區		尚未辦理補助	未定

※註：1.資料來源，內政部營建署提供資料及各方案計畫書，本中心彙整。

(二)社會住宅後續管理措施未能預為規劃
供出租使用之社會住宅，如何避免因疏於管理而造成治安問題及影響社會住宅居住品質，興建完成後之後續管理措施甚為重要，住宅法第32條雖定有終止租約之條款[15]，惟具體明細之實際管理維護措施仍有待主辦單位研擬。
[15] 住宅法第32條：「社會住宅之承租人有下列情形之一者，經營管理者得隨時終止租約收回住宅：一、已不符承租社會住宅之資格。二、將住宅部分或全部轉租或借予他人居住。三、改建、增建、搭蓋違建、改變住宅原狀或變更為居住以外之使用。四、其他違反租約規定之行為，經通知後30日內仍未改善。」
以現行受「社會住宅短期實施方案」補助，並進入施工（招標階段）之臺北市及新北市5處社會住宅為例，臺北市雖訂有社會住宅出租辦法，但管理方式僅訂定租賃期間、必要時訪視及得委託經營[16]等條款，尚乏管理維護及住戶租住義務等具體措施，新北市則未公布社會住宅管理維護之自治條例[17]。另據內政部營建署提供資料，該五處社會住宅之管理方式僅敘明委外辦理(詳附表10)，尚乏具體管理措施。中央政府宜利用補助機制，妥為引導地方政府預為規劃社會住宅後續管理措施，並藉由資訊公開以廣集社會意見，化解民眾對於社會住宅設置地點選擇之排拒，以達成示範效果。
[16] 分別訂於該辦法第15條、第16條、第17條及第18條規定。
[17] 經查閱政府公報及新北市電子法規查詢系統，均未公布。

附表10：社會住宅短期實施方案區位興建與管理方式對照表
項 目	臺北市		新北市
	松山寶清段	萬華青年段	中和秀峰段	三重大同南段	三重同安厝段
興建方式	市府直接興建		BOT
管理方式	委託物業管理。另地方政府刻推動成立「臺北市公共住宅公寓大廈管理維護股份有限公司」事宜，完工後若該公司已成立，則委託該公司代辦出租、物業管理及建物維修等工作。		BOT
興建經費來源	臺北市住宅基金		廠商投資
管理維護經費來源	臺北市住宅基金（管理費收入、租金收入）		投資廠商租金收益

※註：1.資料來源，內政部營建署提供。

四、輔助措施（如租屋服務平臺）媒合件數偏低，成效不彰
就公共住宅建置量不足部分，政府以推動成立租屋服務平臺，辦理租賃住宅媒合業務等以輔助民眾租得居所，據內政部營建署提供資料顯示，迄104年4月租屋服務平臺相關業務決算數為2,698萬6千元，其中補助地方政府辦理租屋服務平臺試辦計畫達2,256萬7千元（詳附表11），惟102年度及103年度試辦計畫實際媒合戶數卻僅分別為18件及11件，合計僅29件，與計畫原核定戶數差距甚大，且103年度試辦計畫更僅有臺北市及新北市具實際媒合成功情形（詳附表12），效益顯有未彰，未能藉由租屋服務平臺機制廣泛協助民眾租得居所，彌補公共住宅不足部分，進而達到扭轉民眾以購宅為主之住房觀念。

附表11：租屋服務平臺相關業務預決算數 單位：新臺幣千元
辦理項目	102年度		103年度		104年度		迄104年最近期決算合計數
	預算數	決算數	預算數	決算數	預算數	實支數
辦理租賃資訊網站及租屋服務平臺查核作業系統委託費用(另編列無形資產)	-	2,975	400 / (1,100)	-	-	1,444	4,419
補助地方政府辦理租屋服務平臺試辦計畫	-	21,025	54,672	-	-	1,542	22,567
合 計	-	24,000	55,072	-	-	2,986	26,986

※註：1.資料來源，內政部營建署提供；104年度實支數及迄最近期決算合計數均為截至4月底數據。

附表12：租屋服務平臺辦理成效 單位：個數；戶數
受補助市縣別	102年度試辦計畫					103年度試辦計畫
	租屋平臺(個數)		公益出租人(戶數)			租屋平臺(個數)		公益出租人(戶數)
	計畫核定數	實際簽約數	計畫核定數	實際招募同意數	實際媒合成功數	計畫核定數	實際簽約數	計畫核定數	實際招募同意數	實際媒合成功數
臺北市	3	3	210	6	3	1	1	10	19	10
新北市	4	4	320	22	1	1	1	10	11	1
臺中市	4	4	300	19	9	1	1	10	2	0
雲林縣	1	1	50	6	1	-	-	-	-	-
臺南市	3	3	210	13	2	-	-	-	-	-
高雄市	4	1	300	6	2	-	-	-	-	-
基隆市	1	註2	70	註2	註2	-	-	-	-	-
台東縣	1	註2	50	註2	註2	-	-	-	-	-
嘉義市	-	-	-	-	-	1	註2	10	註2	註2
苗栗縣	-	-	-	-	-	1	註2	10	註2	註2
合計	21	16	1,510	72	18	5	3	50	32	11

※註：1.資料來源，內政部營建署提供。
2.因未獲議會同意或未能招標成功，故未續予辦理計畫。

伍、結論及建議
政府自辦理國民住宅以來，公共住宅辦理戶數雖多，投入資源龐鉅，惟向以出售為主，降低土地使用彈性，且多未能與都市更新及產業政策等都市發展結合，欠缺長遠整體規劃。再者，社會住宅相關方案執行落後，管理措施未明，輔助措施如租屋服務平臺之績效偏低，仍待檢討改進。針對前開問題，本報告研提相關政策建議如下：
一、公共住宅宜以出租為供給方式，俾增加土地使用及公共住宅供需彈性
政府辦理公共住宅，應優先以住宅法第3條第1項第2款所定之出租式社會住宅為主，以避免喪失土地使用之主控權，且可增加公共住宅供需資源之彈性。

二、公共住宅興建應結合都市更新，促使城市得以發展新貌
考量危險建物及老舊窳陋等區域居民對都市更新需求較高，建置公共住宅排拒性或可能較其他區域低，公共住宅應優先於該等地區併同都市更新辦理，使城市得以發展新貌，並藉由更新成效及完善管理之示範效果，俾利嗣後公共住宅及都市更新之推動。

三、宜以均衡區域發展方式檢討產業政策，以解決人口密度過高之住宅需求問題，並提供非都會區相對弱勢者就業機會
為根本解決人口密度過高之住宅需求問題，應檢討現行產業政策、交通建設及公共設施等分布情形，均衡區域發展，使人口得以回流至其他區域，紓解人口壓力，並利用活絡產業產生之就業機會，與公共住宅政策結合，以扶助有工作能力之弱勢者提升生活水準。

四、檢視政府現有閒置廳舍再利用性，俾得於短期內提供公共住宅所需
鑒於興建公共住宅耗時甚久，所需經費甚鉅，為使短期內可提供公共住宅，並減少政府財政支出，可檢視政府現有閒置廳舍之結構安全、交通便利性及廳舍可改造性，整修為公共住宅，並依住宅情形訂定差別化租金價位，俾利得彈性供給弱勢者居住資源。

五、加強現行補助措施之引導機制，並整合社會福利資源，以落實公共住宅管理
依內政部社會住宅中長期推動方案申請補助作業須知，地方政府申請工程費及用地有償撥用費，應於申請書載明管理維護計畫；受補助先期規劃費者，則於社會住宅竣工後訂定住戶規約及維護管理計畫。惟為強化補助措施之引導機制，應規範管理措施報備事宜，並將訂定及執行情形，作為嗣後補助之參考指標。另可整合社福機構或社會企業資源，協助生活照護，俾利公共住宅管理。

六、檢討輔助措施（如租屋服務平臺）辦理必要性，以避免公帑虛擲
檢討現行租屋服務平臺機制賡續辦理必要性，建立退場機制，或研議修正措施，以避免績效偏低，致使公帑虛擲。
（分機：1933 張峻萍）