近年我國整體司法資源配置及運用成效之探討目錄
頁次
近年我國整體司法資源配置及運用成效之探討
壹、前言
按現行中華民國憲法增修條文第5條第6項規定：「司法院所提出之年度司法概算，行政院不得刪減，但得加註意見，編入中央政府總預算案，送立法院審議。」該項規定係於86年7月21日總統令修正公布，自此司法概算獨立入憲，司法院首次於86年9月17日起至25日分6梯次，進行司法院暨所屬各機關88年度概算籌編與審查[1]。
[1] 參葛聲杰，96年5月，「我國司法預算獨立制度之探討」，主計月刊，No.617，頁69-74。
因司法院得獨立提出年度司法概算，行政院對司法概算並無刪減權限，僅得加註意見，致近10餘年司法院主管預算呈擴張之勢，而同為司法資源一環之法務部主管預算是否同步成長，實值檢視，並有進一步調查分析該等機關近10年辦理擴遷建資本計畫及執行情形之必要。此外，基於法院與檢察署之業務具有互通性，則各級法院與各級檢察機關相關資源(如：辦公廳室、職務宿舍、支援人力等)，其間是否存有顯著差異，亦值併同深究及比較。
綜上，本研究擬就近年我國整體司法資源之配置與變動趨勢、各項擴遷建資本計畫與執行情形，暨各級法院及檢察機關相關資源之運用成效等面向，進行研析與探討。
貳、近10年我國司法業務歲出預算之編列情形
一、司法院主管及法務部主管預算之編列情形與趨勢
近10餘年司法院主管預算案，由93年度之157億餘元逐步成長至104年度之216億餘元，成長率37.06％；同期間法務部主管預算案規模雖同步成長，然至104年度成長率為32.28％，低於司法院。
又如從年度預算案較上年度法定預算之成長率觀之，司法院除99度成長率低於1％及104年度為負成長[2]外，其餘各年度成長率均高於2％，其中101年度尚高達10.32％，相對高於法務部。近5年度(100年度至104年度)，二者成長率之差距更為擴大[3]。(詳附表2-1及圖2-1)
[2] 係近10年來首度編列負成長概算，主要係配合計畫進度核實減列相關預算，及多項分年延續性資本計畫預算業已編竣所致；摘自104年度中央政府總預算案歲出機關別預算表中，關於司法院主管之行政院加註意見。
[3] 100年至104年5個年度，司法院主管預算案較前一年度法定預算之成長率平均為4.34％，法務部主管部分則為1.90％。
附表2-1：93年度至104年度司法院主管及法務部主管之歲出預算案編列情形及成長率比較表 金額：新臺幣千元
項目 / /年度	司法院主管預算案			法務部主管預算案
	金額	成長率	較上年度法定預算之成長率	金額	成長率	較上年度法定預算之成長率
93	15,798,027	基期	-	22,740,388	基期	-
94	16,309,608	3.24％	3.78％	23,467,960	3.20％	3.51％
95	16,995,434	7.58％	5.53％	25,086,412	10.32％	7.28％
96	17,293,585	9.47％	2.50％	25,985,881	14.27％	3.93％
97	18,297,451	15.82％	6.62％	26,378,998	16.00％	1.82％
98	18,716,235	18.47％	2.48％	26,834,197	18.00％	1.85％
99	18,813,138	19.09％	0.64％	28,054,441	23.37％	4.55％
100	19,437,758	23.04％	3.78％	28,054,690	23.37％	0.52％
101	21,337,168	35.06％	10.32％	29,534,881	29.88％	5.67％
102	21,947,196	38.92％	4.21％	29,672,230	30.48％	0.61％
103	22,685,915	43.60％	6.12％	29,052,555	27.76％	-0.95％
104	21,652,939	37.06％	-2.74％	30,081,317	32.28％	3.64％

※註：1.資料來源，整理自各年度中央政府總預算案。
2.本表數據不含追加減預算(案)數及動支第二預備金數。
圖2-1 94-104年度司法院、法務部主管歲出預算案成長率之比較(基期：93年度)

二、司法院主管歲出預算與中央政府總預算之比較
近10餘年司法院主管預算案，由93年度之157億餘元增至104年度之216億餘元，增幅介於3.24％至43.60％間，與同期間中央政府總預算案(不含司法院主管預算)介於-0.27％至21.47％相較，其間差距頗大且有擴大趨勢，最大差距為103年度之23.38個百分點[4](詳附表2-2及圖2-2、2-3)，顯示近年司法院主管歲出預算案之編列，成長相對快速，預算相較其他機關充裕。
[4] 103年度司法院及法務部主管預算案較93年度之增幅，分別為43.60％及20.22％，二者差距達23.38個百分點。
再由93年度至104年度司法院主管預算(案)觀之，除104年度外，餘各年度均較上年度成長，且其占各該年度中央政府總預算(案)之比率，同步由93年度之0.99％(0.98％)成長至103年度之1.16％(1.17％)，可知司法院主管預算(案)占整體中央政府總預算(案)比率，亦呈逐年擴張之勢(詳附表2-2及圖2-2、2-3)。
附表2-2：93年度至104年度司法院主管預算(案)及中央政府總預算(案)成長率與占比一覽表 金額：新臺幣百萬元
項目 / /年度	預算案			法定預算
	司法院主管	中央政府 / (不含司法院)	司法院主管預算案占中央政府總預算案之比率	司法院主管	中央政府 / (不含司法院)	司法院主管法定預算占中央政府總預算之比率
93	15,798	1,595,483	0.98％	15,716	1,575,854	0.99％
94	16,310	1,619,305	1.00％	16,104	1,592,222	1.00％
95	16,995	1,591,208	1.06％	16,872	1,554,900	1.07％
96	17,294	1,646,514	1.04％	17,161	1,612,230	1.05％
97	18,297	1,681,181	1.08％	18,263	1,667,594	1.08％
98	18,716	1,811,273	1.02％	18,694	1,790,973	1.03％
99	18,813	1,716,137	1.08％	18,729	1,696,209	1.09％
100	19,438	1,770,184	1.09％	19,342	1,750,502	1.09％
101	21,337	1,917,638	1.10％	21,061	1,917,778	1.09％
102	21,947	1,922,661	1.13％	21,377	1,886,190	1.12％
103	22,686	1,918,046	1.17％	22,263	1,893,965	1.16％
104	21,653	1,938,005	1.10％	21,273	1,913,363	1.10％

※註：1.資料來源，整理自各年度中央政府總預算案。
2.為利於比較，本表數據不含追加減預算(案)數及動支第二預備金數。
圖2-294-104年度司法院主管、中央政府總預算案(不含司法院)成長率之比較(基期：93年度)	圖2-394-104年度司法院主管預算(案)占 / 中央政府總預算(案)之比率 / 預算案占比之趨勢線

三、我國整體司法業務歲出預算編列趨勢之歸納
整體而言，由近10年我國整體司法業務歲出預算之編列，大致可歸納如下：
(一)司法院主管預算及法務部主管預算雖同為司法資源之一環，然因行政院僅能對司法概算提出加註意見，無調整權限，致司法院主管預算案之編列較為寬鬆，並呈現較高幅度成長趨勢，以103年度為例，其以93年度為比較基礎計算之成長率，較法務部主管預算案高出15.84個百分點，且二者間成長率差距自100年度起更為擴大。
(二)自93年度至103年度，司法院主管預算案以93年度為比較基礎計算之增幅最高為103年度之43.60％，同期間中央政府總預算案(不含司法院主管預算)最高為104年度之21.47％，其間差距最大為103年度司法院主管預算高出23.38個百分點，且占各該年度中央政府總預算(案)之比率，亦呈成長趨勢，顯示司法院主管歲出預算相較其他機關預算充裕。
參、近年我國各級法院與檢察機關相關資源配置之比較分析
考量法院與檢察業務具互通性，且為利比較各級法院(計34個)與各級檢察機關(計29個)之資源配置，爰以相對應之院檢機關(例如：最高法院與最高法院檢察署)各有29個機關為比較基準，調查及蒐集近10年該等院檢機關之擴建、新建、遷建房舍等資本計畫與執行情形[5]，並進一步探究職務宿舍之配住與租賃情形、法官及檢察官之辦公與宿舍空間現況比較等，先予敘明。
[5] 調查及統計範疇不含先期規劃、各項古蹟修復工程計畫等。
一、近10年各級院檢機關辦理擴遷建之資本計畫概況與比較
(一)近10年各級法院規劃辦理14項資本支出計畫，總經費共約143億元，並以新建及遷建計畫為主
經調查及統計結果，相對應之29個各級法院[6]於94年度至103年度規劃辦理資本支出計畫者，有臺灣高等法院等11個法院，預計辦理14項土地購置及遷建、新建辦公廳舍或檔卷大樓等計畫，其中新建、遷建計畫各5項、購地計畫3項、增建計畫1項，總經費共約143億元(詳附表3-1-1)。
[6] 亦即不含最高行政法院、臺北高等行政法院、臺中高等行政法院、高雄高等行政法院、臺灣高雄少年及家事法院等5法院。
附表3-1-1：94年度至103年度相對應之各級法院資本支出計畫一覽表 單位：新臺幣千元
項次	機關別	計畫名稱	計畫 / 總經費	性質	原規劃 / 期程(年)	截至103年底 / 執行情形
1	臺灣高等法院	新建檔卷大樓暨法官職務宿舍計畫	444,800	新建	103-107	未辦理 / (103年5月間經司法院同意核備撤銷)
2	司法院(智慧財產法院)	智慧財產法院辦公廳室購地計畫	1,336,000	購地	95-100	未辦理 / (原編預算保留之6億元，於101年度註銷)
3	臺灣桃園地方法院	遷建辦公廳舍土地購置計畫	655,363	購地	90-91	展延期程 / 98年完成
4	臺灣桃園地方法院	擴遷建辦公廳舍及檔證大樓新興房屋建築計畫	3,352,764	遷建	97-106	展延期程 / 預計108年完工
5	臺灣新竹地方法院	遷建辦公大樓新興房屋建築計畫	1,828,149	遷建	99-104	展延期程 / 預計105年完工
6	臺灣苗栗地方法院	遷建辦公廳舍購地計畫	149,215	購地	98	98年完成
7	臺灣臺中地方法院	贓物及檔案大樓建築計畫	296,093	新建	93-96	96年完工
8	臺灣彰化地方法院	遷建辦公廳室工程計畫	2,043,684	遷建	99-103	展延期程 / 預計105年完工
9	臺灣彰化地方法院	新建檔證大樓工程計畫	157,227	新建	99-103	103年完工
10	臺灣嘉義地方法院	法院暨同院檢察署遷建辦公大樓新建工程	903,547	遷建	88-96	96年完工 / #原有辦公廳舍已移撥財政部國有財產署南區分署使用
11	臺灣高雄地方法院	籌建臺灣橋頭地方法院辦公廳舍計畫	2,332,718	新建	92-98, / 100-103	展延期程 / 預計104年完工
12	臺灣屏東地方法院	民事庭大樓3、4樓增建工程	57,085	增建	101-103	未辦理 / (因結構體補強經費過鉅，經地院評估不符補強經濟效益，辦理計畫終止)
13	臺灣屏東地方法院	檔案大樓新建工程	62,996	新建	101-103	未辦理 / (如上所述計畫業終止，地院擬改於檔案大樓基地興建第三辦公大樓，故計畫未辦理)
14	澎湖地院	遷建辦公廳室計畫	719,346	遷建	89-94	展延期程、96年完工 / #原有辦公廳舍移交財政部國有財產署接管

※註：1.資料來源，綜合整理自司法院104年6月及7月間提供資料、各年度中央政府總決算審核報告、部分法院年度單位預算書等。
2.本表調查及統計範疇不含各項古蹟修復等營建工程及先期規劃等。
3.表列項次4.臺灣桃園地方法院辦理「擴遷建辦公廳舍及檔證大樓新興房屋建築計畫」，以及項次11.臺灣高雄地方法院辦理「籌建臺灣橋頭地方法院辦公廳舍計畫」，計畫總經費包含職務宿舍之經費額度。
(二)近10年各級檢察機關規劃辦理7項資本支出計畫，總經費共約68億元，並以擴建計畫為主
經調查及統計結果，各級檢察機關於94年度至103年度規劃辦理資本支出計畫者，有臺灣士林地方法院檢察署等7個法院，預計辦理7項擴建、遷建、新建辦公廳舍計畫，其中擴建計畫4項、遷建計畫2項、新建計畫1項，總經費共約68億元(詳附表3-1-2)。
附表3-1-2：94年度至103年度各級檢察機關資本支出計畫一覽表
        單位：新臺幣千元
項次	機關別	計畫名稱	計畫 / 總經費	性質	原規劃 / 期程(年)	截至103年底 / 執行情形
1	臺灣士林地方法院檢察署	臺灣士林地方法院檢察署擴建辦公廳舍暨第一、二辦公大樓整修工程計畫	698,245	擴建	98-105	不確定完工時點(展延期程) / 預計提修正計畫
2	臺灣桃園地方法院檢察署	臺灣桃園地方法院檢察署遷建計畫	1,569,937	遷建	97-102	展延期程 / 103年完工 / #原有辦公廳舍坐落土地所有權係屬桃園區公所所有，尚待討論
3	臺灣新竹地方法院檢察署	臺灣新竹地方法院檢察署辦公廳舍遷建計畫	606,668	遷建	98-102	展延期程 / 103年完工 / #原有辦公廳舍已移撥行政執行署新竹分署使用
4	臺灣嘉義地方法院檢察署	臺灣嘉義地方法院檢察署擴(遷)建辦公廳舍計畫	470,019	擴建	87-95	展延期程 / 96年完工 / #原有辦公廳舍部分已移撥行政執行署嘉義分署使用、部分移交財政部國有財產署南區分署
5	臺灣高雄地方法院檢察署	臺灣鳳山地方法院檢察署辦公廳舍新建計畫	1,897,270	新建	91-97	展延期程 / 101年完工
6	臺灣宜蘭地方法院檢察署	臺灣宜蘭地方法院檢察署擴(遷)建計畫	1,344,861	擴建	90-95	95年完工 / #原有辦公廳舍已移撥行政執行署宜蘭執行處使用
7	臺灣澎湖地方法院檢察署	臺灣澎湖地方法院檢察署擴(遷)建辦公廳舍計畫	281,185	擴建	90-94	展延期程 / 95年完工 / #原有辦公廳舍移交財政部國有財產署南區分署接管

※註：1.資料來源，綜合整理自法務部104年6月中下旬提供資料。

(三)前開附表3-1-1及3-1-2所示有關各級院檢機關新建或遷建計畫部分，其新建或遷建後之原有辦公廳舍，原則均已移撥財政部國有財產署及他機關繼續使用，抑或移交財政部國有財產署接管。
(四)近10年各級院檢機關資本計畫之執行結果，法院部分計有4項計畫撤銷或未辦理、6項計畫展延期程，而檢察機關亦有6項計畫展延期程
1.法院部分：截至103年底止，14項資本支出計畫執行結果
(1)完成計畫：計6項，新建、遷建及購地計畫各2項。
(2)計畫撤銷或未辦理：計4項。
(3)計畫展延期程：計6項。
(4)尚有4項計畫持續辦理中。
2.檢察機關部分：截至103年底止，7項資本支出計畫執行結果
(1)完成計畫：計6項，擴建計畫3項、遷建計畫2項、新建計畫1項。
(2)計畫展延期程：計6項。
(3)尚有1項擴建計畫持續辦理中。
(五)小結：
綜合前述分析，近10年各級法院、各級檢察機關分別規劃辦理14項、7項擴建、新建及遷建之資本計畫，計畫總經費分別約143億元、68億元，其中法院以新建計畫及遷建計畫為主，且涵蓋購地及新建職務宿舍，檢察機關部分則以現有建物之擴建計畫為主。是以，不論從計畫金額或計畫項數觀察，配置於法院之資源明顯高於檢察機關。

二、各級院檢機關經管及租賃職務宿舍之現況分析
(一)經管職務宿舍概況：
依司法院及法務部提供之資料，截至103年底止，34個各級法院經管職務宿舍計2,116戶，包含多房間及單房間職務宿舍各1,869戶及247戶；29個檢察機關經管職務宿舍計1,257戶，包含多房間及單房間職務宿舍各899戶及358戶；至於各級院檢機關經管職務宿舍103年度修繕費，分別為2,120萬餘元及645萬餘元(詳附表3-2)。
(二)無自有職務宿舍者：福建連江地方法院、臺灣高等法院檢察署智慧財產分署、福建連江地方法院檢察署。
(三)租賃職務宿舍：
1.103年度臺灣臺北地方法院及臺灣桃園地方法院等2個法院，分別租賃房舍19戶及7戶作為法官職務宿舍，年租金計699萬4千元，平均每戶月租金約2.24萬元。
2.103年度臺灣臺北 、士林、新北、桃園、新竹、臺中及臺南地方法院檢察署等7個檢察機關分別租賃房舍55戶、34戶、33戶、27戶、3戶、12戶及20戶(共184戶)作為檢察官職務宿舍，年租金計5,211萬8千元，平均每戶月租金約2.36萬元。
附表3-2：103年度各級院檢機關經管及租賃職務宿舍一覽表
        單位：新臺幣千元
項目		各級法院	各級檢察署
職務宿舍	多房間	1,869戶	899戶
	單房間	247戶	358戶
	小計	2,116戶	1,257戶
自有宿舍修繕費		21,208	6,451
租用宿舍	戶數	26戶	184戶
	年租金	6,994	52,118
	平均每戶月租金	22.42	23.60
無職務宿舍之機關		福建連江地方法院	1.臺灣高等法院檢察署智慧財產分署 / 2.福建連江地方法院檢察署

※註：1.資料來源，綜合整理自司法院6月與7月間、法務部104年6月中下旬提供資料。

三、法官及檢察官之辦公與職務宿舍空間現況比較
(一)現行標準規範
茲將現行司法院及法務部分別針對法官及檢察官之辦公與職務宿舍空間之標準規範，彙整詳如下表：
附表3-3-1：針對法官及檢察官辦公與職務宿舍空間之標準規範
項目	司法院說明	法務部說明
辦公空間	有關法官辦公空間之標準規範，依「司法院及所屬各機關辦公處所管理作業要點」第7點附表所定，摘略如下： / (1)最高法院法官、一、二審法院庭長，辦公室面積為25至35平方公尺。 / (2)一、二審法院法官，辦公室面積為20至25平方公尺。	有關檢察官辦公空間之標準規範，法務部係依行政院研究發展考核委員會98年4月21日召開「研商法務部函報『臺灣桃園地方法院檢察署修正遷建計畫概算說明書(98年2月修正)』會議紀錄」之結論，以「有關檢察官辦公室面積修正為每人20平方公尺」為標準規範。
職務宿舍與空間	有關法官職務宿舍均係依據「司法院及所屬各機關宿舍管理要點」規定，參照「中央機關首長宿舍管理要點」及「宿舍管理手冊」相關規定進行規劃設計。	現行檢察官職務宿舍之標準規範，悉依94年7月1日訂頒之宿舍管理手冊第4點規定辦理，即各機關規劃興建單房間職務宿舍每戶主建物及附屬建物合計之最大面積以33平方公尺為限；多房間職務宿舍每戶主建物及附屬建物合計之最大面積以106平方公尺為限。

※註：1.資料來源，綜合整理自司法院6月與7月間、法務部104年6月中下旬提供資料。
是以，於現行標準規範下，法官之辦公空間高於檢察官，至職務宿舍空間部分，則尚無二致。
(二)各級院檢機關之實際辦公空間及職務宿舍空間，其間差異均頗大，且多數法官辦公空間及職務宿舍空間高於檢察官
1.辦公空間部分：103年度平均每位法官使用面積介於3.85坪至14.80坪，而平均每位檢察官使用面積介於0.89坪至15.05坪(詳附表3-3-2)。
2.職務宿舍部分：103年度法官職務宿舍平均每戶面積介於26.29坪至56.13坪，而檢察官職務宿舍平均每戶面積介於15.13坪至50.67坪(詳附表3-3-2)。
整體而言，各院檢機關間之辦公空間及職務宿舍空間，差異均頗大，且多數法院之法官辦公空間及職務宿舍空間高於檢察官。
附表3-3-2：103年度相對應之各級院檢機關及其辦公空間與職務宿舍空間概況表 單位：人；坪
法院別	法官人數	平均每位法官使用辦公面積	職務宿舍平均每戶面積	檢察機關別	檢察官人數	平均每位 / 檢察官使用 / 辦公面積	職務宿舍平均每戶面積
最高法院	94	10.21	42.93	最高法院檢察署	21	7.38	38.04
臺灣高等法院	191	7.47	31.18	臺灣高等法院檢察署	102	2.44	29.08
臺灣高等法院臺中分院	80	8.70	34.14	臺灣高等法院臺中分院檢察署	33	4.78	35.83
臺灣高等法院臺南分院	49	6.39	37.52	臺灣高等法院臺南分院檢察署	19	3.92	31.74
臺灣高等法院高雄分院	63	4.90	42.46	臺灣高等法院高雄分院檢察署	26	8.45	15.13
臺灣高等法院花蓮分院	13	8.90	45.79	臺灣高等法院花蓮分院檢察署	4	9.10	36.25
智慧財產法院	14	8.29	30.42	臺灣高等法院檢察署智慧財產分署	3	9.94	無
臺灣臺北地方法院	200	4.93	30.52	臺灣臺北地方法院檢察署	151	3.17	30.61
臺灣士林地方法院	89	8.83	39.77	臺灣士林地方法院檢察署	69	2.10	33.28
臺灣新北地方法院	147	5.46	53.31	臺灣新北地方法院檢察署	137	4.58	34.16
臺灣桃園地方法院	126	5.19	44.75	臺灣桃園地方法院檢察署	110	1.54	26.86
臺灣新竹地方法院	52	5.70	46.26	臺灣新竹地方法院檢察署	43	6.27	35.21
臺灣苗栗地方法院	34	13.30	40.44	臺灣苗栗地方法院檢察署	25	10.37	50.67
臺灣臺中地方法院	157	6.48	39.26	臺灣臺中地方法院檢察署	132	3.33	39.00
臺灣南投地方法院	33	9.33	35.82	臺灣南投地方法院檢察署	25	2.40	36.95
臺灣彰化地方法院	66	8.09	37.97	臺灣彰化地方法院檢察署	51	0.89	40.23
臺灣雲林地方法院	42	7.34	33.17	臺灣雲林地方法院檢察署	28	6.74	29.33
臺灣嘉義地方法院	56	10.29	38.00	臺灣嘉義地方法院檢察署	36	11.25	30.47
臺灣臺南地方法院	99	9.82	39.99	臺灣臺南地方法院檢察署	76	4.93	16.03
臺灣高雄地方法院	171	6.16	32.19	臺灣高雄地方法院檢察署	147	2.62	29.65
臺灣屏東地方法院	57	7.73	39.11	臺灣屏東地方法院檢察署	40	6.00	29.40
臺灣臺東地方法院	24	11.40	42.20	臺灣臺東地方法院檢察署	14	10.41	50.51
臺灣花蓮地方法院	29	11.00	26.29	臺灣花蓮地方法院檢察署	23	15.05	36.45
臺灣宜蘭地方法院	26	10.87	56.13	臺灣宜蘭地方法院檢察署	20	7.00	27.49
臺灣基隆地方法院	32	11.64	49.73	臺灣基隆地方法院檢察署	26	12.07	29.37
臺灣澎湖地方法院	5	14.80	40.50	臺灣澎湖地方法院檢察署	4	9.03	26.82
福建高等法院金門分院	2	3.85	28.29	福建高等法院金門分院檢察署	1	2.78	無
福建金門地方法院	5	5.70	34.73	福建金門地方法院檢察署	3	7.75	28.04
福建連江地方法院	2	5.75	無	福建連江地方法院檢察署	1	6.00	無

※註：1.資料來源，綜合整理自司法院6月與7月間、法務部104年6月中下旬提供資料。
2.表內法官人數係指103年底具法官身份實際人數，包含大法官、調辦事法官、留職停薪、優遇法官及因案停職法官等；而檢察官人數部分，未計入檢察長。
3.為比較基準一致，表內職務宿舍僅統計多房間職務宿舍。
肆、我國司法資源配置及運用成效之檢討
一、近10年配置於司法院之司法資源及業務支援人力，相對法務部充足，且行政院連年針對司法概算加註意見，司法院允宜考量政府整體財政情況及兼顧衡平性，審慎編列年度預算
(一)司法院主管預算及法務部主管預算雖同為司法資源之一環，然近10餘年司法院主管預算(案)呈現較高幅度成長趨勢，法務部主管預算案編列之增幅則逐期下降
如以每3年度為一區間，觀察93年度至104年度司法院主管、法務部主管及中央政府總預算之歲出預算(案)編列情形，可知近10餘年均呈現同步成長趨勢。惟由各期成長率觀之，司法院主管之成長幅度均遠高於法務部主管及中央政府總預算。以預算案為例，102至104年度司法院主管歲出預算案較93至95年度之成長幅度為34.99％，與同期間法務部主管之24.56％、中央政府總預算案之20.39％相較，分別高出10.43個百分點及14.60個百分點(詳附表4-1-1及圖4-1)。
附表4-1-1：93年度至104年度司法院主管、法務部主管及中央政府總預算之歲出預算(案)編列與成長率比較表
     單位：新臺幣百萬元
年度區間	司法院主管		法務部主管		中央政府總預算
	預算案	法定預算	預算案	法定預算	預算案	法定預算
平均金額
93-95	16,368	16,231	23,765	23,678	1,618,367	1,590,556
96-98	18,102	18,039	26,400	26,363	1,731,092	1,708,305
99-101	19,863	19,711	28,548	28,450	1,821,183	1,807,874
102-104	22,095	21,638	29,602	29,473	1,948,333	1,919,477
成長率(與基期比較)
93-95	基期	基期	基期	基期	基期	基期
96-98	10.60％	11.14％	11.09％	11.34％	6.97％	7.40％
99-101	21.35％	21.44％	20.13％	20.15％	12.53％	13.66％
102-104	34.99％	33.31％	24.56％	24.47％	20.39％	20.68％

※註：1.資料來源，整理自各年度中央政府總預算案。
2.本表計算數據不含追加減預算(案)數及動支第二預備金數。
又進一步檢視歲出預算案編列與上期法定預算增加情形，最近3期(即96至98年度、99至101年度、102至104年度)司法院主管預算案分別較上期增加18.72億元、18.24億元、23.85億元，增幅分別為11.53％、10.11％及12.10％，均超逾10％，並均高於法務部主管及中央政府之增幅。且最近3期法務部主管預算案之編列，雖較上期法定預算增加，然增加金額呈現逐期遞減現象，增幅已由96至98年度之11.49％，驟減為102至104年度之4.05％，爰使該二主管歲出預算編列之差距逐期擴大(詳附表4-1-2及圖4-2)。
附表4-1-2：以每3年度計算96至104年度司法院主管、法務部主管及中央政府之歲出預算案與上期法定預算比較表
     單位：新臺幣百萬元
年度區間	司法院主管		法務部主管		中央政府
	增加金額	比率	增加金額	比率	增加金額	比率
96-98	1,872	11.53％	2,721	11.49％	140,536	8.84％
99-101	1,824	10.11％	2,185	8.29％	112,878	6.61％
102-104	2,385	12.10％	1,152	4.05％	140,459	7.77％

※註：1.資料來源，同附表4-1-1。

圖4-1 / 近年司法院、法務部主管及中央政府總預算案成長率之比較(基期：93-95年度)	圖4-2 / 近年司法院、法務部主管及中央政府總預算案與上期法定預算與成長率之比較

(二)從人力資源面而言，近10年司法院整體人力、法官及其支援人力，均高於法務部與檢察官
近10年司法院主管員額實際數，已由93年度之1萬0,535人增加至103年度之1萬2,674人，成長率為20.30％；同期間法務部主管員額實際數，雖同步增加(由1萬5,200人增為1萬7,378人)，然該成長率至103年度為14.33％，低於司法院(詳附表4-1-3)。
附表4-1-3：93年度至103年度司法院及法務部主管員額與成長情形比較表 單位：人
項目 / /年度	司法院主管		法務部主管
	員額實際數	成長率	員額實際數	成長率
93	10,535	基期	15,200	基期
94	10,483	-0.49％	15,345	0.95％
95	10,633	0.93％	15,882	4.49％
96	11,020	4.60％	16,092	5.87％
97	11,475	8.92％	16,662	9.62％
98	11,958	13.51％	16,924	11.34％
99	12,433	18.02％	17,041	12.11％
100	12,535	18.98％	17,099	12.49％
101	12,546	19.09％	17,087	12.41％
102	12,587	19.48％	17,372	14.29％
103	12,674	20.30％	17,378	14.33％

※註：1.資料來源，綜合整理自司法院及法務部104年5月、6月中下旬提供資料。
又由近10年法官及檢察官人數與業務支援人力[7]觀之，法官及其支援人數分別由93年度之1,643人及3,257人，增至103年度之2,073人及4,808人，而檢察官及其支援人數亦同步成長，分別由93年度之1,011人及1,511人，增至103年度之1,398人及2,028人，顯示近10年對於法官、檢察官及支援之人力資源，均有所成長。
[7] 法官之業務支援人力以法官助理、司法書記官及書記官為統計範疇；檢察官之業務支援人力為檢察事務官及檢察書記官。
惟由二者之業務支援人力比可知，93年度每位法官支援人力為1.98人，高於檢察官之1.49人；至103年度，每位法官支援人力提升為2.32人，而檢察官卻未增反減，降至1.45人，二者支援人力差距更形擴增，凸顯從人力資源面而言，近10年配置於法院、法官及支援等人力資源，相對於檢察機關、檢察官更為充足(詳附表4-1-4)。
附表4-1-4：93至103年度法官及檢察官之業務支援人力比較表
單位：人
項目 / /年度	法官			檢察官
	實際數 / 	業務支援人數	每位法官 / 支援人力比 / =/	實際數 / 	業務支援人數	每位檢察官 / 支援人力比=/
93	1,643	3,257	1.98	1,011	1,511	1.49
94	1,645	3,266	1.99	1,047	1,610	1.54
95	1,643	3,460	2.11	1,109	1,687	1.52
96	1,649	3,733	2.26	1,175	1,733	1.47
97	1,697	4,074	2.40	1,225	1,843	1.50
98	1,743	4,424	2.54	1,266	1,907	1.51
99	1,805	4,692	2.60	1,316	1,942	1.48
100	1,888	4,714	2.50	1,356	2,020	1.49
101	1,967	4,701	2.39	1,371	2,018	1.47
102	2,026	4,759	2.35	1,395	2,037	1.46
103	2,073	4,808	2.32	1,398	2,028	1.45

※註：1.資料來源，綜合整理自司法院及法務部104年5月、6月中下旬提供資料。
2.依司法院提供資料之附註說明，表內法官包含各機關院長(含法官學院)、庭長、法官，但不含大法官及優遇庭長、優遇法官。
(三)近5年度行政院對司法概算之加註意見
據100年度至104年度中央政府總預算案歲出機關別預算表，行政院均對司法院所提出之司法概算加註意見，主要項目包含：請考量政府整體財政狀況及業務實際需要，妥為控管配置員額；車輛汰購經費超出法務部檢察機關數倍，建請本撙節原則辦理；辦公廳舍遷建計畫所需經費龐大，建請兼顧政府財政負擔能力，妥為安排各項工程辦理之優先順序等意見。
綜上，司法院主管預算及法務部主管預算雖同為司法資源之一環，然因行政院僅能對司法概算加註意見，無調整權限，致司法院主管預算案之編列較為寬鬆，呈現較高幅度成長趨勢，且配置於司法院之司法資源及業務支援人力，相對法務部充足，司法院允宜參酌行政院針對司法概算加註意見，予以檢討，並考量政府整體財政情況及兼顧衡平性，審慎編列年度預算。

二、近年司法機關規劃辦理擴遷建計畫所需經費高達上百億元，惟有執行率偏低、多項計畫未執行，且累計賸餘數頗鉅等情事，顯示預算編列與執行欠周妥，衍生預算資源閒置或無效率問題
(一)近5年度司法機關辦理資本計畫預算執行率雖略見提升，惟仍屬偏低，且多項計畫執行率低於六成，亦遠低於低於行政院所屬機關之公共建設計畫執行率
99年度至103年度司法院主管各機關規劃辦理之司法機關擴遷建及土地購置計畫[8]計11項，計畫總經費近150億元，截至103年底止，已編列預算數84億餘元(詳附表4-2-1)。由該等資本支出計畫各年度預算執行情形觀之，99年度至103年度執行率分別為16.48％、31.16％、63.89％、74.91％及81.61％，可知近5年度司法機關辦理資本計畫預算整體執行率略見提升，惟最高僅約八成，仍屬偏低(詳附表4-2-2)。
[8] 調查及統計範疇不含各項古蹟修復等營建工程及先期規劃等。
另由各年度個別計畫執行率觀之，部分計畫執行率連年未及八成，甚有低於五成情事[9]。以103年度規劃辦理之8項計畫為例，103年度可支用預算數共34億餘元，執行數計28億餘元(執行率81.61％)，其中臺灣高等法院因撤銷新建檔卷大樓暨法官職務宿舍計畫，執行率為0％、臺灣桃園地方法院辦理擴遷建辦公廳舍及檔證大樓新興房屋建築計畫之執行率僅44.51％，暨臺灣新竹地方法院辦理遷建辦公大樓新興房屋建築計畫之執行率62.98％，皆遠低於八成(詳附表4-2-2)。
[9] 執行率低落之原因包含：變更建築結構型式與樓層數、都市設計審查未如期通過、建造執照取得延遲、基樁變更設計展延、空間使用需求辦理變更設計等。(摘自審計部各年度中央政府總決算審核報告)
附表4-2-1：99年度至103年度司法機關規劃辦理之擴遷建及土地購置計畫一覽表 單位：新臺幣百萬元
項次	機關別及 / 計畫名稱	計畫 / 總經費	計畫 / 期程	截至103年底執行情形
				累計已編列預算數	累計 / 執行數	執行率	累計 / 賸餘數
1	司法院籌建智慧財產法院辦公廳室購地計畫	1,336	95-100	600	600	100％	600
2	臺北高等行政法院興建辦公廳室計畫	1,513	94-99	1,351	1,313	97.20％	106
3	法官學院興建辦公廳舍計畫	1,863	92-99	1,719	1,663	96.75％	112
4	臺灣高等法院新建檔卷大樓暨法官職務宿舍計畫	445	103-107	3	0	0％	0
5	臺灣桃園地方法院擴遷建辦公廳舍及檔證大樓新興房屋建築計畫	3,353	97-106	255	124	48.73％	0
6	臺灣新竹地方法院遷建辦公大樓新興房屋建築計畫	1,828	99-104	1,310	992	75.72％	0
7	臺灣彰化地方法院遷建辦公廳室工程計畫	2,044	99-103	1,282	1,268	98.91％	0
8	臺灣彰化地方法院新建檔證大樓工程計畫	157	99-103	157	155	98.59％	27
9	臺灣高雄地方法院籌建臺灣橋頭地方法院辦公廳舍計畫	2,333	92-98	1,699	1,619	95.30％	0
10	臺灣屏東地方法院民事庭辦公大樓增建第三、四層計畫	57	101-103	23	23	100％	22
11	臺灣屏東地方法院新建檔案大樓計畫	63	101-103	21	21	100％	21
合 計		14,991	-	8,421	7,779	92.38％	889

※註：1.資料來源，綜合整理自司法院104年6月及7月間提供資料、部分法院單位預算書。
2.表內計畫期程係原規劃期程或計畫修正前之期程；累計執行數=累計之實現數+應付數+賸餘數。
3.表內數據因四捨五入，致有尾差。
4.智慧財產法院辦公廳室購地計畫原編預算保留6億元，於101年因已逾保留期限而註銷，併予敘明。
附表4-2-2：99年度至103年度司法機關擴遷建及土地購置計畫預算執行情形表
項次	機關別及計畫名稱	各年度執行情形
		99	100	101	102	103
1	司法院籌建智慧財產法院辦公廳室購地計畫	0％	0％	100％	-	-
2	臺北高等行政法院興建辦公廳室計畫	29.16％	50.47％	47.22％	64.12％	85.10％
3	法官學院興建辦公廳舍計畫	29.04％	50.10％	49.49％	62.63％	84.71％
4	臺灣高等法院新建檔卷大樓暨法官職務宿舍計畫	-	-	-	-	0％
5	臺灣桃園地方法院擴遷建辦公廳舍及檔證大樓新興房屋建築計畫	-	2.38％	43.57％	63.71％	44.51％
6	臺灣新竹地方法院遷建辦公大樓新興房屋建築計畫	56.70％	12.27％	85.75％	78.59％	62.98％
7	臺灣彰化地方法院遷建辦公廳室工程計畫	-	20.98％	97.65％	95.40％	98.26％
8	臺灣彰化地方法院新建檔證大樓工程計畫	-	53.63％		55.60％	95.93％
9	臺灣高雄地方法院籌建臺灣橋頭地方法院辦公廳舍計畫	14.26％	29.35％	46.30％	88.15％	91.28％
10	臺灣屏東地方法院民事庭辦公大樓增建第三、四層計畫	-	-	97.31％	100％	-
11	臺灣屏東地方法院新建檔案大樓計畫	-	-	24.25％	100％	-
小 計		16.48％	31.16％	63.89％	74.91％	81.61％
行政院所屬各機關公共建設計畫預算執行率		92.41％	92.15％	93.73％	95.34％	95.71％

※註：1.資料來源，同附表4-2-1及行政院公共工程委員會104年3月出版之統計要覽。

復據行政院公共工程委員會104年3月出版之統計要覽，關於該會列管1億元以上之公共建設計畫，99年度至103年度列管計畫項數分別為246項、236項、233項、221項及202項，各年度執行率分別為92.41％、92.15％、93.73％、95.34％及95.71％，均達九成以上，前揭司法機關資本計畫預算之執行率與之相較，明顯偏低(詳附表4-2-2)。

(二)多項計畫辦理撤銷或終止，造成預算資源閒置問題，且累計賸餘數近9億元，顯見其預算之編列亦未盡覈實嚴謹
前開11項資本支出計畫中，計有司法院籌建智慧財產法院辦公廳室購地計畫、臺灣高等法院新建檔卷大樓暨法官職務宿舍計畫、臺灣屏東地方法院民事庭辦公大樓增建第三、四層計畫及新建檔案大樓計畫等4項計畫(詳附表4-2-1)，計畫總經費19億元，於編列預算後，再辦理撤銷或終止計畫[10]，造成預算資源之閒置，亦恐排擠其他重要施政與司法資源之配置。
[10] 據司法院提供資料、審計部各年度中央政府總決算審核報告及各該法院單位預算書，綜整簡述如下： (1)司法院籌建智慧財產法院辦公廳室購地計畫乙項，於95至97年度陸續編列預算計6億元，之後連續數年全數未執行，為免影響預算執行效率，且因已逾決算法第7條規定保留期限，司法院於101年度辦理註銷。 (2)臺灣高等法院新建檔卷大樓暨法官職務宿舍計畫部分，經司法院秘書長103年5月27日函同意核備撤銷。 (3)臺灣屏東地方法院民事庭辦公大樓增建第三、四層計畫及新建檔案大樓計畫等2項計畫，因增建第三、四層計畫結構體補強經費過鉅，經該法院評估不符補強經濟效益，辦理計畫終止，並擬改於檔案大樓基地興建第三辦公大樓。
又由前開11項資本支出計畫之執行結果，累計賸餘數近9億元(詳附表4-2-1)，金額頗鉅，足見其預算編列未盡覈實，並影響預算資源之有效運用，容有未當。
(三)近年審計部對司法院主管重大計畫預算執行之審核意見
審計部對司法院主管重大計畫預算執行，連年提出重要審核意見，茲將98年度至102年度審計部之意見臚列如下：
1.98年度：重大資本支出計畫預算執行率僅12.30％，部分計畫進度明顯落後，亟待改善。
2.99年度：重大計畫預算整體執行率不及2 成，多數計畫執行進度明顯落後。
3.100年度：重大計畫整體執行率已較前3 年提升，惟仍屬偏低；部分款項已保留多年，亟待檢討積極處理。
4.101年度：重大計畫整體執行率已較上年度提升，惟仍屬偏低，亟待加強計畫之編審、執行及管考作業，並健全相關制度規章，俾確保計畫順遂執行。
5.102年度：臺灣高雄地方法院辦理辦公廳舍興建計畫修正及採購招標作業，有欠妥適，影響執行期程及增加規劃設計費用支出。
(四)行政院近5年度對於司法院編列辦公廳舍遷建計畫概算，加註之相關意見
按99年度至104年度中央政府總預算案歲出機關別預算表，除99年度外，行政院皆對司法院提出之司法概算加註意見，其中關於辦公廳舍遷建計畫乙項，皆提出「未來年度所需經費龐大，請兼顧政府財政負擔能力，妥為安排各項工程辦理之優先順序，以避免排擠其他重要施政」之意見(詳附表4-2-3)。
附表4-2-3：99年度至104年度行政院對司法院辦公廳舍遷建計畫之加註意見
項目	對於司法院主管辦公廳舍遷建計畫加註意見之摘錄
99年度	無加註意見
100年度	…各項計畫…，以後年度尚待編列之預算合共133 億5,736 萬5,000 元，所需經費相當龐大，建請司法院兼顧中央政府財政情況，妥為安排各項工程施工期程。
101年度	…各項計畫…，以後年度尚待編列之預算合共118 億9,375 萬7,000 元，所需經費相當龐大，建請司法院兼顧中央政府財政情況，妥為安排各項工程施工期程。
102年度	…各項計畫…，以後年度尚待編列之預算合共93億6,799萬2,000元，所需經費相當龐大，…，爰建請司法院兼顧中央政府財政情況，妥為安排各項工程施工期程，…。
103年度	…各項計畫104及以後年度尚待編列數為57億2,748萬7,000元…，以後年度所需經費相當龐大，仍請司法院兼顧政府財政負擔能力，妥為安排各項工程辦理之優先順序，以避免同時進入施工高峰，致經費需求加劇，嚴重排擠該院其他重要施政所需。…。
104年度	…各項計畫105及以後年度尚待編列數為30億7,384萬元，所需經費相當龐大，仍請司法院兼顧政府財政負擔能力，妥為安排各項工程辦理之優先順序，以避免同時進入施工高峰，致經費需求加劇，嚴重排擠該院其他重要施政所需。…。

※註：1.資料來源，整理自99年度至104年度中央政府總預算案歲出機關別預算表中，關於司法院主管之行政院加註意見。
綜上，近5年度司法機關規劃辦理擴遷建及土地購置計畫所需經費高達上百億元，惟歷年來各項資本計畫之整體執行率偏低、多項計畫辦理撤銷或終止、累計賸餘數近9億元，且審計部對其重大資本計畫屢屢提出執行率偏低之審核意見，加上行政院近年對於司法院編列辦公廳舍遷建計畫概算，亦加註請兼顧政府財政負擔能力，妥為安排各項工程施工期程等意見，顯示預算之編列與執行均欠周妥，影響預算資源之配置與運用，亟待賡續檢討改善，司法院允宜參酌行政院加註意見，且考量政府整體財政情況，妥為規劃辦理計畫優先順序與落實管控。

三、近10年部分院檢機關耗費鉅資購置土地及辦理辦公廳室擴遷建計畫，卻未能積極規劃運用，任令閒置未利用，復徒增租賃辦公廳室費用支出，形成雙重浪費
(一)近10年相對應之各級院檢機關規劃辦理之資本支出計畫計21項，編列預算金額逾200億元
近10年相對應之各級法院及檢察機關規劃辦理擴建、新建及遷建等資本計畫分別有14項及7項，計21項，編列預算金額逾200億元(詳附表4-3-1)，其中法院以新建計畫及遷建計畫為主，並涵蓋購置土地及新建職務宿舍，而檢察機關部分，則以現有辦公廳室等建物之擴建計畫為主(詳附表4-3-2)。
附表4-3-1：94年度至103年度相對應之各級院檢機關規劃辦理資本計畫彙總表 單位：新臺幣千元
29個相對應法院			各級檢察機關
機關別	計畫名稱	計畫總經費	機關別	計畫名稱	計畫總經費
臺灣高等法院	新建檔卷大樓暨法官職務宿舍計畫	444,800	臺灣高等法院檢察署	-	-
智慧財產法院	(司法院辦理)智慧財產法院辦公廳室購地計畫	1,336,000	臺灣高等法院檢察署智慧財產分署	-	-
臺灣士林地方法院	-	-	臺灣士林地方法院檢察署	擴建辦公廳舍暨第一、二辦公大樓整修工程計畫	698,245
臺灣桃園地方法院	1.遷建辦公廳舍土地購置計畫 / 2.擴遷建辦公廳舍及檔證大樓新興房屋建築計畫	655,363 / 3,352,764	臺灣桃園地方法院檢察署	遷建計畫	1,569,937
臺灣新竹地方法院	遷建辦公大樓新興房屋建築計畫	1,828,149	臺灣新竹地方法院檢察署	辦公廳舍遷建計畫	606,668
臺灣苗栗地方法院	遷建辦公廳舍購地計畫	149,215	臺灣苗栗地方法院檢察署	-	-
臺灣臺中地方法院	贓物及檔案大樓建築計畫	296,093	臺灣臺中地方法院檢察署	-	-
臺灣彰化地方法院	1.遷建辦公廳室工程計畫 / 2.新建檔證大樓工程計畫	2,043,684 / 157,227	臺灣彰化地方法院檢察署	-	-
臺灣嘉義地方法院	法院暨同院檢察署遷建辦公大樓新建工程	903,547	臺灣嘉義地方法院檢察署	擴(遷)建辦公廳舍計畫	470,019
臺灣高雄地方法院	籌建臺灣橋頭地方法院辦公廳舍計畫	2,332,718	臺灣高雄地方法院檢察署	臺灣鳳山地方法院檢察署辦公廳舍新建計畫	1,897,270
臺灣屏東地方法院	1.民事庭大樓3、4樓增建工程 / 2.檔案大樓新建工程	57,085 / 62,996	臺灣屏東地方法院檢察署	-	-
臺灣宜蘭地方法院	-	-	臺灣宜蘭地方法院檢察署	擴(遷)建計畫	1,344,861
臺灣澎湖地方法院	遷建辦公廳室計畫	719,346	臺灣澎湖地方法院檢察署	擴(遷)建辦公廳舍計畫	281,185
小 計	14項	14,338,987	小 計	7項	6,868,185

※註：1.資料來源，綜合整理自司法院104年6月及7月間、法務部104年6月中下旬提供資料、各年度中央政府總決算審核報告等。
2.本表調查及統計範疇為相對應之各級院檢機關，各有29個，且不含各級法院之各項古蹟修復等營建工程及先期規劃等。
3.表列臺灣桃園地方法院辦理「擴遷建辦公廳舍及檔證大樓新興房屋建築計畫」及臺灣高雄地方法院辦理「籌建臺灣橋頭地方法院辦公廳舍計畫」，計畫總經費包含職務宿舍之經費額度。
4.表內係代表該項計畫於編列預算後，再辦理撤銷或終止計畫。
5.其餘之最高法院、臺灣高等法院臺中分院、臺南分院、高雄分院、花蓮分院、福建高等法院金門分院、臺灣臺北地方法院、臺灣新北地方法院、臺灣南投地方法院、臺灣雲林地方法院、臺灣臺南地方法院、臺灣臺東地方法院、臺灣花蓮地方法院、臺灣基隆地方法院、福建金門地方法院、福建連江地方法院等16個法院及相對應之16個檢察署，最近10年無相關資本計畫。

附表4-3-2：94年度至103年度相對應之各級院檢機關規劃辦理重大資本計畫及執行情形－項次統計表 單位：項
計畫性質/項次	29個相對應法院		各級檢察機關
	規劃辦理	實際執行	規劃辦理	實際執行
新建	5	3	1	1
遷建	5	5	2	2
擴建	0	0	4	4
增建	1	0	0	0
購置土地	3	2	0	0
小 計	14	10	7	7

※註：1.資料來源，同附表4-3-1。
(二)截至103年底止，近10年來29個相對應法院實際完成6項資本計畫，然其中於98年間購置之土地，迄今仍閒置未有效利用
94年度至103年度29個相對應之法院規劃辦理14項擴遷建資本計畫，截至103年底止，實際執行10項資本計畫[11]，並已完成其中6項計畫，包含：96年間之臺灣臺中地方法院贓物及檔案大樓建築計畫、臺灣嘉義地方法院法院暨同院檢察署遷建辦公大樓新建工程、臺灣澎湖地方法院遷建辦公廳室計畫等3項計畫；98年間之臺灣桃園地方法院遷建辦公廳舍土地購置計畫及臺灣苗栗地方法院遷建辦公廳舍購地計畫等2項計畫，以及103年間之臺灣彰化地方法院新建檔證大樓工程計畫。
[11] 計有4項計畫未執行，包含：司法院籌建智慧財產法院辦公廳室購地計畫、臺灣高等法院新建檔卷大樓暨法官職務宿舍計畫、臺灣屏東地方法院民事庭辦公大樓增建第三、四層計畫及新建檔案大樓計畫，於編列預算後，辦理撤銷或終止計畫。
又臺灣苗栗地方法院為配合辦理遷建計畫，前於98年間即已購置之土地乙項，經詢司法院表示，該土地目前僅為綠化使用，未來計畫增建第二大廈，惟關於後續遷新建辦公廳舍計畫尚未確定，亦無具體時程表，顯示取得該筆土地已逾5年，迄仍閒置未利用，且未積極規劃運用，影響土地使用效能。
(三)截至103年底止，近10年來各級檢察機關實際完成6項資本計畫，然其中於101年間完工之辦公廳室，迄今未能進駐啟用
94年度至103年度各檢察署規劃辦理7項擴遷建資本計畫，截至103年底止，除臺灣士林地方法院檢察署擴建辦公廳舍暨第一、二辦公大樓整修工程計畫持續進行中外，餘6項計畫均已完成。
又臺灣高雄地方法院檢察署辦理之臺灣鳳山(即橋頭)地方法院檢察署辦公廳舍新建計畫，雖已於101年間完工，然截至104年6月底止，僅有觀護人業務於102年8月進駐。經詢法務部表示，係為配合法院籌建橋頭地方法院時程而延遲進駐，預計可於105年完成進駐相關事宜，未來將可節約現行辦公廳室每年租金支出約280萬元。由此可知，其延遲進駐啟用，主要受到法院相關計畫之時程展延影響，然其如能於規劃新建辦公廳舍時，妥慎及充分掌握相對應法院相關資本計畫之規劃與後續辦理進度，或能避免於辦公廳舍完工多年後卻無法全面進駐啟用之情事，且無需再耗資租賃辦公廳室，容有檢討改善空間。
綜上，近10年相對應之29個各級院檢機關規劃辦理資本支出計畫計21項，編列預算金額逾200億元，惟部分院檢機關於耗費鉅資購置土地及新建辦公廳室完工後，卻未積極規劃運用，致有閒置多年未有效利用或進駐啟用之情事，影響資產使用效能，復衍生需另租賃辦公廳室之租金支出，形成雙重浪費，允宜研謀改善，避免再次發生類此情事。

四、近年部分院檢機關經管職務宿舍之配住率偏低，且迭有空置待借用情事，容有欠當，亟待檢討強化宿舍資源之運用效能
(一)近年各級院檢機關整體職務宿舍之配住率雖均高於八成，然部分機關經管宿舍配住率不高，甚至低於五成
1.各級法院：截至103年度止，各級法院經管職務宿舍共計2,116戶，已借用戶數及待借用戶數分別為1,942戶及174戶。近3年度職務宿舍配住率，已由101年度之87.56％提升至103年度之91.78％(詳附表4-4-1)。
2.各級檢察機關：截至103年度止，各級檢察機關經管之職務宿舍共計1,257戶，已借用戶數及待借用戶數分別為1,097戶及160戶。近3年度職務宿舍配住率，亦由101年度之84.78％提升至103年度之87.27％(詳附表4-4-1)。
附表4-4-1：101年度至103年度各級院檢機關經管職務宿舍使用情形一覽表 單位：戶
項目 / /年度	各級法院			各級檢察機關
	101	102	103	101	102	103
已借用	1,928	1,926	1,942	1,086	1,108	1,097
待借用	274	263	174	195	166	160
總戶數	2,202	2,189	2,116	1,281	1,274	1,257
配住率	87.56％	87.98％	91.78％	84.78％	86.97％	87.27％

※註：1.資料來源，綜合整理自司法院104年6月及7月間、法務部104年6月中下旬提供資料。
3.個別院檢機關：
截至103年度止，個別院檢機關職務宿舍配住率未及八成者計有17個，其中甚至有配住率低於五成之情事：
(1)法院部分：計有最高法院(單房間73.33％)、最高行政法院(77.78％)、智慧財產法院(50％)、臺灣高等法院(80％)、臺灣臺北地方法院(78.86％)、臺灣高雄地方法院(單房間66.67％)等6個法院，占整體34個法院之比率為17.65％。
(2)檢察署部分：計有臺灣高等法院臺南分院檢察署(80％)、臺灣高等法院高雄分院檢察署(52.94％)、臺灣桃園地方法院檢察署(單房間80％)、臺灣新竹地方法院檢察署(單房間25％)、臺灣苗栗地方法院檢察署(多房間72.22％)、臺灣彰化地方法院檢察署(72.31％)、臺灣臺東地方法院檢察署(單房間78.57％）、臺灣花蓮地方法院檢察署(78.46％)、臺灣基隆地方法院檢察署(74.07％）、福建高等法院金門分院檢察署(60％）及福建金門地方法院檢察署(多房間33.33％)等11個檢察署，占整體29個檢察機關之比率達37.93％。
(二)各級院檢機關經管職務宿舍，不乏空置待借用，且閒置及低度利用情形頻仍，顯示未能妥適運用宿舍資源
1.各級法院：近3年度各級法院經管職務宿舍之閒置及低度利用比率已由101年底之25.57％，減少為103年底之19.52％(詳附表4-4-2)；惟截至103年底止，各級法院經管職務宿舍共2,116戶，其中閒置及低度利用戶數計413戶，且空置待借用職務宿舍仍有174戶，仍待提升職務宿舍之運用效能。
2.各級檢察機關：經調查及統計，截至103年底止，檢察機關經管職務宿舍共1,257戶，其中空置待借用職務宿舍計160戶、閒置及低度利用戶數計173戶，且近3年度閒置及低度利用比率已由101年底之12.57％，增加至103年底之13.76％(詳附表4-4-2)，足見亦未能妥適運用宿舍資源。
附表4-4-2：101年度至103年度各級院檢機關經管職務宿舍之閒置及低度利用情形一覽表 單位：戶
項目 / /年度	各級法院			各級檢察機關
	101	102	103	101	102	103
閒置	100	88	19	11	11	0
低度使用	463	436	394	150	167	173
小計	563	524	413	161	178	173
總戶數	2,202	2,189	2,116	1,281	1,274	1,257
比率	25.57％	23.94％	19.52％	12.57％	13.97％	13.76％

※註：1.資料來源，同附表4-4-1。
2.依國家資產經營管理一元化執行要點之規定，閒置係指其空置未使用；低度利用係指建築改良物已逾耐用年限或建築容積率未達法定容積率50％。
(三)近3年度經管宿舍修繕費共約近1億元
經調查及統計，101年度至103年度34個各級法院經管宿舍之修繕費，分別為3,444萬餘元、2,140萬餘元及2,120萬餘元，計7,705萬餘元；同期間29個各級檢察機關經管宿舍之修繕費，則分別為579萬餘元、660萬餘元及645萬餘元，計約1,885萬餘元，兩者合計共約近1億元。
附表4-4-3：101年度至103年度各級院檢機關經管宿舍之修繕費概況表 單位：新臺幣千元
年度	各級法院	各級檢察機關
101	34,445	5,795
102	21,401	6,605
103	21,208	6,451
小計	77,054	18,851

※註：1.資料來源，同附表4-4-1。
綜上，近3年度各級法院及檢察機關對經管宿舍之修繕費支出合計共約近1億元，然截至103年度止，計有17個各級院檢機關之職務宿舍配住率未及八成，甚有配住率低於五成者，且各級院檢機關經管職務宿舍仍多有空置待借用情事，已形成國家資源及資產之浪費，容有欠當，司法院及法務部允宜督促所屬提升經管宿舍使用率，俾強化宿舍資源之運用效能。

五、近年平均每位法官可獲配宿舍戶數高於1戶，且司法機關仍持續籌建職務宿舍，允宜衡酌經管宿舍資源，審慎評估與規劃宿舍需求計畫之參據
(一)現行職務宿舍之設置管理規範
按行政院81年10月19日函訂定中央各機關學校職務宿舍之設置管理規定事項，其中第2點規定：「各機關學校符合左列情形之一者，得規劃興建職務宿舍：(一)業務性質特殊，其員工需要安全保護、輪值夜班或機動值勤者。(二)位處離島、高山或偏遠地區者。(三)為提供派駐國外人員職務輪調回國服務期間居住之需要者。(四)因延攬海外人才之特殊需要者。」司法院雖非行政院所轄機關，惟基於中央機關一致性，允宜參據前揭得規劃興建職務宿舍條件相關規範辦理。
此外，同為司法資源一環之檢察機關，業依行政院秘書長98年5月25日函檢附意見，採先辦理辦公廳舍後職務宿舍之原則，自此即未再新建職務宿舍，併予敘明。
(二)近年整體司法機關之法官平均可獲配宿舍比率逾110％，遠高於檢察官
由101年度至103年度各級法院法官人數及經管宿舍資料觀之，101年度每位法官可獲配宿舍比率高達120.15％，即每位法官平均可獲配1.2間宿舍，雖102年度及103年度隨法官人數成長，可獲配宿舍比率逐年下降，然103年度仍達112.31％，而檢察官各年度可獲配宿舍比率介於91.70％至95.48％之間，可知近年得配予法官之宿舍比率相對檢察官為高(詳附表4-5-1)。
附表4-5-1：101年度至103年度各級院檢機關法官或檢察官人數暨經管宿舍戶數一覽表 單位：人；戶
項目/年度	各級法院			各級檢察機關
	101	102	103	101	102	103
法官(檢察官)實際數	1,955	2,015	2,063	1,371	1,395	1,398
宿舍戶數	2,349	2,383	2,317	1,309	1,303	1,282
每人可配 / 宿舍比率	120.15％	118.26％	112.31％	95.48％	93.41％	91.70％

※註：1.資料來源，綜合整理自司法院104年6月及7月間、法務部104年6月中下旬提供資料。
2.表內法官實際數包含各級法院之院長。又考量眷屬宿舍係指72年5月1日前業經各機關核准配住，是日之後即不得以眷屬宿舍名義配住，故表內宿舍戶數之統計範疇未計入眷屬宿舍。
(三)約六成法院之法官可獲配宿舍比率高於100％，其中更有三成為平均每位法官可獲配2戶以上，基於當前政府財政拮据，有待審慎評估未來籌建職務宿舍之必要性
由截至103年度止，個別法院之法官可獲配宿舍比率觀之(詳附表4-5-2)，34個各級法院中，雖有13個法院之比率未及100％，然仍有21個法院(即六成以上)高於100％，其中平均每位法官可獲配1戶以上、2戶以下者，計有臺灣高等法院臺中分院等11個法院；平均每位法官可獲配2戶以上者，計有臺灣高等法院花蓮分院等10個法院，此或係肇致各級法院經年產生職務宿舍空置待借用情事[12]之緣由。
[12] 101年度至103年度各級法院經管職務宿舍之待借用戶數分別為274戶、263戶及174戶。
又目前司法機關待繼續執行各項資本計畫中，尚有臺灣桃園地方法院之「擴遷建辦公廳舍及檔證大樓新興房屋建築計畫」及臺灣高雄地方法院之「籌建臺灣橋頭地方法院辦公廳舍計畫」等2項，計畫中並包含興建職務宿舍，且日後亦不排除新增其他興遷建辦公廳舍之計畫；於當前政府財政困窘及預算資源有限下，司法院及各級法院允宜衡酌經管宿舍資源使用情形，予以審慎評估未來籌建職務宿舍之必要性。
附表4-5-2：103年度各級法院之法官可獲配宿舍比率彙總表
平均每位法官 / 可獲配宿舍比率	法院別	小計
100％以下	福建連江地方法院(無經管宿舍)、臺北高等行政法院、最高行政法院、臺灣高等法院、臺灣臺北地方法院、最高法院、臺灣桃園地方法院、智慧財產法院、福建高等法院金門分院、臺灣花蓮地方法院、臺灣士林地方法院、臺灣新北地方法院、臺灣南投地方法院	13
100％-200％	臺灣高等法院高雄分院、臺灣雲林地方法院、臺灣高雄少年及家事法院、臺灣高雄地方法院、臺灣臺中地方法院、臺灣高等法院臺中分院、臺灣臺南地方法院、臺灣屏東地方法院、臺灣彰化地方法院、臺灣基隆地方法院、臺灣新竹地方法院	11
200％以上	臺灣嘉義地方法院、臺灣臺東地方法院、臺灣苗栗地方法院、臺灣高等法院花蓮分院、高雄高等行政法院、福建金門地方法院、臺灣宜蘭地方法院、臺灣高等法院臺南分院、臺中高等行政法院、臺灣澎湖地方法院	10

※註：1.資料來源，同附表4-5-1；表內法院別列示順序係依比率由低至高。
綜上，近3年平均每位法官可獲配宿舍戶數均高於1戶，除相對檢察官高外，各級法院經年有職務宿舍空置待借用之情事，且司法機關仍持續籌建職務宿舍，日後亦不排除新增是類計畫，恐欠缺急迫性及必要性。基於當前政府財政拮据，司法院及各級法院允宜衡酌經管宿舍資源使用狀況，予以審慎評估未來籌建職務宿舍與規劃宿舍需求計畫之參據。
伍、結論與建議
本報告針對近10年我國司法資源之配置與變動趨勢、各項擴遷建資本計畫與執行情形，暨近年各級法院及檢察機關辦公空間、經管宿舍等資源與運用成效等面向，進行調查及蒐集資料。經研析後發現：一、司法院主管預算及法務部主管預算雖同為司法資源之一環，然司法院主管預算案之編列較為寬鬆，且配置於該院之資源及業務支援人力，相對充足；二、司法機關於資本計畫預算之編列與執行均欠周妥，影響預算資源之配置與運用；三、部分院檢機關於耗費鉅資購置土地及新建辦公廳室完工後，卻閒置多年未有效利用或進駐啟用，且需另租賃辦公廳室之租金支出，形成雙重浪費；四、各級院檢機關之職務宿舍配住率偏低，且經年有空置待借用情事；五、近年平均每位法官可獲配宿舍戶數高於1戶，日後不排除新增籌建職務宿舍計畫，恐未具必要性等情事，亟待檢討改進。
爰此，提出相關建議如後，期於當前政府財政拮据及國家資源有限下，我國整體司法資源之配置能更為妥適衡平，並提升運用與執行成效：
一、司法院允宜考量政府整體財政情況及兼顧衡平性，審慎編列年度預算，且妥慎安排資本計畫優先順序及落實管控，避免排擠其他司法資源分配。
二、司法院及法務部允宜促請所屬機關就資本計畫完成之後續事宜，積極規劃運用，並應掌握整體宿舍使用狀況與提升使用率。
三、司法院及各級法院允宜衡酌經管宿舍資源，審慎評估與規劃未來宿舍需求計畫之參據。
（分機：8660 黃惠雯）