我國公共建設先期作業審議機制及預算分配之探討
二、我國公共建設計畫先期作業審議機制
(一)公共建設計畫先期作業須在行政院匡列額度內進行配置
公共建設計畫先期作業屬總預算編製作業之一環，由行政院主計總處參酌中程預算收支推估結果，考量當年度社經發展及政府財政負擔狀況，每年4月中下旬簽報匡列下一年度公共建設計畫額度，由審議機關國發會於所獲額度內進行先期作業審議，就各部會所提計畫經費需求在預算額度內予以分派，並將審議結果報院，彙編總預算案。
(二)公共建設計畫先期作業審議流程
公共建設計畫各年度推動規模、內容及經費等，係透過年度預算先期作業決定，其審議以年度為主軸，以分配年度預算為重心，先由國發會考量政府財政狀況及各次類別以往年度預算分配情形，於前一年12月研定下年度各次類別「提報上限」，由各機關研提年度計畫並按程序提報後，國發會考量單一年度所有公共建設計畫經費需求及優先順序，於行政院核定年度預算前，提出經費核列之建議。
國發會105年度就公共建設計畫先期作業提出變革方案，鼓勵各部會提出「政策引導型計畫」[1]，匡列公共建設提報上限[2]10％為目標額度，約188億元，該等計畫需經國發會初步認可後納入額度，連同其他計畫[3]依性質向所屬次類別主管機關提報先期作業計畫相關資料，經次類別主管機關進行經費初核並排列優先順序送國發會進行複核、相關機關會審等，審議結果經國發會委員會通過後陳報行政院，作業流程如圖2-2-1。
[1] 依105年度政府公共建設計畫先期作業擬編手冊第16頁「政策引導型計畫編報作業」說明，凡配合離島地區綜合發展方案、花東地區永續發展策略計畫、跨域加值公共建設財務規劃方案、自由經濟示範區第一階段推動計畫、創業拔萃方案、花東產業六級化發展方案或國發會研擬中計畫（如智慧城市）等重大方案，具整合性效益且符合下列目標之計畫，均可申請公共建設政策引導型計畫額度，並優先核列經費：1、對偏遠、離島、花東、原住民等地區之就業、所得、交通、生活環境有顯著改善者。2.運用在地特色優勢、提昇地區發展，具示範性效果者。3.節能減碳減廢具示範性效果者。4.運用跨域加值創新財務，提高自償率，具示範性效果者。5.應用ICT技術發展智慧城市者。6.經國發會先期作業相關會議決議納入政策引導型計畫者。
[2] 105年度公共建設提報上限係國發會所訂之105年度中程歲出概算規劃額度，即102年、103年度法定預算及104年度行政院核列數（扣除農村再生基金經費）之3年度平均值，成長10％計算。
[3] 其餘計畫額度係以提報上限餘額依各次類別近3年預算(案)平均值占比分配。
圖2-2-1：105年度政府公共建設計畫先期作業流程圖

※註：1.資料來源，105年度公共建設計畫先期作業編擬手冊（以下稱「先期作業擬編手冊」）及政府公共建設計畫先期作業實施要點。依104年2月4日修正「政府公共建設計畫先期作業實施要點」，國發會係就次類別主管機關所送計畫進行「複審」，惟洽國發會表示，105年度仍按先期作業擬編手冊辦理初、複審。
(三)先期作業審議重點
為妥適辦理公共建設審議作業，除遵循政府公共建設計畫先期作業實施要點等規範外，國發會亦訂定年度計畫編報及審議原則，經綜整編報及審議重點如附表2-2-1。
附表2-2-1：公共建設年度先期作業審議重點摘要表
承辦機關	辦理事項	編報及審議重點
計畫主辦 / 機關	提報重大公共建設計畫經費	1.政府公共建設先期作業實施要點規定： / (1)除緊急重大政策外，新興計畫應完成報核程序。 / (2)應在中程歲出概算額度內統籌控管。 / (3)自償性計畫優先以民間參與特種基金辦理。 / (4)本零基預算精神，檢討計畫優先順序，並考量預算執行能力，覈實檢討必要經費。 / 2.先期作業擬編手冊「編報指導原則」： / (1)至(4)政策引導型計畫、配合「跨域加值公共建設財務規劃方案」創新財務計畫者、行政院當年推動之重大施政方案相關子計畫及其搭配計畫(如黃金十年計畫、自由經濟示範區第一階段推動計畫、花東地區永續發展策略計畫等)、具資源整合效益、或確有必要性、急迫性之計畫，得優先編報。 / (5)經費需求原則應依程序報院核定後始得編列預算。 / (6)計畫應與行政院當前施政重點及國家建設計畫連結，並檢討計畫之必要性經費需求。 / (7)應依計畫效率編列經費。 / (8)應加強檢討計畫以前年度執行情形。 / (9)應盡量檢討有無其他財源可供優先調度支應。 / (10)計畫編報應加強節能減碳效益及性別影響評估。 / (11)應先製作選擇方案及替代方案之成本效益分析報告。 / (12)切實依前一年度先期作業審議結果辦理。 / (13)新興計畫及需修正之延續性計畫應檢討經濟效益及財務效益評估。 / (14)計畫型補助地方計畫應成立評比小組進行審查評比。 / (15)公共工程計畫及經費應按政府公共工程計畫與審議要點規定辦理。
次類別主辦機關	1.提出個案初審意見及優先順序表 / 2.研定未來4年之次類別綱要計畫	1.應就次類別政策方向，參酌施政優先性，民間參與可行性及計畫執行能力等，在獲配額度內，檢討個案計畫優先順序，另可整合性質相近之個案計畫，停止實施多年無效益之個案計畫。 / 2.考量政府施政計畫目標及方向，參酌施政優先性，參考前開編報指導原則辦理經費初核。
國發會	進行初、複審、會審，及辦理會審結果協商會議	1.初、複審：就次類別主管機關提報計畫，於年度公共建設計畫額度內，依前開編報重點指導原則分配預算及排列優先順序。 / 2.會審機關及主要協助事項： / (1)財政部：綜合審議意見、民間參與可行性評估等建議。 / (2)主計總處：預算執行、基金運用、經資門經費等建議。 / (3)其他：如工程會，就重大工程計畫提供建議。 / 3.會審結果協商會議：國發會主委（或副主委）與需求部會副首長就會審結果交換意見、進行協商。

※註：1.資料來源，政府公共建設計畫先期作業實施要點、105年度政府公共建設先期作業編擬手冊、國發會網頁「行政院內部控制制度共通性作業範例─公共建設計畫編審」及國發會提供說明。