我國電力供需管理措施及其實施成效之檢討
二、部分發電用之水壩(庫)淤積嚴重，有效蓄水量不及6成，且多數水力發電機組老舊，恐影響發電能量
目前我國水力發電量占比雖僅約3％上下[1]，然而水力發電成本低、低汙染、低碳排，且若水量充足，其穩定性與可調度性均遠優於風力及太陽能。惟查，我國部分供發電用途之水壩(庫)淤積嚴重，水力發電效率不如預期，且多數水力發電機組老舊，甚有超逾原定耐用年限數十年者，近年機組故障次數遽增，恐影響發電能量，亟待檢討改善，謹說明如下：
[1] 含抽蓄水力1.38％、慣常水力2.03％。
(一)水壩(庫)淤積嚴重，有效容量率不及6成
目前我國水力發電除大觀二廠(明湖電廠)及明潭電廠為抽蓄水力發電外，其餘均屬慣常(川流)水力發電。由於慣常水力發電量大小決定於水流之高低落差與流量大小，故經常在河川上游或水位高處興建攔水或蓄水設施，如水壩、堰堤、水庫、蓄水池等，以蓄積水之位能[2]。
[2] 參商鼎數位出版有限公司2012年9月出版郭箴誠著「綠色新希望-再生能源」(第50-85頁)。
查台電公司管理發電用途之水壩(庫)計有阿玉壩等21座水壩(庫)，原設計容量合共6億0,828.14萬立方公尺，然因部分水壩(庫)淤積嚴重，致整體水壩(庫)有效容量僅剩3億5,378.05萬立方公尺，整體有效容量率為58.16％，其中尤以武界壩有效容量率僅剩7.14％、馬鞍壩剩29.74％淤積情況最為嚴重，另霧社水庫、天輪壩及谷關水庫等有效容量率分別為30.03％、46.27％及46.43％均不及5成(詳附表3-2)，嚴重折損水壩(庫)蓄豐濟枯之調節功能，亦恐影響水力發電能量。
查台電公司水壩(庫)清淤作業分為自然水力排砂及人為陸挖兩種方式，100年度至105年度有關水壩(庫)陸挖清淤支出合計約3.34億元，累計陸挖清淤337.7萬立方公尺(含105年度預計清淤41萬立方公尺)，平均每年陸挖清淤量不到60萬立方公尺，對比目前水壩(庫)淤積量達2億5,450.09萬立方公尺，其清淤量猶如杯水車薪，頗值檢討。
附表3-2：我國發電用途之水庫容量與近5年清淤統計表
水庫名稱	規劃用途	電廠 / 名稱	水庫設計容量與目前有效容量			近5年清淤量(萬立方公尺)
			設計容量 / (萬立方公尺)	目前有效容量(萬立方公尺)	有效容量率(％)
阿玉壩	發電	烏來	10.50	8.65	82.38	水力排砂
羅好壩	發電		30.80	28.05	91.07	水力排砂
桂山壩	發電	桂山	42.27	31.64	74.85	水力排砂
粗坑壩	發電	粗坑	23.53	18.06	76.75	水力排砂
士林攔河堰	公共用水及發電	卓蘭	105.00	75.00	71.43	82.10
德基水庫	民生用水	德基	23,200.00	14,900.00	64.22	97.03
青山水庫	發電	青山	60.00	40.30	67.17	26.95
谷關水庫	發電	谷關	1,120.00	520.00	46.43	264.72
日月潭水庫	發電	大觀	17,161.00	13,029.00	75.92	0
日月潭水庫	發電	大觀二				0
日月潭水庫	發電	明潭				0
天輪壩	發電	天輪	59.00	27.30	46.27	361.41
馬鞍壩	發電	馬鞍	57.50	17.10	29.74	670.44
明湖水庫	發電	-	975.00	757.00	77.64	6.00
武界壩	發電	-	1,400.00	100.00	7.14	水力排砂
明潭下池壩	發電	水里	1,440.00	1,200.00	83.33	10.00
銃櫃壩	發電	鉅工	12.86	11.00	85.54	0
霧社水庫	發電	萬大	15,000.00	4,505.00	30.03	62.00
溪畔壩	發電	立霧	34.00	25.30	74.41	水力排砂
龍溪壩	發電	龍澗	21.21	18.79	88.59	水力排砂
水簾壩	發電	銅門	2.20	2.09	95.00	水力排砂
木瓜壩	發電	水簾	0.27	0.27	100.00	水力排砂
南溪壩	發電	碧海	73.00	63.50	86.99	水力排砂
合 計			60,828.14	35,378.05	58.16	1,580.65

※註：1.資料來源，台電公司提供，本研究整理製表。
2.表列近5年有統計紀錄可稽之清淤量合共1,580萬6千5百立方公尺，其中包含利用水力排砂方式清淤1,283萬9千7百立方公尺、陸挖清淤296萬6千8百立方公尺。另表列註記「水力排砂」部分，係該水壩(庫)僅仰賴自然水力排砂方式清淤，且未統計(記錄)排砂清淤量者。
(二)水力發電容量因素(績效)偏低，且呈長期下降趨勢，亟待探究問題癥結
台電公司管理之21座水壩(庫)合共配置發電裝置容量4,278.62千瓩[3]，預計全年可發電量78.67億度，換算整體機組預計容量因素約21.28％(含抽蓄水力14.77％及慣常水力31.39％)，惟據該公司統計，100年度至104年度平均水力發電量68.52億度，換算容量因素約18.54％[4]。如按抽蓄水力及慣常水力分別觀察，則近5年平均容量因素分別為13.45％及26.43％，均較預期14.77％及31.39％為低(詳附表3-3)。
[3] 4,278.62千瓩係未含軟橋、后里…松林等部分川流式水力發電廠資料。
[4] 按「容量因素」乃最常用以評估發電機組績效之衡量指標，其意義代表電力系統平均利用之水平。
另據研究統計，90年度我國抽蓄水力發電容量因素為18％，101年度降至13％，同期間慣常水力發電容量因素亦由57％降為32％[5]，以上反映我國水力發電績效不如預期，且長期呈現下降趨勢，亟待探究原因並就問題癥結研謀改善對策。
[5] 參核能研究所2013年份報告，孫廷瑞著，我國各項發電技術之容量因素與尖峰因子簡析。
附表3-3：水力發電廠預計容量因素與近5年實際容量因素統計表
水庫名稱	對應電廠名稱	發電廠裝置容量及發電情形
		裝置 / 容量 / (千瓩)	預計可 / 發電量 / (千度)	預計容量因素 / (％)	近5年平均發電量 / (千度)	近5年平均容量因素(％)
阿玉壩	烏來	22.50	113,300	58.28	108,458	55.79
羅好壩
桂山壩	桂山	13.00	78,300	69.71	73,690	65.61
粗坑壩	粗坑	5.00	22,600	52.31	21,017	48.65
士林攔河堰	卓蘭	80.00	252,290	36.50	239,945	34.71
德基水庫	德基	234.00	313,300	15.50	315,351	15.60
青山水庫	青山	368.00	493,100	15.51	393,353	12.37
谷關水庫	谷關	217.80	527,910	28.05	468,609	24.90
日月潭水庫	大觀	110.00	508,300	53.48	322,588	33.94
日月潭水庫	大觀二	1,000.00	1,800,000	20.83	1,028,388	11.90
日月潭水庫	明潭	1,602.00	1,520,000	10.98	1,995,348	14.42
天輪壩	天輪	195.00	516,400	30.65	505,653	30.01
馬鞍壩	馬鞍	133.47	410,500	35.60	364,752	31.63
明湖水庫	-		-	-	-	-
武界壩	-	(註2)	-	-	-	-
明潭下池壩	水里	12.75	41,200	37.40	31,921	28.98
銃櫃壩	鉅工	43.50	209,300	55.69	119,833	31.88
霧社水庫	萬大	20.70	96,900	54.18	64,132	35.86
溪畔壩	立霧	32.00	154,900	56.03	148,821	53.83
龍溪壩	龍澗	97.20	372,800	44.39	339,072	40.37
水簾壩	銅門	21.00	141,200	77.82	133,281	73.46
木瓜壩	水簾	9.50	58,200	70.91	49,801	60.67
南溪壩	碧海	61.20	236,746	44.77	128,415	24.29
抽蓄小計		2,602.00	3,320,000	14.77	3,023,736	13.45
慣常小計		1,676.62	4,547,246	31.39	3,828,692	26.43
合 計		4,278.62	7,867,246	21.28	6,852,428	18.54

※註：1.資料來源，台電公司提供，本研究整理製表。
2.武界壩未設發電廠，惟其功能為攔截濁水溪主流及其支流萬大溪之溪水，透過引水隧道，將溪水送至日月潭儲蓄、調節，再導入發電廠發電。
3.預計可發電量數據為該電廠開發可行性評估報告原預估值，惟部分電廠原始資料查考困難，爰採近3年度平均發電量(以紅色字體標示)。
4.青山電廠因100年度至103年度間進行復建工程，近5年平均發電量資料僅以104年度發電資料為基準。
5.裝置容量合計數427萬8千620瓩與目前水力發電總裝置容量469萬1千270瓩之差異，係因軟橋、后里、社寮、北山、濁水圓山…松林等部分川流式水力發電廠資料未納入所致。
(三)6成以上之水力發電機組已超逾原定耐用年限，近年故障次數遽增
台電公司水力發電機組預定耐用年限為30年，惟該公司並未依原定年限進行汰換，致多數機組已機齡老舊，據統計資料顯示，台電公司現有81部水力發電機組，其中已超逾預定耐用年限者計49部，占60.49％，大甲溪后里1、2號機建置時間甚至已超過百年(詳附表3-4)。
另查99年度至104年度間水力發電機組發生故障總次數依序分別為3次、2次、1次、1次、4次及18次，顯示近2年水力機組故障次數遽增(詳附表3-5)，另經進一步分析發現，明潭濁水機組自100年2月開始商轉，截至104年底止建置時間未滿5年，104年度卻發生4次故障，又明潭電廠全部發電機組104年度故障次數合計14次，占該年度所有水力電廠機組故障總次數18次之77.78％，故障率顯較其他水力發電機組高出許多，亟待探究原因並檢討改善。
附表3-4：台電公司已逾耐用年限水力發電機組一覽表
電廠機組編號	開始商轉年月	預定耐 / 用年限	超逾年 / 限時間	99至104年 / 故障次數
烏來1號機	39.12	30	34年	-
烏來2號機	43.06	30	31年	-
桂山1號機	30.02	30	44年	-
桂山2號機	30.02	30	44年	-
德基1～3號機	63.06、07、09	30	12年	1
天輪1號機	67.011	30	7年	-
天輪2號機	42.07	30	32年	-
天輪3號機	41.09	30	33年	-
天輪4號機	45.04	30	29年	-
后里1～2號機	民前01.08	30	74年	-
萬大1～2號機	46.07	30	28年	1
萬大三號機	32.03	30	42年	-
大觀一廠1～5號機	23.07	30	51年	-
大觀二廠1～4號機	74.09	30	1年	-
鉅工1～2號機	26.08	30	48年	5
立霧1號機	40.12	30	34年	-
立霧2號機	43.03	30	31年	-
龍溪機組	74.11	30	1年	-
龍澗1號機	48.06	30	26年	1
龍澗2號機	73.07	30	2年	1
水簾機組	74.03	30	1年	-
清水1～2號機	30.09	30	44年	-
清水3號機	28.06	30	46年	-
清流機組	72.01	30	2年	-
銅門1～2號機	44.01	30	30年	-
銅門3號機	44.07	30	30年	-
榕樹機組	56.02	30	18年	-
初英機組	30.02	30	44年	-
溪口機組	49.05	30	25年	-
圓山1～2號機	30.12	30	44年	-
天埤1～3號機	11.06	30	63年	-
天埤4號機	22.12	30	52年	-

※註：1.資料來源，台電公司提供，本研究整理製表。
附表3-5：99年度至104年度水力發電機組故障次數統計表 單位：次
項 目	99年度	100年度	101年度	102年度	103年度	104年度
該年度故障次數	3	2	1	1	4	18

※註：1.資料來源，台電公司提供，本研究整理製表。