政府辦理促進民間參與公共建設之執行成效檢討
三、促參案件執行成效
據財政部統計，迄105年3月底促參案件辦理件數計1,391件，簽約金額為1兆1,595億元，所減少財政支出達1兆2,625億元，相對增加之財政收入為7,676億元，並創造就業機會逾22萬名。茲就民間參與方式、公共建設類別及主辦機關別表達其執行成效：
(一)各類民間參與方式執行成效
如以民間參與方式之簽約件數觀察，迄105年3月底以OT方式辦理者最多，達732件；惟以BOT方式辦理者雖僅116件，簽約金額卻達5,187億元，係最主要之辦理方式，其中簽約金額100億元以上BOT案件計有10件，惟99年簽約之桃園市政府辦理中壢地區污水下水道系統建設案，因違反契約規定已終止契約，而95年簽約之台北市政府辦理台北文化體育園區開發案-大型室內體育館開發計畫（大巨蛋BOT案）則處於停工狀態（詳附表2-2）。

附表2-2：歷年簽約金額100億元以上BOT案件概況表
        單位：新台幣億元
簽約年度	機關 / 名稱	案名	規劃 / 方式	公共建設類別	簽約 / 金額	簽約 / 日期	履約期間結束	辦理 / 情形
92	交通部	桃園航空貨運園區建設計畫	政府 / 規劃	交通 / 建設	168	92.05	142.05	營運中
92	交通部	徵求民間機構參與興建暨營運臺北港貨櫃儲運中心	政府 / 規劃	交通 / 建設	203	92.08	142.08	已開工
93	交通部	民間參與大鵬灣國家風景區建設案	政府 / 規劃	觀光遊憩重大設施	103	93.11	147.10	部分開始營運
93	台北市政府	臺北車站特定專用區交九用地開發案	政府 / 規劃	交通 / 建設	109	93.12	144.01	營運中
95	台北市政府	臺北文化體育園區開發案─大型室內體育館開發計畫案	政府 / 規劃	運動 / 設施	203	95.10	145.10	停工中
96	交通部	高雄港洲際貨櫃中心第一期工程開發計畫	政府 / 規劃	交通 / 建設	161	96.09	146.09	營運中
99	桃園市政府	中壢地區污水下水道系統建設計畫	政府 / 規劃	污水下水道	153	99.08	134.08	終止 / 契約
99	交通部	中龍鋼鐵公司一貫作業鋼廠第二期建廠(99年修約)	民間自行規劃政府土地	交通 / 建設	1,614	99.11	143.11	營運中
101	桃園市政府	促進民間參與桃園縣桃園地區污水下水道系統建設之興建、營運、移轉計畫	政府 / 規劃	污水下水道	194	101.10	136.10	已完工
103	新北市政府	新北市立土城醫院興建營運暨移轉案	政府 / 規劃	衛生醫療設施	102	103.07	153.07	規劃設計中

※註：1.資料來源，財政部提供。
（二）各種公共建設類別執行成效
如以促參案件歸屬之公共建設類別觀察，迄105年3月底，交通建設之簽約件數及簽約金額最多，占總簽約金額41％，其中簽約金額100億元以上交通建設案件計有7件，6件係由交通部主辦，1件由台北市政府辦理，且大多係採BOT方式辦理（詳附表2-3）。

附表2-3：歷年簽約金額100億元以上交通建設案件概況表
        單位：新台幣億元
簽約年度	機關 / 名稱	案名	規劃 / 方式	辦理 / 方式	簽約 / 金額	簽約 / 日期	履約期間結束	辦理 / 情形
92	交通部	桃園航空貨運園區建設計畫	政府 / 規劃	BOT	168	92.05	142.05	營運中
92	交通部	徵求民間機構參與興建暨營運臺北港貨櫃儲運中心	政府 / 規劃	BOT	203	92.08	142.08	已開工
93	交通部	中龍鋼鐵公司一貫作業鋼廠第二期建廠	民間自行規劃政府土地	其他經主管機關核定之方式	600	93.11	143.11	營運中
93	台北市政府	臺北車站特定專用區交九用地開發案	政府 / 規劃	BOT	109	93.12	144.01	營運中
96	交通部	高雄港洲際貨櫃中心第一期工程開發計畫	政府 / 規劃	BOT	161	96.09	146.09	營運中
99	交通部	中龍鋼鐵公司一貫作業鋼廠第二期建廠(99年修約)	民間自行規劃政府土地	BOT	1,614	99.11	143.11	營運中
101	交通部	高速鐵路桃園產業專用區開發經營案	政府 / 規劃	公開 / 招標	211	101.12	151.12	已開工

※註：1.資料來源，財政部提供。
（三）各主辦機關執行成效
如以主辦促參案件機關別觀察，迄105年3月底，地方政府總簽約件數較多，為779件，中央政府則總簽約金額較高，達5,845億元；其中中央政府以交通部之簽約件數214件及簽約金額4,576億餘元最多，占中央政府總簽約金額5,845億餘元之78％，至地方政府則以台北市政府簽約金額2,191億餘元最多，占地方政府總簽約金額5,747億餘元之38％（詳附圖2-3）。
至中央政府簽約金額100億元以上案件計有12件，8件由交通部主辦、3件由經濟部主辦、1件由財政部主辦（詳附表2-4）；而地方政府簽約金額100億元以上案件計有13件，7件由台北市政府主辦、2件由桃園市政府主辦、2件由高雄市政府主辦、2件由新北市政府主辦（詳附表2-5）。如由案件辦理時間觀察，99年度以前100億元以上之民間參與案件多係由中央政府主辦，然自100年度起地方政府辦理100億元以上民間參與案件大幅度增加，惟地方政府辦理之案件中，目前1件正常營運、3件已完工，但有2件終止契約、1件停工中。
附圖2-3：促參法實施以來各主辦機關執行成效概況-按簽約金額
        中央政府部分 地方政府部分
※註：1.資料來源，財政部提供，截至105年3月底。
附表2-4：中央政府歷年簽約金額100億元以上案件概況表
        單位：新台幣億元
簽約 / 年度	機關 / 名稱	案名	法令 / 依據	辦理 / 方式	公共建設類別	簽約 / 金額	契約履約期間	辦理 / 情形
92	經濟部	民間自行規劃申請參與重大公共建設（統一高雄大型購物中心）	促參法	BOO	重大商業設施	173	92.01- / 95.12	契約 / 期滿
92	交通部	桃園航空貨運園區建設計畫	促參法	BOT	交通 / 建設	168	92.05- / 142.05	營運中
92	交通部	徵求民間機構參與興建暨營運臺北港貨櫃儲運中心	促參法	BOT	交通 / 建設	203	92.08- / 142.08	已開工
93	交通部	民間參與大鵬灣國家風景區建設案	促參法	BOT	觀光遊憩重大設施	103	93.11- / 147.10	部分開始營運
93	交通部	中龍鋼鐵公司一貫作業鋼廠第二期建廠	促參法	其他經主管機關核定之方式	交通 / 建設	600	93.11- / 143.11	營運中
94	經濟部	遠東通訊數位園區	促參法	BOO	重大工業設施	104	94.06- / 101.08	契約 / 期滿
95	經濟部	星元天然氣發電廠	電業法	無公開招標	電業 / 設施	107	95.09- / 123.06	營運中
96	交通部	高雄港洲際貨櫃中心第一期工程開發計畫	促參法	BOT	交通 / 建設	161	96.09- / 146.09	營運中
99	交通部	中龍鋼鐵公司一貫作業鋼廠第二期建廠(99年修約)	促參法	BOT	交通 / 建設	1,614	99.11- / 143.11	營運中
101	交通部	高速鐵路桃園產業專用區開發經營案	獎勵民間參與交通建設條例	公開 / 招標	交通 / 建設	211	101.12- / 151.12	已開工
103	財政部	臺北市臺北學苑及中崙眷舍13筆國有土地招標設定地上權	國有財產法	公開 / 招標	觀光遊憩重大設施	142	103.01-	規劃設計階段
104	交通部	臺北市南港調車場都市更新計畫-公開評選更新單元一.二實施者暨商業設施委託經營案	其他	公開 / 招標	其他	315	104.04-	規劃設計階段

※註：1.資料來源，財政部提供。
附表2-5：地方政府歷年簽約金額100億元以上案件概況表
        單位：新台幣億元
簽約 / 年度	機關 / 名稱	案名	法令 / 依據	辦理 / 方式	公共建設類別	簽約 / 金額	契約履約期間	辦理 / 情形
93	台北市政府	臺北車站特定專用區交九用地開發案	促參法	BOT	交通 / 建設	109	93.12- / 144.01	營運中
95	台北市政府	臺北文化體育園區開發案─大型室內體育館開發計畫案	促參法	BOT	運動 / 設施	203	95.10- / 145.10	停工中
99	桃園市政府	中壢地區污水下水道系統建設計畫	促參法	BOT	污水下水道	153	99.08- / 134.08	終止 / 契約
99	台北市政府	臺北市北投區石牌市場用地興建暨營運開發案	促參法	BOO	重大商業設施	105	99.09- / 149.09	規劃設計階段
100	台北市政府	臺北市光纖網路建設委外案	政府採購法	公開 / 招標	其他	110	100.12- / 125.12	已完工
101	台北市政府	臺北市信義區A15、A18、A20等3筆市有土地 / (臺北市信義區信義段四小段28、29、30地號市有土地開發及設定地上權案)	地方公共造產自治條例	公開 / 招標	其他	473	101.10- / 152.05	已開工
101	高雄市政府	高雄市政府財政局辦理臨海工業區內閒置市有土地租賃案件	地方公共造產自治條例	公開 / 招標	其他	108	101.12- / 111.10	終止 / 契約
101	桃園市政府	促進民間參與桃園縣桃園地區污水下水道系統建設之興建、營運、移轉計畫	促參法	BOT	污水下水道	194	101.10- / 136.10	已完工
102	新北市政府	林口中商36公有土地招商案	政府採購法	公開 / 招標	重大商業設施	108	102.06- / 152.06	已完工
103	台北市政府	臺北市中山區長春段一小段782地號等6筆市有土地設定地上權案	地方公共造產自治條例	公開 / 招標	其他	120	103.04- / 172.04	規劃設計階段
103	台北市政府	臺北市信義區信義段三小段6地號(A25)市有土地設定地上權案	地方公共造產自治條例	公開 / 招標	其他	266	103.08- / 153.08	規劃設計階段
103	新北市政府	新北市立土城醫院興建營運暨移轉案	促參法	BOT	衛生醫療設施	102	103.07- / 153.07	規劃設計階段
104	高雄市政府	高雄市和發產業園區開發、出(標)售及管理案	其他	公開 / 招標	重大工業設施	221	104.09- / 108.09	已開工

※註：1.資料來源，財政部提供。