我國公共建設計畫執行情形與績效評估機制之探討
二、公共建設計畫執行後仍應依據環境及時空變遷採滾動式修正，以避免計畫修正次數過多或未能及時調整
茲因公共建設計畫所需經費龐大，為確保投入資源能善加利用，故計畫尚於前期作業時，即應審慎評估、妥善規劃，以避免計畫執行後需一再修正其工作項目及內容，或一再延後竣工期程，肇致計畫無法如期完工，且難以達到原先預期成果；此外，公共建設計畫因所需建置期間較長，於執行過程中易受到環境及時空變遷影響，致原訂之計畫內容、目標及金額已不符現實所需，允宜採滾動式修正調整計畫所編預算及其內容，使計畫預期效益能於完工後發揮至最大。