我國公共建設計畫執行情形與績效評估機制之探討
三、公共建設計畫應審慎辦理各項工程作業，並與相關單位建立良好溝通，以避免發生計畫停辦或預算已編列卻無法動工之情形
部分公共建設計畫因較具爭議性或有嫌惡設施之虞，於動工前或施工後即遭遇地方政府反對、民眾抗爭等困境，致計畫面臨停止辦理或編列預算卻遲遲未能執行，使分配之預算無法支用，造成資源無法有效運用，為避免是類情事一再發生，允應強化公共建設計畫之前期規劃作業，審慎考量計畫之可行性及評估各類替代方案，並於計畫實際辦理時，隨時注意廠商履約狀況，且加強與相關單位間之溝通及協調，減少計畫停工情形發生，使計畫得以如期完工。