近年國營事業閒置、低度利用及被占用房地資產之活化與處理成效探討目錄 頁次
近年國營事業閒置、低度利用及被占用房地資產之活化與處理成效探討
壹、前言
依國營事業管理法第2條規定，國營事業以發展國家資本，促進經濟建設，便利人民生活為目的。我國國營事業之成立多有特殊時空背景，部分國營事業因而管有龐巨房地資產，惟由於環境變遷、組織及業務調整、廠房或營業所整併等因素，導致部分經管之土地及建物處於閒置、低度使用或被占用情形。經本中心調查結果，截至106年4月底整體國營事業經管土地面積共計6萬5,855.284公頃，建物共計2,173萬8,478.07平方公尺；其中屬於閒置、低度利用及被占用[1]之土地與建物面積分別達2,976.157公頃、14萬8,070.51平方公尺。
[1] .所稱「閒置」之不動產，係指其空置未使用土地及建物等；「低度利用」之土地依財政部103年4月28日台財庫字第10300568810號函定義：「指地上建物已逾耐用年限、未逾耐用年限而管理維護成本過高、建築容積率未達法定容積率百分之五十者。」另「占用」則係指無權占有國有公用不動產。資料來源：各機關經管國有公用被占用不動產處理原則、財政部國有財產署網站，http://www.fnp.gov.tw/Web/EdictPrint.php?page=RuleInfo&act=ArtAll&TRE_ID=653。
鑒於國營事業經管之房地資產為國家重要資源，如能提升閒置、低度利用及被占用土地建物之清理活化績效，除可提高資產利用效益外，並能增進國營事業營運績效。故為提升國營事業房地資產之使用效率，避免資源閒置浪費，本報告謹就近年度國營事業閒置、低度利用及被占用房地資產之清理活化成效及其缺失予以探討，並提出相關建議供參。
貳、國營事業經管之房地資產閒置、低度利用及被占用概況
一、國營事業經管房地資產現況
國有財產法第4條規定：「國有財產區分為公用財產與非公用財產兩類。左列各種財產稱為公用財產：一、公務用財產：各機關、部隊、學校、辦公、作業及宿舍使用之國有財產均屬之。二、公共用財產：國家直接供公共使用之國有財產均屬之。三、事業用財產：國營事業機關使用之財產均屬之。但國營事業為公司組織者，僅指其股份而言。」、「非公用財產，係指公用財產以外可供收益或處分之一切國有財產。」同法第11條及第12條分別規定：「公用財產以各直接使用機關為管理機關，直接管理之。」、「非公用財產以財政部國有財產局為管理機關，承財政部之命，直接管理之。」
依據上開規定，國營事業屬公司組織者，僅其股份為國有財產，至於土地建物所有權登記為公司組織之國營事業者，其產權屬於各該公司所有；故基於公司經營管理之權責，目前對於其自有房地資產之管理與運用，原則係由各國營事業自行核定辦理。另非屬公司組織之國營事業，其經管之房地資產視為國有公用財產，除其他法律另有規定外，依國有財產法第28條及第32條[2]等相關規定，原則由管理機關依預定計畫及規定用途或事業目的，直接管理使用，不得處分。
[2] .國有財產法第28條及第32條第1項規定：「主管機關或管理機關對於公用財產不得為任何處分或擅為收益。但其收益不違背其事業目的或原定用途者，不在此限。」及「公用財產應依預定計畫及規定用途或事業目的使用；其事業用財產，仍適用營業預算程序。」
我國國營事業之成立多有特殊時空背景，部分事業因而管有面積龐巨之房地資產；經查截至106年4月底國營事業含轄下子公司共計24家，其中除臺灣金融控股股份有限公司、臺灣港務港勤股份有限公司、高雄港區土地開發股份有限公司、桃園機場保全股份有限公司及土銀保險經紀人股份有限公司(以下分別簡稱臺灣金控公司、港勤公司、港區土開公司、桃機公司及土銀保經公司)無經管土地及建物外，其餘國營事業管有土地共計23萬2,795筆，面積達6萬5,855.284公頃，建物共計3萬2,058筆，面積達2,173萬8,478.07平方公尺(詳附表2-1)。
附表2-1：國營事業經管土地及建物之筆數與面積彙整表
(截至106年4月底) 單位：筆(棟)
主管機關/ / 國營事業		土地		建物
		筆數	面積(公頃)	筆數	面積(平方公尺)
經濟部	中油公司	7,346	2,882.653	3,424	2,175,639.64
	台電公司	23,396	4,204.510	7,354	6,372,261.00
	台糖公司	131,489	50,108.650	6,538	3,067,300.00
	台水公司	12,734	2,709.990	4,480	1,043,308.00
交通部	中華郵政公司	2,014	85.758	1,431	1,610,905.35
	港務公司	145	26.448	1,449	1,637,712.01
	港勤公司	-	-	-	-
	港區土開公司	-	-	-	-
	桃機公司	-	-	91	852,039.02
	機場保全公司	-	-	-	-
	臺鐵局	47,355	5,192.940	4,438	1,964,109.31
財政部	臺灣金控公司	-	-	-	-
	臺銀公司	4,790	258.100	1,226	595,650.00
	臺銀人壽公司	30	1.110	192	104,618.66
	臺銀證券公司	2	0.056	9	4,953.25
	土銀公司	2,937	71.037	249	399,327.86
	土銀保經公司	-	-	-	-
	輸出入銀行	5	0.135	5	9,136.83
	菸酒公司	384	279.904	911	1,723,267.31
	財政部印刷廠	8	1.305	11	11,888.47
行政院	中央銀行	39	12.488	47	71,273.81
	中央印製廠	90	13.116	185	60,408.01
	中央造幣廠	23	6.989	7	27,225.47
金管會	中央存保公司	8	0.095	11	7,454.07
總計		232,795	65,855.284	32,058	21,738,478.07

※註：1.資料來源，各國營事業106年5月間提供資料，本中心彙整。
2.受篇幅與表格欄位限制，本報告對各國營事業均以簡稱表達(以下同)。
3.詢據桃機公司，其用地係向交通部民航局租用，故無經管土地。
二、國營事業經管資產中屬於閒置、低度利用及被占用之土地及建物概況
國營事業管理法第2條規定：「國營事業以發展國家資本，促進經濟建設，便利人民生活為目的。」同法第4條復規定：「國營事業應依照企業方式經營，以事業養事業，以事業發展事業，並力求有盈無虧，增加國庫收入。…。」另按106年度中央及地方政府預算籌編原則第五點規定：「中央及地方政府特種基金預算收支，依下列原則辦理：…(九)特種基金應積極活化閒置、低度利用及不經濟使用之不動產，以發揮資產效益，並加強財務管理…。」是以，國營事業倘如能積極管理活化經管土地及建物等不動產，將可發揮資產效益並增加其營運績效。
然而，部分國營事業由於環境變遷、組織或業務調整、廠所整併、停閉廠區，或早年因地形交錯、界址不明被占耕、占建使用等因素影響，導致其經管房地資產處於閒置、低度使用或被占用等情形。經查：
(一)截至106年4月底國營事業尚待清理活化之閒置土地1萬7,207筆、面積2,839.4895公頃，低度利用土地455筆、面積99.8973公頃，被占用土地1,087筆、面積36.7701公頃，總計1萬8,749筆、面積達2,976.1569公頃(詳附表2-2)。
(二)截至106年4月底整體國營事業尚待清理活化閒置建物79筆、面積13萬6,944.85平方公尺，被占用建物(主要為宿舍)153戶、面積計1萬1,125.66平方公尺，合計達14萬8,070.51平方公尺(詳附表2-3)。
(三)經查國營事業尚待清理活化房地資產中，又以台糖公司之閒置、低度使用及被占用土地計2,671.1195公頃(占整體國營事業面積89.75%)、閒置建物計6萬5,021.95平方公尺(占整體國營事業面積47.48%)所占比例最高。
附表2-2：各國營事業尚待清理活化之閒置、低度利用及被占用土地彙整表(截至106年4月底) 單位：筆；公頃
國營 / 事業	閒置土地		低度利用土地		被占用土地
	筆數	面積	筆數	面積	筆數	面積
中油公司	87	10.89	5	15.16	-	-
台電公司	141	122.26	88	17.15	3	0.1184
台糖公司	16,759	2,665.17	11	5.8821	5	0.0674
台水公司	5	0.2203	31	3.6912	10	0.1090
中華郵政公司	-	-	-	-	-	-
港務公司	69	5.0837	13	1.1490	10	0.0708
港勤公司	-	-	-	-	-	-
港區土開公司	-	-	-	-	-	-
桃機公司	-	-	-	-	-	-
機場保全公司	-	-	-	-	-	-
臺鐵局	11	32.5650	102	30.6404	997	35.8889
臺灣金控公司	-	-	-	-	-	-
臺銀公司	103	1.8849	205	26.2246	1	0.0420
臺銀人壽公司	-	-	-	-	-	-
臺銀證券公司	-	-	-	-	-	-
土銀公司	32	0.9875	-	-	61	0.4736
土銀保經公司	-	-	-	-	-	-
輸出入銀行	-	-	-	-	-	-
菸酒公司	(※)	0.4281	-	-		-
財政部印刷廠	-	-	-	-	-	-
中央銀行	-	-	-	-	-	-
中央造幣廠	-	-	-	-	-
中央印製廠	-	-	-	-	-	-
中央存保公司	-	-	-	-	-	-
總計	17,207	2,839.4895	455	99.8973	1,087	36.7701

※註：1.資料來源，各國營事業106年5月間提供，本中心彙整。
2.據中華郵政公司表示，該公司訂有房地清查頻率及巡查計畫定期巡查有無占用情形，故截至106年4月底其經管之房地資產雖無處於低度利用、閒置或被占用狀態；目前招租中之房舍，皆為營業使用之節餘空間騰出後活化辦理招租。
3.台電公司截至106年4月低度利用土地另有「大安E/S北側商業區空地都市更新案」已與實施者完成簽約，尚待實施者整合其他土地中。
4.詢據菸酒公司，其閒置土地僅為部分土地故無法計算筆數。
附表2-3：各國營事業尚待清理活化之閒置、低度利用及被占用建物彙整表(截至106年4月底) 單位：筆、戶數；平方公尺
國營 / 事業	閒置建物		低度利用建物		被占用建物(含宿舍)
	筆數	面積	筆數	面積	戶數	面積
中油公司	1	485.94	-	-	125	8,301.73
台電公司	-	-	-	-	-	-
台糖公司	33	65,021.95	-	-	-	-
台水公司	-	-	-	-	7	1,487.28
中華郵政公司	-	-	-	-	-	-
港務公司	8	8,022.49	-	-	6	589.29
港勤公司	-	-	-	-	-	-
港區土開公司	-	-	-	-	-	-
桃機公司	4	13,230.73	-	-	-	-
機場保全公司	-	-	-	-	-	-
臺鐵局	-	-	-	-	15	747.36
臺灣金控公司	-	-	-	-	-	-
臺銀公司	14	5,493.43	-	-	-	-
臺銀人壽公司	-	-	-	-	-	-
臺銀證券公司	-	-	-	-	-	-
土銀公司	15	26,524.31	-	-	-	-
土銀保經公司	-	-	-	-	-
輸出入銀行	-	-	-	-	-	-
菸酒公司	4	18,166.00	-	-	-	-
財政部印刷廠	-	-	-	-	-	-
中央銀行	-	-	-	-	-	-
中央造幣廠	-	-	-	-	-	-
中央印製廠	-	-	-	-	-	-
中央存保公司	-	-		-	-	-
總計	79	136,944.85	0	0	153	11,125.66

※註：1.資料來源，各國營事業106年5月間提供資料，本中心彙整。
2.據台糖公司106年5月間回復該公司並無宿舍被占用。

參、近年度國營事業對經管閒置、低度利用及被占用之房地資產活化與處理成效概況
一、近年度國營事業推動閒置及低度利用之房地資產活化相關措施
為推動各機關經管閒置、低度利用大面積國有建築用地活化作業，提升土地運用效益，行政院於98年底核定「國有不動產清理活化作業計畫」[3]，期藉由督導小組督促各機關清理大面積之建築用地[中央機關經管單筆或毗鄰合計超過500坪(1,650平方公尺)之國有建築用地及國營事業管有土地]，建置完整資訊，提出活化運用方式，以有效利用國有土地。
[3] .行政院98年12月25日核定「國有不動產清理活化作業計畫」，復於100年5月6日修正該計畫；其範圍包括：中央機關經管單筆或毗鄰合計超過500坪(1650平方公尺)之國有建築用地及國營事業管有土地之清理及活化(清理：本計畫核定之日起至99年8月31日分3期3個區域辦理。二、活化：本計畫核定之日起至101年12月31日止，並視執行情形，持續推動。)
另為挹注財源紓解政府財政困窘情形，行政院院會103年2月27日通過財政部研提「財政健全方案」，其中「積極活化事業機構財產」，將國營事業資產活化納為政府重要施政重點之一。財政部嗣於103年3月4日依據該財政健全方案訂定「加強國有不動產活化運用計畫」，為期4年(103年1月1日至106年12月31日)，推動範圍包含公司組織國營事業機構(以下簡稱國營公司)管有之不動產，期督促國營事業提升資產運用效益，創造事業盈餘。主要措施包括：
(一)主管機關負責督導及管考所屬國營事業之不動產活化運用情形。
(二)透過「國有土地清理活化督導小組」運作，督導活化運用情形：1.於行政院「國有土地清理活化督導小組」[4]會議，排定郵、油、電、糖、水公司等國營事業提報資產活化運用計畫、執行績效及管考方式，促其活化國家資產，提升運用效益。2.辦理期程：配合「國有土地清理活化督導小組」會議期程辦理。
[4] .詢據財政部國有財產署，行政院「國有土地清理活化督導小組」於105年11月28日停止運作。
(三)由國有財產署每季彙整各機關執行情形簽報財政部，並由財政部定期或不定期瞭解主管機關督導及管理機關辦理情形。
經洽詢財政部國有財產署，有關國營公司103年度至105年度「加強國有不動產活化運用計畫」之清理活化執行情形，據復除無閒置及低度利用土地之國營公司外，自103年6月17日起至104年11月4日間陸續安排中油公司、台電公司、台水公司、台糖公司、中華郵政公司、港務公司、菸酒公司、臺銀公司及土銀公司等9家國營公司分別提報國有土地清理活化督導小組第17次至第20次、第22次會議報告，之後則續由各主管機關督導辦理(詳附表3-1)。

附表3-1：財政部國有財產署依「加強國有不動產活化運用計畫」促請國營公司清理活化管有不動產執行情形表
相關措施	執行情形(103年度至105年度)
1.各主管機關負責督導及管考所屬國營事業(公司組織)之不動產活化運用情形。 / 2.透過督導小組運作，督導活化運用情形。	1.103年4月22日函請各主管機關督導所屬國營公司限期全面盤點經管土地，擬具資產活化運用計畫及提報重點開發案件。盤點結果已提報督導小組第17次會議報告，各國營公司管有土地總計18萬723筆，面積6萬982公頃，其中非自行使用屬閒置或低度利用之可活化土地共1萬717筆，面積1,345.75公頃，又位於五都地區者計6,823筆，面積892.40公頃，其中閒置者6,477筆，面積821.52公頃，低度利用者346筆，面積70.88公頃。
	2.各國營公司除桃機公司無自有用地、中央存保公司檢討自有土地無閒置及低度利用情形，安排台灣中油、台灣電力、台灣自來水、台灣糖業、中華郵政、臺灣港務、臺灣菸酒、臺灣銀行及臺灣土地銀行等9家國營公司分別提報國有土地清理活化督導小組第17次(103年6月17日)、第18次(103年10月9日)、第19次(104年3月18日)、第20次(104年6月25日)及第22次(104年11月4日)會議報告，後續由各主管機關督導辦理。

※註：1.資料來源，整理財政部國有財產署106年5月下旬提供相關資料。
2.本表「國營公司」係指公司組織之國營事業，其管有土地、建物不適用國有財產法規定。
此外，各主管機關為強化所屬國營事業資產運用效益，近年度經由設置土地清理活化小組等方式，加強管控及督促所屬國營事業依所訂期程辦理相關房地資產清理活化作業：
(一)為加強督促所屬國營事業積極檢討推動土地資產活化，經濟部成立「經濟部加強土地清理活化小組」陸續召開會議檢討[5]，對於所屬國營事業之閒置、低度利用及被占用土地建立管考督導機制，並督促各國營事業檢討訂定土地管理處分之相關規範，例如台糖公司已訂定土地出售作業要點、土地提供出租及設定地上權要點等，報經該公司董事會核定後實施。
[5] .據經濟部106年5月提供「經濟部加強土地清理活化小組」最近3次召開會議日期分別為106年2月21日(第20次會議)、105年8月10日(第19次會議)及104年6月22日(第18次會議)。
(二)交通部於100年6月1日成立「交通部所屬國營事業清理活化推動小組」作為主要督導機制，原則上每半年召開會議乙次，所屬國營事業將管有閒置、被占用不動產處理情形及執行進度提報該小組會議，並以每年處理10%為目標，迄今已召開10次會議。
(三)財政部所屬國營事業除配合「國有土地清理活化督導小組」會議期程辦理外，並訂定相關清理活化措施，例如臺銀公司對低度利用土地建物之清理活化措施，主要係依地上建物使用情形及都市計畫管制劃分處理對策；閒置土地建物活化規劃則為：1.位於市區之畸零地，透過都市更新機制或鄰地需求合併讓售使用。2.不適合作行舍使用土地，規劃出租他人經營停車場，增加收益。3.都市發展緩慢土地，配合地方政府使用需求，無償借予代管，爭取減免地價稅及維護管理費支出。

二、近年度國營事業對經管閒置、低度利用及被占用房地資產之清理活化成效概況
經調查國營事業103年度至105年度對經管閒置、低度利用及被占用房地資產之清理活化成效概況，謹臚列如下：
(一)經濟部所屬國營事業103年度至105年度完成土地資產活化之執行效益共計124.74億元(詳附表3-2)。
附表3-2：經濟部所屬國營事業103年度至105年度土地資產活化之執行成效彙整表 單位：公頃；新台幣億元
國營事業	已完成資產活化案件	面積	效益
台電公司	「文山區景美段廢塔地」、「臥龍變電所西側住宅區空地」、「羅斯福路2段臨停用地」等3案(以合建、都市更新或設定地上權方式活化)	0.05	8.08
中油公司	「板橋前倉庫土地」、「高雄楠都段土地」及「新竹市民華加油站旁土地」等3案(以出租或設定地上權方式活化)。	3.12	15.81
台糖公司	各項土地出租、設定地上權及合建案	622.13	100.72
台水公司	閒置或低度利用土地以出租、畸零地出售等方式活化	2.06	0.13
總計		627.36	124.74

※註：1.資料來源，經濟部106年5月間提供。
(二)財政部所屬國營事業103年度至105年度對經管閒置、低度利用及被占用房地資產之清理活化成效，除無閒置及低度利用土地之各國營公司，以及菸酒公司於該期間未有實際完成資產活化案件外，臺銀公司、土銀公司分別完成資產活化案件4件及34件，已實現收入數分別為1億2,950萬元及2億9,286萬餘元(詳附表3-3)。
附表3-3：財政部所屬國營事業103年度至105年度土地及建物資產活化執行成效彙整表 單位：公頃；新台幣萬元
國營事業名稱	已完成房地資產活化案件數	已活化面積	103至105年度已實現收入合計數
臺銀公司	4	12.76	12,950.0
土銀公司	34	5.29	29,286.8
菸酒公司	無	無	無

※註：1.資料來源，整理自各國營事業106年5月提供資料；本表謹臚列財政部所屬國營事業103年度至105年度管有閒置、低度利用土地及建物者。
(三)詢據交通部，其所屬國營事業103年度至105年度列管閒置及被占用不動產之清理活化執行成效如下：
1.閒置不動產之清理活化情形(中華郵政公司均無處理結果)
(1)103年度：機場公司、港務公司、臺鐵局活化率分別為33.33%、5.88%、2.7%，收益合計291.89萬元。
(2)104年度：機場公司、臺鐵局活化率分別為50%、12.5%，收益計113.35萬元；港務公司無處理結果。
(3)105年度：機場公司、臺鐵局、港務公司活化率分別為25%、3.17%、2.38%，收益合計69.49萬元。
2.被占用不動產之清理活化情形(中華郵政公司及機場公司無被占用情形)
(1)103年度：港務公司結案率25.86%；臺鐵局被占用宿舍結案率36.36%、被占用土地結案率1.17%。
(2)104年度：港務公司結案率35.84%；臺鐵局被占用宿舍結案率34.88%、被占用土地結案率1.57%。
(3)105年度：港務公司結案率62.13%；臺鐵局被占用宿舍結案率37.93%、被占用土地結案率0.75%。
(4)「交通部所屬國營事業清理活化推動小組」對港務公司及臺鐵局被占用之不動產，將管控至占用狀態排除為止，後續則由其自行檢討活化使用，其中屬於臺鐵局經營者，倘無公用需要，則循序變更為非公用財產，移交財政部國有財產署接管處理。

肆、近年度國營事業閒置、低度利用及被占用房地資產清理活化成效之檢討
一、主管機關對所屬國營事業房地資產清理活化之監督管考密度不一，且清理活化成效等相關資訊揭露不足
為提升國家整體資產運用效益，「加強國有不動產活化運用計畫」(期程103年1月1日至106年12月31日)，將中華郵政公司、中油公司、台電公司、台糖公司及台水公司等納入該資產活化計畫，經由各該國營事業提報資產活化運用計畫、執行績效及管考等方式，期能督促其積極清理活化相關房地資產。惟該計畫執行迄今已逾三年，主管機關對所屬國營事業房地資產之清理活化情形及督導管考結果等資訊揭露不足，外界不易瞭解並監督該計畫實際辦理成效暨清理活化進度[6]。
[6] .本中心於106年5月初傳真財政部國有財產署，請其提供各國營事業尚待清理活化之低度利用、閒置及被占用土地建物列管統計資料，包括：103年度起至106年4月底(或最新一季統計)各年度待清理活化之低度利用、閒置及被占用土地建物之筆數與面積統計，以及103年度至105年度實際已進行清理收回、活化具體成果；惟據該署回復「無相關列管統計資料可提供」。
此外，目前各主管機關對所屬國營事業房地資產清理活化之管考查核密度不一，例如：經濟部對所屬國營事業資產清理活化之監督管考範疇，包括其經管閒置、低度利用及被占用土地及建物資產之清理活化成效；而交通部雖成立「交通部所屬國營事業清理活化推動小組」，由所屬國營事業提報管有閒置或被占用不動產清理活化執行情形，惟對於低度利用之不動產部分，並未列入該項督導管考機制範圍。

二、整體國營事業待清理活化之閒置、低度利用及被占用房地資產仍屬龐巨
近幾年度政府雖陸續推動國營事業閒置及低度利用之房地資產活化相關措施，惟截至106年4月底止整體國營事業經管之房地資產，處於閒置、低度利用及被占用之面積及現值仍屬龐巨，允應積極賡續檢討妥處。謹說明如下：
(一)閒置、低度利用及被占用土地
截至106年4月底止，包括：台糖公司、台鐵局及台電公司等9家國營事業經管土地資產，尚有待清理活化之閒置土地面積2,839.4895公頃，公告現值2,025.49億元、低度利用土地面積99.8973公頃，公告現值1,549.59億元、被占用土地面積36.7701公頃，公告現值418.25億元，整體國營事業尚待清理活化之閒置、低度利用及被占用土地面積總計達2,976.1569公頃，公告現值總計達3,993.32億元(詳附表4-1)。
(二)閒置及被占用建物(宿舍)
截至106年4月底止，包括：台糖公司、菸酒公司及臺銀公司等7家國營事業尚有待清理活化之閒置建物面積13萬6,944.85平方公尺，房屋課稅現值1億6,281萬元；另中油公司等4家國營事業被占用建物(宿舍)共153戶，面積1萬1,125.66平方公尺，整體國營事業尚待清理活化之閒置及被占用建物面積總計達14萬8,070.51平方公尺(詳附表4-2)。
附表4-1：各國營事業尚待清理活化之閒置、低度利用及被占用土地彙整表(截至106年4月底) 單位：公頃；新台幣萬元
國營 / 事業	閒置土地		低度利用土地		被占用土地
	面積	公告現值	面積	公告現值	面積	公告現值
中油公司	10.89	133,100	15.16	744,868	-	-
台電公司	122.26	884,278	17.15	2,681,555	0.1184	2,724.0
台糖公司	2,665.17	16,582,699	5.8821	107,224	0.0674	147.3
台水公司	0.2203	1,614	3.6912	108,141	0.1090	6,913.0
港務公司	5.0837	242,574	1.1490	31,397	0.0708	2,853.0
臺鐵局	32.5650	2,296,029＊	30.6404	9,354,962＊	35.8889	4,014,786.0
臺銀公司	1.8849	56,683	26.2246	2,467,735	0.0420	373.8
土銀公司	0.9875	52,645	-	-	0.4736	154,657.5
菸酒公司	0.4281	5,290	-	-	-	-
總計	2,839.4895	20,254,912	99.8973	15,495,882	36.7701	4,182,454.6

※註：1.資料來源，各國營事業106年5月間提供，本中心彙整；本表謹臚列截至106年4月底管有閒置、低度利用及被占用土地之國營事業。
2.表內臺鐵局閒置及低度使用土地均為105年度之公告現值，其中低度使用土地中不包括3筆尚未擬定活化土地(0.2663公頃)之公告現值。
附表4-2：各國營事業尚待清理活化閒置及被占用建物(宿舍)彙整表(截至106年4月底) 單位：平方公尺；新台幣萬元
國營 / 事業	閒置建物		被占用建物(宿舍)
	面積	房屋課稅現值	戶數	面積
中油公司	485.94	45.00	125	8,301.73
台糖公司	65,021.95	7,058.53	-	-
台水公司	-	-	7	1,487.28
港務公司	8,022.49	1,051.56	6	589.29
桃機公司	13,230.73	0	-	-
臺鐵局	-	-	15	747.36
臺銀公司	5,493.43	3,600.80	-	-
土銀公司	26,524.31	(※註2)	-	-
菸酒公司	18,166.00	4,526.00	-	-
總計	136,944.85	16,281.89	153	11,125.66

※註：1.資料來源，各國營事業106年5月間提供資料，本中心彙整。經調查截至106年4月底各國營事業並無低度利用之建物，故本表謹臚列截至106年4月底管有閒置及被占用建物之國營事業。
2.詢據土銀公司，其閒置建物多為管有整棟大樓之部分樓層(例如基隆市中正區義一路Ｏ號為15層樓建物，於106年4月底該大樓9、15樓係屬閒置情形)，故無法單獨計列區分閒置建物之房屋課稅現值。
三、尚有面積逾五成之閒置及低度利用土地迄未擬定活化計畫
經查部分國營事業截至106年4月底對經管閒置及低度利用之土地，仍有尚未擬定活化計畫者，包括：中油公司、台糖公司、港務公司、臺鐵局、臺銀公司及土銀公司等，其中閒置土地計8,548筆、面積1,610.65公頃，低度利用土地152筆、面積22.09公頃，總計達8,700筆、面積1,632.73公頃之閒置及低度利用土地尚未擬定活化計畫(詳附表4-3)。雖然部分閒置及低度利用土地受限於基地個別條件，如面積畸零狹小或位處偏鄉等因素，較難有效單獨予以規劃利用；惟部分國營事業自104年底起至106年4月底尚未擬定活化計畫閒置及低度利用土地之筆數與面積均相同；且106年4月底尚未擬定活化計畫土地面積合計1,632.73公頃，占整體國營事業經管之閒置及低度利用土地總面積2,939.3868公頃，比率達55.54%，實有待積極研謀擬定活化對策。
附表4-3：國營事業經管尚未擬定活化計畫之閒置及低度利用土地統計表(104年底至106年4月底) 單位：筆；公頃
國營事業	年度	閒置		低度利用		合計
		筆數	面積	筆數	面積	筆數	面積
中油公司	104年底	43	5.66	4	21.74	47	27.40
	105年底	43	5.66	3	7.54	46	13.20
	106年4月底	43	5.66	3	7.75	46	13.41
台糖公司	104年底	8,705	1,720.53	3	0.09	8,708	1,720.62
	105年底	8,409	1,612.05	3	0.09	8,412	1,612.14
	106年4月底	8,325	1,596.69	3	0.09	8,328	1,596.78
港務公司	104年底	70	5.09	10	0.75	80	5.85
	105年底	70	5.09	10	0.75	80	5.85
	106年4月底	64	4.87	8	0.52	72	5.39
臺鐵局	104年底	6	1.45	2	0.17	8	1.61
	105年底	6	1.45	3	0.27	9	1.71
	106年4月底	6	1.45	3	0.27	9	1.71
臺銀公司	104年底	103	1.88	116	13.46	219	15.34
	105年底	103	1.88	135	13.46	238	15.34
	106年4月底	103	1.88	135	13.46	238	15.34
土銀公司	104年底	7	0.13	-	-	7	0.13
	105年底	7	0.10	-	-	7	0.10
	106年4月底	7	0.10	-	-	7	0.10
總計	104年底	8,934	1,734.74	135	36.21	9,069	1,770.95
	105年底	8,638	1,626.23	154	22.11	8,792	1,648.34
	106年4月底	8,548	1,610.65	152	22.09	8,700	1,632.73

※註：1.資料來源，各國營事業106年5月間提供資料，本中心彙整。
2.本表僅彙整臚列104年底至106年4月底國營事業尚有未擬定活化計畫之閒置及低度使用土地者。
3.表內部分數字加總後略有尾差，係因四捨五入取至小數點後二位之故。
4.臺銀公司尚未擬定活化計畫之低度利用土地原為116筆，105年度因辦理分割後筆數增加為135筆，惟其面積不變。

四、近年度部分國營事業閒置及低度利用房地資產之筆數與面積不減反增
國營事業近年度於主管機關管控督導下，依所訂期程辦理閒置及低度利用房地資產清理活化作業，雖大多已進行或預計進行活化措施並略具成效，惟仍有少數國營事業近年度(自104年底至106年4月底止)經管閒置及低度利用之房地資產面積及筆數不減反增。例如：
(一)台水公司閒置及低度利用之土地由104年底32筆、總面積3.21公頃，逐年增加至106年4月底之36筆、3.9115公頃。另土銀公司閒置土地亦由104年底之25筆、總面積0.5717公頃，增加至106年4月底之32筆、0.9875公頃(詳附表4-4)。
(二)桃機公司經管之閒置建物由104年底2筆、面積1萬2,739.66平方公尺，逐年增加至106年4月底之4筆、面積1萬3,230.73平方公尺。另臺銀公司之閒置建物亦由104年底11筆、面積5,087.31平方公尺，逐年增加至106年4月底之14筆、面積5,493.43平方公尺(詳附表4-5)。
雖然上述國營事業近年度經管閒置及低度利用房地資產總筆數及面積增加，部分係因重新清查經管之土地與建物使用現況，新增可清理活化之房地資產，抑或變更土地用途等因素所致，惟鑒於部分國營事業待處理之閒置及低度利用房地資產現值龐鉅，允應積極持續推動活化利用作業。
附表4-4：近年度台水公司及土銀公司經管閒置及低度利用土地變動情形表 單位：公頃；新台幣萬元
國營事業	年度	總筆數	總面積	公告現值總額
台水公司	104年底	32	3.2100	109,701
	105年底	32	3.5593	129,235
	106年4月底	36	3.9115	109,755
土銀公司	104年底	25	0.5717	31,013.89
	105年底	32	0.9875	53,664.77
	106年4月底	32	0.9875	52,645.56

※註：1.資料來源，各國營事業106年5月間提供資料，本中心彙整。
2.本表僅臚列自104年底起至106年4月底經管閒置及低度利用土地筆數及面積均增加之國營事業。
附表4-5：近年度桃機公司及臺銀公司經管閒置建物變動情形表
單位：平方公尺；新台幣萬元
國營事業	年度	總筆數	總面積	房屋課稅現值總額
桃機公司	104年底	2	12,739.66	-
	105年底	3	12,861.98	-
	106年4月底	4	13,230.73	-
臺銀公司	104年底	11	5,087.31	2,873.7
	105年底	13	5,340.29	3,462.5
	106年4月底	14	5,493.43	3,600.8

※註：1.資料來源，各國營事業106年5月間提供資料，本中心彙整。
2.本表僅臚列自104年底起至106年4月底經管閒置建物筆數及面積均增加之國營事業。

五、國營事業對經管閒置、低度利用及被占用房地資產尚須負擔鉅額地價稅、房屋稅與維護費用
截至106年4月底整體國營事業仍有多筆閒置、低度利用及被占用之房地資產(詳附表4-1及4-2)，該等土地及建物除面積與現值龐巨外，每年尚須負擔高額地價稅、房屋稅及維護費用等，以105年度為例，台糖公司等多家國營事業對閒置、低度利用與被占用房地資產須負擔地價稅、房屋稅等稅賦逾13.5億元，以及維護費用逾1.29億元(以上為扣除土銀公司部分，且不包括臺鐵局閒置及低度利用土地63.20公頃之稅賦與維護費用[7]，詳附表4-6)，除影響房地資產運用效益外，亦衝擊國營事業營運績效及競爭力。
[7] .詢據臺鐵局，該局以管有土地為一部分處於閒置、低度利用狀態，無法評計其稅賦與維護費用，而未提供相關數據。
附表4-6：各國營事業105年度閒置、低度利用及被占用土地建物須負擔稅賦與維護費用統計表 單位：新台幣萬元
國營 / 事業	閒置、低度利用及被占用土地		閒置及被占用建物
	稅賦	維護費用	稅賦	維護費用
中油公司	4,632.30	88.00	2,951.77	-
台電公司	29,650.38	-	-	-
台糖公司	78,961.11	7,403.00	144.06	-
台水公司	542.91	52.00	495.69	-
港務公司	1,213.68	-	24.78	-
桃機公司	-	-	-	-
臺鐵局	N/A＊	N/A＊	-	-
臺銀公司	16,243.28	5,404	89.00	-
土銀公司	868.80	0	1,573.00＊	464.79＊
菸酒公司	8	-	69.00	-
總計＊	132,120.46	12,947.00	5,347.30	464.79

※註：1.資料來源，各國營事業106年5月間提供，本中心彙整；本表謹臚列105年度管有閒置、低度利用及被占用房地資產之國營事業。
2.詢據臺鐵局，該局以閒置、低度利用及被占用土地為一部分處於閒置、低度利用狀態，無法評計其稅賦與維護費用，故未提供相關數據。另桃機公司105年度雖有閒置建物1萬2,861.98平方公尺，惟該公司回復，期房屋課稅現值為零，亦無相關稅賦與維護費用。
3.表內土銀公司建物之房屋稅及維修維護費係為各該大樓稅賦及維修維護費用總金額，由於閒置建物僅為各該大樓之部分樓層，尚無法評計閒置部分之稅賦與維護費用；故而本表土銀公司及總計之房屋稅及維護費用數字容有高估。

六、部分國營事業閒置及低度利用土地預計完成開發時程延宕，相關活化策略之評估規劃暨辦理成效容待加強
鑒於大面積之國有土地具有資源稀少性及高價值性，依101年1月4日修正公布國有財產法第53條規定[8]，面積在1,650平方公尺以上國有土地不得標售。行政院於102年6月核定「活化資產永續財政方案」將大面積國有建築用地以招標設定地上權、參與都市更新、結合目的事業主管機關合作開發及標租等方式進行活化資產。故國營事業近年度對不動產清理活化策略主要係依據房地資產屬性、特徵（地形、環境及臨路交通等條件）進行，凡於業務及經濟上無保留價值者，依現況積極伺機出售或出租；具開發潛力者，採取設定地上權收取權利金、合作開發、ROT、BOT或OT及參與都市更新等方式規劃利用推動相關業務。
[8] .國有財產法第53條規定：「非公用財產類之空屋、空地，並無預定用途，面積未達一千六百五十平方公尺者，得由財政部國有財產局辦理標售。面積在一千六百五十平方公尺以上者，不得標售。」
近幾年由於地方政府調漲土地公告現值及公告地價，加上市場環境欠佳、都更案內容或範圍遭部分地主反對，需再評估重新劃定等因素影響，部分國營事業推動土地活化時程有所延宕[9]，例如中油公司中崙加油站旁低度利用土地原規劃設定地上權已有數年，惟目前仍處於開發評估階段，預計108年度始能完成活化（詳附表4–7）。另台電公司待處理之低度利用(開發中)土地，如核火工處辦公室土地公開招標設定地上權案預計效益115億元、北部儲運中心都市計畫變更案預計效益279億元，原預計完成開發年度分別為105年度及106年度，然因文化部列為具文化資產潛力建物、回饋土地變更後由台北市政府協助擬訂土地都市計畫細部計畫作業等，均延至109年度始能完成開發（詳附表4–8），顯示相關土地活化策略之評估規劃暨推動辦理成效均有待加強。
[9] .中油公司、台電公司經管閒置及低度利用土地中，預計於107年度後始能完成活化者分別為12案及13案。
附表4-7：中油公司經管待處理活化閒置及低度利用土地明細表
(預計107年度之後完成活化部分) 單位：公頃；新台幣億元
待處理活化之閒置土地
案名	活化方式		面積		效益		預定完成年度		執行情形
桃園縣大園鄉沙崙段沙崙小段００-００地號30筆	出售/出租		4.04		1.302		109至114年		視市場行情逐年出售或出租，預計每年完成6筆土地活化
高雄市小港區港和段００地號4筆	合建/設定地上權		1.02		2.97		107年		規劃中
高雄市仁武區澄清段００-０地號土地15筆	出租		1.03		0.030		108年		於104年前完成2筆活化，餘13筆
新北市淡水區關渡段００-０地號7筆	洽鄰地合建或標售		0.13		0.731		規劃中		規劃中
新竹市成功段００地號2筆	設定地上權		0.47		規劃中		規劃中		刻辦理併購毗鄰地事宜
待處理活化之低度利用土地
案名	活化 / 方式	面積		一次性效益		年租金		預定完成年度		執行情形
新竹材料倉庫土地	都市更新/合建	1.42		18.11		0		111		106年都更廠商簽約；111年分回權益價值
新北市永和區保平段土地	都市更新	0.01		0.777		0		108		事業計畫暨權利變換計畫於104.10.15發布實施
中崙加油站旁土地	設定地上權	0.41		11.11		0.21		108		開發評估中
高雄成功廠區土地	設定地上權	14.03		50.00		0.30		108		申請開發許可中
新北市關渡自強路土地	合建	1.65		40.00		0		113		預計109年合建廠商簽約；113年分回權益價值
苗栗火車站前土地	出租	0.14		-		0.03		109		因市場環境不佳暫無法開發，正積極接洽業者，並尋求適當開發模式
新竹油庫土地	設定地上權	6.15		16.38		0.40		110		廢庫後辦理開發

※註：1.資料來源，106年2月21日「經濟部加強土地清理活化小組推動會報」第20次會議中油公司所提相關資料，本表僅彙整臚列預計完成活化年度在107年度以後之案件。
附表4-8：台電公司經管待處理活化閒置及低度利用土地明細表
(預計107年度之後完成活化部分) 單位：公頃；新台幣億元
待處理活化之閒置土地
案名		活化方式			面積		效益		預定完成年度	執行情形
高雄鹽灘地 / （14筆）		1.內政部公告為地方級國家重要濕地。 / 2.短期：配合高雄市政府辦理永安濕地整建工程，將自行規劃設置簡易臨時賞鳥設施並自行管理。 / 3.長期：配合電源開發需要，未來計畫做為發電廠機組擴建，與興建輸電線路、室內煤倉、二氧化碳捕捉與封存等設施。			119.53		-		最快108年	除與高雄市政府協商劃設濕地範圍外，非屬濕地部分刻研議長期電源開發方案，若可順利陳奉政府核定及通過環評，最快將編列108年預算開始先期作業。
台北市文山區景美段三小段００地號等(126筆)		變賣			2.74		2.31		106至107年	閒置土地大多為輸電線路廢棄後之「廢塔地」，將攤列於106至107年度辦理。
待處理活化之低度利用(開發中)土地
案名	活化 / 方式		面積	效益		預定完成年度		執行情形
高雄「特貿三」基地	參與高雄市政府主辦都市更新		5.31	21.00		107(原列103)		目前由高雄市政府主導朝公辦都更方向進行，刻就該合作方案與市府協商溝通中。又高雄市政府組建「亞洲新灣區開發策略聯盟」，擬與區內公民營事業簽訂合作意向書，目前雙方已於106年2月23日簽訂，作為表達共同合作之意願。
澎湖電廠土地	都市計畫變更		2.02	0.1/年		107(原列104)		105年5月董事會指示重啟本案都市計畫變更程序，案經董事105年8月現勘後，依董事建議方案於10月、12月與縣府研商細部計畫及協議書內容，惟有關變更回饋條件及需負擔之公共設施興闢費用，經台電公司106年1月再洽澎湖縣政府協商結果仍有差距，後續將俟該等回饋條件與縣府達成共識後，再行提報董事會審定簽訂協議書，以完成都市計畫變更程序。
核火工處辦公室土地設定地上權案	公開招標設定地上權		1.81	115		109(原列105)		本案建物已被文化部列為具文化資產潛力建物名單，未來建物拆除時將遇地方政府啟動文資審議程序，為避免招標爭議，該公司除召開土地活化諮詢會議並拜會北市文化局，委請文資學者研擬建物風貌保留說帖，案經105年10月董事會討論決議：另組規劃專案小組研議後續開發方向。刻就董事建議之方案研究評估可行性中。
泰順街宿舍合建案	參與合建		0.07	3.23		107(原列105)		已召開5次工作會議協商，106年2月第5次工作小組會議中甫與建商達成初步共識，刻進行公司內部陳報審議作業中。
和平東路一段臨停參與都更案	參與都市更新		0.02	2.00		109(原列105)		本案事業計畫台北市政府已於105年5月12日核定公告實施，105年7月與實施者就產品分配協商，惟仍未達成協議，持續協商中，另因有部分地主仍強烈反對，實施者表示將再評估重新劃定都更範圍或須大幅度變更事業計畫，都更辦理時程將往後遞延。
綜研所後方汀州路空地參與都更案	參與自來水處主辦都市更新		0.04	0.93		109(原列105)		本案由北水處主導，目前尚有10餘戶地主未能達成協議，都更實施者持續整合中。
北部儲運中心	都市計畫變更		3.69	279.00		109(原列106)		本案業經105年11月董事會審議同意，將北部儲運中心及修護處二處各需回饋土地改集中於北部儲運中心北側土地回饋，並於106年2月14日與台北市政府正式簽訂MOU，由台北市政府協助擬訂二處土地都市計畫細部計畫作業。
信義路二段臨停參與都更案	參與都市更新		0.02	5.00		107(原列106)		本案經105年7月27日都市更新聽證程序後實施者始轉變態度積極協商，針對該公司提出相關房屋選配、使用項目變更等需求檢討中，俟與實施者確認結果後再提報董事會審議。
寶清街宿舍都市更新案	主導都市更新（原參與營建署主辦都市更新）		0.16	7.26		108(原列106)		營建署建議暫緩辦理公辦都更，該公司經評估後，擬主導公開招商辦理都市更新。目前刻研析基地基本條件並擬具相關說明資料中，預計106年中洽周邊地主進行整合作業。
電力修護處	都市計畫變更		3.39	225.00		109(原列108)		本案業經105年11月董事會審議同意，將北部儲運中心及修護處二處各需回饋土地改集中於北部儲運中心北側土地回饋，並於106年2月14日與台北市政府正式簽訂MOU，由台北市政府協助擬訂二處土地都市計畫細部計畫作業。
大安多目標變電所規劃案	興建地下變電所、地上多目標使用，變電所以外空間出租作旅館使用		0.70	0.43/年		109		已委託旅館專業顧問公司修改多目標旅館設計圖，目前辦理地上多目標新建工程發包工務事宜。

※註：1.資料來源，106年2月21日「經濟部加強土地清理活化小組推動會報」第20次會議台電公司所提相關資料，本表僅彙整臚列預計完成活化年度在107年度以後之案件。

七、部分國營事業員工招待所使用率偏低，且有住房收入尚不敷當年度維護費用情形
經調查各國營事業員工招待所設置及近年度使用率情形[10]，其中中華郵政公司現有9處已營運之郵政員工招待所，104年度及105年度平均住房率除嘉義阿里山郵館逾五成外，其餘各館均未及三成，使用率偏低[11]，不利資產有效運用；且104年度澎湖馬公鎖港等4處郵館及105年度南投霧社郵館之住房收入，均不敷當年度維護維修費用，致影響該公司獲利(詳附表4-9)。
[10] .據台糖公司106年5月間回復該公司並未設置員工招待所。
[11] .部分參考本中心「中華郵政股份有限公司106年度營業預算評估報告」。
另台電公司截至106年4月底止共設置員工招待所(會館)14處，主要以公務住宿使用(出差、訓練)為優先，目前除供公務使用或大修等情形外，亦開放現職、退休員工與其眷屬休閒訂房使用，以推動員工正當教育休閒活動，並提升房屋經營使用效益。惟105年度除金瓜石、和平、南火及三星等4處會館平均住房率逾五成外，其餘各員工招待所之住房率均未及五成，其中翡翠及林訓2處會館之住房率僅11.80%，實屬偏低。此外，105年度卓蘭、明潭及南火等3處會館之住房收入，均不敷當年度維護維修費用(詳附表4-10)，亦有檢討改善之必要。
附表4-9：中華郵政公司員工招待所建置成本及104年度至106年度住房率與相關收支概況表 單位：新台幣千元；％
招待所名稱	設置日期	建置成本	104年度決算			105年度決算			106年度預算
			平均住房率	維護維修費用	住房 / 收入	平均住房率	維護維修費用	住房 / 收入	維護維修費用	住房收入
嘉義阿里山郵館	104年1月	-	55.67%	1,143	2,241	62.02%	1,114	2,664	-	-
屏東內埔水門郵館	103年8月	120	11.81%	345	394	27.10%	403	606	-	-
屏東琉球郵館	105年7月	546	-	-	-	11.43%	100	145	-	-
花蓮天祥郵館	104年1月	-	14.7%	511	351	16.99%	142	376	-	-
南投霧社郵館	104年1月	-	17.11%	322	342	11.74%	397	244	-	-
南投萬大郵館	104年1月	-	12.04%	283	231	21.24%	314	438	-	-
金門郵館	104年7月	580	16.25%	466	288	24.11%	723	869	-	-
馬祖郵局郵館	105年8月	70	-	-	-	9.2%	53	138	-	-
澎湖馬公鎖港郵館	104年11月	367	8.40%	715	88	18.63	552	586	-	-

※註：1.資料來源，中華郵政公司106年5月間提供資料，本中心彙整。
2.該公司106年度員工招待所無獨立預算，包含在營業場地出租之租金收入項下。
附表4-10：台電公司員工招待所建置成本及104年度至106年度住房率與相關收支概況表 單位：新台幣千元；％
招待所名稱	設置日期	建置成本	104年度決算			105年度決算				106年度預算
			平均住房率	維護維修費用	住房 / 收入		平均住房率	維護維修費用	住房 / 收入	維護維修費用	住房收入
金瓜石會館	97年 / 3月	119	59.20%	1,697	2,568		57.60%	1,504	2,394	1,314	2,570
和平會館	99年3月	5,737	66.20%	1,520	4,770		65.90%	1,204	4,249	769	4,772
翡翠會館	96年6月	10,008	11.50%	137	1,092		11.80%	98	1,104	98	1,106
林口會館	96年6月	1,402	39.20%	80	525		49.70%	28	697	28	700
林訓會館	96年6月	2,445	12.50%	91	349		11.80%	104	384	184	388
通霄會館	96年6月	2,671	24.60%	66	349		27.10%	110	392	66	394
卓蘭會館	98年5月	6,078	31.40%	510	945		36.00%	2,287	1,073	321	1,075
下谷關會館	96年6月	987	35.00%	1,735	1,991		29.70%	1,510	1,742	1,332	1,193
谷訓會館	96年 / 6月	15,816	23.80%	428	1,927		26.80%	487	2,138	316	2,140
大觀會館	96年6月	905	39.20%	662	1,466		49.80%	764	1,731	644	1,733
明潭會館	96年6月	7,375	39.80%	604	1,190		22.40%	2,888	788	386	1,192
南火會館	96年6月	1,843	57.10%	194	364		58.40%	396	374	568	376
天祥會館	96年6月	1,947	39.50%	658	1,056		32.60%	585	841	612	843
三星會館	102年8月	1,808	61.90%	3,149	5,314		64.80%	2,893	5,732	3,314	5,734

※註：1.資料來源，台電公司106年5月間提供資料，本中心彙整。

伍、結論與建議
國營事業房地資產之使用與管理，主要由各事業基於經營管理權責自行核定辦理，其主管機關則負責督導列管。近幾年國營事業雖持續推動資產活化作業，惟受到景氣循環、民眾抗爭及公告地價上漲等因素影響，部分閒置及低度利用土地推動開發未如預期，截至106年4月底整體國營事業閒置、低度利用及被占用房地資產筆數及面積龐巨，該等房地資產每年尚須負擔鉅額稅賦與維護費用，且部分閒置及低度利用土地迄今尚未擬定活化計畫，清理活化利用成效欠佳，另部分國營事業員工招待所使用率偏低，亦影響國營事業營運績效及競爭力，加以主管機關對所屬國營事業房地資產清理活化之督考查核密度不一，清理活化成效等資訊揭露不足等缺失，均應檢討改進，以提升國營事業資產運用效益並挹注其盈餘。以下謹就目前國營事業閒置、低度利用及被占用房地資產之清理活化提出相關建議：
一、各主管機關應持續督促所屬國營事業積極推動清理活化作業，並定期列管追蹤辦理成效
截至106年4月底止整體國營事業閒置、低度利用及被占用房地資產面積龐巨，各主管機關除應督促所屬國營事業持續清查盤點房地利用現況(含營業、非營業用地)及清理活化進度外，宜建立閒置、低度利用及被占用房地資產資料庫，綜合考量房地條件適時檢討調整活化開發方式(如：合建、設定地上權、合作開發或出租、BOT或OT、參與都市更新等)，持續滾動檢討改善標的活化期程及其效益(包括未來幾年度預計活化筆數、面積及活化收益等)，並定期列管追蹤活化辦理成效。

二、宜適時完整公布揭露待清理活化之房地資產明細、活化開發方案及清理成效等資訊，以利外界監督並提升民間參與
為提升各國營事業閒置、低度利用及被占用房地清理活化成效，宜依據政府資訊公開法等相關法規[12]，將一定期間內清理活化成效，以及各國營事業待清理活化之閒置、低度利用房地資產與規劃活化開發方案等資訊適時對外公布揭露，除使民眾更加瞭解國營事業房地資產清理活化情形並利於外界監督外，亦可經由公開透明資訊吸引民間廠商或個人參與投資開發方案，使該等房地資產之出租、標售或設定地上權等招標案獲致更佳成效。
[12] .政府資訊公開法第4條第1項規定：「本法所稱政府機關，指中央、地方各級機關及其設立之實 (試) 驗、研究、文教、醫療及特種基金管理等機構。」同法第6條復規定：「與人民權益攸關之施政、措施及其他有關之政府資訊，以主動公開為原則，並應適時為之。」
三、允宜建立政府房地公開調度機制，以提高整體資源利用效益，並宜配合都市更新相關法律修訂規劃房地資產活化開發措施
為提高政府房地資源整體運用綜效，宜建立公開之房地調度機制，並由專責機關積極協調管控，適度導入市場機制，將未符經濟合理使用之營業辦公室等統籌調度活化，例如可將國營事業餘裕空屋提供其他新成立或辦公場所不足之機關(機構)使用，未開闢之公共設施用地及閒置房地則辦理短期出租等；大面積高價值之土地於辦理招商開發時，則宜配合政府各項重要計畫、區域計畫、都市計畫等整體發展予以開發利用。此外，宜參酌近期通過都市危險及老舊建築物加速重建條例，以及都市更新條例草案後續修正時程及法令內容[13]，由相關主管機關暨國營事業協調達成共識，倘若能配合整體都市計畫相關規劃，推動經管龐巨土地及老舊建物之活化措施，將可成為未來都市更新推動標竿，除為國營事業創造收益外，亦能帶動周邊區域發展。
[13] .為突破現行老屋重建困難障礙，近期「都更三法」陸續安排審查，其中「都市危險及老舊建築物加速重建條例」於106年4月25日經本院完成三讀，106年5月10日總統公布；另「國家住宅及都市更新中心設計條例」於106年3月6日由內政部報請行政院審查；「都市更新條例」修正案106年5月4日通過內政部部務會報即將送行政院審查。

四、對於閒置及低度利用之房地，允應定期勘查，避免發生被占用、不當使用或遭棄置垃圾影響環境衛生等情形
截至106年4月底國營事業經管閒置及低度利用房地資產面積龐巨，其中閒置及低度利用土地達2,939.3868公頃，閒置建物面積則為13萬6,944.85平方公尺，除應積極推動清理活化外，對於該等閒置及低度利用房地資產，倘如已失原用途之老舊建物宜予以拆除報廢，尚未開闢或尚無處分計畫之空地，則宜積極鼓勵各級機關學校、法人團體及企業等認養或代管，辦理綠美化等；另各國營事業亦應定期赴經管之閒置、低度利用土地及建物現場實地勘查，防止該房地資產被占用、不當使用或遭棄置垃圾等情形，以免後續清理更加困難或對整體環境衛生造成不良影響。

五、部分國營事業員工招待所使用率偏低，宜研酌對外開放住宿對象之可行性，俾提升房屋經營使用效益
近年度中華郵政公司、台電公司等國營事業員工招待所平均住房率偏低，且部分招待所住房收入尚不敷當年度維護維修費用，不利資產有效運用並影響獲利。除現行優先供公務住宿，以及於公務使用之餘，開放現職、退休員工與其眷屬休閒訂房外，允宜積極研酌對外開放一般民眾住宿之可行性，俾提升國營事業員工招待所經營使用效益。

六、國營事業對被占用土地與建物，宜區分其類型及成因並加強溝通協調予以收回
國營事業對於被占用土地及建物除應本於職責處理外，宜深入瞭解其占用原因並區分類型，於處理程序中亦應積極與占用戶溝通協調，如無合法使用權之占用人係屬弱勢民眾時，宜主動告知依據社會救助法等法規有關予以安置、生活津貼或補助費發給等規定，俾結合政府社會救助機制提供相關協助，以逐年辦理收回。
（分機：1926林靜玟）