國營事業固定資產建設改良擴充計畫之預算編列與執行探討
二、一般建築及設備計畫預算編列與執行概況
一般建築及設備計畫102年度至106年度可用預算數雖由848.23億元減至826.73億元，惟106年度較105年度761.42億元增幅8.58%，為103年度以來最高。而105年度決算數占可用預算數比率82.45%，雖較104年度決算比率79.09%為高，然卻低於102年度之82.75%與103年度之83.09%。
附表1：近年度國營事業固定資產建設改良擴充預算編列與執行概況表
單位：新臺幣億元
項目	投資總額	當年度可用預算數	截至當年度累計預算數	當年度決算數	截至當年度累計決算數
102年度合計	-	2,326.06	8,227.16	1,695.51	7,459.64
1.專案計畫	15,487.21	1,477.83	7,402.75	993.59	6,763.56
(1)繼續計畫	14,671.74	1,351.13	7,276.04	973.73	6,743.70
(2)新興計畫	815.47	126.70	126.71	19.86	19.86
2.一般建築及設備計畫	N.A.	848.23	824.41	701.92	696.08
103年度合計	-	2,253.38	8,038.55	1,795.62	7,525.21
1.專案計畫	14,637.82	1,488.66	7,273.82	1,160.19	6,889.78
(1)繼續計畫	14,240.23	1,454.98	7,240.14	1,158.63	6,888.22
(2)新興計畫	397.59	33.68	33.68	1.56	1.56
2.一般建築及設備計畫	N.A.	764.73	764.73	635.43	635.43
104年度合計	-	2,002.07	8,807.78	1,643.39	8,366.99
1.專案計畫	15,584.67	1,251.04	8,056.08	1,049.41	7,772.34
(1)繼續計畫	14,116.78	1,239.94	8,044.98	1,040.82	7,763.75
(2)新興計畫	1,467.89	11.10	11.10	8.59	8.59
2.一般建築及設備計畫	N.A.	751.03	751.70	593.98	594.65
105年度合計	-	1,940.35	9,726.32	1,537.02	9,251.28
1.專案計畫	17,118.03	1,178.93	8,973.70	909.21	8,630.19
(1)繼續計畫	15,498.35	1,112.65	8,904.62	877.26	8,586.24
(2)新興計畫	1,619.68	66.29	69.08	31.95	43.95
2.一般建築及設備計畫	N.A.	761.42	752.62	627.81	621.09
106年度合計	20,635.27	2,159.21	10,639.30	353.33	8,399.91
1.專案計畫	19,476.84	1,140.81	9,795.41	187.26	8,234.84
(1)繼續計畫	16,829.35	1,111.46	9,755.05	187.15	8,234.73
(2)新興計畫	2,647.49	29.35	40.36	0.11	0.11
2.一般建築及設備計畫	N.A.	826.73	843.89	166.07	165.07

※註：1.資料來源，106年5月間各事業提供，本中心彙整。
2.國營事業家數範圍以106年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表為準。
3.一般建築及設備計畫，於決算並未區分個別計畫項目，係逕以總帳科目列示，致大部分事業無法就執行面提供投資總額，故未列示。
4.102年度至104年度為審定決算數、105年度為行政院核決算數、106年度係截至4月底止執行數（106年度投資總額、預算數均為整年資料），106年度按各事業回覆資料，包括未編列預算但繼續執行之計畫，故106年度投資總額與截至本年度累計數與中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表不同。