國營事業固定資產建設改良擴充計畫之預算編列與執行探討
六、部分重大興建計畫完成後且已逾收回年限，惟投資效益報酬率未達預期目標
國營事業固定資產投資計畫，事前係依「國營事業固定資產投資計畫編製評估要點」分析效益與風險，除配合政府政策及環保需求外，「投資計畫應以資金成本為基礎，並決定一可接受之合理報酬率，作為取捨之標準」，原則上「現值報酬率大於資金成本率且淨現值為正者方可投資」。雖事前評估皆符合標準，惟實際卻產生無法於預期收回年限內收回之未達效益情形。是以，固定資產投資計畫之效益分析機制，實值檢討。說明如下：
(一)已完成並達預期收回年限，惟投資效益未達目標者
國營事業固定資產投資計畫已達預期收回年限，惟投資效益未達目標者計台灣糖業公司9項、台灣中油公司1項、台灣電力公司3項與臺灣港務公司3項（詳附表5），主要係現值報酬率實際數低於資金成本率實際數、現值報酬率之實際數與預計數相去甚遠、實際淨現值為負。
其中台灣糖業公司「台南市文化中心西側綜合商業設施開發計畫」、「蜜鄰便利超市設置投資計畫」、「加油站事業投資計畫（第一期）」等計畫，實際淨現值為負，且現值報酬率均低於預估，並低於資金成本率。而台灣電力公司「興達複循環第一至五號機組發電工程計畫」投資總額365.83億元，實際現值報酬率與淨現值均為負值，「預估經濟壽年內恐無法回收」[1]。
[1] 據洽台電，該計畫因「燃氣複循環機組營運期間適逢天然氣價格高漲及電價受政府管控造成累積虧損，故效益不如預期，預估經濟壽年內恐無法回收，惟對改善空氣品質…貢獻大，但該效益目前無法量化。」
(二)已完成且原預計無法回收者
至固定資產投資計畫已完成且原始即預計無法回收者，計有台灣中油公司4項投資總額合計103.47億元、台灣電力公司9項合計1,783.33億元與臺灣鐵路管理局8項總計360.08億元（詳附表6），無法回收主要係因配合政府政策而推行之建設，或價格受政府管控而致虧損無法於經濟壽年內回收。

附表5：計畫已完成並達預期收回年限，惟投資效益未達目標概況表
單位：新臺幣億元；%
事業名稱	計畫名稱	投資總額	預期收回年月	現值報酬率		資金成本率		淨現值
				預計	實際	預計	實際	預計	實際
台灣糖業公司	豬場重建計畫	1.59	102.03	10.65	2.40	10	10	0.09	-0.02
	生物科技工廠投資計畫(第一期)	9.75	101.03	19.25	6.84	7.98	7.98	10.21	4.03
	加油站事業投資計畫(第二期)	2.55	105.12	11.07	7.42	7.75	7.75	2.20	1.73
	加油站事業投資計畫(第一期)	7.72	102.09	11.62	3.42	8.75	8.75	5.09	-0.05
	加氣站事業投資計畫	0.80	100.04	17.21	0.87	8.25	8.25	1.24	-0.002
	蝴蝶蘭擴產外銷計畫	2.80	100.03	12.70	6.79	8.75	8.75	0.78	0.77
	購併美國加州GS蘭園計畫	2.14	98.09	10.23	4.32	7.75	7.75	0.90	0.04
	台南市文化中心西側綜合商業設施開發計畫	24.68	103.09	11.38	2.02	9	9	19.21	-0.02
	蜜鄰便利超市設置投資計畫	8.18	101.04	9.25	0.02	8	8	1.27	-0.004
台灣中油公司	M9201煉製事業部桃園廠原水管新增(汰舊更新)投資計畫	3.30	105.12	8.57	6.61	8.50	2.24	0.11	0.01
台灣電力公司	興達複循環第一至五號機組發電工程計畫	365.83	預估經濟壽年內無法回收	10.17	負值	6.93	5.77	*	-636.64
	明潭抽蓄水力發電計畫	391.66	收回年限延長至33.3年	11.43	7.33	7.78	6.68	*	34.97
	高屏電廠更新工程計畫	4.65	收回年限延長	12.23	5.07	8.15	6.50	*	-1.06
臺灣港務公司	收購堆貨場用地	0.58	102.04	-	-	-	2.38	-	-0.56
	「基315」150噸自航式水上起重船	0.50	104.05	-	-	-	2.38	-	-0.95
	港勤-1600匹馬力拖船	0.85	100.05	0.09	-	7	2.38	-	-1.39

※註：1.資料來源，106年5月間調查各國營事業提供，本中心彙整。
2.台灣糖業公司表示，現值報酬率及淨現值係105年度之數據、資金成本率預計與實際值均為當初計畫評估時之比率。
3.台灣電力公司「*」表示可行性研究未計算。
4.臺灣港務公司表示，預計之比率資料來源為預算書，另因目前可得之實際現金流量資料自97年開始，故各項比率及淨現值之實際值計算來源為97年至105年資料。
附表6：計畫已完成且原預計無法回收概況表
單位：新臺幣億元
事業名稱	計畫名稱	投資總額	計畫起迄年月

台灣中油公司	M9401煉製事業部大林廠汽柴油品質提昇投資計畫	53.06	94.01-99.12
	M9505煉製事業部高雄煉油廠第二媒裂工場環保汽油品質提升計畫	13.14	95.01-101.12
	D9801加油站新、改建及增設加氣站投資計畫	1.13	98.01-101.12
	M9901煉製事業部大林廠第十硫磺工場投資計畫	36.14	99.10-104.01
	小計	103.47
台灣電力公司	通霄複循環第六號機發電工程計晝	91.99	80.11-90.06
	大林發電廠第六部機火力發電工程計畫	123.47	78.01-83.09
	大潭燃氣火力發電計畫	1,023.87	87.07-99.12
	金門塔山電廠擴建計畫	10.94	88.07-92.12
	澎湖尖山火力發電廠第一至四號機發電工程計畫	32.50	83.11-91.06
	澎湖尖山電廠擴建工程計畫	30.08	87.07-93.06
	馬祖珠山電廠發電工程計畫	46.07	91.07-99.12
	鯉魚潭水庫士林水力發電工程計畫	128.68	81.03-91.09
	南部複循環發電工程修正計畫	295.73	80.07-93.03
	小計	1,783.33
臺灣鐵路管理局	鐵路行車保安設備改善計畫	128.91	85.07-96.12
	臺灣鐵路更新軌道結構計畫	81.89	87.07-97.12
	臺鐵烏日新站興建工程計畫	11.86	91.04-97.12
	環島鐵路觀光旅遊線計畫	8.06	92.01-98.12
	臺鐵左營新站工程興建工程計畫	19.39	92.01-95.12
	基隆河整體治理方案八堵基隆河鐵路橋改建計畫	9.91	91.07-94.12
	臺鐵都會區捷運化暨區域鐵路先期建設計畫	99.50	90.01-98.12
	臺鐵深澳支線營運復駛計畫	0.56	97.01-99.12
	小計	360.08

※註：1.資料來源，106年5月間調查各國營事業提供，本中心彙整。