我國垃圾處理設施興建營運與轉型活化成效之探討

二、我國垃圾焚化廠興建與轉型生質能源中心經費編列及執行情形
(一)營運中24座垃圾焚化廠之興建總經費約881億餘元
我國80年代之垃圾處理政策係以「焚化為主、掩埋為輔」，爰依據「台灣地區垃圾資源回收(焚化)廠興建工程計畫(73~86/6)」及「鼓勵公民營機構興建營運垃圾焚化廠推動方案(85-116)」兩項計畫，逐年興建垃圾焚化廠。截至105年底止，我國已興建26座垃圾焚化廠，其中24座營運中，總興建經費約881億餘元(詳附表5)
附表5：我國24座營運中垃圾焚化廠興建經費情形表單位：新台幣億元
焚化廠名稱	中央負擔(1)	地方負擔(2)	興建經費(1)+(2)
基隆市廠	22.998	0	22.998
臺北市北投廠	0	65.481	65.481
臺北市木柵廠	0	46.453	46.453
臺北市內湖廠	0	27.560	27.560
新北市新店廠	38.669	0	38.669
新北市樹林廠	45.890	0	45.890
新北市八里廠	54.767	0	54.767
桃園市廠	22.61	16.797	39.407
宜蘭縣利澤廠	22.796	0	22.796
新竹市廠	35.950	0	35.950
苗栗縣廠	12.4	10.651	23.051
臺中市文山廠	22.923	（臺灣省政府）11.461	34.384
臺中市后里廠	32.358	0	32.358
臺中市烏日廠	22.22	8.388	30.608
彰化縣溪州廠	32.000	0	32.000
嘉義市廠	13.723	（臺灣省政府） 6.862	20.585
嘉義縣鹿草廠	34.290	0	34.290
臺南市城西廠	18.86	（臺灣省政府） 9.43	28.290
臺南市永康廠	34.495	0	34.495
高雄市中區廠	10.93	21.87	32.800
高雄市南區廠	19.02	38.053	57.073
高雄市仁武廠	47.346	0	47.346
高雄市岡山廠	43.175	0	43.175
屏東縣崁頂廠	30.746	0	30.746
合計	618.166	263.006	881.172

※註：1.資料來源，環保署。
(二)「資源永續循環利用推動計畫」原定總經費91億餘元，惟取消焚化廠轉型為生質能源中心，以及修正興設離島地區生質能源中心兩項子計畫後，下修經費至78億餘元
為資源永續循環利用，行政院於102年1月23日核定「資源永續循環利用推動計畫」，該計畫總經費為91億5,220萬元，嗣因其兩項子計畫「垃圾焚化廠轉型為生質能源中心示範計畫」及「興設離島地區生質能源中心計畫」之執行過程未如預期，環保署爰報請行政院於105年3月18日核定修正計畫，將計畫總經費下修為78億5,450萬元，其中「垃圾焚化廠轉型為生質能源中心示範計畫」經費全數刪除，而「興設離島地區生質能源中心計畫」則改為「3離島縣垃圾轉運處理計畫」，經費下修為9.538億元(詳附表6，中央8.638億元、地方0.9億元)。
附表6：環保署「資源永續循環利用推動計畫」經費編列情形表
單位：新台幣千元
102.1.23核定計畫	原核定經費102-106年度			105.3.18修正計畫	修正計畫經費102-106年度
	中央公務	地方	基金		中央公務	地方	基金
1.建構永續物料管理系統	0	0	200,000	1.同左	0	0	200,000
2.垃圾源頭減量及資源回收精進策略	986,200	613,300	2,120,000	2.同左	986,200	613,300	2,120,000
3.推動環保再生材料或產品再利用	930,000	1,991,200	60,000	3.同左	930,000	1,991,200	60,000
4.垃圾焚化廠轉型為生質能源中心示範計畫	695,000	0	0	4.刪除	－	－	－
5.興設離島地區生質能源中心	1,406,500	150,000	0	5.三離島縣垃圾轉運處理計畫	863,800	90,000	0
合計	4,017,700	2,754,500	2,380,000	合計	2,780,000	2,694,500	2,380,000
	9,152,200				7,854,500

※註：1.資料來源，環保署。本研究整理。