當前我國產業用地供需相關議題之探討
二、相關預算編列暨執行概況
(一)工業局轄管之工業區開發情形
工業局轄管工業區之開發係採委託開發方式辦理，由其甄選受託開發單位，訂定委託開發契約，由受託開發單位自籌資金辦理開發，於開發時以工業區土地租售價款償還已墊付之開發成本(含貸款利息)。目前工業局轄管之工業區計62處，其中南港軟體園區僅係廠房之出租售，宜蘭利澤、彰化濱海、雲林科技、花蓮和平、台南科技及雲林離島等6處工業區尚開發中，其餘56處工業區均已開發完成；工業區開發完成迄今已逾30年者計龜山工業區等49處；近10年度開發成本最高者為彰化濱海工業區計1,270億6,052萬元，已開發可租售面積每公頃平均開發成本最高者為臺南科技1億8,761.57萬元；雲林離島新興區開發成本已達141億5,512萬元[1]，填海造地283公頃(平均每公頃開發成本5,001.81萬元)，惟因未施作公共設施，目前暫緩開發(詳附表4)。
[1] 經濟部工業局於104年4月30日已與受託開發商以106億元合意解約，惟因利息資本化之故，開發成本將隨時間之經過而增加。
經濟部產業園區開發管理基金委託榮民工程公司開發之雲林離島工業區新興區，計畫開發面積1,239 公頃、計畫造地面積990.85 公頃；該區可引進產業類別為電力、肥料製造、相關中/下游產業、煉油、煉鋼及石化科技工業等高耗能產業。然其經填海造地283公頃後，旋於94年停工，且因未施作公共設施，迄今仍處於停止(暫停)開發階段閒置未能利用，限縮土地運用效能，開發成本累計已達141億餘元，且截至105 年底止，經濟部產業園區開發管理基金於「長期墊款」項下，已懸列該工業區規劃設計調查、環境監測調查、設計與管理及環境資源管理等支出26 億3,687 萬餘元尚待處理；復因產業園區開發管理基金已以106億元與榮民工程公司合意解約，故該產業用地造成基金甚重負擔。經濟部有意將該區產業用地轉型為綠色能源產業基地及能資源循環之生態化工業園區，該區整體土地規劃將朝向以電力產業作為基礎之綠色能源儲備區，擬招商引進風力發電、太陽能等綠色能源產業以活化土地創造收入，朝工業與環保兼顧的產業園區發展，惟目前大面積之產業用地難覓，經濟部雖將該區擬轉型為綠色能源儲備區，但亦要考量未來若有需地較大之投資案時，其適合之產業用地允宜早期規劃。
附表4：工業局轄管工業區可租售面積及開發成本彙整表
單位：公頃；萬元
工業區	總開發可租售面積	已公告租售面積	完工年度	開發成本
龜山	117.9	117.9	58	因開發年代久遠，已查無資料
仁武	18.33	18.33	60	因開發年代久遠，已查無資料
樹林	18.7	18.7	61	因開發年代久遠，已查無資料
桃幼	44.77	44.77	61	6,850 / (以預計開發成本填列)
大武崙	22.78	22.78	62	7,031 / (以預計開發成本填列)
頭份	82.5	82.5	62	因開發年代久遠，已查無資料
竹山	18.32	18.32	62	因開發年代久遠，已查無資料
福興	37.5	37.5	62	6,042
埤頭	16.13	16.13	62	2,412
頭橋	77.33	77.33	62	8,358
豐田	35.07	35.07	63	3,423
元長	14.36	14.36	63	因開發年代久遠，已查無資料
義竹	13.47	13.47	63	因開發年代久遠，已查無資料
鳳山	7.48	7.48	63	598
土城	79.68	79.68	64	64,134 / (以預計開發成本填列)
嘉太	51.01	51.01	64	19,621
安平	143.81	143.81	64	因開發年代久遠，已查無資料
永安	64.37	64.37	64	25,661
大社	93.1	93.1	64	27,157
林園	317.68	317.68	64	161,287
中壢	294.26	294.26	65	349,297
美崙	106.69	106.69	65	43,394
官田	166.05	166.05	66	86,222 / (以預計開發成本填列)
臨海	1391.16	1391.16	66	653,921
龍德	178.45	178.45	67	152,123
銅鑼	37.78	37.78	67	31,349 / (以預計開發成本填列)
大甲幼獅	140.92	140.92	67	256,824
大發	313.65	313.65	67	247,584
平鎮	88.48	88.48	68	10,624
臺中港關連	103.22	103.22	68	因開發年代久遠，已查無資料
南崗	277.71	277.71	68	183,599
永康	64.07	64.07	69	70,399
瑞芳	18.72	18.72	70	27,472
朴子	16.13	16.13	70	14,037 / (以預計開發成本填列)
林口(工二)	40.97	40.97	71	79,272
林口(工三)	104	104	71	157,436
芳苑	108.49	108.49	71	116,771
民雄	176.1	176.1	71	234,749
豐樂	13.16	13.16	71	33,417 / (以預計開發成本填列)
新竹	390	390	72	295,040
新營	105.14	105.14	72	119,957
大園	173.38	173.38	73	因開發年代久遠，已查無資料
竹南	56.06	56.06	73	49,124 / (以預計開發成本填列)
屏東	101.39	101.39	73	48,800 / (以預計開發成本填列)
內埔	73.41	73.41	73	878
田中	24.67	24.67	74	29,240
新北	88.15	88.15	76	615,275
臺中	372.74	372.74	76	571,528
屏南	210.4	210.4	76	266,871
觀音	451.8	451.8	80	953,443
全興	126.44	126.44	80	218,411
大里	49.7	49.7	81	185,931
光華	19.93	19.93	81	623,298
斗六 / (含擴大)	137	137	87	827,731
花蓮和平	183	183	87	917,466
宜蘭利澤	202	202	95	1,200,000 / (以預計開發成本填列)
社頭	4.29	4.29	103	47,831
雲林科技	330.72	330.72	105	1,811,359 / (以預計開發成本填列)
臺南科技	283.72	283.72	105	5,323,033
彰化濱海	1,307.12	1,307.12	112	12,706,052 / (以預計開發成本填列)
合計	9,560.66	9,560.66	-	-
雲林離島 / 新興區	計畫造地面積990.85 公頃，僅完成283公頃，且未施作公共設施		暫緩 / 公告租售	1,415,512

※註：1.資料來源，經濟部工業局提供。
2.資料統計截至106年5月底止；未完成開發成本結算工業區，其開發成本統計至105年12月底止。
3.本表不含南港軟體園區，因其係建築物(廠房)之出租售。
(二)補助地方政府設置微型產業園區
經濟部為協助發展地方特色產業，依中小企業發展條例設置地方產業發展基金(簡稱地產基金)，100年度起辦理補助地方政府設置微型產業園區計畫[2]，採隨到隨審制，執行期間需跨年度；截至106年6月底止，計受理申請案件34件，核定補助案件12件，核定補助金額1億8,349萬2千元，已撥補經費總額8,667萬4千元，核定補助案件中已結案者2件，2件取消，1件終止(詳附表5)。
[2] 「地方產業發展基金補助微型園區作業要點」第2點規定，微型園區係指依區域計畫法、都市計畫法、產業創新條例或其他相關規範設置，面積小於10公頃，專供屬地方特色產業且低污染之中小企業進駐之園區。該基金補助之微型園區分為類型Ⅰ、類型Ⅱ及類型Ⅲ，其中類型Ⅰ係指計畫基地未取得開發許可且需辦理規劃作業者，申請園區「規劃設置費」補助；類型Ⅱ(一般案件)為計畫基地經目的事業主管機關核准設置並取得開發許可者，申請園區「開發工程費」及「營運管理費」補助；類型Ⅱ(委託民間機構營運管理)則為計畫基地經目的事業主管機關核准設置並取得開發許可，且依促進民間參與公共建設法規定由申請機關投資興建並委託民間機構營運者(OT)，申請園區「開發工程費」補助。
附表5：地方產業發展基金補助設置微型園區辦理情形簡表
        單位：件、新台幣千元
年度	100	101	10年	103	104	105	106
預算數	0	46,000	116,900	22,500	16,600	9,978	12,800
決算數	0	12,300	30,538	5,285	18,824	21,083	—
申請補助案件數	14	5	3	3	5	3	1
核定補助案件數	3	3	1	2	1	2	0
核定補助經費總額	47,500	49,000	31,500	45,500	3,000	6,992	0
已結案補助案件數	1件結案 / 1件取消	1件結案 / 1件終止	0件結案 / 1件取消	0件結案	0件結案	0件結案	0件結案
已撥補助經費總額	39,763	42,766	0	1,190	900	2,055	0

※註：1.資料來源，經濟部中小企業處提供。
2.資料統計截至106年6月底止。
(三)老舊工業區之更新與開發
1.北中南老舊工業區之更新與開發計畫--中央政府振興經濟擴大公共建設特別預算
鑒於國內老舊工業區若不持續投入資源於硬體更新、推動產業升級、轉型，將會導致工業區逐漸面臨廠商流失、產業出走之困境。行政院於98年藉由特別預算財源，推動北中南老舊工業區之更新與開發計畫，以工業局轄管工業區為計畫對象，辦理「工業區活化再造整合計畫」、「單點式項目更新計畫」、「工業區污水管線更生汰換及污水處理廠擴(整)建與功能提升計畫」、「產業輔導功能擴大」等更新項目，以改善老舊工業區面臨產業發展、土地利用、整體環境、硬體設施等多面向課題。原核定經費136億6,169萬6千元，後修正至119億6,169萬6千元，經費來源包含公務預算及特別預算，其中公務預算部分執行5億9,731萬2千元(執行率73.48%)，特別預算部分執行86億5,458萬元(執行率77.63%，詳附表6)。
附表6：北中南老舊工業區之更新與開發計畫經費執行情形表
        單位：新台幣千元
年度	經費來源	可支用預算		預算使用
		年度預算	以前年度 保留數	實支數	保留數	繳庫數
98	中央公務	812,896	-	580,933	16,611	215,352
	中央特別	3,098,800	-	634,708	1,464,235	999,857
	小計	3,911,696	-	1,215,641	1,480,846	1,215,209
99	中央特別	4,000,000	1,464,235	3,961,257	755,575	747,402
100	中央特別	4,050,000	755,575	2,939,807	1,291,134	574,634
101	中央特別	-	1,291,134	892,047	308,070	91,018
102	中央特別	-	308,070	89,301	211,227	7,542
103	中央特別	-	211,227	102,155	108,572	500
104	中央特別	-	108,572	23,708	11,597	73,267
105	中央特別	-	11,597	11,597	-	-
	第1及第2預備金	-	-	7,877	-	-
	小計	-	11,597	19,474	-	-
合計	中央公務	812,896		597,312		215,584
	中央特別	11,148,800		8,654,580		2,494,220
	總計	11,961,696	-	9,251,892	-	2,709,804

※註：1.資料來源：經濟部工業局提供。
2.年度預算+以前年度保留數=實支數+保留數+繳庫數。
3.原核定經費136億6,169萬6仟元，後配合「曾文南化烏山頭水庫治理及穩定南部地區供水特別條例」及先期作業刪減，經費修正至119億6,169萬6千元。
4.104年原申請保留數8,228萬4千元，僅奉准保留1,159萬7千元。
2.補助地方政府及民間開發工業區更新示範計畫
為協助地方工業區營造安全無虞之生產環境，提升整體產業競爭力，本計畫透過競爭型補助機制補助地方政府或民間管轄之編定工業區及都市計畫工業區，用以提升區域內公共設施機能、改善環境景觀意象及安全維護基盤設施。計畫核定總經費3億元(預算編列1億575萬元)，執行期間自102年至105年，計補助21案，申請補助內容以道路改善、排水改善等一般公共設施為主，經費來源為公務預算，執行7,990萬9千元(執行率77.56%)詳附表7。
附表7：補助地方政府及民間開發工業區更新示範計畫經費執行情形表 單位：新台幣千元
項目	102年度	103年度	104年度	105年度
預算數	47,500	34,627	12,929	10,694
決算數	47,025	33,080	11,085	8,574
保留數	22,557	20,496	3,150	1,344
註銷數	9,927	9,644	2,908	3,362

※註：1.資料來源：經濟部工業局提供。
2.註銷數包含當年度預算繳回數及以後年度保留款繳回數。
3.永續工業區潔淨水環境計畫
本計畫係為強化工業區工業廢水處理監測、設置優質水資源再生中心、跨域合作再造園區水環境與補助地方政府及民間編定開發工業區辦理提升環保公共設施，計畫經費12億元(其中1億7,617萬元由工業局公務預算支應【105年至108年分年編列】，餘10億2,383萬元由產業園區開發管理基金負擔【106年至108年分年編列】)分4年辦理，因計畫105年10月方經行政院核定，已陳報行政院辦理計畫執行期程調整至109年，經費執行情形詳附表8。
附表8：永續工業區潔淨水環境計畫經費執行情形表
        單位：新台幣千元
年度 / 經費來源	105			106
	預算數	決算數	保留數	預算數	決算數	保留數
公務預算	60,860	58,438	58,438	70,420	-	-
基金預算	-	-	-	198,240	-	-

※註:1.資料來源：經濟部工業局提供。
2.105年度保留數5萬8,438千元，已執行111萬元。
(四)開發在地型產業園區計畫
開發在地型產業園區計畫擬於106年至109年以前瞻基礎建設計畫特別預算200億元，執行強化地方工業區之公共設施補助方案、設置平價產業園區補助方案、推動城鄉特色產業園區發展及提升加工區用地效能創新產業升級等分項計畫，以協助強化地方工業區之公共設施(目標值17處工業區)、加速地方政府規劃產業園區(目標值128公頃)、建置專供城鄉特色產業之企業進駐之特色園區(目標值20處)、輔導未登記工廠進駐及打造加工出口區立體化創新研發產業聚落(目標值新增樓地板面積6.3公頃)等目標。各分項計畫目標及分年經費需求詳附表9-1及9-2。
附表9-1：開發在地型產業園區計畫各分項計畫目標及經費表
單位：新台幣億元
分項計畫	主要計畫目標	經費需求
強化地方工業區公共設施補助方案	1.提升既有工業區公共設施服務水準 / 2.提高廠商設廠意願	90
設置平價產業園區補助方案	1.提供適地性產業用地 / 2.帶動在地產業聚落發展	45
推動城鄉特色產業園區發展計畫	1.推動循環經濟，永續發展城鄉特色產業 / 2.結合數位經濟，智慧建構園區生態系 / 3.發展體驗經濟，創新城鄉特色產業價值	50
提升加工區用地效能－創新產業升級計畫	1.提供創新產業發展空間 / 2.加速老舊廠房汰舊換新 / 3.結合亞洲新灣區發展、共榮地方經濟	15

※註：1.資料來源，開發在地型產業園區計畫，106年7月。
附表9-2：開發在地型產業園區計畫分項計畫分年經費需求表
單位：新台幣百萬元
年度 / 分項計畫	106	107	108	109	合計
強化地方工業區之公共設施補助方案及設置平價產業園區補助方案	18	4,482	5,500	3,500	13,500
推動城鄉特色產業園區發展計畫	-	1,400	1,800	1,800	5,000
提升加工區用地效能創新產業升級計畫	5	245	550	700	1,500
合計	23	6,127	7,850	6,000	20,000

※註：1.資料來源，開發在地型產業園區計畫，106年7月及前瞻基礎建設計畫第1期特別預算案。