臺灣桃園國際機場園區實施計畫推動情形之探討
一、園區實施計畫之開發規劃略述
桃園國際機場公司（以下簡稱機場公司）擬定園區實施計畫，規劃園區既有用地1,249公頃，加計擴建用地745公頃，園區面積合計約1,994公頃（詳附表1）[1]，未來整體土地配置詳如附圖1，主要將於既有用地南北跑道間之第二航廈旁進行第三航站區之開發，並於EC滑行道東移雙線化後整頓航勤南路與北路附近土地，且於擴建用地取得後興建第三跑道與機坪等相關設施，部分用地則規劃新設自由貿易港區（以下簡稱自由港區）。
[1] 園區實施計畫第1-4頁：「然實際範圍與面積，待特定區計畫擬定，區段徵收範圍勘定時，得視實際作業考量酌予調整與修訂。」
附表1：園區實施計畫規劃之桃園國際機場園區面積
單位：公頃
既有面積	機場專用區	1,204
	遠雄自由貿易港區	45
	小計	1,249
擴建用地面積	機場專用區(北側與東側)	615
	自由貿易港區	130
	小計	745
機場園區面積合計		1,994

※註：1.資料來源，機場園區實施計畫第1-4頁。

附圖1：機場園區未來土地使用配置示意圖

※1.資料來源，園區實施計畫第5-5頁圖5-2。

(一)分期分區發展計畫概要：
園區綱要計畫規劃機場園區分三期建設[2]，而園區實施計畫據以規劃開發將採兩分區三階段方式推動，二分區係既有用地及擴建用地；三階段係第一階段之第一航廈整修與道面整建工程，第二階段之既有用地整頓與第三航站區開發作業，第三階段則係擴建用地之第三跑道及衛星廊廳等之開發[3]。其中，擴建用地之取得，另由園區特定區計畫辦理，預計於目標年119年前完成第三跑道等擴建用地各項設施之開發[4]。
[2] 園區綱要計畫規劃機場園區分期建設計畫詳見該計畫第9章「9.1機場園區之分期建設計畫」，分別為：活用既有用地與取得擴建用地、開發北側擴建用地，以及整頓既有用地，分期建設藍圖摘錄於本研究附錄。
[3] 園區實施計畫第6章，二分區三階段詳細建設項目詳見該計畫表6-1「機場園區既有用地發展計畫概要與期程」與表6-2「機場園區擴建用地發展計畫概要與期程」。
[4] 園區實施計畫第5-6頁綱要計畫規劃之機場園區分期建設計畫、園區綱要計畫第9-4頁。民國119年（西元2030年）為機場園區實施計畫（101年版）之目標年。
(二)5年內應辦事項：
園區實施計畫不僅具體提出分期分區開發計畫，並就擴建用地尚未取得之情形下，提出5年內活化既有用地之應辦事項及啟動時點[5]，包括第三航站區之開發構想、既有用地之整頓建議與新設自由港區之初步研究。本研究將就該計畫5年來推動情形與未來展望，進行評估。
[5] 詳見園區實施計畫第5章5-8頁至5-59頁，以及第8章。