我國河川污染防治政策及預算執行成效之探討目錄
頁次
我國河川污染防治政策及預算執行成效之探討

五、畜牧廢水源頭減量成效受限，另畜牧場廢水施灌農作恐有衍生其他污染之疑慮
近年農委會為減少畜牧廢水排入河川，在「畜牧場永續資源管理及再利用計畫(105-108年度)」，推動畜牧場永續資源服務體系，許可畜牧場廢水施灌農作，以減少排入公共水體之廢水量；並輔導畜牧場改善廢水處理及示範推廣，以提升排放水質；且推動改建密閉高床式肉豬舍、自動化刮糞式環保牛舍及節水式自動化飲水設施，以源頭減少畜牧廢水排放量。此外，環保署於105年修正「水體環境水質改善及經營管理計畫」，新增推動畜牧糞尿沼渣沼液作為農地肥分利用工作項目(106-108年)，以優先輔導重點河川流域內(如彰化縣以南畜牧污染比例較高之縣市)之畜牧業者參與，減少畜牧糞尿排放河川水體而污染水質。惟查：
(一)受限預算額度，累計降低畜牧廢水排放量與目標值差距甚大，影響畜牧廢水源頭減量成效
為減少畜牧廢水排入河川及削減畜牧廢水污染，農委會於「畜牧場永續資源管理及再利用計畫」訂定各項工作之年度目標，其105、106年度之累計減少排入公共水體之廢水量，以及畜牧廢水之污染削減量均已達成預定目標，惟推動改建密閉高床式肉豬舍等各項節水設施，則受限預算額度遠少於核定計畫經費[1]，使得各項節水設施僅部分辦理，故105年度累計降低畜牧廢水排放量目標值為200萬公噸，累計實際值僅28萬公噸；106年度累計降低畜牧廢水排放量目標值為400萬公噸，累計實際值僅129萬公噸，差距甚大(詳附表13)，影響畜牧廢水源頭減量成效。
[1] 依據農委會提供資料顯示，行政院核定農委會「畜牧場永續資源管理及再利用計畫(105-108年)」經費為6億660萬元，惟該計畫之預算額度僅1億8,533萬1千元。
附表13：105-106年度畜牧場永續資源管理及再利用計畫目標達成情形
工作內容	績效指標或評估基準	單位	105年度		106年度
			目標值	實際值	目標值	實際值
推動畜牧場永續資源服務體系	累計核予畜牧廢水施灌農作個案再利用許可案	案	50	54	100	260
	累計可推廣施灌農地面積	公頃	200	346	400	1,084.9
	累計減少排入公共水體之廢水量	萬m3	10	25.7	20	123
提升畜牧場排放水質及改善生產環境	畜牧廢水污染削減量	萬公噸BOD5	10.0	16.7	16.0	18.3
減少畜牧廢水排放量因應水污費徵收衝擊	累計降低畜牧廢水排放量	萬m3	200	28	400	129

※註：1.資料來源，農委會，本報告整理。
2.畜牧場永續資源管理及再利用計畫之工作內容及績效指標有多項，本報告僅擷取與畜牧廢污水減少排入河川及源頭減量有關之工作項目列表評估。
(二)以畜牧場廢水施灌農作，恐有衍生其他污染之疑慮
農委會為推動畜牧場廢水施灌農作，截至106年底止已累計許可260案，累計推廣施灌農地面積達1,084.9公頃(詳附表13)；另環保署為推動畜牧糞尿厭氧發酵後沼渣沼液作為農地肥分利用，截至107年4月止已累計完成280家畜牧場投入是項工作(詳附表14)。惟將農田作為畜牧廢水最終處理場所，恐有生菌、鹽分和重金屬累積過量而衍生其它污染之疑慮[2]。
[2] 參我們的島「廢水變肥水」網頁：http://ourisland.pts.org.tw/content/%E5%BB%A2%E6%B0%B4%E8%AE%8A%E8%82%A5%E6%B0%B4#sthash.jiek1bcf.dpbs。
附表14：推動畜牧糞尿沼渣沼液農地肥分利用目標達成情形
工作內容	績效指標或評估基準	單位	106年度		107年度		108年度
			目標值	實際值	目標值	實際值至4月	目標值
推動畜牧糞尿沼渣沼液農地肥分利用(106-108年)	累計完成畜牧糞尿沼渣沼液施灌農地之畜牧場累計家數	家	45	211	350	280	500

※註：1.資料來源，環保署，本報告整理。