本報告僅供委員參考 編號：第107-152號

我國河川污染防治政策及
預算執行成效之探討

立法院預算中心
中華民國107年7月
我國河川污染防治政策及預算執行成效之探討目錄
頁次
我國河川污染防治政策及預算執行成效之探討

壹、前言
國際媒體揭露中國癌症村之蔓延與水污染有相當大之關聯，未經處理之農業、工業廢水以及生活用水是污染河流之元凶[1]。臺灣水資源主要來自降水形成之地面水(河川、湖泊)及地下水，其中河川引水最多，118條河川水系中，即有24條提供民眾85%之生活用水所需。因此，河川水質是影響國民健康之關鍵因素，亦是反映國民生活品質之重要指標，惟我國河川污染問題日漸複雜，水體污染事件仍不時發生，造成民眾不安及恐慌。故本報告謹就生活污水、畜牧廢水及工業廢水等河川污染源，探究政府現行河川污染防治政策及其預算執行成效，並提出改善建議，俾維國人健康及促進環境正義。
[1] 參105.12.中國大陸研究期刊「威權環境主義流域治理之機制與限制：以中國昆明河長制度為例」，台灣大學地理環境資源系教授，簡旭伸。

貳、國內、外河川污染防治現況
一、我國河川污染防治政策執行現況
(一)河川污染防治政策
為整治河川流域改善水體水質，環保署自90 年起推動「臺灣地區河川流域及海洋經營管理方案」，針對河川污染源進行污染削減防治等工作。我國河川污染源包括生活污水、畜牧廢水、工業廢水及其他非點源等污染[2]，其中生活污水污染排放量占全國污染排放量達79.65%[3]，事業廢水、畜牧廢水次之，故近年來我國河川污染防治政策主要係就此三項污染源提出污染整治策略並訂定執行方法，包括推動污水下水道建設計畫、推動污水截流工程、設置淨化水質之現地處理設施、總量管制污染物排放量、推動畜牧廢水施灌農作及畜牧糞尿沼液沼渣資源再利用，以及加強稽查管制等措施，俾控制各項污染源排入河川之水質(詳附表1)。
[2] 非點源污染如降雨沖刷地表、建築物所產生之逕流污染等。
[3] 參行政院環境保護署水質保護網https://water.epa.gov.tw/Page2_2.aspx。
附表1：我國河川污染整治策略及執行方法
污染來源	整治策略	執行方法
一、生活污水	污水下水道	污水下水道建設工程
	社區污水下水道	社區污水下水道稽查
	化糞池	化糞池定期清理
	截流處理	污水截流工程(鄰近污水幹管)
		現地處理設施(無污水下水道)
	非污水下水道普及區域現地處理	現地處理設施
二、事業廢水	源頭減量	製程改善及污水處理設施效率提升
		總量管制
	自動監測與連線	水質水量與地方政府連線並公開連線資訊
	稽查管制	熱點及科學稽查
		民間參與河川巡守
三、畜牧廢水	源頭減量	清潔畜產推廣
		生態農村推廣
	稽查管制	熱點與繞流排放稽查
		民間參與河川巡守
	沼液沼渣資源化利用	厭氧發酵後沼液沼渣做為農地肥分

※註：1.資料來源，參環保署委外辦理「105年度河川污染整治策略評估及總量管制整合執行計畫(南區)」。本報告整理。
(二)河川污染防治執行現況
歷經多年河川污染防治工作，近10年來我國50條重要河川輕度污染以上河段(河川污染指數RPI>2者) [4]之長度比率自97年34.82%，逐年下降至106年之29.55%(詳附表2及圖1)。
[4] 河川污染指數簡稱RPI(River Pollution Index)，係以水中溶氧量(DO)、生化需氧量(BOD5)、懸浮固體(SS)、與氨氮(NH3-N)等四項水質參數之濃度值，來計算所得之指數積分值，並判定河川水質污染程度。RPI≦2.0(未(稍)受污染)、2.0＜RPI≦3.0(輕度污染)、3.1≦RPI≦6.0(中度污染)、RPI>6.0(嚴重污染)。故輕度污染以上河段為RPI>2者。
附表2：近10年我國50條重要河川污染河段長度比率情形表
年度	未(稍)受污染(RPI≦2.0)(%)	輕度污染(2.0＜RPI≦3.0)(%)	中度污染(3.1≦RPI≦6.0)(%)	嚴重污染(RPI＞6.0)(%)
97年	65.18	9.03	21.55	4.24
98年	67.15	8.10	18.88	5.87
99年	62.57	7.36	24.56	5.50
100年	63.72	9.95	21.00	5.33
101年	62.72	9.69	24.00	3.59
102年	61.34	8.76	25.30	4.60
103年	62.77	9.35	23.43	4.45
104年	66.44	8.40	20.94	4.21
105年	66.14	7.82	23.53	2.51
106年	70.45	7.98	18.10	3.47

※註：1.資料來源，行政院環保署環境資源資料庫。
圖1：近10年來我國50條重要河川污染河段長度比率情形

※註：1.資料來源，行政院環保署環境資源資料庫，本報告製圖。

二、國際相關河川污染防治經驗與成功關鍵
我國辦理河川污染防治工作雖見成效，惟河川污染問題日漸複雜，水體污染事件仍不時發生，造成民眾不安及恐慌，爰衡諸國際相關河川污染防治經驗與成功之關鍵主要如下：
(一)生活污水處理率極高；教育及媒體持續傳達污水處理之重要性
公共污水下水道系統是改善生活污水之最佳途徑，歐、美、日等先進國家，均將建設公共污水下水道系統列為改善生活污水污染之首要措施，亦將污水下水道系統普及率列為國家競爭力指標，目前新加坡、英國、紐西蘭、以色列、瑞士、德國、比利時、香港、韓國等國家之污水處理率均已高達9成以上[5]；另以色列透過家庭及學校教育，並善用公眾人物及媒體影響力，持續傳達全民污水處理及再利用之重要性[6]。
[5] 參瑞士洛桑管理學院(IMD)發布之世界競爭力年度報告。
[6] 參行政院、內政部營建署106年12月「考察以色列污水處理、回收再利用及污泥再利用政策規劃、推動及發展現況」公務出國報告。
(二)水體污染總量管理由中央主導，並建立暢通之溝通協調機制
韓國政府自2004 年起分三階段(2004-2020年) [7]逐步推動水體污染總量管制策略，該國政府為兼顧環保與經濟發展，對於河川水質管理及污染削減工作，除以水質標準控管污染源外，亦導入污染總量削減及水體涵容能力概念，韓國之總量管理方式係以環境部主導協商，由該部主導訂定省級地方政府目標，再由省級地方政府訂定縣級地方政府目標，縣級目標則需提報至環保部核定，因此建立暢通之溝通協調機制，減少各地方政府間相互對立，確保流域內各地方政府及事業能夠依總量管制計畫執行污染總量減量，避免環境污染惡化[8]。
[7] 第1 階段針對生化需氧量（BOD）（2004年至2010 年），第2 階段針對總磷（TP）（2011 年至2015 年），第3階段則逐步加嚴目標水質（2016 年至2020 年）。
[8] 參行政院環境保護署106年6月「韓國河川流域污染處理與水質改善成效考察」公務出國報告。
(三)發展現地處理技術，有效解決河川污染問題，打造優質親水環境
日本近年來發展之污水處理措施及現地處理技術，包含多段土壤層法、礫間接觸氧化法改良工法及農村聚落淨化設施，除對改善溶氧、生化需氧量及懸浮固體物之處理具有成效外，亦可進一步解決氮、磷污染所導致之河川污染及湖泊優養化問題；此外，日本之「諫早市本明-目代污水處理場」係農村聚落式污水處理設施，已運作10 餘年，能有效控制反應槽內運轉時間，重複創出厭氧及好氧條件，去除有機物及氮化物，並利用鐵溶液與污水中磷酸根反應產生沉澱污泥去除磷，效果良好[9]。另為創造都市水岸藍帶營造，韓國政府投入龐大資金逐步改造位處市中心的清溪川，運用污水截流、人工濕地及生態壩等方式，改善河川水質，打造優質親水環境，使清溪川成為韓國熱門景點，吸引大批遊客造訪[10]。
[9] 參行政院環境保護署101年3月「日本水質現地處理淨化技術」公務出國報告。
[10] 參行政院環境保護署106年6月「韓國河川流域污染處理與水質改善成效考察」公務出國報告。
(四)畜牧業按放流水量採用不同放流水標準，以改善畜牧廢水水質
日本訂定飼養肥育豬65 頭、牛35 頭或馬50 頭以上之特定畜牧場，其放流水需符合保護人體健康項目標準（氮素600 mg/L），但如每日放流水量超過50公噸，則放流水標準加嚴，因此，畜牧場皆努力節省用水量。2015 年日本符合特定畜牧場之規模有2萬7,399 戶，其中僅有386 戶每日放流水量超過50 公噸[11]。是以，畜牧業按放流水量採用不同放流水標準，有助於畜牧場進行節水，進而改善畜牧廢水水質。
[11] 參行政院農業委員會105年8月「研習日本畜牧臭味防治與廢水處理技術」公務出國報告。

參、我國河川污染防治相關計畫之預算編列與執行情形
一、我國河川污染防治相關計畫之預算編列情形
有關我國河川污染防治策略與執行方法，近10年內政部營建署(以下簡稱營建署)、行政院環境保護署(以下簡稱環保署)及行政院農業委員會(以下簡稱農委會)已在其施政計畫中擬定相關執行計畫，包括營建署之污水下水道建設計畫、環保署之河川及海洋水質維護改善等計畫、水體環境水質改善及經營管理計畫，以及農委會繼99年政府推動「清潔養豬綠能產業」政策後，進一步推動之畜牧場永續資源管理及再利用計畫，相關計畫經費總計1,344億元(詳附表3)。
附表3：近10餘年我國河川污染整治相關計畫及其預算編列或經費核定情形表 單位：新臺幣千元
預算編列機關	計畫名稱	期程	預算數 / (經費核定數)
營建署	污水下水道第四期建設計畫	98-103	45,930,287
	污水下水道第五期建設計畫(污水下水道系統項目)	104-109	*73,209,600
	小計		119,139,887
環保署	河川及海洋水質維護改善計畫第1期	94-96	4,752,511
	河川及海洋水質維護改善計畫第2期	97-100	4,560,548
	水體環境水質改善及經營管理計畫	101-108	*5,348,520
	小計		14,661,579
農委會	畜牧場永續資源管理及再利用計畫	105-108	*606,600
	小計		606,600
合計			134,408,066

※註：1.資料來源，表內各機關；表內數據為中央政府公務預算部分。
2.由於表內部分計畫之期程較長尚無預算編列數，故其中「污水下水道第五期建設計畫」、「水體環境水質改善及經營管理計畫」及「畜牧場永續資源管理及再利用計畫」預算數係以奉行政院核定經費表達。

二、我國河川污染防治相關計畫之重點執行情形
以下謹就近年來中央政府推動污水下水道建設及河川污染改善相關計畫之重點執行情形說明如下：
(一)公共污水下水道普及率逐年上升至32.45%
我國辦理公共污水下水道建設以來，公共污水下水道整體普及率自101年之22.87%，逐年上升至107年4月之32.45%，各年度均達成營建署設定之目標值(詳附表4)。

附表4：近年公共污水下水道用戶接管普及率達成情形表
單位：%
縣市別	101年	102年	103年	104年	105年	106年	107年4月
新北市	33.43	37.23	41.52	46.49	50.10	54.61	56.05
台北市	72.10	73.77	74.96	75.77	76.44	77.18	77.77
桃園市	3.26	3.61	3.79	4.43	5.31	8.78	9.45
台中市	9.92	11.07	12.09	13.19	14.46	16.19	16.67
台南市	11.84	13.65	15.04	16.00	16.97	18.32	18.50
高雄市	30.92	32.88	34.51	36.60	39.11	41.11	41.59
宜蘭縣	17.76	20.48	22.36	24.64	26.83	28.61	29.02
新竹縣	7.93	10.56	12.57	13.21	14.65	15.98	15.98
苗栗縣	2.18	5.03	7.68	11.66	14.00	14.86	15.76
彰化縣	0.13	0.58	0.62	0.70	1.01	1.00	1.01
南投縣	1.89	2.93	2.97	3.21	3.30	3.31	3.58
雲林縣	3.79	4.36	4.44	4.46	4.51	4.53	4.54
嘉義縣	4.11	4.83	5.44	6.51	7.54	7.69	7.98
屏東縣	6.59	8.70	10.90	12.23	12.60	12.78	12.90
台東縣	0.00	0.34	0.58	0.58	0.57	0.57	0.58
花蓮縣	10.62	15.97	20.44	24.70	27.95	30.12	30.91
澎湖縣	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基隆市	10.16	15.58	19.05	24.89	27.63	31.12	31.60
新竹市	10.35	10.86	11.86	12.77	13.73	15.30	15.93
嘉義市	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金門縣	23.82	25.93	27.17	30.41	31.93	33.49	33.96
連江縣	88.18	88.16	87.06	85.33	82.04	76.40	73.92
整體普及率實際值	22.87	24.78	26.57	28.35	29.95	31.96	32.45
整體普及率目標值	21.21	23.11	25.04	27.60	29.10	30.60	32.11

※註：1.資料來源，內政部營建署。103年度起該署公共污水下水道普及率係按其第五期污水下水道建設計畫之公式修正計算，故表內101、102年度之普及率，該署已隨之調整與103年度以後之基礎相同。
(二)補助地方政府建置現地處理設施百餘處
為改善生活污水污染河川之問題，政府除興建污水下水道建設外，針對非污水下水道普及區域則採污水截流工程或設置淨化水質之現地處理設施辦理。是以，環保署自94 年起陸續補助地方政府設置現地處理設施，包括污水截流、人工濕地、礫間淨化暨接觸曝氣等水質改善工程，截至查詢日止(107年6月止)環保署補助之現地處理設施計133處。
(三)水體污染總量管制計12處
我國102年以大漢溪為例逐步推動水體污染總量管制，翌年則由各地方政府提報轄內總量管制河川及管制草案，以逐步落實管理，104年再擴大將引灌水體水質納入總量管制推動，並以推動農地特定保護區為優先。故環保署自推動水體污染總量管制以來，針對嚴重污染河段或農地特定保護區灌溉水源，以參考總量加嚴、總量削減、總量盤查及定期監測等四大類進行總量管理，目前受管制清單包括新北市大安圳幹線、塔寮坑溪等12個水體，分別以加嚴放流水標準或劃定總量管制區方式，管制其真色色度或重金屬超標情形，截至查詢日止[12]有10個水體已發布實施，另新竹市香山灌區及彰化縣東西二、三圳及八堡一圳則刻正辦理中(詳附表5)。
[12] 環保署107年6月29日回覆本中心當時之總量管制水體清單管制情形。
附表5：現行總量管制水體清單管制情形表
縣市	管制水體	管制項目	管制方式	發布實施情形
新北市	1.大安圳幹線	真色色度	加嚴放流水標準	已發布實施
		銅	加嚴放流水標準	已發布實施
	2.塔寮坑溪	銅	加嚴放流水標準	已發布實施
桃園市	3.新街溪埔心溪	鎘、總鉻、六價鉻、銅、鋅、鎳	劃定總量管制區	已發布實施
	4.南崁溪	銅	劃定總量管制區	已發布實施
新竹市	5.客雅溪、三姓溪	銅	加嚴放流水標準	已發布實施
	6.香山灌區	鎘、總鉻、六價鉻、銅、鋅、鎳	劃定總量管制區	預計107年7月公告
新竹縣	7.茄苳溪	銅	加嚴放流水標準	已發布實施
臺中市	8.詹厝園圳	鎘、總鉻、六價鉻、銅、鋅、鎳	劃定總量管制區	已發布實施
彰化縣	9.東西二、三圳	鎘、總鉻、六價鉻、銅、鋅、鎳	劃定總量管制區	已發布實施
	10.東西二、三圳及八堡一圳	鎘、總鉻、六價鉻、銅、鋅、鎳	劃定總量管制區	預計107年12月公告
苗栗縣	11.房裡溪	鎘、總鉻、六價鉻、銅、鋅、鎳	劃定總量管制區	已發布實施
高雄市	12.後勁溪	氨氮	劃定總量管制區	已發布實施

※註：1.資料來源，行政院環境保護署。
(四)畜牧廢水排放量減少
為協助輔導養豬業妥善處理廢水以因應水污費徵收，及促使污染減量，解決畜牧廢水污染問題，環保署自99年起推動「清潔養豬綠能產業」政策，據環保署統計104年度以前已補助11個地方政府設置豬廁所，累計完成設置455場農戶共2萬4,724個豬廁所，有效收集約61萬8,100頭豬隻每日2,762公噸之糞尿排放，省水效益達48%以上；另為有效利用畜牧廢水高有機物及高氮磷特性以作為農地所需肥分，環保署自104年度起，停止補助地方政府設置豬廁所，轉為協調農委會共同合作推動沼渣沼液作為農地肥分使用相關工作，以進一步減少畜牧廢水排放至河川，截至106年底環保署累計完成211家畜牧場將畜牧糞尿沼液沼渣施灌農地，而農委會推動之畜牧場永續資源管理及再利用計畫，則累計降低畜牧廢水排放量129萬噸。

肆、我國河川污染防治政策執行成效之檢討
一、部分河川之嚴重及中度污染河段較10年前增加；而最近1年嚴重污染河段上升者有11條，河川污染防治成效容待提升
為整治河川流域改善水體水質，環保署採分期分階段方式推動水質改善計畫，94-96年推動「河川及海洋水質維護改善計畫(第1期)」；97-100年推動「河川及海洋水質維護改善計畫(第2期)」。由於河川及海洋水質維護改善第2 期計畫係以15 處中度污染河段改善至輕度污染、完成整治5 條都會型河川，以及保育4 座水庫為主，但仍有11條河川中度污染以上河段超過50%，爰賡續推動「水體環境水質改善及經營管理計畫(101-108年)」。
惟查：
(一)嚴重污染河段較10年前增加者有6條，中度污染河段則有13條
觀察106年度全國50條重要河川中，有6條河川之嚴重污染河段 (RPI>6)較10年前增加，分別為中港溪、老街溪、社子溪、林邊溪、新虎尾溪、南崁溪(詳圖2)；另中度污染河段(3.1≦RPI≦6.0)較10年前增加者則有13條河川，包括港口溪、磺溪、烏溪、鳳山溪、南澳溪、新城溪、福興溪、知本溪、阿公店溪、東港溪、社子溪、秀姑巒溪、立霧溪 (詳圖3)，是以，歷經多年河川污染整治，仍有部分河川之中度及嚴重污染河段較10年前增加，河川污染防治成效容待提升。
圖2：嚴重污染河段(RPI>6)較10年前增加之河川

※註：1.資料來源，行政院環境保護署環保統計查詢網，本報告製圖(資料產生時間:107/07/02，以下各圖表同)。
圖3：中度污染河段(3.1≦RPI≦6.0)較10年前增加之河川

※註：1.資料來源，環保署環保統計查詢網，本報告製圖。
(二)最近1年度(105-106年)嚴重污染河段上升者有11條河川，其中南崁溪及新虎尾溪於1年間驟增20.68%及19.87%
另查106年度50條重點河川之嚴重污染河段(RIP>6)總計數較105年度上升28.22公里(增加0.96%)，其中嚴重污染河段較105年度上升者有11條河川，分別為朴子溪、淡水河系、中港溪、老街溪、社子溪、林邊溪、鹽水溪、急水溪、北港溪、新虎尾溪、南崁溪 (詳附表6、圖4)，其中淡水河、南崁溪、老街溪、新虎尾溪、北港溪、急水溪、鹽水溪等7條河川均為環保署現行水體環境水質改善及經營管理計畫之重點整治河川[13]，且南崁溪及新虎尾溪嚴重污染河段百分比於1年間驟增20.68%及19.87%，顯見部分河川污染整治未逐年好轉，亟待檢討改善。
[13] 環保署「水體環境水質改善及經營管理計畫(101-108年)」之河川再生方面，係將淡水河、南崁溪、老街溪、新虎尾溪、濁水溪、急水溪、鹽水溪、二仁溪、愛河、北港溪及阿公店溪等11條河川列為重點整治對象，以達成不缺氧、不發臭為願景目標。
附表6：106年度嚴重污染河段較去(105)年增加情形
河川名稱	105年度		106年度		增減情形
	公里	%	公里	%	公里	%
50條重要河川總計	73.66	2.51	101.88	3.47	28.22	0.96
淡水河系	9.32	2.88	11.73	3.63	2.41	0.75
北港溪	20.36	24.86	22.54	27.52	2.18	2.66
朴子溪	0.85	1.12	1.34	1.77	0.49	0.65
急水溪	9.04	13.89	10.09	15.50	1.05	1.61
鹽水溪	1.78	4.30	4.88	11.80	3.10	7.50
中港溪	2.23	4.13	2.25	4.16	0.02	0.03
林邊溪	0.00	0.00	3.18	7.54	3.18	7.54
南崁溪	2.37	7.71	8.72	28.39	6.35	20.68
老街溪	0.53	1.44	1.65	4.45	1.12	3.01
社子溪	0.24	1.00	1.56	6.44	1.32	5.44
新虎尾溪	3.87	7.76	13.76	27.63	9.89	19.87

※註：1.資料來源，行政院環境保護署環保統計查詢網，本報告整理。
圖4：106年度嚴重污染河段較去(105)年增加情形

※註：1.資料來源，行政院環境保護署環保統計查詢網，本報告製圖。

二、我國污水處理率尚落後國際水準，且污水下水道系統未配合欲改善污染之河川河段建置，影響河川污染改善成效
污水下水道建設係解決生活污水污染之根本，由於我國生活污水污染排放量占全國污染排放量達79.65%，故污水下水道建設進度益為重要。經查：
(一)污水處理率已逐年上升，惟尚落後國際水準，且部分縣市公共污水下水道普及率偏低，不利河川污染改善
我國自81 年度開始推動污水下水道建設計畫，歷經多年污水下水道建設計畫之推動，截至民國106 年底止，我國污水下水道用戶接管普及率自103年26.57%，逐步上升為31.96%；同期間整體污水處理率亦自48.91%，上揚為55.86%(詳附表7)。惟依據瑞士洛桑管理學院（IMD）2016 年發布之世界競爭力年度報告資料顯示，在61個受評比國家中，我國污水處理率排名第42，落後於歐亞國家如英國、荷蘭、德國、新加坡、韓國及日本等；且截至106年底，我國部分縣市之公共污水下水道接管普及率甚低於10%，如桃園市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣等(詳本報告附表4)，不利河川污染改善。
附表7：我國污水下水道系統污水處理率情形 單位：%
年度底	公共污水下水道普及率(1)	專用污水下水道普及率(2)	建築物污水處理設施設置戶設置率(3)	污水處理率(1+2+3)
101	32.10	15.15	15.74	62.99
102	35.14	14.80	16.67	66.62
103	26.57	10.16	12.18	48.91
104	28.35	10.19	12.62	51.15
105	29.95	10.29	13.12	53.35
106	31.96	10.35	13.54	55.86

※註：1.資料來源，內政部營建署營建統計年報。
2.自103年起普及率及處理率計算方式係依據污水下水道第五期建設計畫修正以接管戶數乘以各縣市戶量除以各縣市總人口數而得，其計算公式如下：實際服務人口數÷總人口數=(實際服務戶數×戶量)÷總人口數，其中全國部分以當期全國戶量計算，縣市部分以該縣市當期戶量計算。爰表內101、102年度之計算基礎與103年度以後不同，故未做一致性比較。
(二)污水下水道系統未配合欲改善污染之河川河段建置，影響河川污染改善成效
按行政院於98 年3 月核定「污水下水道第四期建設計畫（98-103年）」時提及，為達成優先整治淡水河等 9 條中度及嚴重污染長度合計50%以上河川，並發揮各部會資源協調整合及集中焦點之功效，請納入個案系統推動時程彈性因應配合辦理。爰環保署宜配合河川污染整治計畫期程及欲改善之河川河段，積極協調營建署推動重點河川流域之污水下水道建設。惟就環保署101-108年水體環境水質改善及經營管理計畫所欲改善之11條重點河川以觀，其主要污染來源多為生活污水，然各該河川河段所在縣市均未完成污水下水道系統建置，而係處於建置中或規劃之階段(詳附表8)，影響河川污染改善成效。
附表8：環保署水體環境水質改善及經營管理計畫11條重點整治河川所在縣市之污水下水道建置情形
河川名稱	縣市別	河川污染主要來源	污水下水道建置情形
			建置完成	建置中	規劃中
1.淡水河	臺北市	生活污水	-	臺北市污水下水道系統	-
	新北市	生活污水 / 事業廢水	-	板新(三峽鶯歌)、新店區、中和區、永和區、土城區、汐止區、五股區、新莊區、板橋區、樹林區、三重區、八里區、蘆洲(不含灰嗂地區）、臺北水源特定區、淡水(BOT)、泰山、瑞芳等污水下水道系統	深坑、平溪、石碇等污水下水道系統
	桃園市	生活污水		大溪、石門、埔頂（BOT）、復興台地等污水下水道系統
2.南崁溪	桃園市	生活污水 / 事業廢水	-	林口特定區南區、桃園(BOT)、桃園機場捷運A7站地區等污水下水道系統	-
3.老街溪	桃園市	生活污水 / 事業廢水	-	中壢污水下水道系統(BOT)	-
4.濁水溪	南投縣 / 雲林縣 / 彰化縣	生活污水 / 畜牧廢水		竹山污水下水道系統	西螺污水下水道系統
5.新虎尾溪	雲林縣	畜牧廢水 / 生活污水	-	-	莿桐鄉污水下水道系統
6.北港溪	雲林縣 / 嘉義縣	畜牧廢水 / 生活污水	-	斗六(市)地區、虎尾鎮、北港鎮污水下水道系統	斗南、古坑、大林、梅山污水下水道系統
7.急水溪	臺南市	畜牧廢水 / 生活污水	-	柳營污水下水道系統(含新營、鹽水)	白河(白河+東山)、麻豆(麻豆、下營、學甲)、關子嶺特定區、北門等污水下水道系統
8.鹽水溪	臺南市	事業廢水 / 生活污水		鹽水(BOT)、永康(含新化)、安平、虎尾寮污水下水道系統(含開源分區)	新市善化污水下水道系統
9.二仁溪	臺南市 / 高雄市	畜牧廢水 / 生活污水	-	仁德、虎尾寮污水下水道系統	歸仁(含關廟)、湖內、路竹污水下水道系統
10.阿公店溪	高雄市	事業廢水 / 生活污水	-	岡山橋頭污水下水道系統	-
11.愛河	高雄市	生活污水	-	高雄污水下水道系統	-

※註：1.表內「河川名稱」、「縣市別」及「河川污染主要來源」各欄位資料為環保署提供；表內「污水下水道建置情形」欄位資料為營建署提供。

三、歷年補助現地處理設施百餘處，惟部分設施日處理水量及污染削減量不及設計值，且有維護經費不足、截流設施停止運轉等情事，影響水質淨化成效
為解決生活污水污染問題，環保署對於偏遠、零散及污水下水道系統緩慢或未到達之區域，配合建置淨化水質之現地處理設施，該署自94 年起，陸續補助地方政府設置各項污水截流、人工濕地、礫間淨化暨接觸曝氣等水質改善工程，以控制排入河川之水質，截至查詢日止(107年6月止)已補助133處，補助經費43億4,463萬4千元。惟查：
(一)部分設施日處理水量及污染削減量不及設計值，影響水質淨化成效
環保署補助現地處理設施之日處理水量及污染削減量多不及設計值，105年度平均處理水量處理率未達50%，或水質污染削減達成率小於70%者[14]有30處，該署因而將其列為106年度之查核督導場址，惟此30處現地處理設施之補助經費達22億1,420萬元，其日處理水量及污染削減量卻遠不及設計值(詳附表9)，以基隆市之「基隆市港域水質改善計畫第一期實施計畫-截流站工程」為例，該設施之設計處理水量為5萬8千公噸，106年度之平均處理水量僅1萬3,269公噸；該設施之污染去除效益設計值為9,700 kg/d，實際污染削減值僅24 kg/d[15]，顯然未達預計淨化水質之成效。
[14] 平均處理水量處理率=平均實際處理水量/設計處理水量；水質污染削減達成率=每月污染削減率中位數/設計削減率。
[15] 經環保署說明係因基隆市考量如過量抽取旭川河河水，將因鹽度過高影響水資中心操作參數，故需視河水條件，適時截流污水,送污水處理廠。故有初始規劃設計未盡周詳之虞。
附表9：環保署106年度查核30處現地處理設施情形表
縣市別	計畫名稱	補助年份	完工年份	受補助機關	工程類型	設施處理量設計值(CMD)	設施平均日處理量實際值(CMD)	污染去除效益設計值kg/d (BOD5)	污染去除效益實際值kg/d (BOD5)	補助經費(千元)
基隆市	基隆市港域水質改善計畫第一期實施計畫-截流站工程(截流站體+管線)	97	102	基隆市工務局	截流工程	58,000	13,269	9,700	24	421,590
臺北市	成美礫間接觸曝氣氧化工程	96	97	臺北市政府衛工處	接觸氧化	9,000	9,000	55	32	77,136
新北市	中港大排污染改善暨河廊環境營造計畫-興建工程	97	100	新北市環保局	污水截流+清水引入	112,300	112,300	－	－	740,000
	大漢溪三峽橋下游左岸礫間接觸曝氣氧化水質淨化現地處理工程	97	99	新北市環保局	接觸氧化	5,000	324	70	5.7	37,400
	大漢溪城林橋上游大安圳導水閘門排水口人工濕地工程	97	99	新北市環保局	人工濕地	16,500	10,367	796	44	13,368
	新店溪流域江翠礫間接觸曝氣氧化工程(第一期)	97	99	新北市環保局	接觸氧化	28,500	10,391	1,055	202	200,000
	大漢溪浮洲橋下游右岸礫間工程	97	99	新北市環保局	接觸氧化	10,000	4,270	468	133	92,800
	大漢溪鶯歌溪出流口左岸礫間接觸曝氣氧化水質淨化現地處理工程	97	99	新北市環保局	接觸氧化	40,000	7,158	560	105	44,160
桃園市	南崁溪南崁橋上游右岸表面流+地下流式人工濕地	94	96	桃園市環保局	人工濕地	3,000	3,204	11.5	47.5	8,500
新竹市	新竹市北區客雅溪污水截流站設置工程	101	104	新竹市政府	截流工程	7,800	1,238	197.3	54.8	20,608
新竹縣	北二高頭前溪段人工濕地（竹林大橋3、4、5期）	95	97	新竹縣環保局	人工濕地	15,500	16,348	124.5	143.5	51,755
	頭前溪竹林大橋人工濕地（竹林大橋1、2期）	94	96	新竹縣環保局	人工濕地	12,000	8,863	280.8	54.4	25,860
彰化縣	舊濁水溪污染整治規劃暨水質改善工程－清水溪	95	97	彰化縣環保局	接觸氧化	6,000	254- / 5,892	180	36.8	40,680
雲林縣	新虎尾溪中游人工濕地	101	103	雲林縣政府水利處	人工濕地	3,000	624- / 2,437	15	－	20,140
	雲林縣雲林溪自然淨化系統工程(人工濕地）	101	103	雲林縣政府水利處	人工濕地	300	50	2	－	3,987
	新虎尾溪截流站	100	102	雲林縣政府水利處	截流工程	5,000	432-547	42.24	21	3,488
嘉義縣	嘉義縣月眉潭橋河中曝氣	92	93	嘉義縣環保局	河中曝氣	－	－	－	－	4,860
	朴子溪流域荷苞嶼大排濕地水質改善工程	94	96	嘉義縣環保局	人工濕地	8,000	162- / 6,116	36.6	35.9	17,640
	牛稠溪臺林橋地下滲濾	97	98	嘉義縣環保局	地下滲濾	2,400	32-82	225	3.8	2,929
臺南市	三爺溪水質淨化場興建工程	92	93	臺南市水利處	接觸氧化	16,000	13,240-15,617	102.7	96	30,790
	臺南市萬代橋生態礫間淨化工程	101	104	臺南市政府水利局	接觸氧化	10,000	3,843	275	75	60,773
高雄市	阿公店溪河華橋上游水質改善工程	101	103	高雄市政府水利局	接觸氧化	8,000	8,000	416	416	77,176
	高雄縣岡山農工人工濕地	97	98	高雄市政府	人工濕地	2,000	314	8.24	1.2	9,265
	愛河上游水質改善工程－九番埤水質改善	102	102	高雄市政府水利局	人工濕地	1,300	1,300	22.3	22.3	3,368
	愛河上游水質改善工程－微笑礫間功能提升工程	101	102	高雄市政府	接觸氧化	9,000	5,687	371.3	54.73	18,356
屏東縣	屏東縣東港溪臺糖隘寮溪農場旁麟洛鄉人工濕地	95	97	麟洛鄉公所	人工濕地	2,000	1,118	50.5	7.6	26,614
	萬年溪－崇蘭舊圳自然渠道淨化工程	97	97	屏東縣政府	人工濕地	6,600	13,837	210	60.4	33,315
臺東縣	卑南溪關山鎮表面流式人工濕地(1期與2期合併)	93	98	臺東縣政府	人工濕地	5,000	2,497	56.5	12.0	56,246
	鹿野鄉新良排水人工濕地	97	99	臺東縣政府	人工濕地	5,000	3200	26.01	53.8	43,949
	臺東縣太平溪流域水質改善工程	102	104	臺東縣政府	接觸氧化	3,200	1,198	108.3	29	27,446
合計										2,214,200

※註：1.資料來源，環保署，本報告整理。
(二)部分設施有後續維護經費不足、截流設施停止運轉，及人工濕地設計不當等問題，其初始規劃設計及計畫審查恐未盡周詳
環保署補助之現地處理設施除有日處理水量及污染削減量不及設計值之情形外，參該署106年度委外辦理之「南區河川污染整治策略及行動整合執行計畫」報告顯示，現地處理設施亦有維護經費不足亟待地方企業及NGO團體認養、截流設施停止運轉，以及人工濕地設計不當等問題，相關補助案之初始規劃設計及計畫審查恐未盡周詳。

四、水體污染總量管制政策推動進展緩慢，部分管制清單之執行進度且未如預期，另現行管制對象距階段性目標容有差距
環保署為維護水體環境品質，多年來持續推動水污染排放管制、非點源污染控制、污水截流處理及現地水質淨化等策略，亦協調營建署加速污水下水道建設，各項水質改善措施已見成效，惟欲進一步提升水質則面臨瓶頸，故環保署依水污染防治法第9條規定，將廢（污）水排放總量管制列為後續水質管理之主要策略，並於102 年辦理「水體污染總量管制方式規劃專案工作計畫」，期望透過分析、計算，先行了解河川流域在水體水質目標下之涵容能力，進而推算流域內污染源之容許污染排放量，俾藉由各式管制手段，使流域內污染源皆可在涵容能力範圍內進行法令容許之排放行為。經查：
(一)水污染防治法已訂定總量管制法源，惟推動進展緩慢
80年5月6日修正公布之水污染防治法第9條已訂定總量管制法源，現行規定為：「水體之全部或部分，有下列情形之一，直轄巿、縣(巿)主管機關應依該水體之涵容能力，以廢(污)水排放之總量管制方式管制之︰一、因事業、污水下水道系統密集，以放流水標準管制，仍未能達到該水體之水質標準者。二、經主管機關認定需特予保護者。」、「前項總量管制方式，由直轄巿、縣(巿)主管機關擬訂，報請中央主管機關會商相關目的事業主管機關後核定之；…。」惟環保署迄至 102 年4月3日始訂定「推動水污染總量管制作業規定」，供地方政府做為推動總量管制政策準據，我國總量管制政策之推動進展緩慢。
(二)部分總量管制清單之執行進度未如預期，且管制對象距階段性目標容有差距
依據環保署104年度水體污染總量管制推動方案顯示，該方案擬分三階段實施，第一階段(105-106年)將完成總量管制水體清單；第二階段(107-108年) 擴大實施區域排水、湖潭、水庫總量管制作為；第三階段(109-110年)則全面推動全國地面水體總量管制，希冀於110年前達成全國河川RIP污染測站均降至中度污染，各民生、灌溉、養殖用水取水口水質均符合相關標準(詳附表10)。

附表10：水體污染總量管制推動方案實施期程表
實施期程	第一階段 / (105年~106年)	第二階段 / (107年~108年)	第三階段 / (109年~110年)
實施重點	完成總量管制水體清單並逐年檢視修訂 / 優先針對RPI 嚴重污染、重金屬污染河川進行管制 / 完成桃園、臺中、彰化農地特定保護區總量管制 / 完成特予保護水體總量管制示範案例	擴大實施區域排水、湖潭、水庫總量管制作為 / 完成全臺高污染潛勢灌溉小組農地特定保護區總量管制 / 完成全臺特予保護水體總量管制計畫	全面推動全國地面水體總量管制作為
實施目標	河川嚴重污染及重金屬污染測站個數減少20% / 農地管制區內承受水體均符合灌溉用水標準	河川嚴重污染及重金屬污染測站個數減少50% / 農地管制區內承受水體均符合灌溉用水標準 / 有效降低污染事件發生頻率	全國河川RPI 嚴重污染測站 / 均降至中度污染 / 各民生、灌溉、養殖用水取水口水質均符合相關標準

※註：1.資料來源，環保署委外辦理「105年度河川污染整治策略評估及總量管制整合執行計畫（北區）」。
惟有關前開第一階段完成之總量管制水體清單(詳附表11)，據環保署委外辦理「105年度河川污染整治策略評估及總量管制整合執行計畫（北區）」報告指出，除桃園市、臺中市及彰化縣等3縣市已完成農地特定保護區總量管制外，其餘包括新北市等6個縣市所列管之8項管制項目中，即有6項需再進行溝通，以致執行進度未如預期(詳附表12)；另就總量管制推動實施期程以觀，該方案預計於第二階段(107-108年)擴大實施區域排水、湖潭、水庫等總量管制作為，惟截至目前所辦理之總量管制水體僅以RPI嚴重污染河川、重金屬污染河川及農地特定保護區為管制對象，距階段性目標容有差距。
附表11：總量加嚴管制水體清單
縣市別	流域	管制對象	管制原因	標的污染物
新北市	大漢溪	塔寮坑溪	重金屬超標	重金屬銅
		大安圳幹線	重金屬超標	重金屬
		大安圳幹線	污染事件	真色色度
桃園市	南崁溪	全流域	重金屬超標	重金屬銅
	新街溪、埔心溪	全流域(農地)	影響灌溉水源	六項重金屬
新竹市	客雅溪	全流域	污染事件	重金屬銅
新竹縣	茄苳溪	山崎橋、象鼻橋	重金屬超標	重金屬銅
臺中市	大里溪	詹厝園圳(農地)	影響灌溉水源	六項重金屬
彰化縣	東西二三圳	東西二三圳(農地)	影響灌溉水源	六項重金屬
臺南市	鹽水溪	大洲排水	嚴重污染	NH3-N
	二仁溪	三爺溪	重金屬超標	重金屬銅
高雄市	阿公店溪	阿公店橋、前州橋、舊港橋	嚴重污染	NH3-N
	後勁溪	全流域	污染事件	NH3-N

※註1：資料來源，環保署委外辦理「105年度河川污染整治策略評估及總量管制整合執行計畫（北區）」，第2-9頁。
附表12：總量管制執行進度管控表
縣市	項目	實施對象	預計辦理規劃/完成期程	進度符合情形	進度落後原因說明
新北市	1.加嚴放流水標準-重金屬銅	大漢溪-塔寮坑溪排水	1.污染源清查：105.7.31 / 2.確認管制對象及區域：105.9.30 / 3.草案預告：105.10.31 / 4.研商公聽：105.11.30 / 5.報署核定：105.12.31	■符合 / □落後
	2.加嚴放流水標準-真色色度、重金屬銅	大漢溪-大安圳幹線	1.草案預告：105.7.31 / 2.研商公聽：105.7.30 / 3.報署核定：105.8.31(已修正為105.12.31)	□符合 / ■落後	經公聽及預審會議草案需持續修正
桃園市	3.總量管制-重金屬銅	南崁溪-東門溪及南崁溪主流右岸各集污區	1.草案預告：105.8.31 / 2.研商公聽：105.8.31 / 3.報署核定：105.10.31(已修正為106.6.30)	□符合 / ■落後	管制方案內容需持續與市府討論確認
新竹市	4.加嚴放流水標準-重金屬銅	客雅溪	1.草案預告：105.12.20	■符合 / □落後
新竹縣	5.總量管制-重金屬銅	茄苳溪-山崎橋、象鼻橋	1.草案預告：105.4.15 / 2.研商公聽：105.4.30 / 3.報署核定：105.7.15(已修正為106.2.28日)	□符合 / ■落後	第二次研商會議後，草案及標準限值因民間事業反應標準不一且過嚴，擬納入建議後重新制定
臺南市	6.總量管制-氨氮	鹽水溪-支流大洲排水	1.報署核定：106.3	□符合 / ■落後	優先針對三爺溪執行推動
	7.總量管制-氨氮、重金屬銅	三爺溪-網寮橋−永寧橋	1.報署核定：106.3	■符合 / □落後
高雄市	8.總量管制-氨氮	阿公店溪-阿公店橋、前洲橋、舊港橋	1.管制方式擬定：105.5.31 / 2.草案預告：105.9.30 / 3.研商公聽：105.10.31 / 4.報署核定：105.11.30(已修正為106.1.31)	□符合 / ■落後	管制對象修正論述方式
		後勁溪-全流域	1.管制方式擬定：105.4.30 / 2.草案預告：105.8.31 / 3.研商公聽：105.9.30 / 4.報署核定：105.11.30(已修正為106.1.31)	□符合 / ■落後	管制對象修正論述方式

※註1：資料來源，環保署委外辦理「105年度河川污染整治策略評估及總量管制整合執行計畫（北區）」，第3-20、3-21頁，本報告整理。

五、畜牧廢水源頭減量成效受限，另畜牧場廢水施灌農作恐有衍生其他污染之疑慮
近年農委會為減少畜牧廢水排入河川，在「畜牧場永續資源管理及再利用計畫(105-108年度)」，推動畜牧場永續資源服務體系，許可畜牧場廢水施灌農作，以減少排入公共水體之廢水量；並輔導畜牧場改善廢水處理及示範推廣，以提升排放水質；且推動改建密閉高床式肉豬舍、自動化刮糞式環保牛舍及節水式自動化飲水設施，以源頭減少畜牧廢水排放量。此外，環保署於105年修正「水體環境水質改善及經營管理計畫」，新增推動畜牧糞尿沼渣沼液作為農地肥分利用工作項目(106-108年)，以優先輔導重點河川流域內(如彰化縣以南畜牧污染比例較高之縣市)之畜牧業者參與，減少畜牧糞尿排放河川水體而污染水質。惟查：
(一)受限預算額度，累計降低畜牧廢水排放量與目標值差距甚大，影響畜牧廢水源頭減量成效
為減少畜牧廢水排入河川及削減畜牧廢水污染，農委會於「畜牧場永續資源管理及再利用計畫」訂定各項工作之年度目標，其105、106年度之累計減少排入公共水體之廢水量，以及畜牧廢水之污染削減量均已達成預定目標，惟推動改建密閉高床式肉豬舍等各項節水設施，則受限預算額度遠少於核定計畫經費[16]，使得各項節水設施僅部分辦理，故105年度累計降低畜牧廢水排放量目標值為200萬公噸，累計實際值僅28萬公噸；106年度累計降低畜牧廢水排放量目標值為400萬公噸，累計實際值僅129萬公噸，差距甚大(詳附表13)，影響畜牧廢水源頭減量成效。
[16] 依據農委會提供資料顯示，行政院核定農委會「畜牧場永續資源管理及再利用計畫(105-108年)」經費為6億660萬元，惟該計畫之預算額度僅1億8,533萬1千元。
附表13：105-106年度畜牧場永續資源管理及再利用計畫目標達成情形
工作內容	績效指標或評估基準	單位	105年度		106年度
			目標值	實際值	目標值	實際值
推動畜牧場永續資源服務體系	累計核予畜牧廢水施灌農作個案再利用許可案	案	50	54	100	260
	累計可推廣施灌農地面積	公頃	200	346	400	1,084.9
	累計減少排入公共水體之廢水量	萬m3	10	25.7	20	123
提升畜牧場排放水質及改善生產環境	畜牧廢水污染削減量	萬公噸BOD5	10.0	16.7	16.0	18.3
減少畜牧廢水排放量因應水污費徵收衝擊	累計降低畜牧廢水排放量	萬m3	200	28	400	129

※註：1.資料來源，農委會，本報告整理。
2.畜牧場永續資源管理及再利用計畫之工作內容及績效指標有多項，本報告僅擷取與畜牧廢污水減少排入河川及源頭減量有關之工作項目列表評估。
(二)以畜牧場廢水施灌農作，恐有衍生其他污染之疑慮
農委會為推動畜牧場廢水施灌農作，截至106年底止已累計許可260案，累計推廣施灌農地面積達1,084.9公頃(詳附表13)；另環保署為推動畜牧糞尿厭氧發酵後沼渣沼液作為農地肥分利用，截至107年4月止已累計完成280家畜牧場投入是項工作(詳附表14)。惟將農田作為畜牧廢水最終處理場所，恐有生菌、鹽分和重金屬累積過量而衍生其它污染之疑慮[17]。
[17] 參我們的島「廢水變肥水」網頁：http://ourisland.pts.org.tw/content/%E5%BB%A2%E6%B0%B4%E8%AE%8A%E8%82%A5%E6%B0%B4#sthash.jiek1bcf.dpbs。
附表14：推動畜牧糞尿沼渣沼液農地肥分利用目標達成情形
工作內容	績效指標或評估基準	單位	106年度		107年度		108年度
			目標值	實際值	目標值	實際值至4月	目標值
推動畜牧糞尿沼渣沼液農地肥分利用(106-108年)	累計完成畜牧糞尿沼渣沼液施灌農地之畜牧場累計家數	家	45	211	350	280	500

※註：1.資料來源，環保署，本報告整理。

六、事業廢污水污染事件頻仍，惟其管制家數之平均查核次數呈減少趨勢，恐無法有效嚇阻業者非法排放行為
有關事業廢污水防治措施，水污染防治法明文規定事業排放廢污水應符合放流水標準，並不得有繞流排放、稀釋廢水之行為，相關廢污水（前）處理設施應具備足夠之功能與設備，且應維持正常操作[18]，違者處新臺幣6萬元以上2千萬元以下罰鍰，並通知限期改善，屆期仍未完成改善者，按次處罰；情節重大者，得令其停工或停業；必要時，並得廢止其水污染防治許可證（文件）或勒令歇業[19]。經查：
[18] 水污染防治法第7條第1項規定：「事業、污水下水道系統或建築物污水處理設施，排放廢 (污) 水於地面水體者，應符合放流水標準。」同法第18-1條第1、2、4項規定：「事業或污水下水道系統產生之廢（污）水，應經核准登記之收集、處理單元、流程，並由核准登記之放流口排放，或依下水道管理機關（構）核准之排放口排入污水下水道，不得繞流排放。」、「前項廢（污）水須經處理始能符合本法所定管制標準者，不得於排放（入）前，與無需處理即能符合標準之水混合稀釋。」、「事業或污水下水道系統設置之廢（污）水（前）處理設施應具備足夠之功能與設備，並維持正常操作。」。
[19] 參水污染防治法第40條第1項、第46-1條規定。
(一)近年來事業非法排放廢污水造成水體污染事件頻仍，相關管制措施恐未盡落實
環保署近年來雖已強化事業廢水管理措施，包括加重刑責及罰則、追繳不法利得、鼓勵檢舉不法，以及將不得繞流排放、不得稀釋廢水之行為提升至法律位階。惟近年來事業非法排放廢污水造成水體污染事件頻仍，繼102年高雄日月光公司廢水污染後勁溪事件後，媒體所揭露之廢水污染事件多起，包括桃園之芋香牛奶河、高雄之藍色多惱河等(謹列舉數則案例如附表15)，是以，相關事業廢污水管制措施恐未盡落實，有危害民眾健康之虞。
附表15：近年來事業廢（污）水污染事件案例
年度	縣市	事件
102	高雄市	高雄日月光公司廢水污染後勁溪事件
	高雄縣及屏東縣	高屏溪水汙染事件
103	台中市	神岡三民南路七彩河污染
	高雄市	颱風夜金屬工廠偷排廢水
104	新北市	樹林區潭底溝流出鮮藍色的廢水
	桃園市	「芋香牛奶河」之廢水污染事件
105	彰化縣	工廠排廢水，北斗排水溝冒白泡沫
	高雄市	害鳳山溪變藍色多「惱」河 地下漆彈廠非法排汙
106	屏東市	屏東市大湖里的社區大排、大湖圳「流屎河」
	屏東縣	新埤養豬戶亂排廢水嚴重
107	彰化縣	員大排被染成「牛奶溝」
	台南市	六塊寮排水變色 疑民生汙水所致

※註：1.資料來源，立法院新聞知識庫，本報告整理。
(二)近年來事業廢水污染管制家數逐漸上升，惟年度平均查核次數卻呈下降趨勢，恐無法有效嚇阻業者非法排放行為
為防治事業廢污水污染河川，環保署已加強事業廢水稽查管制工作，包括暗管非法排放、繞流排放查緝，以及排放廢水超逾標準等違規事項。惟據該署環境資源資料庫統計資料顯示，近年來事業廢水污染管制家數自101年度之2萬624家，上升至106年度之2萬2,058家，惟同期間之年度查核次數卻自每家平均查核1.69次，下滑至1.06次(詳附表16)，恐無法有效嚇阻業者非法排放行為。
附表16：近年來事業廢水污染管制查核情形
年度	列管家數(A)	查驗數(廠次)(B)	平均查核次數(B/A)
101	20,624	34,913	1.69
102	20,167	28,679	1.42
103	20,452	23,985	1.17
104	21,094	23,804	1.13
105	21,552	24,532	1.14
106	22,058	23,404	1.06

※註：1.資料來源，行政院環境保護署環境資源資料庫，本報告整理。

伍、結論與建議
為改善河川污染問題，我國就生活污水、工業廢水及畜牧廢水等污染源，提出整治策略及執行方法，相關防治措施雖已見成效，惟我國污水處理率尚落後國際水準、淨化水質之現地處理設施使用效能未如預期、水體污染總量管制進度緩慢，以及畜牧廢水源頭減量成效受限等，均影響我國河川污染防治成效，是以，歷經多年河川污染防治工作，我國50條重要河川中仍有部分河川之嚴重及中度污染河段較10年前增加；最近1年嚴重污染河段上升者亦有11條。爰謹建議：
一、加速公共污水下水道建設，以提升用戶接管普及率，達成河川污染整治功效
為解決生活污水污染河川問題，興建公共污水下水道統系統係最佳途徑，惟我國部分縣市之公共污水下水道建設進度落後或用戶接管不如預期，以致污水處理率落後國際甚遠，而影響河川污染整治成效。允宜加速公共污水下水道建設進度，並透過教育、媒體持續傳達污水處理之重要性；另環保署宜加強與營建署溝通協調，使刻正辦理之污水下水道第五期建設計畫，能與環保署辦理之河川污染整治計畫期程及預計整治河段相配合，以提升污水下水道接管率，達成河川污染整治功效。

二、積極督導地方政府辦理現地處理設施之操作、維護、管理、成效評估及檢討等工作，以達成淨化水質之功能，打造優質親水環境
如同日本與韓國運用現地處理技術解決河川污染問題，我國環保署自94 年起，陸續補助地方政府設置各項污水截流、人工濕地、礫間淨化暨接觸曝氣等現地處理設施，迄至查詢日止(107年6月止)已補助133處，補助金額達43億餘元。惟地方政府操作維護結果，迭有部分設施日處理水量及污染削減量不及設計值，以及後續維護經費不足、截流設施停止運轉等情事，影響水質淨化成效。是以，該署允宜持續積極督導地方政府辦理現地處理設施之操作、維護、管理與成效評估，並協助地方政府檢討現地處理設施退場機制，以發揮現地處理設施之功能，達成淨化水質之效益，並打造優質親水環境。

三、與地方政府建立暢通之溝通協調機制，以確保水污染總量管制按預定進度執行，另宜公開總量管制水體清單，俾利全民監督
由於水體污染總量管制工作包括水質及環境資料彙整、水質評估、對象篩選、污染調查、污染量推估、水質模式建置、涵容能力分析、容許污染量分配、整治成效分析及定期檢視追蹤等作業，其推動期長且所涉地方政府及關係人眾多，故執行過程多有窒礙而影響預期執行進度。是以，環保署宜借鏡韓國，與地方政府建立暢通之溝通協調機制，減少各地方政府相互對立，以確保水污染總量管制按預定進度執行；另為督促各級政府持續重視水質保護永續發展工作，對於應納入水污染總量管制之水體清單，環保署應予公開，俾利全民監督，另並應定期追蹤執行進度，以考核執行成效。

四、推動畜牧廢水施灌農作及沼渣沼液做為農地肥分使用，宜有相對之配套措施，俾維國人健康
我國畜牧業者自106年起依畜牧排放水質與水量開徵水污費，此舉與日本按放流水量多寡加嚴放流水標準之措施，或有達到源頭減量之相同功效。惟為因應水污費徵收之衝擊，農委會及環保署分別推動畜牧廢水施灌農作及沼渣沼液做為農地肥分使用等措施，然將農田作為畜牧廢水最終處理場所之作為，恐有生菌、鹽分和重金屬累積過量而衍生其它污染之疑慮，允宜配套相對之土壤及地下水監測措施，俾維國人健康。

五、善用新科技以降低監測成本及提高監測效率，並加強結合民間力量，以守護河川水質
我國事業非法排放廢污水事件不時發生，事業廢水污染管制家數亦逐步上升，然囿於環保單位稽查人力受限，使得受管制家數之年度平均稽查次數呈減少趨勢。是以環保單位除應加強河川污染監測及污染源稽查管制外，並應善用新科技[20]降低監測成本，提高監測效率；此外，宜加強結合民間力量，包括社區、學校、村里、義工巡守隊等，以協助稽查非法排放，達成守護河川水質之目標。
[20] 新的科學技術如樹脂縮時膠囊，係一種污染追蹤劑，將其投放受污染河中或底泥，一段時間後收回監測包，即可有效掌握污染源分布特性，以藉此偵查污染源，其監測成本相較傳統低廉，且分析速度快，同時可廣泛佈設、節省監測人力與時間，效率因此提高。(參屏東科技大學研發專刊第25期)
（分機：1923 沈寧衛）