行政院原子能委員會主管106年度決算評估報告
行政院原子能委員會(下稱原能會)主管106年度決算包括原能會、核能研究所、放射性物料管理局、輻射偵測中心等4個單位決算，及核子事故緊急應變基金1個附屬單位決算。謹就原能會主管106年度決算評估如下：
三、核研所高科驗證與發展中心及路竹示範場建置計畫完成後衍生相關收入尚不足支應投入之維運經費等缺失，允宜檢討改善，俾促進我國綠能產業之發展
核研所106年度「計畫管理與設施維運－02 設施運轉維護與改善」項下編列維持高科驗證與發展中心營運及路竹示範場正常運轉經費1,729萬元，決算數797萬5千元，係高科驗證與發展中心已完成階段性任務，於105年退場，致該計畫106年度維運支出決算數較預算數減少。經查：
(一)核研所高科驗證與發展中心及路竹示範場建置情形
核研所為配合政府推動新能源與再生政策，96至99年度間陸續執行「MW 級聚光太陽發電系統(HCPV)示範」、「核能研究所高聚光太陽發電高科驗證與發展中心建置」、「核能研究所高聚光太陽光發電高科研發中心建置」等計畫，於南部科學工業園區高雄(路竹)園區建置百萬瓦(MW)級高聚光太陽光發電系統(HCPV)路竹示範場(下稱路竹示範場)及高聚光太陽光發電高科驗證與發展中心(下稱高科驗證與發展中心)，建置成本合計6億4,118萬餘元。
(二)高科驗證與發展中心及路竹示範場建置計畫完成後衍生相關收入尚不足支應同期間投入之維運經費等缺失
依據核研所提供資料，高科驗證與發展中心及路竹示範場100年度設立至106年度之維運支出(含土地租金、保全駐警及清潔等)預算數分別為2,000萬元、1,900萬元、1,523萬1千元、1,729萬元、1,729萬元、1,729萬元及1,729萬元；維運支出決算數分別為1,999萬6千元、2,531萬7千元、1,716萬5千元、1,728萬9千元、1,727萬元、1,722萬元及797萬5千元；收入決算數(含示範場售電收入、技術服務收入及技術移轉收入等)分別為749萬5千元、2,402萬1千元、341萬5千元、790萬2千元、335萬4千元、235萬9千元及219萬5千元，除101年度決算收入與維運支出相當外，其餘年度收入均遠低於維運支出，致該計畫100年度至106年度收入合計數5,074萬1千元尚不足支應同期間投入之維運經費1億2,223萬2千元(詳附表1)。另依據審計部106年度中央政府總決算審核報告，路竹示範場參訪者以學生為主、廠商不及1成，且尚未展示微型聚光型模組驗證發電效能，致參訪廠商無法從實境瞭解新研發之微型聚光技術發電成效，不利新興再生能源技術之推廣。
附表1：高科驗證與發展中心及路竹示範場營運收支統計表
        單位：新台幣千元
年度	路竹示範場		高科驗證與發展中心		合計
	維運支出預算	維運支出決算	維運支出預算	維運支出決算	維運支出預算	維運支出決算	實際收入
100	4,500	4,144	15,500	15,851	20,000	19,996	7,495
101	4,500	11,377	14,500	13,940	19,000	25,317	24,021
102	5,613	6,966	9,618	10,199	15,231	17,165	3,415
103	5,860	6,068	11,430	11,221	17,290	17,289	7,902
104	8,130	8,121	9,160	9,149	17,290	17,270	3,354
105	7,434	7,378	9,856	9,842	17,290	17,220	2,359
106	8,030	7,975	9,260	0	17,290	7,975	2,195
合計	44,067	52,029	79,324	70,202	123,391	122,232	50,741

※註：1.資料來源，原能會；本報告整理。
2.表列數值採4捨5入計算，故有尾差。
3.高科驗證與發展中心已完成階段性任務，於105年退場，故106年度無相關收入及支出。
綜上，核研所為配合政府推動新能源與再生政策，於南部科學工業園區高雄(路竹)園區建置百萬瓦(MW)級高聚光太陽光發電系統路竹示範場及高科驗證與發展中心，惟該計畫完成後衍生相關收入尚不足支應同期間投入之維運經費等缺失，允宜檢討改善，俾促進我國綠能產業之發展。