行政院農業委員會主管106年度單位決算評估報告
行政院農業委員會(以下簡稱農委會)主管公務機關計有農委會本部(含屏東農業生物技術園區籌備處)、林務局、水土保持局、漁業署及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、農糧署及所屬、農業、畜產、水產、林業、家畜衛生及農業藥物毒物等試驗所、特有生物研究保育中心、桃園、苗栗、臺中、臺南、高雄、花蓮及台東等各區農業改良場、茶業改良場、種苗改良繁殖場、及農業金融局等23個機關，106年度決算依審計部審核結果，歲入預算數17億2,206萬餘元、決算審定數17億8,328萬餘元(預算達成率103.55%)；歲出預算1,219億450萬餘元(含動支第二預備金27億3,800萬元)、決算審定數1,212億4,376萬餘元(預算執行率99.46%)。謹就農委會主管106年度單位決算評析如下：
二、迄至106年底「改善政府動物管制收容設施計畫」業執行4年，且在連續2年度預算流出下，賸餘數仍高逾2億元，預算編列容欠核實
「改善政府動物管制收容設施計畫」(以下簡稱動物收容設施計畫)係農委會依動物保護法(以下簡稱動保法)第14條第1項[1]及第3項[2]規定，自103年度起編列預算補助全臺21個縣市政府(臺北市除外)辦理改善公立動物收容設施及動物管制設備專業化，計畫期程103至107年度，總經費15億8,010萬元(中央與地方政府分別負擔12億3,180萬元及3億4,830萬元)，迄至106年度農委會業編列預算8億4,891萬2千元。
[1] 動物保護法第14條第1項：「直轄市、縣（市）主管機關應依據直轄市、縣（市）之人口、遊蕩犬貓數量，於各該直轄市、縣（市）規劃設置動物收容處所，或委託民間機構、團體設置動物收容處所或指定場所，收容及處理下列動物：一、由直轄市或縣（市）政府、其他機構及民眾捕捉之遊蕩動物。二、飼主不擬繼續飼養之動物。三、主管機關依本法留置或沒入之動物。四、危難中動物。」
[2] 動物保護法第14條第3項：「中央主管機關應編列經費補助直轄市、縣（市）主管機關設置動物收容處所，辦理絕育、認領及認養等動物保護相關工作；其設置組織準則及公立動物收容處所管理作業規範，由中央主管機關定之。」
動物收容設施計畫自103年度實施以來，各縣市政府多有因新建用地取得困難、工程案多次招標流標或撤案等因素致預算執行不佳，例如104年度法定預算2億3,750萬元加計103年度保留數2,429萬6千元後當年度可用預算數2億6,179萬6千元，然當年度實支數僅8,346萬6千元、應付未付數197萬元(含應付數執行率32.63%)，尚有保留款1億721萬1千元及賸餘數6,914萬9千元(詳附表1)，惟農委會於匡列後續年度預算時未審酌實際執行情況，致在105及106年度法定預算連續2年流出下，迄至106年底仍有累計保留款2億3,229萬元及賸餘數2億899萬9千元(兩者合計占累計法定預算數8億4,891萬2千元之51.98%)，預算編列容欠核實。
附表1：103至106年度「改善政府動物管制收容設施計畫」之預算執行概況表 單位：新台幣千元
年度	可支用預算數				決算數
	年度預算數	流用數	以前年度保留數	合計	實支數	應付未付數	保留數	賸餘數	合計
103	28,500	-	-	28,500	3,772	-	24,296	432	28,500
104	237,500	-	24,296	261,796	83,466	1,970	107,211	69,149	261,796
105	288,000	-10,614	109,181	386,567	120,099	5,872	185,282	75,314	386,567
106	294,912	-10,894	191,154	475,172	150,760	28,018	232,290	64,104	475,172
103-106合計	848,912	-21,508	-	827,404	358,097	28,018	232,290	208,999	827,404

※註：1.資料來源，農委會提供。
2.表列年度預算數均為法定預算、決算數為決算審定數；「103-106合計」欄中僅年度預算數、流用數、實支數及賸餘數為各年度加總，餘為迄至106年底之概況。
綜上，囿於動物收容處所係屬鄰避設施，爰動物收容設施計畫自103年執行以來，多有執行進度未如預期情況，惟農委會於匡列預算時未審酌實際執行情況，致迄106年底累計法定預算扣除流出後尚有2.32億元保留數待執行及2.09億元之賸餘款，該會允宜督促各縣市政府嚴加控管執行進度，俾期各項補助工程能如質如期完工，並強化預算籌編工作，期使政府有限之財政資源得以發揮最大效益。