經濟部主管106年度單位決算評估報告目錄
        頁次
經濟部主管106年度單位決算評估報告
經濟部主管包括經濟部、工業局、國際貿易局及所屬、標準檢驗局及所屬、智慧財產局、水利署及所屬、中小企業處、加工出口區管理處及所屬、中央地質調查所、能源局等10個機關，106年度主管歲入預算數140億8,857萬1千元、決算審定數170億5,976萬2千元(預算達成率121.09%)；主管歲出預算532億4,446萬5千元(含動支第二預備金2,514萬元)、決算審定數525億1,243萬9千元(預算執行率98.63%)。謹就經濟部主管106年度單位決算評析如下：
壹、經濟部
一、辦理已結束事業清算作業多年仍未完成，允宜檢討並研謀改善，以維政府資源有效運用
經濟部106年度歲入項下「投資收回」無編列數，決算審定數為6億518萬元，主要為所屬已結束事業臺灣省農工企業股份有限公司(下稱農工企業)清算剩餘財產繳庫，超過93年度原編預算[1]。經查：
[1] 經濟部93年度預算編列收回農工企業資本10億4,823萬1千元。
(一)經濟部辦理已結束事業清算作業概況
經濟部所屬臺灣中興紙業股份有限公司(下稱中興紙業)、台灣機械股份有限公司(下稱台機公司)、農工企業、高雄硫酸錏股份有限公司(下稱高硫公司)等4家原屬公營事業於完成階段性民營化或未能完成民營化(高硫公司)後，自90年10月中旬起陸續結束營業進入清算程序(詳附表1)，迄至106年底辦理情形說明如下：
1.台機公司、高硫公司、農工企業等3家結束事業分別於104年8月20日、105年1月15日、106年4月28日完結清算。
2.中興紙業前經行政院核定以標售資產方式民營化，90年10月15日結束營業並自同年月16日進入清算程序，迄106年底已逾16年尚未完結清算，詢據經濟部表示：(1)中興紙業未能完結清算主要為廠區土地標售不易，未來將配合不動產市場變動情形調整土地標售價格，預計107年度辦理四結廠區27筆土地標售，69筆畸零土地如難以售出，規劃循台機公司前例由經濟部有償價購以抵償經濟部債務；(2)如土地標售順利完成預計108年6月完結清算。
附表1：迄106年底經濟部所屬已結束事業清算概況
    單位：新臺幣千元
事業名稱	106年度清理財務情形		清算期間
	業主權益	清理損益	起始時間	完成時間	清算辦理期間
中興紙業	-537,536	-112,105	90.10.16	(預計)108.06	逾17年
農工企業	12,271	206,128	92.01.01	106.04.28	逾14年
台機公司	已完結清算		91.03.01	104.08.20	逾13年
高硫公司	已完結清算		92.01.01	105.01.15	逾13年

※註：1.資料來源，經濟部提供資料及審計部106年度中央政府總決算評估報告(附冊-附屬單位決算及綜計表營業部分-丙、附錄「已結束事業清理期間收支之審核」)。
(二)宜加速完成中興紙業清算作業，以維政府資源有效利用
1.公司法第87條第3項規定：「清算人應於6個月內完結清算；不能於6個月內完結清算時，清算人得申敘理由，向法院聲請展期。」惟經濟部所屬農工企業、台機公司、高硫公司等3家已結束事業均逾13年始完結清算，另中興紙業自90年10月結束營業進入清算程序，迄106年底逾16年仍未完成，經濟部就所屬已結束事業清算作業之推動，亟待檢討改善。
2.中興紙業106年底負債總額15億6,512萬5千元，其中長期負債1億6,934萬1千元主要為應付土地增值稅、其他負債9億5,809萬7千元主要為行政院公營事業民營化基金墊付該公司民營化員工年資結算金。爰此，經濟部允宜加速該事業之清理作業，俾利政府債權早日獲得清償，所投資之股權亦可清算收回，以維政府資源之有效利用。
綜上，經濟部辦理已結束事業清算作業多年仍未完成，允宜檢討並研謀改善，且中興紙業自90年10月進入清算程序，迄106年底已逾16年仍未完成清理，尚有逾10億餘元之政府債權待償還，允宜加速清算作業之推動，以維政府資源有效運用。

二、迄106年底所屬國營事業釋股收入保留數高達1,972億餘元，保留期間已逾10年，允宜審酌其必要性及合理性
經濟部106年度決算歲入保留數合共2,160億4,188萬4千元，其中1,972億618萬元為87至92年度間所編對中油及台電公司之釋股收入。經查：
(一)中油及台電公司釋股收入保留情形
經濟部106年度決算就以前年度所編中油及台電公司釋股收入辦理保留情形詳如附表1，並就其保留原因[2]說明如下：
[2] 參據經濟部106年度決算審定書「歲入保留分析表」之保留原因及因應改善措施。
1.中油公司：因工會對中油公司民營化仍有疑慮，該公司仍持續與工會協商中。
2.台電公司：本院審查88年度預算作有決議：「台電釋股預算暫照列，俟電業法通過後，並到本院專案報告民營化計畫同意後，始得動支。」另電業法於106年1月修正公布，第6條第5項規定：「為達成穩定供電目標，台灣電力股份有限公司之發電業及輸配電業專業分工後，轉型為控股母公司，其下成立發電及輸配售電公司。」經濟部屆時將再進行台電公司民營化之規劃。
(二)釋股收入保留期間已逾10年，允宜審酌其必要性及合理性
決算法第7條規定：「決算所列各項應收款、應付款、保留數準備，於其年度終了屆滿4年，而仍未能實現者，可免予編列。…。」鑑於經濟部87至92年度間所編中油及台電公司釋股收入之保留期間已逾10年之久，迄106年底亦未見經濟部就該2家國營事業研訂具體釋股計畫，為符政府財政實況，允宜審酌該項歲入預算賡續保留之必要性及合理性，以資周妥。
綜上，經濟部106年度決算歲入保留數中1,972億618萬元為87至92年度間所編中油及台電公司之釋股收入，鑑於該等預算保留逾10年，允宜審慎評估中油及台電公司民營化之政策，核實檢討賡續辦理保留之必要性及合理性，忠實表達政府財政實況。
附表1：經濟部106年度決算釋股收入保留明細表
      單位：新臺幣千元
釋股標的	預算年度	歲入保留金額	保留科目	金額
中油公司	87	52,800,000	國營事業資本收回	16,500,000
			股票買賣差價	36,300,000
	88	63,360,180	國營事業資本收回	23,400,000
			股票買賣差價	39,960,180
	92	23,560,000	國營事業資本收回	12,400,000
			股票買賣差價	11,160,000
	小計	129,720,180	國營事業資本收回	52,300,000
			股票買賣差價	87,420,180
台電公司	88	57,486,000	國營事業資本收回	33,000,000
			股票買賣差價	24,486,000
合計	87-92	197,206,180	國營事業資本收回	85,300,000
			股票買賣差價	111,906,180

※註：1.資料來源，106年度經濟部單位決算審定書。
（分機：1928 施岑佩）

三、部分法人多仰賴科專獎補助以維持其運作，宜建立更具競爭性之研發環境，俾利各法人財務自主發展
經濟部技術處106年度「科技專案」預算數163億5,667萬9千元，主要為補助法人研究機構辦理科技專案計畫(以下簡稱法人科專)，「科技專案」執行結果，決算數162億9,008萬1千元，執行率99.59%。經查：
(一)部分法人收入多仰賴法人科專之獎補助以維持其運作
依經濟部技術處提供106年度工研院等20個法人之業務收入及支出資料顯示，來自法人科專之獎補助占各該法人業務總收入(以下簡稱獎補助收入比)逾30%者計有6個財團法人(詳附表1)，依序為生技中心(53%)、工研院(40%)、紡織所(39%)、金屬中心(34%)、石資中心(32%)及藥技中心(31%)，顯示部分法人研究機構之業務收入過於依賴法人科專獎補助以維持其運作，亦反映與產業界接軌之成效容有待檢視。
(二)部分法人之用人費用倚賴法人科專之獎補助，恐影響其運作之彈性與效率
各法人之人事費多寡雖主要視計畫屬性有所差異，如涉及製程技術開發，因材料設備之相關業務費支出較高，故人事費比重相對較低。惟106年度部分法人科專補助人事費占其用人費用比重(以下簡稱人事費占比)逾30%有偏高情事，依序為生技中心(52%)、工研院(44%)、紡織所(43%)及藥技中心(32%)等4個法人(詳附表1)，顯示部分法人之人事費偏重依賴法人科專之獎補助，恐影響該法人運作之彈性與效率。
(三)部分法人設備購置等資本支出亦偏重依賴法人科專之獎補助，恐不利本身之自主性研究
部分法人因研發需求有建置實驗室及重大研發設備，或執行環境建構計畫，致設備購置等資本支出較高，106年度船舶中心及生技中心之機器及儀器等設備支出，來自法人科專獎補助比率分別為59%及51%(詳附表1)，惟設備購置等資本支出若過於依賴法人科專，恐不利本身之自主性研究。
綜上，為發展我國前瞻性、關鍵性之產業技術研發，並完善研發環境及基礎設施，經濟部技術處長期編列科技專案龐鉅經費，主要由工研院、資策會、生技中心、金屬中心等法人研究機構推動執行；惟106年度部分法人之業務收入、用人費用及資本支出等多倚賴法人科專之獎補助，不利本身之自主發展，亦反映與產業界接軌之成效有待檢視。故為避免法人研究機構長期仰賴政府獎補助以維持其運作，允宜研謀建立更具競爭性之研發環境。
附表1：106年法人科專獎補助占各該法人收入及經費項目分配比重
單位：新臺幣千元
法人名稱	科專計畫獎補助占其收入比重			用人費用占比			資本支出占比
	科專計畫-獎補助金額(A)	財團法人-收入(B)	占比(A)/ (B)	科專計畫-人事費(C)	財團法人-用人費用(D)	占比(C)/ (D)	科專計畫-設備購置等資本支出(E)	財團法人-機器及儀器設備(F)	占比(E)/ (F)
工研院	8,822,533	22,033,730	40%	3,485,455	7,989,090	44%	442,737	2,145,926	21%
資策會	1,229,116	5,537,711	22%	559,809	2,313,097	24%	22,439	104,977	21%
中科院	516,254	27,141,706	2%	222,151	9,960,443	2%	31,111	1,313,874	2%
生技中心	629,613	1,183,485	53%	243,094	466,410	52%	93,109	181,027	51%
金屬中心	928,952	2,706,640	34%	275,442	935,826	29%	62,453	303,892	21%
食品所	259,929	967,478	27%	110,949	403,075	28%	0	8,700	0%
紡織所	394,805	1,011,847	39%	166,870	390,424	43%	0	18,973	0%
車輛中心	151,961	1,035,979	15%	62,300	412,778	15%	7,240	59,232	12%
精機中心	102,428	531,722	19%	45,505	239,637	19%	0	23,599	0%
石資中心	73,427	226,051	32%	18,207	66,529	27%	0	1,679	0%
印研中心	11,024	89,134	12%	4,950	38,316	13%	0	0	0%
自行車中心	42,145	182,073	23%	18,720	74,553	25%	0	1,570	0%
船舶中心	63,485	437,650	15%	29,456	232,881	13%	948	1,610	59%
塑膠中心	32,204	387,967	8%	14,182	189,822	7%	0	0	0%
核研所	39,892	-	-	0	-	-	0	-	-
鞋技中心	34,596	275,108	13%	12,389	120,648	10%	0	2,391	0%
藥技中心	86,360	279,457	31%	38,196	118,811	32%	0	14,771	0%
紡拓會	14,775	538,018	3%	7,840	142,705	5%	0	5,516	0%
國衛院	50,723	3,529,367	1%	23,104	1,236,399	2%	0	247,434	0%
商發院	40,298	432,134	9%	16,838	158,551	11%	0	1,458	0%

※註：1.資料來源，經濟部技術處提供。
（分機：1926 林靜玟）

貳、工業局
四、大林蒲遷村先期調查及評估作業執行進度不如預期，允宜加強委辦計畫規劃作業，以求審慎周延
工業局106年度「全國循環專區試點暨新材料循環產業園區申請設置計畫」，編列第1年經費1億3,160萬元，其中3,760萬元辦理全國循環專區試點計畫9,400萬元為新材料循環產業園區申請設置計畫(設置地點為高雄市大林蒲地區，本年度主要係辦理該地區遷村計畫之先期作業)，年度決算數1億2,155萬元(含實支數3,237萬3千元、保留數8,917萬7千元；其中新材料循環產業園區申請設置計畫實支數2,410萬8千元、保留數6,989萬2千元)，賸餘數1,005萬元。經查：
(一)委辦大林蒲遷村先期調查及評估作業，以開展新材料循環產業園區申請設置計畫先期作業
工業局於106年11月1日將「全國循環專區試點暨新材料循環產業園區申請設置計畫(草案)」報請行政院核定，惟迄今尚未核定；嗣行政院於106年12月26日同意先行動支部分分項計畫經費(包括：106年全國循環專區試點計畫場址選定及新材料循環產業園區申請設置計畫106年、107年遷村先期調查及評估等先期作業經費)。該局遂於106年12月28日與高雄市政府簽訂「經濟部工業局委託高雄市政府辦理大林蒲遷村先期調查及評估作業」協議書，將本委辦計畫期間追溯自106年1月1日起至106年12月31日(若有具體理由及因應方案，可向工業局申請展延)，106年度委辦經費9,400萬元(包括：人事費1,400萬元、業務費7,250萬元、設備及投資750萬元)，並撥付第一期款7,990萬元，以開展新材料循環產業園區申請設置計畫中有關高雄市大林蒲地區遷村之先期調查及評估作業。
(二)大林蒲遷村先期調查及評估作業部分項目執行進程緩慢，執行率有待提升
高雄市政府受託辦理之「大林蒲遷村先期調查及評估作業」工作項目包括：成立專案推動辦公室，地方民意溝通與遷村意願普(調)查，航測地形圖修補測繪，土地及地上物普(調)查，居民健康狀況普(調)查，大林蒲計畫網站建置及維護，遷村基本資料調查及基礎資料庫建置，遷村先期評估及方案規劃及地方文史、資源及發展脈絡調查與記錄等。惟查截至106年底，執行數僅2,410萬8千元，保留數6,989萬2千元，保留比率達74.4%，各分項工作僅航測地形圖修補測繪及地方文史、資源及發展脈絡調查與記錄等分項工作保留比率低於2成(詳附表1)，審計部106年度中央政府總決算審核報告亦出具「循環經濟有助提升資源使用效率，惟整體推動方案尚待審議核定，又部分先行推動工作項目預算執行率未如預期，亟待檢討改善，以提升產業永續量能」之審核意見。又據工業局資料，本項委外計畫已申請2次展延(計展延至107年12月31日)，截至107年9月底實支數為4,978萬3千元占委外經費53.0%，部分分項工作執行進度緩慢，其中人事費實支數527萬3千元僅占委外計畫人事費預算1,400萬元之37.7%，委外經費似過於寬列，均允宜檢討。
綜上，工業局106年度執行之「全國循環專區試點暨新材料循環產業園區申請設置計畫」，該計畫尚未核定前行政院已同意先行動支部分分項經費，以促使上揭計畫之先期作業得以順利遂行。惟工業局委託高雄市政府辦理之「大林蒲遷村先期調查及評估作業」保留比率偏高且執行進程不如預期，迄今已申請二次展延，允宜積極督促承辦機關加速辦理後續作業，並應強化委辦計畫規劃作業，以求審慎周延。

附表1：大林蒲遷村先期調查及評估作業106年度委辦經費支用簡明表
單位：新臺幣千元；%
工作項目	預算數	106年底實支數	106年底保留數	保留 / 比率	截至107年9月底實支數	實支 / 比率	備註
成立專案推動辦公室	6,200	869	5,331	86.0	1,279	20.6
地方民意溝通與遷村意願普(調)查	21,700	11,719	9,981	46.0	11,714	54.0
航測地形圖修補測繪	100	98	2	2.0	98	98.0	106年9月完成
土地及地上物普(調)查	36,500	2,000	34,500	94.5	12, 919	35.4	委外調查契約金額計3,399萬元
居民健康狀況普(調)查	14,100	4,257	9,843	69.8	14,101	100.0	107年1月完成
大林蒲計畫網站建置及維護	900	0	900	100.0	864	96.0	107年5月完成
遷村基本資料調查及基礎資料庫建置	4,800	1,150	3,650	76.0	4,600	95.8	107年1月完成
遷村先期評估及方案規劃	5,000	0	5,000	100.0	0	0	招標中
地方文史、資源及發展脈絡調查與記錄等	4,700	4,016	684	14.6	4,208	89.5	委外契約金額計440萬元
合計	94,000	24,108	69,892	74.4	49,783	53.0

※註：1.資料來源，工業局提供。
2.「地方民意溝通與遷村意願普(調)查」工作項目含大林蒲鳳鼻頭普查實施計畫、遷村意願調查問卷設計及印製之業務費120千元。

參、標準檢驗局
五、為落實國人消費權益保護，優良計量管理制度允宜積極推廣
標準檢驗局106年度「標準檢驗及度政管理」業務計畫項下編列「度量衡器檢定檢查事務」預算數3,207萬1千元，決算數3,155萬4千元，執行率98.39%，係辦理度量衡器檢定、檢查、市場監督及糾紛度量衡器鑑定、度量衡器檢定(查)及校正技術研發、度量衡器校正及校驗服務等業務；又為維護交易公平並確保消費者權益，推動「優良計量管理制度」，輔導國內加油站業者及衡器使用業者自願性實施定期自行檢測，並經該局評核通過後取得優良衡器計量管理業者證書。經查：
(一)部分分局區內獲證優良油量計量管理加油站比率偏低，容有加強空間
該局自100年起推動「優良油量計自主管理計畫」，鼓勵加油站自行設置標準量桶、每月自主檢測、即時調修器差超過核評標準之油量計，通過核評後登錄並核發標章供民眾辨識，之後該局不定期執行查核，以確保加油站之油量計準確度。該局推動優良油量計計量管理加油站制度，截至106年底止全國獲頒優良油量計計量管理加油站證書計1,362家(占全部家數比率55.2%)，由各分局推廣辦理情形而言，臺中分局轄區內取得優良計量管理加油站比率最低，僅47.3%，其次為花蓮分局51.6%，而台北總局、基隆分局及高雄分局等比率亦僅6成左右(詳附表1)，各分局允宜再加強轄內推廣，俾維護民眾消費權益。
(二)全國登記有案市場取得優良衡器計量管理業者比率未及3成，仍有待加強推廣
該局自99年6月起推動「市場交易用磅秤自主管理計畫」，鼓勵各觀光漁市及公、民營市場自願性實施磅秤自主管理制度，市場須設置公秤供民眾使用，備置砝碼並定期檢測市場磅秤，作成紀錄以供查核，檢測用砝碼須定期校驗或比對，通過該局實地核評後登錄為優良衡器計量管理業者並核發標章，之後該局不定期執行檢查，以確保市場持續維持磅秤準確性，並於103年10月起擴增至郵局或公司行號等衡器使用業者皆可申請，以確保消費者權益。依該局提供截至106年底止獲頒優良衡器管理業者證書情形(詳附表2)，其中市場部分，取得優良衡器管理業者僅99家，占全國登記有案市場家數比率23.3%，尚待積極推廣；若按各分局轄內獲證比率觀之，臺南分局轄內登記有案市場獲證比率6.5%最低，其次為高雄分局9.2%，其他如新竹分局及臺中分局等獲證比率均低於3成，仍有待加強；另新增之郵局及公司行號部分，計92家取得優良衡器管理業者，獲頒證書總家數192家，容有擴大推廣空間。
綜上，標準檢驗局為維護交易公平，自99年起陸續推動市場、加油站、郵局及公司行號之「優良計量管理制度」，透過業者自願性實施定期自行檢測並經評核通過後取得證書，惟部分分局推動轄內該等優良衡器計量管理業者獲證比率仍偏低，均有待加強推廣，俾維護消費者權益。
附表1：優良油量計計量管理加油站截至106年底止推廣情形表
 單位：家；%
項目	總計	臺北總局	基隆分局	新竹分局	臺中分局	臺南分局	高雄分局	花蓮分局
加油站	2,468	296	99	465	560	512	412	124
獲頒證書加油站	1,362	182	60	250	265	285	256	64
獲頒比率	55.2	61.5	60.6	53.8	47.3	55.7	62.1	51.6

※註：1.資料來源，標準檢驗局提供。
附表2：優良衡器計量管理業者截至106年底止推廣情形
 單位：家；%
項目	總計	臺北 / 總局	基隆 / 分局	新竹 / 分局	臺中 / 分局	臺南 / 分局	高雄 / 分局	花蓮 / 分局
登記有案市場家數	424	80	23	50	74	107	65	25
獲頒證書市場家數	99	42	11	11	14	7	6	8
獲頒比率	23.3	52.5	47.8	22.0	18.9	6.5	9.2	32.0
獲頒證書公司行號(含郵局)	92	5	1	77	3	2	3	1
獲頒證書總家數(含郵局)	192	48	12	88	17	9	9	9

※註：1.資料來源，標準檢驗局提供。
2.郵局(含支局)計1,310家已全數加入，並以1張證書代表全郵局(計入臺北總局)。
(分機：1914 黃俊傑)

肆、水利署及所屬
六、離島地區供水改善計畫歷經2次計畫變更，106年度預算執行率未達5成，允宜檢討工程落後原因，並研謀有效改善措施
106年度編列「離島地區供水改善計畫」預算5億9,000萬元、以前年度保留數3億7,344萬元、年度可用預算數為9億6,344萬元，年度執行數4億4,134萬1千元(含實現數1億2,882萬3千元、應付數2億8,426萬3千元、賸餘數2,825萬5千元)，預算執行率僅45.81%[1]。經查：
[1] 迄106年底累積已編列預算24億8,016萬8千元、累積執行數19億5,806萬9千元(含實現數14億6,290萬3千元、2億8,426萬3千元、賸餘數2億1,090萬3千元)，累積預算執行率78.95%。
(一)計畫核定及變更情形
1.原核定計畫內容：為因應離島地區未來用水成長及減少抽用地下水，95年8月行政院核定「離島地區供水改善計畫」，主要工作項目包含離島海水淡化廠擴建及興建、湖庫浚渫及改善工程、大小金門海底聯通管線修復、給水系統改善、雨污水分流改善工程等，計畫總經費40億9,526萬2千元，預計工期96至100年度。
2.第1次修正(100年1月核定)：馬公海淡廠原廠址因民眾反對進行調整、南竿海淡廠因地質問題變更設計等因素，提報第1次修正，總經費調增為42億1,728萬6千元，期程修正為96至104年度。
3.第2次修正(106年2月核定)：取消辦理小金門950CMD海水淡化廠、海水淡化廠興建方式由促進民間參與公共建設法修正為政府採購法辦理(營運費用不列入計畫內)、部分工程發包延遲配合檢討工期等因素，提出第2次修正，總經費調降為23億4,000萬元，期程展延至107年底。
(二)計畫歷經2次變更工期展延6年，計畫之規劃及工程進度之控管，均待檢討加強
1.有關106年度該工程預算執行率僅45.81%之原因，參據水利署決算書之說明略以，主要因澎湖馬公增建4,000噸海水淡化廠工程沉沙池、調節池、淨水及廢水處理等工程，承包商和下包商辦理契約整合，尚未進場施工，致進度落後。
2.「離島地區供水改善計畫」95年8月核定，原訂100年完工，歷經2次計畫變更，計畫完工期程延後至107年度，較原訂完成期程延後長達7年，另106年度預算執行率尚未達5成，水利署對於該工程之規劃及工程控管作業，亟待檢討加強。
綜上，水利署「離島地區供水改善計畫」歷經2次計畫變更，完工期程由100年展延至107年，延長達6年之久，106年度可用預算數9億6,344萬元、執行數4億4,134萬1千元，預算執行率未達5成，計畫之規劃及工程控管亟待檢討，允宜就工程落後原因研謀有效改善措施，以利計畫如期如質完成，俾改善離島地區供水情形。
（分機：1928 施岑佩）

伍、加工出口區管理處及所屬
七、近3年加工出口區整體營業額有衰退情形，且部分園區遷入及設立家數低於遷出及解散家數，允宜積極招商
依經濟部加工出口區管理處統計，104年度及105年度園區管理收入決算數分別為6億4,035萬3千元及6億4,009萬元，均未達預算數之9成，另106年度管理收入決算數則為6億5,024萬2千元(詳附表1)僅較105年度決算數微幅增加1.59%。至於近3年管理收入均未達預期目標，主要係因園區廠商營業額下滑，依營業額計收之管理收入較預計減少所致。經查：
附表1：加工出口區近年管理收入預、決算簡表 單位：新台幣千元；%
年度	預算數	決算數	達成率
104	734,413	640,353	87.19
105	712,039	640,090	89.90
106	676,070	650,242	96.18
107	676,070	424,000	-

※註：1.資料來源，整理自加工出口區作業基金附屬單位預算、決算書。
      2.106年度以前為決算審定數。107年度為預算數，107年度決算數係指截
        至7月底之實際數。
(一)106年度全體製造業營業額較104年度微幅成長，惟同期間加工出口區營業額不增反減
依經濟部統計處公布104年度至106年度我國製造業營業額統計值分別為26兆4,221億元、25兆4,421億元及26兆6,848億元，105年度及106年度營業額與104年度相較，分別衰退3.71%及成長0.99%；而加工出口區前揭年度營業額分別為3,809億元、3,772億元及3,720億元，105年度及106年度營業額與104年度相較，則分別減少0.97%及2.34%。由於106年度整體製造業營業額較104年度成長，惟同期間加工出口區營業額不增反減，顯示園區內部分廠商之營業前景恐有隱憂。
(二)106年度部分園區解散或廢止之家數，超過設立及遷入家數
觀察近年楠梓、高雄及台中園區內廠商異動情形，其中104年度至106年度楠梓及高雄園區均呈現解散、遷出、撤銷及廢止之家數多於設立及遷入家數之現象，尤其高雄園區106年度僅遷入1家，解散、遷出、撤銷、廢止合計6家(詳附表2)，顯示廠商已持續遷出園區或退出市場。
綜上，106年度我國全體製造業營業額較104年度成長，惟加工出口區營業額不增反減，區內部分廠商營業前景恐有隱憂，另部分園區設立、遷入家數有限，而解散、遷出、撤銷、廢止之家數增加，為利園區永續經營，允宜積極引進優質廠商，並深化各園區群聚發展，以發揮特色產業聚落之加值效益。
附表2：104年度至106年度部分園區公司家數及事業種類異動表
年度	園區名稱	設立、遷入	解散、遷出、撤銷、廢止
104	楠梓	1.批發業遷入1家 / 2.電子零組件製造業設立1家 / 3.電腦、電子產品及光學製造業遷入1家 / 4.其他製造業1家	1.機械設備製造業遷出1家 / 2.電子零組件製造業遷出1家 / 3.電腦、電子產品及光學製造製造業遷出3家 / 4.其他製造業解散1家 / 5.批發業遷出1家
	高雄	貿易業遷入1家	1.電子零組件製造業廢止1家 / 2.其他製造業遷出1家
	臺中	0	0
105	楠梓	塑膠製品製造業設立1家	1.機械設備製造業遷出1家 / 2.成衣及服飾製品製造業遷出1家 / 3.資料處理及資訊供應服務業遷出1家 / 4.關聯性產業與服務業解散1家
	高雄	成衣及服飾製品製造業遷入1家	1.金屬製品製造業撤銷1家 / 2.電子零組件製造業撤銷1家 / 3.機器設備製造業撤銷1家
	臺中	0	0
106	楠梓	1.國際貿易業設立1家 / 2.電子零組件製造業設立1家	1.國際貿易業解散3家 / 2.電子零組件製造業遷出2家
	高雄	運輸及倉儲業遷入1家	1.電子零組件製造業解散1家、遷出2家 / 2.金屬製品製造業遷出1家 / 3.國際貿易業解散1家 / 4.運輸及倉儲業廢止1家
	臺中	1.光學製品製造業設立1家 / 2.食品製造業設立1家	批發業廢止1家

※註：1.資料來源，加工出口區管理處提供。
（分機：1925賴欣憶）

陸、能源局
八、農業設施設置綠能設施為我國推動屋頂型太陽光電之要角，然有設置意願之養豬場未及2成，亟待加強推廣
經濟部為達成114年太陽光電裝置容量達20GW之目標，於105年9月擬定太陽光電2年推動計畫，設定107年6月底達成1,520MW(1.52GW)裝置容量[1]，包含屋頂型1,055 MW及地面型465MW，其中屋頂型又以農業設施目標量450MW居首，顯示農業設施設置太陽光電對推動屋頂型太陽光電政策有重要影響。經查：
[1] 太陽光電2年推動計畫僅設定107年6月底之目標量，並無106年12月底目標量，爰以107年6月底數據為基礎，俾完整表達計畫執行成效。另該計畫於106年9月修正，裝置容量總目標量不變，分項目標則修正為屋頂型1,055 MW及地面型465MW。
(一)106年11月底逾8成養豬場無設置太陽能板之意願
107年6月底屋頂型太陽光電裝置容量目標為1,055MW，實際量1,156.59MW，雖達成目標，惟其中屋頂型之農業設施實際量僅356.29 MW，並未符合450MW之目標量。
考量禽畜廠為各項農業設施附屬綠能設施中較無爭議者，惟不到2成養豬場有設置太陽能板之意願。依據行政院農業委員會(以下簡稱農委會)於106年11月底調查各縣市養豬場畜牧設施設置太陽能板(即太陽光電發電設施)情形及意願，全台7,407養豬場中，391 場(占5.28%)已設置太陽能板，逾半數設置於雲林縣、彰化縣及臺南市；另設置申請中之場數計151 場(占2.04%)，未設置但有意願設置者計848 場(占11.45%)，餘6,017場(占81.23%)表示無設置意願(詳附表1)。
附表1：106年11月底各縣市養豬場畜牧設施設置太陽能板情形
縣市別	總計(場)	已設置		設置申請中		未設置，有意願設置		未設置，且無意願設置
		場	%	場	%	場	%	場	%
全台	7,407	391	5.28	151	2.04	848	11.45	6,017	81.23
新北市	164	-	-	-	-	11	6.71	153	93.29
臺北市	11	-	-	-	-	-	-	11	100.00
桃園市	414	1	0.24	2	0.48	38	9.18	373	90.10
臺中市	264	2	0.76	1	0.38	19	7.20	242	91.67
臺南市	643	54	8.40	18	2.80	68	10.58	503	78.23
高雄市	511	11	2.15	4	0.78	56	10.96	440	86.11
宜蘭縣	122	-	-	-	-	14	11.48	108	88.52
新竹縣	336	1	0.30	2	0.60	3	0.89	330	98.21
苗栗縣	240	1	0.42	1	0.42	7	2.92	231	96.25
彰化縣	703	73	10.38	29	4.13	86	12.23	515	73.26
南投縣	97	-	-	-	-	15	15.46	82	84.54
雲林縣	1,214	159	13.10	53	4.37	318	26.19	684	56.34
嘉義縣	292	36	12.33	11	3.77	49	16.78	196	67.12
屏東縣	1,738	52	2.99	29	1.67	142	8.17	1,515	87.17
臺東縣	442	1	0.23	-	-	7	1.58	434	98.19
花蓮縣	101	-	-	-	-	12	11.88	89	88.12
澎湖縣	10	-	-	-	-	-	-	10	100.00
基隆市	3	-	-	-	-	-	-	3	100.00
新竹市	17	-	-	-	-	1	5.88	16	94.12
嘉義市	7	-	-	1	14.29	-	-	6	85.71
金門縣	74	-	-	-	-	2	2.70	72	97.30
連江縣	4	-	-	-	-	-	-	4	100.00

※註：1.資料來源，養豬頭數調查報告，農委會106 年11 月底統計資料，107年1月出版。
(二)部分縣市養豬場裝置太陽能板比率仍低，宜積極推廣
我國各縣市均設有養豬場，惟規模大小歧異，而飼養頭數達2千頭[2]以上者因規模較大，爰需較大用地面積，迄106年11月底月底共467個養豬場達上開規模，其中將近9成共分布於雲林縣(132場)、屏東縣(92場)、彰化縣(82場)、臺南市(57場)、嘉義縣(32場)及高雄市(22場)。
[2] 依農委會統計資料，飼養規模區分為9區間，分別為1-99頭、100-199頭、200-299頭、300-499頭、500-999頭、1,000-1,999頭、2,000-2,999頭、3,000-4,999頭及5,000頭以上。
復檢視上述具較多大規模養豬場量之6縣市，渠等養豬場設置太陽能板比率與全國平均值5.28%之差距，其中高雄市及屏東縣分別僅2.15%及2.99%，皆低於平均值；至於雲林縣(13.10%)、嘉義縣(12.33%)、彰化縣(10.38%)及臺南市(8.4%)之表現則優於平均值。鑒於部分養豬大縣市具日照時間長，且場地面積大等優勢，能源局允宜與農委會及各縣市政府共同合作，鼓勵養豬場裝置太陽光電發電設施，以提高我國再生能源布建速度。
綜上，考量禽畜場為農業設施裝置太陽能板較無爭議者，惟調查顯示逾8成養豬場並無設置意願，且部分養豬大縣市裝置比率低於平均值，能源局允宜與相關單位合作，鼓勵養豬場設置綠能設施，俾利再生能源之發展。
（分機：1925 賴欣憶）