行政院海岸巡防署及所屬(海洋巡防總局、海岸巡防總局及所屬)106年度決算評估報告目錄 頁次
行政院海岸巡防署及所屬(海洋巡防總局、海岸巡防總局及所屬)106年度決算評估報告
一、海巡岸際雷達系統換裝計畫已陸續完成，惟就現有岸際雷達之配置及備援機制，允宜持續強化精進並落實各項維修及保養作業
海岸巡防署(下稱海巡署)於「海岸及海域巡防業務－通訊資訊管理作業」分支計畫項下，編列「海巡岸際雷達系統換裝計畫(103-106年度)」總經費7億4,156萬元，其中106年度預算數3億5,156萬元，決算數2億4,524萬4千元，預算執行率69.76%。經查：
(一)海巡岸際雷達系統換裝計畫截至106年度預算執行率逾8成5，尚稱良好
1.計畫內容：海巡署為強化海域、岸際之偵蒐及監控能量，於臺灣本島及各外、離島共計配置78 座岸際雷達，採24 小時全天候監控岸際至12 浬之海域船舶動態。
因岸際雷達使用多年，普遍面臨設備性能老舊、妥善率大幅降低、原廠零料件停產等問題，為避免影響勤務執行，前經海岸巡防總局於98 及99 年先行針對南部及東部之20 座岸際雷達，進行雷達天線及收發信機之換裝作業，嗣經該署於103年規劃「海巡岸際雷達系統換裝計畫」（計畫期程為103 至106 年，總經費7億4,156 萬元），預計換裝其餘57 座岸際雷達（扣除98 及99 年換裝之20 座及100 年新增之1 座綠島雷達站），且全面汰換6 輛機動雷達車及新增6 處港區雷達，並整合海岸巡防總局前自行建置之5 座區域彌補雷達。
2.預算執行情形：據該署提供之資料觀之(詳附表1)，103年度至106年度預算數分別為3,000萬元、1億元、2億6千萬元及3億5,156萬元，合計7億4,156萬元，而103年度至106年度決算數2,998萬1千元、1億元、2億6,000萬4千元及2億4,524萬4千元，合計6億3,522萬9千元，4年累計執行率85.66%，尚稱良好。
附表1：海巡岸際雷達系統換裝計畫(103-106年度)預算執行情形
        單位：新臺幣千元
年度	103年度	104年度	105年度	106年度	合計
預算數	30,000	100,000	260,000	351,560	741,560
決算數	29,981	100,000	260,004	245,244	635,229
執行率	99.94%	100.00%	100.00%	69.76%	85.66%

※註：1.資料來源，海巡署提供，本報告整理。
2.103年度至106年度為法定預算數及審定決算數。
(二)近年陸續汰換海巡岸際雷達系統舊有設備，相關維修保養費用逐年降低且妥善率提高
1.以近年度海巡岸際雷達系統維修保養費之預、決算資料觀之(詳附表2)，海巡岸際雷達系統維修保養費103年度至105年度決算數分別為3,243萬6千元、2,925萬7千元及2,334萬7千元，概呈下降趨勢。而106年度維修保養費決算數1,583萬7千元，又較105年度2,334萬7千元減少751萬元，減幅達32.17%，顯示該署近年陸續汰換海巡岸際雷達系統舊有設備，致維修保養費用逐年降低。
附表2：103年度至106年度岸際雷達系統維修保養費之預、決算一覽表 單位：新臺幣千元
年度	103年度	104年度	105年度	106年度	合計
預算數	32,556	32,556	26,213	20,167	111,492
決算數	32,436	29,257	23,347	15,837	100,877
執行率	99.63%	89.87%	89.07%	78.53%	90.48%

※註：1.資料來源，海巡署提供，本報告整理。
2.103年度至106年度為法定預算數及審定決算數。
2.另以近年度海巡岸際雷達站各年度妥善情形觀之(詳附表3)，103年度至106年度總故障天數由2,061天降為94天，而103年度至106年度妥善率分別為95.05%、96.96%、95.88%及99.67%，妥善率均逾9成，系統運作情形尚稱良好。
附表3：海巡岸際雷達站各年度妥善情形一覽表 單位：天
年度	103年度	104年度	105年度	106年度
總故障天數	2,061	1,242	1,356	94
妥善率	95.05%	96.96%	95.88%	99.67%

※註1.資料來源，海巡署提供；本報告整理。
2.資料截至106年度12月底。
3.該署執行「海巡岸際雷達系統換裝計畫(103-106年)」，近年陸續汰舊換新相關設備，截至106年度已完成10套雷達操作系統換裝、54處天線機組設備、6台機動雷達車、5處區域彌補雷達及6處港區雷達建置作業(詳附表4)，提供海域執法與海上安全維護需求，強化海城動態監控能量，達成預期目標。
附表4：海巡岸際雷達站建置情形 單位：處；台
地區	雷達操作系統	天線機組設備	機動雷達車	區域彌補雷達	港區雷達
北基宜	1	14	1	0	1
桃竹苗	1	8	1	1	0
中彰	1	5	1	0	1
雲嘉南	1	8	1	0	1
高屏	1	3	1	3	1
花東	1	0	1	0	1
金馬澎	3	16	0	1	1
教育訓練測考中心	1	0	0	0	0
合計	10	54	6	5	6

※註1.資料來源，海巡署提供；本報告整理。
2.資料截至106年度12月底。
(三)岸際雷達之配置及備援機制雖已完成改善，惟仍宜持續強化精進並落實各項維修及保養作業
審計部於105年度中央政府總決算審核報告提出意見指出：「海岸巡防署辦理海巡岸際雷達系統換裝計畫，已陸續完成，惟現有岸際雷達之備援機制仍待精進強化，且部分岸際雷達偵測範圍尚有闕漏，影響海面目標監控作業，有待研謀改善」詢據該署說明，已依審計部意見完成精進改善，岸際雷達均採雙機備援機制，並於「海巡岸際雷達系統換裝計畫」辦理系統設備更新汰換及新增區域彌補雷達與港區雷達。截至106年度12月底統計，該系統雖無相鄰岸際雷達同時損壞無法運轉之情形，惟仍宜持續強化精進並落實各項維修及保養作業，以有效支援海巡勤務遂行。
綜上，海巡署辦理「海巡岸際雷達系統換裝計畫」已陸續完成，相關維修保養費用逐年降低且妥善率提高，惟就現有岸際雷達之配置及備援機制，仍宜持續強化精進並落實各項維修及保養作業，以維持岸際雷達系統正常運作。

二、近4年118海巡服務專線民眾滿意度及績效指標達成情形尚稱良好，允宜持續強化服務效率與品質
海巡署自90年起啟用「118海巡服務專線」，受理海上救難、海洋災害救護、海上糾紛處理、查緝走私、偷渡、漁業資源維護、海洋環境保護等報案服務，106年度預算數110萬8千元，決算數110萬8千元，預算執行率100%。經查：
(一)118海巡服務專線服務及預算執行情形
1.服務概要：海巡署「118海巡服務專線」於90年啟用，全天候受理海上救難、海洋災害救護、海上糾紛處理、查緝走私、偷渡、漁業資源維護、海洋環境保護等報案服務。該專線現有北部地區巡防局(桃園，受理區域包含馬祖地區)、中部地區巡防局(臺中，受理區域包含金門地區)、南部地區巡防局(高雄，受理區域包含澎湖地區)及東部地區巡防局(臺東)等4處受理中心受理民眾通報案件。各受理中心依案情發生地點及案（事）件屬性，通報各分區勤務值機臺，若遇案情重大事件時，則由該署或海洋巡防總局、海岸巡防總局管制臺接管並指揮處理，並將處置情形登錄填報，供各級案件稽查管制。
2.預算執行情形：據該署提供之資料觀之(詳附表1)，103年度至106年度決算數98萬7千元、128萬5千元、110萬8千元及110萬8千元，合計448萬8千元，除104年度決算超支外，其餘年度執行率均達100%。
附表1：近年118海巡服務專線預算執行情形表 單位：新臺幣千元
年度	103年	104年	105年	106年	合計
預算數	987	987	1,108	1,108	4,190
決算數	987	1,285	1,108	1,108	4,488
執行率	100%	130%	100%	100%	107%

※註：1.資料來源，海巡署提供，本報告整理。
2.103年度至106年度為法定預算數及審定決算數。
(二)該專線民眾滿意度均逾9成5且績效指標達成情形尚稱良好
經該署統計103年度至106年度受理「118海巡服務專線」來電件數分別為3萬4,866件、3萬6,041件、2萬6,217件及2萬2,197件，合計11萬9,321件(詳附表2)。其中須派員處理之管制通報案件數4年合計3萬1,587件，占來電件數比率26.47%。另由該專線滿意度可知，103年度至106年度滿意度分別為95.16%、96.60%、99.12%及99.37%均逾9成5，概呈穩定成長趨勢。且由管制通報案件數及民眾滿意度換算當年度績效指標值分別為97.58%、98.30%、99.56%及99.78%，除105年度該項績效指標未訂定目標值外，其餘年度均達成預定目標值，足見該專線之服務效率與品質，逐漸獲得報案民眾肯定及信賴，故為維護國人海上交通與遊憩活動安全，提供民眾多元報案管道及確保國人生命財產安全，該署允宜持續強化服務效率與品質。

附表2：118海巡服務專線受理民眾報案處理成效表 單位：件
年度	來電件數	管制通報案件數	通報件數	民眾滿意度%	績效指標%
103年	34,866	4,708	4,708	95.16	97.58註3
104年	36,041	12,589	12,589	96.60	98.30註3
105年	26,217	8,427	8,427	99.12	99.56註2
106年	22,197	5,863	5,863	99.37	99.78註3
合計	119,321	31,587	31,587	-	-

※註：資料來源，海巡署提供；本報告整理。
2.103年度至106年度「118海巡服務專線處理成效」之績效指標原定目標值分別為81%、92%及93%；其中105年度未訂定目標值。
3.績效指標=【(管制通報案件數/通報案件數)×50%】+【(民眾滿意度調查統計分析)×50%】。
綜上，海巡署「118海巡服務專線」係全天候受理民眾報案及緊急救難之單一服務窗口，近4年民眾滿意度及績效指標達成情形尚稱良好。為維護國人海上交通與遊憩活動安全，提供民眾多元報案管道及確保國人生命財產安全，該署允宜持續強化服務效率與品質。

三、海洋巡防總局近3年度超勤加班費決算均超支，允宜參酌實際執行情形覈實編列以後年度之加班費預算
海洋巡防總局106年度於「一般行政－人事費」分支計畫項下，編列加班值班費預算數3億7,882萬9千元(含外勤人員超勤加班費)，決算數4億1,091萬8千元，超支3,208萬9千元，超支比率8.47%。經查：
(一)該總局近3年度超勤加班費決算均超支
該總局為明確規範所屬外勤海巡人員報支超勤加班費之程序，訂有「行政院海岸巡防署海洋巡防總局外勤海巡人員超勤加班費核發要點[1]」，該費用之核支，係依勤務分配表、差勤機紀錄核計超勤時數；遇特殊情形得依巡防人員領用及出入登記簿、工作紀海巡署錄簿或其他足資證明之出勤資料核計超勤時數，並依各單位核發程序核支。
[1] 107年7月30日該法規名稱修正為「海洋委員會海巡署艦隊分署外勤海巡人員超勤加班費核發要點」。
經該總局提供資料(詳附表1)，104年度至106年度預算數分別為2億3,060萬5千元、2億3,060萬5千元及3億742萬4千元，而近3年決算數分別為2億7,096萬4千元、3億2,199萬6千元及3億5,021萬9千元，超支比率分別為18%、40%及14%，該總局容宜參酌實際需求，覈實編列以後年度加班費預算，以免年年超支。
附表1：海洋巡防總局外勤人員超勤加班費近3年度預算執行情形表 單位：新臺幣千元
年度	104年	105年	106年	合計
預算數	230,605	230,605	307,424	768,634
決算數	270,964	321,996	350,219	943,179
超支金額	40,359	91,391	42,795	174,545
超支比率	18%	40%	14%	23%

※註：資料來源，海洋巡防總局提供；本報告整理。
(二)該署考量外勤人員任務、職責程度及地區環境等因素並優先滿足法定待遇，按月調整超勤加班費核發基準致預算超支
該總局從103年1 月起以每月8,000 元為核發基準，每年度依勤務實施狀況動態調整，103年度至106年度各年度每人最高核發基準分別為8千元、1萬元、1萬4千元及1萬7千元逐年升高(詳附表2)。詢據該總局表示，近3年人事費，於優先滿足人員待遇、保險、退撫基金等法定待遇，經就外勤人員任務屬性、職責程度及地區環境等因素考量，在未超過超勤加班費1萬7千元之限制，及年度人事費額度範圍內，按月調整外勤人員超勤加班費支給基準[2]，致有超勤加班費決算數逾預算數之情事。
[2] 據海巡署說明，行政院91年9 月3日修頒「各機關加班費支給標準」（按：現為各機關加班費支給要點），各機關員工超時加班費92 年度起，年度實支數應不得超過90年度實支數之8 成。爰該署報經行政院91年12月23日核定前海洋巡防總局外勤人員超勤加班費經費按l萬7千元編列；且應該總局勤務需要，海巡署建議該總局自94 年暨以後年度所需加班費擬請免受上開規定之限制，經行政院95年1月5日核復同意，且94年度不足經費由人事費項下其他二級用途別科目調整支應；以後年度所需經費，請於歲出概算額度範圍內調整編列，不另增賦額度在案。
附表2：近年海洋巡防總局超勤加班費調整情形 單位：新臺幣元
年度	當年度最高核發基準金額	超勤加班費調整說明
103年	8,000	1至6月份核發上限為每人每月8,000元，惟礙人事費不足，7至12月份調降為每人每月7,000元。
104年	10,000	1至6月份核發上限為每人每月9,000元，7至9月份調高為每人每月10,000元。
105年	14,000	1至10月份核發上限為每人每月12,000元、11月份調高為每人每月13,000元、12月份調高為每人每月14,000元。
106年	17,000	1至6月份核發上限為每人每月12,000元。 / 7至8月份調高為每人每月13,500元。 / 9月份調高為每人每月15,000元。 / 10至11月份調高為每人每月16,000元。 / 12月份調高為每人每月17,000元。

※註：資料來源，海洋巡防總局提供；本報告整理。
綜上，海洋巡防總局近3年度決算超勤加班費均超支，允宜參酌實際執行情形覈實編列以後年度之加班費預算。
（分機：8664高振源）