行政院、中央選舉委員會及所屬、大陸委員會及公共工程委員會106年度單位決算評估報告目錄
        頁次

行政院、中央選舉委員會及所屬、大陸委員會及公共工程委員會106年度單位決算評估報告
五、中央政府整體工程採購標案追加金額情形已有減少，惟仍達近2,000件且其中5成追加金額超過10%，允宜持續精進改善
依據政府採購法及其施行細則之限制性招標規定，機關辦理公告金額以上之採購，在原招標目的範圍內，因未能預見之情形，必須追加契約以外之工程，如另行招標，確有產生重大不便及技術或經濟上困難之虞，非洽原訂約廠商辦理，不能達契約之目的，且追加累計金額占原主契約金額之比率未逾50%者[1]。近年度中央政府各機關100萬元[2]以上工程採購追加金額情形如下：
[1] 政府採購法第22條第1項：「機關辦理公告金額以上之採購，符合下列情形之一者，得採限制性招標：…。六、在原招標目的範圍內，因未能預見之情形，必須追加契約以外之工程，如另行招標，確有產生重大不便及技術或經濟上困難之虞，非洽原訂約廠商辦理，不能達契約之目的，且未逾原主契約金額50%者。…。」 政府採購法施行細則第22條第4項：「本法第22條第1項第6款所稱50%，指追加累計金額占原主契約金額之比率。」
[2] 工程採購之公告金額為100萬元。
(一)近年度工程採購標案追加金額情形逐年改善，惟106年度仍達近2千件，允宜持續加強控管
102年度至106年度中央政府各機關100萬元以上工程採購標案追加金額之件數由2,552件降至1,925件，占總工程件數之比率由10.40%降至7.68% (詳附表1)，可知，工程採購標案追加金額之件數及比率整體呈現下降趨勢，惟106年度仍達近2千件，允宜持續加強控管。
附表1：102年度至106年底中央政府各機關100萬元以上工程採購標案追加金額件數及比率概況表 單位：件；%
項目	102年度	103年度	104年度	105年度	106年度
總件數	24,533	25,222	22,014	24,205	25,069
追加金額件數	2,552	2,717	2,142	2,058	1,925
追加金額件數占總件數比率	10.40	10.77	9.73	8.50	7.68

※註：1.資料來源，工程會，本報告整理。
2.同一工程採購標案於年度中無論追加金額次數，均算1件。
(二)追加金額件數中，5成以上追加金額超過10%
隨著追加金額總件數減少，102年度至106年度中央政府各機關100萬元以上工程採購標案追加金額逾10%以上之件數亦減少，由1,262件降至993件，惟以追加金額之比率區間來看，追加金額之工程採購標案以追加逾10%居多，占各年度追加金額件數之比率介於48.25%至51.58% 間(詳附表2)，主管機關允宜針對追加金額較大或件數較多之機關單位，持續協助及輔導其改善。
附表2：102年度至106底中央政府各機關100萬元以上工程採購標案追加金額概況表 單位：件；%
年度	未達3%		3%至5%		5%至10%		10%以上		合計
	件數	比率	件數	比率	件數	比率	件數	比率	件數	比率
102	452	17.71	254	9.95	577	22.61	1,269	49.73	2,552	100.00
103	490	18.03	318	11.70	598	22.01	1,311	48.25	2,717	100.00
104	382	17.83	231	10.78	455	21.24	1,074	50.14	2,142	100.00
105	313	15.21	221	10.74	469	22.79	1,055	51.26	2,058	100.00
106	297	15.43	205	10.65	430	22.34	993	51.58	1,925	100.00

※註：1.資料來源，工程會，本報告整理。
2.追加金額件數比率=追加金額件數÷總工程採購標案件數；未達3%比率=未達3%件數÷追加金額件數，以下類推。
3.因尾數4捨5入之故，細項加總可能不等於合計。
綜上，中央政府整體工程採購標案追加金額情形已有改善，惟106年度追加金額之件數仍近2,000件，且其中有5成追加金額逾10%，允宜針對追加金額較大或件數較多之機關單位，持續協助及輔導其改善。