內政部主管106年度單位決算評估報告目錄 頁次
內政部主管106年度單位決算評估報告
六、役政署近年度設施及機械設備維護費之預、決算差異比率偏高，且預算執行結果未盡理想，允宜檢討改進
役政署106年度設施及機械設備維護費預算數1,636萬2千元，決算數695萬6千元，執行率42.51%。經查：
(一)近年度預、決算差異數甚巨
揆諸役政署近年度設施及機械設備維護費預算執行情形，除104年度預、決算數差異374萬5千元外，其餘年度預決算數均差逾763萬9千元以上，其中106年度預算數1,636萬2千元，決算數695萬6千元，差異數高達940萬6千元，執行率42.51%，未盡理想（詳附表1）。
(二)預算執行結果未盡理想，允宜檢討改進
役政署近年度近年度設施及機械設備維護費預、決算數差異原因，說明如下：
1.103年度超支比率偏高原因，主要係配合因應募兵制，替代役訓練班基礎訓練人數大幅增加，增設5、6大等2大隊(其下各分設5個中隊)，相關營舍設施設備增加，致替代役訓練班教室需用量大且使用頻仍，亟需辦理訓練班教室各項雜項設備整修及第5大隊水溝等雜項設施整修等，致維護費支用數大於預算數。
2.104年度超支原因，主要係替代役訓練班基礎訓練人數大幅增加，相關營舍設施設備增加，致替代役訓練班教室需用量大且使用頻仍，亟需辦理訓練班教室各項雜項設備整修，致維護費支用數大於預算數。
3.105年度預算執行率偏低原因，主要係編列役政署及替代役訓練班相關營區安全防護系統、鍋爐、飲水機、冷氣機、機電及設施等之保養、維修費用，因相關設備維護保養良好及設備妥善率提高，致減少維修次數。
4.106年度預算執行率偏低原因，主要係替代役訓練班戶外安全平台等雜項設施整修工程，因廠商遲不進場施作，嗣經多次函請廠商依約進場施作，惟仍無法獲得相關善意回應，始依政府採購法與契約規定，辦理解除契約及刊登政府採購公報程序，因廠商對於刊登政府採購公報有所異議，逕向行政院公共工程委員會提出申訴，後續又針對解除契約部分提出履約爭議調解，致經費無法執行。
綜上，役政署近年度設施及機械設備維護費預、決算差異數偏高，且預算執行結果未盡理想，允宜檢討改進。
附表1：役政署近年度設施及機械設備養護費預、決算分析表
單位：新臺幣千元；%
科目 / 年度	預算數（A）	決算數（B）	決算數與預算數比較		執行率 / (E=B/A)
			金額（C=B-A）	比率（D=C/A）
101	20,043	5,563	-14,480	-72.24	27.76
102	19,813	12,144	-7,669	-38.71	61.29
103	20,957	43,781	+22,824	+108.91	208.91
104	17,119	20,864	+3,745	+21.88	121.88
105	18,194	10,556	-7,638	-41.98	58.02
106	16,362	6,956	-9,406	-57.49	42.51

※註：1.資料來源，役政署各年度預決算書。
（分機：1918 魏安國）