經濟部主管非營業基金106年度決算評估報告
經濟部主管非營業基金包含2個作業基金(經濟作業基金、水資源作業基金)及3個特別收入基金(經濟特別收入基金、核能發電後端營運基金、地方產業發展基金)，106年度預算執行情形詳如附表1，並依各基金別評析如後：
附表1:經濟部所屬非營業基金106年度預算執行情形概況表
        單位:新臺幣億元
基金名稱	總收入(基金來源)		總支出(基金用途)		本期賸餘(短絀)
	預算	決算	預算	決算	預算	決算	決算較預算增減數
經濟作業基金	144.03	176.73	146.45	164.48	-2.42	12.25	14.67
水資源作業基金	70.94	76.65	82.07	79.27	-11.12	-2.62	8.51
經濟特別收入基金	209.82	205.53	232.87	205.26	-23.05	0.27	23.32
核能發電後端營運基金	101.28	179.54	21.75	291.59	79.53	-112.04	-191.57
地方產業發展基金	1.78	1.79	2.93	3.05	-1.14	-1.25	-0.11

※註：1.資料來源，審計部106年度中央政府總決算審核報告(附冊-附屬單位決算及綜計表-非營業部分；表列各項明細加減差異為尾數四捨五入所致。
二、產業園區開發管理基金自行操作之污水處理廠產出污泥尚未清運者遞增，且部分污水處理廠污泥堆置量超逾堆置場容量，均宜研謀善策妥處
產業園區開發管理基金為管理所轄工業區污水下水道系統，截至106年底計設置42座污水處理廠，其中自行操作者32座，公辦民營委外操作者10座，106年度預算污水處理廠污泥清理處置費1億3,727萬1千元(其中污泥清理處置費1億3,656萬2千元、環保中心檢驗室檢測重金屬產生之廢液處理費70萬9千元)，決算數2億3,330萬2千元(其中污泥清理處置費1億8,484萬9千元，環保中心檢驗室檢測重金屬產生之廢液處理費49萬3千元，餘4,796萬元係支用於工業局104年度緊急接管委外營運之大里及觀音污水廠所產生污泥之清運處理費[1])，超支部分以併決算處理。經查：
[1] 原以公辦民營方式委託營運之大里及觀音污水廠，因該等公司經營不善，無法持續營運管理，工業局分別於104年1月及7月緊急接管大里及觀音污水廠，為維持污水處理廠正常營運操作所產生之污泥，由產業園區開發管理基金支應污泥清運處理費；大里及觀音污水廠工業局分別於105年1月及8月將兩廠再次委外營運。
(一)自行操作之污水處理廠未清運污泥呈遞增趨勢
該基金所轄工業區自行操作之污水處理廠處理產出之污泥，主要處理方式係委由合格廢棄物清除業者送至污泥處理機構處理，尚未自行設置處理設施，污泥尚未清運者，則堆置於既設污泥儲存場、曬乾床、堆置斗或操作單元；若污泥未妥善處置，將影響污水處理廠設備之效能，且易成為環境污染源。惟查截至106年底，該基金所轄工業區設置之自行操作污水處理廠年度總清理量2萬6,166.00公噸，累計尚未清運污泥計4萬743.60公噸，較105年底及104年底之尚未清運污泥3萬8,451.03公噸及3萬4,009.75公噸，增加2,292.57公噸及6,733.85公噸，年年遞增(詳附表1)。
其中大園、聯合(大發)及聯合(臨海)污水處理廠污泥106年底堆置量分別高達8,342.42公噸、7,004.06公噸及5,835.54公噸，位列前三名；另光華、林口、大園、桃園幼獅、大甲幼獅、彰濱(線西)、彰濱(金屬專區)、雲科、新營、永康、大發(鳳山)、聯合(臨海)、聯合(大發)及屏南等污水處理廠之污泥106年底堆置量，則較105年度增加。污泥清理去化緩慢，雖部分肇因於國內公民營事業廢棄物最終處置場處理容量有限及設施難覓，且污泥處理費用節節攀升，預算估列清運單價遠低於市場價格，致廠商投標意願低；或緣於該基金調整部分污水廠發包期程；或廠商清運污泥後尚未取得處置場之進場證明所致。惟仍應正視部分自行操作之污水處理廠污泥清運欠佳現象。
(二)污泥堆置場容量不足，致屢有污泥堆置量超逾堆置場設置容量情事
該基金所轄自行操作之污水處理廠，多數已設置污泥堆置場，惟查部分污水處理廠屢發生污泥現有堆置量高於堆置場容量現象情事，如：龜山(未設置污泥堆置場，係置放於堆置斗)、大園、中壢、彰濱(金屬專區)、南崗、南科、大發(鳳山)、聯合(臨海)、聯合(大發)及屏南等污水處理廠(詳附表1)，允宜檢討相關污水處理廠之污泥清理規劃，以避免因尚未清運污泥量高於堆置場設置容量，而違規堆放情事。
綜上，該基金所轄工業區部分自行操作之污水處理廠尚未清運污泥未減反增，雖緣於國內公民營事業廢棄物最終處置場處理容量有限，設施難覓且處理成本上升等原因，惟污水處理廠產出之污泥，若未妥善處置，除影響污水廠設備操作單元正常運轉外，且易肇致環境污染。允宜正視污泥未及清運造成大量堆置現象，研謀善策妥處。
附表1：近年度自行操作污水處理廠污泥現有堆置情形表
單位：公噸；元
污水廠	污泥堆置場容量	104年底污泥 / 現有堆置量	105年底污泥 / 現有堆置量	106年底污泥現有堆置量	105年度 / 清運單價	106年度 / 清運單價
光華	220	100.00	50.00	128.00	3,960	堆置場尚有容量，暫緩執行。
龍德	4,000	1,750.65	2,304.23	2,182.74	7,365	7,800
大武崙	50	2.00	25.00	15.00	9,100	8,900
新北	211	97.70	43.00	0.38	7,711	廠商違規排放致污泥成為有害性污泥，依規責由該廠商清理。
土城	1,500	1,179.98	717.05	111.37	7,500/7,400	7,600/7,100
林口	10	6.49	0.58	7.04	13,650/9,000	9,000
龜山	40	630.95	1,161.77	617.76	7,300	7,600/7,035
大園	2,000	4,736.56	6,939.44	8,342.42	7,800/7,600	7,550
中壢	5,000	5,394.92	5,320.82	3,894.04	6,656	7,400
桃園幼獅	50	11.60	10.86	12.24	12,800	12,600
大甲幼獅	4,374	3,777.66	3,324.36	4,205.27	6,181/6,200	5,888/5,760
台中	1,500	900.00	433.00	250.00	7,875/7,700	7,660/6,980
彰濱(鹿港)	3,997	1,059.34	1,151.61	1,119.42	6,500	5,778
彰濱(線西)	2,196	921.76	907.78	1,158.89	7,700	無人投標未執行
彰濱 / (金屬專區)	470	671.56	1,772.43	2,214.00	7,800	9,000/9,200
南崗	300	1,268.88	1,488.21	1,215.39	6,350	6,050/5,695
雲科	250	39.10	59.60	109.18	7,640	7,760
民雄	750	362.35	265.07	150.24	8,363	7,350
嘉太	80	132.96	71.33	28.82	9,189	7,980
新營	2,000	1,477.78	1,018.02	1,215.94	7,100/7,300	6,950
官田	300	0	0	0	7,562	7,650
永康	180	71.12	11.00	14.39	8,106	7,290
南科	21	122.46	635.65	359.06	8,400	7,245
安平	90	0	0	0	7,670	7,500
永安	585	35.44	81.57	74.22	7,350	7,200
大發(鳳山)	16	16.48	17.54	18.42	9,300	9,300
聯合(臨海)	600	5,065.08	5,008.28	5,835.54	6,230	6,230
聯合(大發)	1,200	3,904.60	5,366.93	7,004.06	7,140	7,350
內埔	336	181.79	225.90	191.06	3,088	3,138
屏南	120	90.54	40.00	268.71	2,625	2,625
合計	32,446	34,009.75	38,451.03	40,743.60

※註：1.資料來源，整理自經濟部工業局提供資料及該基金106年度審計部審核通知。
2.龜山工業區污水處理廠未設置污泥堆置場，係存放於堆置斗。
3.和平工業區之污水處理廠因處理方式(混凝沉澱)後即海放，污泥量低；林園工業區自行操作之污水處理廠，因污水進場前廠商前置處理妥善，僅初級處理及海放，故無污泥量；海洋放流管制站亦無產生污泥，均未納入本表統計。
 (分機：1914 黃俊傑)