本報告僅供委員參考 編號：第107－351 號

國立故宮博物院
106年度決算評估報告

立法院預算中心
中華民國107年11月
國立故宮博物院106年度決算評估報告目錄
    頁次
國立故宮博物院106年度決算評估報告
壹、國立故宮博物院
一、臨時人員及承攬人力之合計人數與經費連年增加，且辦理業務內容亦與規定不符，允應檢討人力配置與運用之合理性
國立故宮博物院(以下簡稱故宮)106年度決算臨時人員進用人數119人，決算數6,437萬3千元，承攬人力進用246人，決算數1億2,836萬5千元，合計365人，決算數1億9,273萬8千元，較105年度合計342人，決算數1億6,715萬9千元，增加23人、2,557萬9千元且有逐年增加之趨勢(詳附表1)。經查：
附表1：故宮104年度至106年度決算臨時人員及承攬人力進用統計表
單位：新台幣千元
類別	臨時人力		派遣人力		承攬人力		合計
年度	人數	金額	人數	金額	人數	金額	人數	金額
104	108	48,993	4	2,122	37	18,992	149	70,107
105	115	60,288	-	-	227	106,871	342	167,159
106	119	64,373	-	-	246	128,365	365	192,738

※註：1.資料來源，國立故宮博物院提供。
 (一)相關規定
為使各機關進用臨時人員（含臨時人員及承攬人力）有所依據，並避免不當運用臨時人員，行政院訂定「行政院及所屬各機關學校臨時人員進用及運用要點」，第3點規定臨時人員得辦理之業務，以非屬行使公權力之臨時性、短期性、季節性及特定性等定期契約性質之工作為限。同要點第7點第1項第2款規定，各機關臨時人員進用及運用之審核，以臨時人員酬金科目預算所進用人數或所需用人經費，是否符合下列條件之一：1.進用人數未超過進用機關96年實際進用之人數。2.所需用人經費未超過進用機關96年度實支數額。依該要點規定之意旨，各機關不宜由臨時人員從事常態性或繼續性業務，並應就臨時人員之進用予以適當管控，俾抑制人力不當膨脹。
另依前揭要點規定，臨時人員得辦理之業務，以非屬行使公權力之業務為限，如臨時性、短期性、季節性及特定性等定期契約性質之工作。然故宮106年度進用臨時人員119人、承攬人力246人，合計共365人，與上開規定未符；另文物保存為該院核心業務之一，卻運用非典型人力辦理陳列室文物之安全維護工作，有欠妥適。
(二)臨時人員及承攬人力逐年增加，與上述要點抑制人力膨脹之規定有違
依前開臨時人員進用及運用要點，故宮臨時人員（含臨時人員及承攬人力）進用應不超過96年實際進用人數189人，惟故宮106年度進用臨時人員及承攬人力合計共365人，已超過前開規定上限，且連年增加人數及經費，與前開要點適當抑制臨時人力膨脹之意旨有違，顯示故宮對臨時人員及承攬人力進用之控管尚待加強。
綜上，故宮進用臨時人員之人數與經費連年增加，與「行政院及所屬各機關學校臨時人員進用及運用要點」規定抑制臨時人員膨脹之意旨有違，且進用臨時人員辦理業務內容亦與該要點規定不符，允宜檢討人力之配置與運用之合理性，並評估新增臨時人員之必要性，以妥適運用臨時人力。

二、106年度營繕工程保留款達2億8千萬餘元，執行績效欠佳，允宜加強計畫前置作業及控管執行進度
故宮106年度決算歲出資本門營繕工程保留項目達18項，共計2億8,845萬1千元，其中屬102年度預算未執行完竣者有1項、2,377萬元，屬104年度者有3項、8,016萬元，屬105年度者有3項、1億4,361萬4千元，屬106年度者有11項、4,090萬7千元（詳附表1）。
附表1：國立故宮博物院106年度資本門營繕工程保留分析表
        單位：新台幣千元
預算年度	工程項目	工程金額	保留金額
102	大故宮計畫工程委託統顧問技術服務	30,970 / （爭議調解金額）	23,770
104	國立故宮博物院南部院區新建工程委託專案管理服務案	99,000	25,000
	國立故宮博物院「南部院區博物館展示工程」委託設計、監造服務案	53,600	2,680
	國立故宮博物院南部院區博物館展示工程-獨立展櫃採購案	181,869	52,480
	小計		80,160
105	國立故宮博物院南部院區興建計畫—博物館建築及相關工程	2,798,970	143,200
	國立故宮博物院正館後山邊坡改善工程	394	394
	國立故宮博物院正館後山邊坡改善工程委託監造技術服務工作	20	20
	小計		143,614
106	國立故宮博物院南部院區祈禱室裝修工程	580	580
	南部院區指標及宣傳標示製作案	3,744	3,744
	圖書文獻大樓庫房暨附屬電氣機房氣體消防設施汰換工程採購案	20,155	20,155
	國立故宮博物院南部院區園區空間安全友善提升工程	5,910	5,910
	正館屋頂防水暨周邊附屬工程修繕案	1,993	1,993
	藝文服務中心預定地實踐樓等5棟建築物耐震能力詳細評估作業	1,746	1,746
	車庫建築物耐震補強工程	4,274	4,274
	國立故宮博物院戶外無障礙鋪面改善工程	1,470	1,470
	摩耶精舍及附屬建物等2棟建築物耐震能力詳細評估工作	492	492
	行政大樓中央5停、南側3停電梯控制系統更新案	410	410
	責任分界點高壓自動切換開關馬達損壞汰換案	133	133
	小計		40,907
	合計		288,451

※註：1.資料來源，國立故宮博物院提供。
經查故宮近3年(104年度至106年度)資本門預算部分計畫與承商因履約爭議等，而須保留至以後年度辦理，如104年度「國立故宮博物院南部院區博物館展示工程-獨立展櫃採購案」因與廠商間有展延工期要求衍生管理費、展櫃烤漆膜厚減價金額過高、燈具變更金額、逾期違約金不合理等履約爭議待調解，無法結算，致保留5,248萬元；105年度「國立故宮博物院南部院區興建計畫—博物館建築及相關工程」由營建署代辦工程，施工廠商請求爭議款項總計1億8,887萬7千元，該署與施工廠商進行履約爭議調解及訴訟中，致保留1億4,320萬元，俟調解成立或法院判決定讞後，該署始得據以辦理付款事宜。106年度「南部院區指標及宣傳標示製作案」因配合規劃設計時程及採購發包作業時程延至107年1月開工，致保留374萬4千元。可悉，故宮近年度部分營繕工程預算耗時多年始執行完竣，且其各年度均有鉅額保留款，顯示部分以前年度營繕工程因發生履約爭議而保留工程款，致執行績效欠佳，允宜探究爭議原因；如屬契約條文未臻完備周妥者，應檢討改善，以避免類似爭議再度發生。
綜上，故宮近年來資本門營繕工程預算皆有鉅額保留，尤以106年度多達11項工程辦理保留，預算執行績效欠佳，其中多項工程因履約爭議而保留多年，允宜檢討爭議原因，以避免類似爭議再度發生。

貳、故宮文物藝術發展基金
三、近年出版品印製數量過多，致增加庫存壓力並衍生管理成本，允宜檢討實需及數位化趨勢評估合理之印製數量，以利控制成本
故宮文物藝術發展基金106年度銷貨成本包括印製書籍18萬5,040本、4,686萬3千元；書冊及手卷1,250冊、6萬9千元；圖片及明信片8萬2,700套、564萬9千元；文物仿製品1萬700件、262萬元；各項藝術紀念品225萬4,766件、3億3,662萬8千元，以上印製成本合計3億9,182萬9千元。決算實際印製書籍11萬5,262本、2,140萬7千元；書冊及手卷1,326冊、10萬1千元；圖片及明信片4萬8,619套、311萬8千元；文物仿製品6,122件、211萬4千元；各項藝術紀念品172萬1,707件、2億7,450萬6千元，以上銷貨成本合計3億124萬6千元。經查：
(一)存貨數量龐大，增加庫存管理成本及報廢損失
故宮文物藝術發展基金106年底存貨數量包括書籍33萬845本、畫冊及手卷（冊）4,044件、圖片及明信片11萬5,271套、文物仿製品1萬9,028件(詳附表1)，存貨數量龐大，尤以書籍存貨為最。
附表1：故宮文物藝術發展基金103年度至106年度產品庫存情形表
單位：本;冊;件; 新台幣千元
年度	數量及金額	書籍（本）	畫冊及手卷（冊）	圖片及明信片（張、套）	文物仿製品（件）
103年度決算數	數量	417,614	7,862	117,866	22,511
	金額	53,251	975	3,985	4,374
104年度決算數	數量	461,129	6,620	153,443	25,089
	金額	62,847	398	4,962	4,307
105年度決算數	數量	381,655	5,455	141,289	24,423
	金額	52,227	331	3,750	4,873
106年度決算數	數量	330,845	4,044	115,271	19,028
	金額	43,275	227	3,386	3,208

※註：1.資料來源，故宮文物藝術發展基金提供。
2.表列金額以印製成本計算。
3.各項藝術紀念品因係與民間廠商合作開發，產品未售出風險由該廠商負擔，故無存貨產生。
故宮文物藝術發展基金說明如下：
1.經查基金目前庫存商品存貨數量較高者為「書籍」與「圖片及明信片」，其中書籍部分又以故宮文物月刊及故宮書畫圖錄兩種書籍存貨居多，主要係因該基金早期為降低成本大量採購並印製出版品，又受整體經濟環境及參觀遊客消費不如預期所致。
2.為降低該基金商品暨出版品實體庫存數量，故宮積極透過商店經營廠商於網路商城及實體店面多方行銷，並辦理大型促銷活動（如105年度於台北地下書街及台中舉辦曬書節、園遊繪等活動），及透過參與台北國際書展、海外國際書展等展會之機會，多管道行銷本院出版品及文創商品。
3.另為拓展客群，與網路商城持續多方洽談評估國內外知名電商平台之合作機會，並已於106年10月起分別在Udesign有設計及美國AMAZON上架，另Udesign海外商城上架平台已聯合台灣品牌，以品牌合作方式行銷海外市場，階段性拓展9個國家電商業務，並觸及新加坡、印尼、菲律賓等新南向政策之國家。
(二)該基金部分書籍及圖片禮品存貨數量偏高，復於印製各類出版品及文物商品時未妥適估計銷售需求量，致庫存累積
存貨中以書籍類最多，尤以學術期刊最大，由於市場需求有限，銷售速度緩慢，易滯銷且促銷不易，經過大幅折扣促銷後仍難有效提升銷售量、降低庫存，於多年累積又促銷不易之情況下，清理庫存之難度高，致長年累積存貨，進而增加資金積壓、庫存管理及盤點人力等經營成本。允宜檢討相關出版品印製數量等事項，審酌展覽屬性、展覽期限、展覽規模與內容，並參考過往之銷售經驗，兼顧市場實際需求，以減少印製過量積壓庫存之情事。
綜上，故宮文物基金歷年來存貨積存為數頗鉅，發生長期滯存情形，致徒耗印製成本及增加庫存管理成本，尤以書籍類存貨居高不下，允宜衡酌市場需求檢討妥適印製數量，並研訂有效行銷策略，擴大實體與非實體銷售管道，加速庫房盤整，積極清理庫存並提升銷售績效，俾增裕基金收入。
（分機：8659 呂志銘）