科技部主管106年度決算評估報告
五、同步輻射中心TLS與TPS設施使用受修正運轉時程排定及突發停機影響而未達績效指標目標值及SIKA台灣用戶使用時間未盡理想，允宜研謀策進
財團法人國家同步輻射研究中心（下簡稱同步輻射中心）台灣光源計畫（TLS）、台灣光子源計畫（TPS）及台澳中子設施運轉維護（SIKA）106年度公務預算補助分別為5億2,177萬1千元、4億7,234萬7千元及2,343萬3千元，決算數分別為5億519萬7千元、4億3,218萬7千元及2,295萬3千元（詳附表1）。經查：
(一)光源及光子源計畫106年度績效指標服務人次或服務時數受修正運轉時程排定及例假日突發停機影響而未達目標值
1.台灣光源計畫106年度部分績效指標實際值低於目標值，如服務人次及服務時數實際達成值分別為1萬823人及11萬1,511小時，低於目標值1萬971人及12萬3,729小時；台灣光子源之實驗計畫執行時數實際達成值為9,456小時，低於目標值1萬400小時（詳附表2）。
2.詢據同步輻射中心表示略以，因應勞基法修正一例一休相關規定，106年度修正TLS及TPS運轉時程之排定，例休假日發生突發停機狀況時，需待該中心相關專業人員於上班時進行維護並重設恢復機器運轉，因而影響光源服務時數，致使部分實驗計畫執行時數及人次不如預期。
3.揆諸前述，該中心允宜檢視並完善例假日突發停機狀況之應變措施。
(二)臺灣用戶使用澳洲SIKA時間未盡理想
1.據審計部106年度中央政府總決算審核報告，同步輻射中心於澳洲之「冷中子三軸散儀機（SIKA）」實驗設施依「中子束應用研究技術合作協議書」，SIKA設施運轉後台灣研究團隊可擁有70%使用時間，106年度實驗計畫時段數173天，台灣用戶實驗計畫時段數80天，約占46.24%；倘觀察104年度至106年度實驗計畫時段數合計448天，台灣用戶實驗計畫時段數199天，約占44.42%（詳附表3）。
2.詢據同步輻射中心表示略以，依前揭協議書，上開70%使用時間亦可分配至SIKA外之其他中子設施，臺灣用戶自104年至107年7月底，SIKA使用時段為278天，加上其他設施使用時段432天，合計710天，已超過原有SIKA用戶計畫時段579天（70%使用時間）。
3.衡酌SIKA之建置係為提供予國內研究團隊進行科學研究，且該中心每年投入運轉維護經費，該中心允宜探究台灣用戶使用SIKA時段低於使用SIKA以外設施時段原因。
綜上，同步輻射中心光源及光子源計畫106年度績效指標服務人次或服務時數受配合一例一休修正運轉時程排定及例假日突發停機影響而低於目標值，允宜檢視並完善例假日突發停機狀況之應變措施。另台灣用戶使用SIKA時段低於使用SIKA以外設施時段，允宜探究原因及研謀策進之措施。
附表1：同步輻射中心光源相關計畫106年度預算執行表
        單位：新台幣千元
項 目	台灣光源計畫（TLS）	台灣光子源計畫（TPS）	台澳中子設施運轉維護（SIKA）
預算數	521,771	472,347	23,433
決算數	505,197	432,187	22,953

※註：1.資料來源，同步輻射中心提供，本報告整理。
附表2：同步輻射中心TLS、TPS計畫106年度部分績效指標達成值表
項 目		績效指標目標值	實際達成值
台灣光源計畫（TLS）	服務人次	10,971	10,823
	服務時數	123,729	111,511
台灣光子源計畫（TPS）	實驗計畫執行時數	10,400	9,456

※註：1.資料來源，同步輻射中心提供，本報告整理。
附表3：同步輻射中心SIKA中子設施實驗計畫時段數表 單位：天
項目	合計	104年度	105年度	106年度
實驗計畫時段數(A)	448	64	211	173
臺灣用戶實驗計畫時段數(B)	199	40	79	80
占比（B/A)	44.42%	62.50%	37.44%	46.24%

※註：1.資料來源，審計部106年度中央政府總決算審核報告。