國軍生產及服務作業基金、國軍營舍及設施改建基金、國軍老舊眷村改建基金106年度決算評估報告
四、國軍老舊眷村改建基金依眷改條例第22條之1規定，受理不同意改建眷戶補償款之申請案件，惟截至106年底已結案比率未及3成，允宜儘速妥善調處，俾利如期落實修法意旨
國軍老舊眷村改建基金(下稱眷改基金)106年度於「業務外費用」項下之「其他業務外費用–雜項費用–舊有房舍處理費」科目編列「不同意改建之眷戶補償款」預算數2億1,000萬元，決算數1億4,552萬7千元，執行率69.3%，已結案件數55件，占不同意改建眷戶數242戶之22.73%。截至106年底，國防部受理依國軍老舊眷村改建條例(下稱眷改條例)第22條之1規定之不同意改建眷戶申請補償款案件已結案比率未及3成，謹說明如次：
(一)國防部配合眷改條例第22條之1修法之相關措施
      依據司法院釋字第727號解釋[1]之意旨，為保障眷戶之基本居住權益，解決眷村改建過程中衍生之爭議，105年11月30日公布之眷改條例第22條之1[2]明定，針對不同意改建之眷戶於強制執行完畢前，經國防部以書面通知之日起6個月內，自行配合騰空點還房地者，由眷改基金依地方政府辦理公共工程拆遷補償標準支付補償款，最高不得超過其原改建基地內原階坪型之輔助購宅款金額。在補償項目方面，依眷改條例施行細則第20條之2規定，係以主建物、附屬建物補償費、人口搬遷補助費及自動搬遷獎勵金為限。
[1] 司法院釋字第727號解釋文略以：「…惟同意改建之原眷戶除依眷改條例第5條第1項前段規定得承購住宅及輔助購宅款之權益外，尚得領取同條例施行細則第13條第2項所定之搬遷補助費及同細則第14條所定之拆遷補償費，而不同意改建之原眷戶不僅喪失前開承購住宅及輔助購宅款權益，並喪失前開搬遷補助費及拆遷補償費；況按期搬遷之違占建戶依眷改條例第23條規定，尚得領取拆遷補償費，不同意改建之原眷戶竟付之闕如；又對於因無力負擔自備款而拒絕改建之極少數原眷戶，應為如何之特別處理，亦未有規定。足徵眷改條例尚未充分考慮不同意改建所涉各種情事，有關法益之權衡並未臻於妥適，相關機關應儘速通盤檢討改進。」
[2] 眷改條例第22條之1規定：「依前條第1項及第3項規定註銷眷舍居住憑證及原眷戶權益之眷戶，於強制執行完畢前，經主管機關以書面通知之日起6個月內，自行配合騰空點還房地者，按點還時當地地方政府舉辦公共工程拆遷補償標準，由改建基金予以補償，最高不得超過其原改建基地內原階坪型之輔助購宅款金額，並得價購或承租原規劃改建基地內28坪型以下之零星餘戶。」
針對眷改條例第22條之1不同意改建之眷戶補償款，依據國防部規劃之處理期程，考量年度作業能量及相關法令法制作業期程，預計於106年度至107年度期間安置完畢。自眷改條例第22條之1於105年11月底公布施行後，國防部已於106年6月底寄發書面通知不同意改建眷戶，並於同年7月起採取逐戶說明，並視情況安排各層級主官(管)與眷戶面對面溝通。
(二)截至106年底，經國防部派員溝通後已有173戶同意配合搬遷，其中已結案戶數僅55戶，占不同意改建之原眷戶比率未及3成
 根據眷改基金提供統計資料，截至106年底，經國防部就眷戶資格重新確認後，有關眷改條例第22條之1不同意改建之原眷戶合計242戶(詳附表1)。在地理位置分布上，以眷村較密集之高雄市戶數最多，分布在12個眷村計179戶(占比73.97%)，屏東縣32戶(占比13.22%)居次。截至106年底，同意配合搬遷戶數者計173戶，惟其中僅55戶完成相關法定程序並領取補償款，占不同意改建之原眷戶比率未及3成，且與預定目標80戶仍存有相當落差。
綜上，截至106年底，眷改基金針對眷改條例第22條之1不同意改建眷戶之處理進度未如預期，國防部允應依預定時程儘速積極調處，俾利如期落實修法意旨。
(分機：1912 黃彥斌)
附表1：截至106年底眷改條例第22條之1不同意改建之眷戶分布及處理情形表 單位：戶
縣市別	眷村別	不同意改建戶數	已配合搬遷戶數			拒不配合戶數
			已結案戶數	程序進行中戶數	小計
高雄市	果協新村	6	0	1	1	5
	宣武新村	1	0	0	0	1
	商協新村	1	0	0	0	1
	莒光三村	19	0	13	13	6
	海光四村	16	5	11	16	0
	崇實新村	18	4	9	13	5
	自助新村	1	0	0	0	1
	合群新村	11	1	6	7	4
	明建新村	94	33	52	85	9
	自治新村	5	5	0	5	0
	成功村	1	0	1	1	0
	樂群村	6	0	6	6	0
	高雄市 / 小計	179	48	99	147	32
屏東縣	共和新村	32	3	11	14	18
臺南市	精忠九村	8	1	1	2	6
	慈光九村	1	0	0	0	1
	精忠三村	4	1	3	4	0
	影劇三村	2	1	1	2	0
	臺南市 / 小計	15	3	5	8	7
新北市	江陵新村	1	0	0	0	1
	慈德三村	1	1	0	1	0
	台貿八村	10	0	0	0	10
	新北市 / 小計	12	1	0	1	11
桃園市	建國廿村	1	0	0	0	1
臺北市	九號基地	1	0	1	1	0
臺中市	南京新村	1	0	1	1	0
宜蘭縣	金陵新村	1	0	1	1	0
合計		242	55	118	173	69

※註：1.資料來源，眷改基金提供，本中心整理。