台灣中油股份有限公司106年度營業決算評估報告
台灣中油股份有限公司(下稱台灣中油公司)106年度決算審定(以下同)淨利403億1,156萬4千元，較預算淨利82億4,667萬1千元，增加320億6,489萬3千元主要係因油品銷售量增加及售價上漲所致。有關該公司106年度營業預算執行狀況評析如下：
五、106年度轉投資預算執行率雖較以往年度改善，惟仍偏低，且部分轉投資事業營運績效欠佳，允宜檢討改善
台灣中油公司106年度增加轉投資18億3,801萬4千元，較可用預算數減少201億2,320萬3千元，減幅91.63%。經查：
(一)106年度轉投資預算執行率雖較以往年度改善，惟仍偏低
該公司106年度增加轉投資18億3,801萬4千元，較可用預算數219億6,121萬7千元（均係105年度保留轉入數）減少201億2,320萬3千元，預算執行率8.37%，雖較104及105年度預算執行率3.58%及8.33%相較（詳附表1）已有改善，惟仍低於1成。
附表1：台灣中油公司近3年轉投資預、決算執行情形表
單位：新台幣千元、%
年度	可用預算數（A）	決算數（B）	差異數	執行率（B/A）
104	24,762,138	887,242	-23,874,896	3.58
105	23,962,440	1,996,663	-21,965,777	8.33
106	21,961,217	1,838,014	-20,123,203	8.37

※註：1.資料來源，台灣中油公司決算書。
(二)106年度原預計執行4項轉投資計畫，實際3項未執行，1項預算執行率僅10.39%
該公司106年度原預計執行4項資金轉投資計畫(詳附表2)，其中投資台耀石化材料科技公司、曄揚公司及宏越責任有限公司等3項均無執行數，而投資依序思液化天然氣公司預算執行率僅10.39%。據說明：除台耀石化材料科技公司預計107年度清散解算外，宏越責任有限公司及依序思液化天然氣公司因建廠進度落後，致投資時程延後，另曄揚公司則因尚未完成統包工程發包作業，將待與廠商完成議價後，配合建廠進度投入資金。
附表2：台灣中油公司106年度轉投資計畫執行明細表
單位：新台幣千元、%
事業名稱	投資金額		預算 / 執行率	未投資或實際投資金額 / 較預算減少之原因
	預算數	決算數
台耀石化材料科技股份有限公司	1,374,557	0	0	經濟部商業司於106年10月25日核准該公司解散。
曄揚股份有限公司	2,826,661	0	0	因尚未完成統包工程發包作業，將待與廠商完成議價後，配合建廠進度於分批投入。
宏越責任有限公司	71,254	0	0	建廠進度落後，致資金投入時程配合遞延，預計於108年第2季投入。
依序思液化天然氣股份有限公司	17,688,745	1,838,014	10.39	建廠進度落後，致資金投入時程遞延，及依序思公司欲及早回收資金及節稅考量，將原擬以股本形式投入之資金改為貸款形式，惟股東貸款非以轉投資預算科目動支，致預算執行率較低。

※註：1.資料來源，台灣中油公司提供資料及106年度決算書。
(三)106年度轉投資事業逾3成發生虧損
另截至106年底止，該公司轉投資事業共18家，106年度發生虧損者6家（詳附表3），占比33.33%，且其中中殼潤滑油公司、曄揚公司、依序思液化天然氣公司及台耀石化材料科技公司等4家公司104至106年度均發生虧損，台灣國際造船公司104年度獲有盈餘，105及106年度卻分別發生淨損12.87億元及58.80億元，營運情形嚴重惡化，另宏越責任公司則由盈轉虧。據說明：除台耀石化材料科技公司預計107年度清算解散外，中殼潤滑油公司已停止營運，曄揚公司、依序思液化天然氣公司及宏越責任公司尚處建廠期間，至台灣國際造船公司則因造船進度落後，遭船東取消訂單及台幣升值等，致發生虧損。
附表3：台灣中油公司106年度營運虧損之轉投資事業明細表
單位：新臺幣千元、%
項次	轉投資事業 / 名稱	106年底		淨利（淨損-）
		投資金額	持股比例	104年度	105年度	106年度
1	中殼潤滑油股份有限公司	1,084,860	49.00	-182,629	-21,574	-15,305
2	曄揚股份有限公司	399,500	47.00	-1,592	-11,987	-15,749
3	依序思液化天然氣股份有限公司	4,613,419	2.625	-203,656 / （-6,194千美元）	-632,801 / （-19,640千美元）	-632,095 / （-21,297千美元）
4	台耀石化材料科技股份有限公司	735,000	49.00	-91,373	-226,084	-589,816
5	台灣國際造船股份有限公司	704,544	6.325	468,154	-1,287,100	-5,880,118
6	宏越責任有限公司	648,000	40.00	-142,239 / （-4,326千美元）	18,445 / （566千美元）	-12,208 / （-411千美元）

※註：1.資料來源，台灣中油公司提供。
綜上，該公司106年度轉投資預算執行率僅8.33%，雖較以往年度改善，惟仍偏低，允宜檢討改善；另部分轉投資事業連年發生虧損或虧損情形惡化，則宜責成公股代表督促轉投資事業改善營運狀況或按期程完成建廠計畫，並監督預計解散清算之事業妥適辦理，以維護投資權益。
 (分機：8663鄭寧)