臺灣菸酒股份有限公司106年度營業決算評估報告
臺灣菸酒股份有限公司（以下簡稱臺灣菸酒公司）主要任務係產銷各類菸酒，提供優良產品，滿足消費者需求，並追求卓越發展及善盡社會責任。該公司106年度決算營業收入740億305萬7千元，營業成本576億4,312萬8千元，營業費用63億7,034萬4千元，營業利益99億8,958萬3千元，本期淨利100億2,606萬7千元，較105年度淨利減少4億7,247萬5千元（減幅4.50%）。謹就臺灣菸酒公司106年度營業決算評估如下：
三、一般建築及設備保留數占可用預算數之比率近2成，宜精進採購時程規劃，並加強工程進度控管
臺灣菸酒公司106年度一般建築及設備計畫預算編列17億90萬2千元，加計以前年度保留數2億4,223萬5千元，可用預算數共計19億4,313萬7千元，決算數14億6,014萬4千元，執行率75.14%；另預算保留數為3億7,976萬元，轉入107年度繼續執行。經查：
(一) 近3年度一般建築及設備計畫執行情形
臺灣菸酒公司近104年度至106年度一般建築及設備計畫預算執行率分別為64.1%、82.16%及75.14%，各年度保留數及占可用預算數比率為33.21%、13.71%及19.54%(詳附表1)，106年度保留數占可用預算數比率近2成，較105年度增加5.83個百分比(19.54%-13.71%)。
附表1：臺灣菸酒公司104年度至106年度決算一般建築及設備計畫執行情形明細表 單位：新臺幣千元；%
項目及年度		可用預算數				決算數	保留數
		預算數	以前年度保留數	調整數	合計
104年度		1,305,181	252,802	0	1,557,983	998,647	517,432
105年度		1,249,487	517,432	0	1,766,920	1,451,703	242,235
106年度		1,700,902	242,235	0	1,943,137	1,460,145	379,760
土地	104	200,000	-	67,957	267,957	-	267,149
	105	21,500	267,149	619	289,268	287,296	-
	106	-	-	342	342	342	-
土地改良物	104	7,201	-	122	7,323	7,206	-
	105	16,346	-	-964	15,382	15,210	-
	106	15,120	-	-14,498	622	511	-
房屋及建築	104	93,766	215,657	7,914	317,337	85,870	224,856
	105	142,135	224,856	-	401,598	222,264	155,613
	106	321,731	155,613	-34,609	442,735	98,999	308,414
機械及設備	104	971,296	37,040	-89,666	918,670	866,084	20,780
	105	1,052,376	20,780	-44,076	1,029,080	898,722	86,299
	106	1,337,522	86,299	28,468	1,452,289	1,316,596	70,923
交通及運輸設備	104	9,175	-	-2,668	6,507	5,551	-
	105	5,675	-	2,221	7,896	6,833	323
	106	6,957	323	2,703	9,983	9,134	-
什項設備	104	23,743	105	16,341	40,189	33,936	4,647
	105	11,455	4,647	7,594	23,696	21,378	-
	106	19,572	-	17,594	37,166	34,563	423

※註：1.資料來源，臺灣菸酒公司提供(千元以下略去，故有尾差)。
(二)一般建築及設備計畫保留原因分析
據台灣菸酒公司說明，106年度一般建築及設備計畫各科目保留金額與原因如下：
1.房屋及建築3億841萬4千元：因大安營業所改建、北五堵發貨中心重建工程、虎尾發貨中心新建工程及臺東營業所營業大樓改建等因施工執行時程較長，故需辦理保留。
2.機械及設備7,092萬3千元：埔里酒廠、台北啤酒工場、烏日啤酒廠及豐原菸廠等多項機械設備採購案需配合包裝淡季、歲修施工及計畫趕製產等因素，故延後多項試車之驗收，未能於年度結束完成驗收作業。
3.什項設備42萬3千元：台中營業處轄屬19家營業所新購冷藏櫃、嘉義酒廠汰換冷氣機及監測警報系統因請購期程較預計延後，致無法於年度結束完成驗收請款。
綜上，臺灣菸酒公司106年度一般建築及設備計畫執行率75.14%，而保留數占可用預算數之比率接近2成，宜精進採購時程規劃及加強工程進度控管等措施，俾提升預算執行績效。
（分機：1930 芮家楨）