近年中央政府水患治理計畫推動及執行情形之探討
三、近年重大治水計畫所訂績效目標及達成情形
94年度完成「基隆河流域整體治理計畫(前期計畫)」，基隆河自侯硐介壽橋以下河段可達200年防洪頻率標準，總保護面積10.29平方公里(新北市7.13平方公里、基隆市3.16平方公里)[1]；易淹水計畫、流綜計畫第1、2期及前瞻計畫第1期等迄107年底已屆期，參據各期計畫執行情形及績效報告統計，重要績效指標多已達成原訂目標（詳附表3-3-1），累積至107年底已改善全臺易淹水面積約835平方公里(各地改善情形詳附錄3)，與94年時推估控管易淹水面積1,150平方公里相較，改善比率約72.61%；全臺雨水下水道實施率亦由94年底60.71%，迄107年底已提升至75.59%（各地雨水下水道實施情形附錄9)。
[1] 參據水利署第十河川局網站/公共工程/建設成果/基隆河整體治理計畫(前期計畫)。

附表3-3-1：中央以特別預算推動地方治水計畫重要績效目標達成情形
總目標	計畫項目 / (執行年度)	目標	縣市管河川、區域排水	雨水下水道	農田排水、上游坡地水土保持及治山防洪等
	易淹水計畫 / (95-102)	預計	增加保護面積約500平方公里。	雨水下水道實施率達62.8%。	1.農田排水改善400公里。 / 2.土砂控制量2,963萬立方公尺。
		實際	538平方公里。	102年底全國實施率68.54%。	1.416公里。 / 2.3,142.6萬立方公尺。
	流綜計畫 / (103-108)	預計 / 1.全期	增加保護面積約320平方公里。	雨水下水道實施率增加2%。	1.農田排水改善78公里。 / 2.土砂控制量1,260萬立方公尺。
		2.103-107年	290平方公里。	增加1.63%。	1.65公里。 / 2.1,063萬立方公尺。
		實際 / 103- / 107年	291.36平方公里。	增加率達1.66%。	1.92.09公里。 / 2.1,144.75萬立方公尺。
	前瞻計畫 / 第1期 / (106-107)	預計	增加保護面積約5平方公里。	1.下水道改善8.8公里。 / 2.都市滯洪量2萬立方公尺。	農田排水改善35公里。
		實際	5.93平方公里。	1.9.2公里。 / 2.2.12萬立方公尺。	35.59公里。
	前瞻計畫 / 第2期 / (108-109)	預計	增加保護面積約45平方公里。	1.下水道改善25.2公里。 / 2.都市滯洪量14萬立方公尺。	農田排水改善70公里。

※註：1.資料來源，易淹水計畫執行總報告、水利署提供流綜計畫截至107年底執行情形及績效報告(初稿，108年4月)、前瞻計畫截至107年度執行及績效書面報告(修訂版，108年2月)、107年8月30日向行政院進行0823熱帶低壓水災應變處置作為之簡報。