近年中央政府對公路公共運輸推動及預算執行情形之探討
三、99至108年度中央政府辦理公路公共運輸相關計畫之執行情形
交通部自99年起，為解決當時公路公共運輸產業面臨之諸多問題[1]，陸續推動公路公共運輸發展計畫(99-101年)、公路公共運輸提昇計畫(102-105年)及公路公共運輸多元推升計畫(106-109年)，詢據該部說明，相關計畫執行迄今，已達成偏遠服務性路線一條不減、加速汰換老舊公車、推廣低地板公車等成效，其辦理概況詳如附表1-3。
[1] 依據公路公共運輸多元推升計畫說明，當時公路公共運輸產業面臨問題包括：老舊車輛無力汰換、業者經營意態闌珊、私有運具快速發展、搭乘人數逐年下滑、高鐵加入競爭市場、業內流血競爭嚴重，許多公路客運與市區路線面臨服務萎縮甚至停駛之情形等。
另由目前刻執行中之公路公共運輸多元推升計畫(106-109年)績效指標達成情形表顯示(詳附表1-4)，除尚在統計之資料外，106年及107年該計畫各項指標均達成原訂目標值。惟部分項目因執行成效頗佳，106年或107年實際值已大幅超過以後年度目標值(例如：永續、就業指標之106年實際值，已分別超越108年及109年目標值；效能、品質及人本指標之107年實際值，均已超越109年目標值)，為使績效指標具有激勵及衡量之實質意義，相關指標允宜參酌實際執行情形滾動檢討修正。
附表1-3：各期公路公共運輸計畫辦理概況表
項目	公路公共運輸 / 發展計畫	公路公共運輸 / 提昇計畫	公路公共運輸 / 多元推升計畫
辦理期程	99-101年	102-105年	106-109年
核定計畫經費	150億元	200億元	150億元
累計預算編列數	115.53億元	164.68億元	110.62億元
累計執行數	107.51億元	148.52億元	66.33億元 / (截至108年4月)
規劃理念/ / 執行重點	以「築底固本」與「拔尖創新」作為規劃理念，執行重點包括：偏遠服務性路線一條不減、加速汰換老舊公車、推廣低地板公車、公車票證多卡相通等。	以「創新模式」、「複製成功經驗」、「多元關懷」、「績效補助」作為規劃理念，除維持前期重要措施外，增加執行重點包括：車輛、候車設施及新闢路線補助更多元、補助無障礙運具及通用設施、公路公共運輸服務提升亮點計畫等。	以整合型公共運輸作為規劃理念，提出多元服務供給、多元需求整合、多元資訊整合、多元方案加值、多元資源整合、多元協作及多元行銷7大執行策略、22項行動方案及58項具體措施，期望達成提升公共運輸服務品質及強化競爭力等目標。

※註：1.資料來源，公路總局提供資料及相關計畫，本研究整理。
附表1-4：公路公共運輸多元推升計畫(106-109年)績效指標達成情形表
績效指標	106年 / 目標值	106年 / 實際值	107年 / 目標值	107年 / 實際值	108年 / 目標值	109年 / 目標值
1.公義指標 / (偏鄉地區公路公共運輸空間服務涵蓋率[2])	75%	75.5%	78%	78.08%	83%	88%
2.效能指標 / (公路公共運輸載客量)	較104年 / 成長0.5% / (12.26億 / 人次)	12.35億 / 人次	較104年 / 成長1% / (12.32億 / 人次)	12.45億 / 人次	較104年 / 成長1.5% / (12.38億 / 人次)	較104年 / 成長2% / (12.44億 / 人次)
3.品質指標 / (電子票證使用率)	非直轄市 / 公車77% / 一般公路 / 客運76%	非直轄市 / 公車78% / 一般公路 / 客運77%	非直轄市 / 公車78% / 一般公路 / 客運77%	非直轄市 / 公車81.2% / 一般公路 / 客運81.6%	非直轄市 / 公車79% / 一般公路 / 客運78%	非直轄市 / 公車80% / 一般公路 / 客運79%
4.人本指標 / (市區無障礙公車比例)	49%	53%	51%	59.84%	53%	55%
5.永續指標 / (發展公共運輸之碳排減量值)	較104年 / 成長3% / (19.57 / 萬公噸)	20.21 / 萬公噸	較104年 / 成長4.5% / (19.86 / 萬公噸)	統計中	較104年 / 成長6% / (20.14 / 萬公噸)	較104年 / 成長7.5% / (20.43 / 萬公噸)
6.就業指標 / (公共汽車客運業受雇員工數)	較104年 / 成長0.5% / (22,446人)	23,739人	較104年 / 成長1% / (22,557人)	23,719人	較104年 / 成長1.5% / (22,669人)	較104年 / 成長2% / (22,781人)
[2] 公路公共運輸空間服務涵蓋率係指偏鄉地區住戶可於步行500公尺範圍內使用公共運輸之家戶數與該行政分區總家戶數之比值。

※註：1.資料來源，交通部及公路總局提供，本研究整理。