近年司法院及所屬各機關辦公廳舍擴遷建計畫執行成效之探討目錄 頁次
近年司法院及所屬各機關辦公廳舍擴遷建計畫執行成效之探討
一、就各類資本支出計畫研訂相關作業手冊或計畫範本(例)，並加強檢核規劃設計成果
據審計部102年相關查核報告指出，部分機關辦公廳舍計畫之擬編及審議時程冗長，主要係機關人員較缺乏撰寫報告(計畫)能力或經驗，且人員更迭頻繁，須歷經多次提報及審核始獲核定等因素所致[1]。為利加速辦公廳舍計畫評估報告及計畫作業時程，建議參酌行政院所訂「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」，針對專案型、彙總型及兼具司法園區整合開發等類型資本支出計畫，研訂相關作業手冊或計畫範本(例)，供所屬機關人員參考運用，並建議於評估及計畫審查要點明訂完成時限，俾有效管控計畫擬編及審議作業時程。另鑑於核定計畫列載空間數量及面積，係基於未來員工人數及業務成長需求加以規劃，任意變動恐有影響計畫執行進度及無法達成預期使用目標之虞，建請司法院應督促所屬機關恪遵空間面積標準規定，加強檢核規劃設計成果，俾確保達成計畫使用目標。
[1] 審計部102年6月3日台審部五字第1020002486號函。主旨：「本部調查大院暨所屬辦理『智慧財產法院等購地計畫』等6項計畫執行情形，據報核有建請大院參酌及督促所屬辦理事項，…。」