近年司法院及所屬各機關辦公廳舍擴遷建計畫執行成效之探討目錄 頁次
近年司法院及所屬各機關辦公廳舍擴遷建計畫執行成效之探討
五、允宜參酌以往年度執行能力覈實編列預算，採取專案控管措施，提升預算執行效能
司法院及所屬各機關近年來積極推動各項辦公廳舍擴遷建計畫，惟部分年度預算執行不佳，且間有未配合實際需求編列預算，或因事前未妥善規劃之情事，致連年產生鉅額保留款及決算賸餘，爰建議司法院應就已核定之辦公廳舍計畫配合施工期程覈實編列預算，避免預算執行不佳造成鉅額之保留及賸餘；從嚴審核各機關歲出保留申請案件，並分析保留原因，回饋供預算籌編及執行管考作業之參據。另尚待核定之遷(興)建計畫應確實考量政府財政負擔力與各該計畫之急迫性及必要性，排列優先順序，妥為安排各項計畫施工期程，並預為規劃未來數年所需經費額度，再於預算額度可容納之範圍內予以核列，避免未來核定後，因預算額度限制發生執行困難。