近年中央政府重要觀光措施推動及預算執行成效之探討
一O、觀光局近3年辦理閒置公共設施活化作業已具成效，惟列管案件新增9件，允宜研謀妥處
我國各級政府歷年挹注龐鉅經費辦理各項公共設施，惟未能妥善規畫及有效運用之閒置公共設施不少。經查：
(一)觀光局近3年活化閒置公共設施案件已具成效
1.觀光局近年來受工程會列之閒置公共工程件數，自105年度至108年3月底，分別為11件、12件、9件及7件，同期間解除列管件數共8件，頗具成效，惟105年度及106年度各新增5件及4件列管案件(詳附表3-10-1)。
2.目前列管案件有早期之92年度起即閒置之新竹縣橫山鄉內灣動漫園區水月灣仙境(原橫山民俗文物館)及95年度之台南市白河區崎內國民小學，亦有近期開始閒置者，如104年度之連江縣南竿鄉連江山莊及澎湖縣大倉觀光文化園區，105年度之桃園市觀音區濱海遊憩區，目前累計總活化經費6,922萬6千元(詳附表3-10-2)。
附表3-10-1：觀光局閒置公共設施活化辦理情形統計表
單位：件
年度	105	106	107	108
新增列管件數	5	4	0	0
解除列管件數	0	3	3	2
年底待列管件數	11	12	9	7

※註：1.資料來源，交通部觀光局提供，資料統計截止日期：108年3月31日。
附表3-10-2：觀光局列管中閒置公共設施明細表 單位：新臺幣千元
序號	據點名稱	設施管理機關	閒置起始年度	閒置原因	整體建設經費			累計活化經費
					中央經費(含補助款)	地方 / 經費	合計數
1	新竹縣橫山鄉內灣動漫園區水月灣仙境(原橫山民俗文物館)	新竹縣政府	92	85年度文建會補助一鄉鎮一特色館，設施有低度利用情形。嗣後與委託廠商解約納入列管。	8,000	2,000	10,000	25,000
2	台南市白河區崎內國民小學	交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處	95	人口外移,學齡兒童減少,因此廢校。	0	6,294	6,294	834
3	雲林縣四湖鄉三條崙海水浴場	雲林縣四湖鄉公所	99	土地權屬問題、地上物未取得使用執照、人口外流、消費型態改變、生態環境變遷以及公所財源經費不足等問題。	197,199	37,780	234,979	19,304
4	黃金海岸船屋(停車場管理中心)	臺南市政府	101	辦理「黃金海岸船屋及周邊環境活化規劃案」與「臺南市政府黃金海岸船屋ROT案」，暫停開放。	23,440	56,790	80,230	199
5	連江縣南竿鄉連江山莊	連江縣政府	104	因建物老舊及民間投資觀光產業熱絡，不再委外，並於104年底，收回辦理促參招商。	本案於民國58-59年間募集民間資金，由國防部兵工支援興建，建設經費年代久遠不可考。			0
6	澎湖縣大倉觀光文化園區	澎湖縣政府	104	該計畫已於104年3月配合政策，在基於法令、環評、財政、生態、地方永續發展及專案小組決議等各方面考量決定停建。	0	200,000	200,000	12,000
7	桃園市觀音區濱海遊憩區	桃園市政府	105	海域水質因工業區開發遭受污染，海水浴場於觀音公所委外管理期間結束後關閉。	0	5,594	5,594	11,889
合計								69,226

※註：1.資料來源，交通部觀光局提供，資料統計截止日期：108年3月31日。
(二)允宜盤點現有觀光遊憩據點或設施之觀光效益，俾供未來施政之參考
1.觀光局依據「主要觀光遊憩據點統計作業要點」統計全國主要觀光遊憩據點之參觀人數情形，惟統計不易、據點較小者或未具代表性者，則未列入統計範圍。各級政府為發展觀光，或本於職權辦理各項業務，其兼具美化農村、社區及部落，以提升生活品質之各項休閒遊憩設施不少，以觀光局為例，歷年來為辦理多項新增及維護觀光遊憩據點工程，「跨域亮點及特色加值計畫(104-107年)」，將預計完成6個縣市政府之「跨域亮點計畫」及332個地方景點之「特色加值計畫」(詳附表3-10-3)，由於大小案件數量不少，且未依前揭統計範圍者眾，允宜研議有效管考制度，有效定期追蹤列管。
2.觀光局受工程會列管之閒置設施，105年度及106年度分別新增5件及4件，為避免新增閒置公共設施，致生未來活化成本之負擔，對於新建案件允宜審慎評估，現有設施如有參觀人數偏低或效率低落者，宜有效控管，並提供必要之協助。
附表3-10-3：觀光局「特色加值計畫(104-107年)」辦理情形統計表
單位：件
縣市別	應完成	已完成	未完成	縣市別	應完成	已完成	未完成
台北市	0	0	0	嘉義縣	15	11	4
新北市	10	8	2	嘉義市	3	3	0
基隆市	3	3	0	台南市	7	6	1
宜蘭縣	29	22	7	高雄市	35	25	10
桃園縣	11	8	3	屏東縣	48	44	4
新竹縣	18	15	3	花蓮縣	10	8	2
新竹市	12	10	2	台東縣	12	10	2
苗栗縣	32	23	9	澎湖縣	13	9	4
台中市	7	4	3	金門縣	8	5	3
彰化縣	13	10	3	連江縣	4	2	2
南投縣	24	18	6	合計	332	257	75
雲林縣	18	13	5

※註：1.交通部觀光局提供，資料統計截止日期：108年3月31日，本研究彙整。