本報告僅供委員參考 編號：第108－132號

行政院及不當黨產處理委員會
109年度單位預算評估報告

立法院預算中心
中華民國108年9月
行政院及不當黨產處理委員會109年度單位預算評估報告目錄
        頁次

行政院及不當黨產處理委員會109年度單位預算評估報告
壹、行政院
行政院109年度預算案編列歲入1,923億9,543萬4千元(主要係中央銀行股息紅利繳庫數1,800億9,187萬9千元及行政院國家發展基金賸餘繳庫數123億元)，較108年度預算數增加73億1,126萬元(增幅3.95%)；歲出13億450萬6千元，較108年度預算數增加8,189萬8千元(增幅6.70%)。謹就行政院109年度預算案評估如下：
一、辦理院區建築物耐震評估及補強工程，允宜加強相關進度控管機制，俾儘早改善建築物耐震能力
行政院109年度預算「營建工程」項下編列「公有建築物耐震評估及補強」經費8,911萬元，較108年度預算增加7,284萬6千元(增幅447.90%)，包括：院區各大樓建築物耐震能力補強工程所需經費8,803萬元及工程管理費108萬元。經查：
(一)108年度預算截至8月底止之實際支用數為0元
該項工程計畫自107年度起開始辦理，各年度預算及執行情形詳附表1，其中107年度預算數為500萬元，執行後決算數499萬5千元，包括保留預算149萬5千元(預算保留比率29.9%)，該院說明因至107年12月始完成「院區大樓107-108年建築物耐震能力補強工程委託規劃、設計及監造技術服務採購案」發包，進度未如預期，爰保留預算149萬5千元，其截至108年8月底止已執行67萬元。又108年度預算數為1,626萬4千元，包括：餐廳大樓耐震補強工程經費1,530萬元及B棟(含附屬大樓)建築物耐震能力補強工程委託規劃設計技術服務案96萬4千元。詢據該院說明，截至108年8月底止累計預算分配數600萬元，實際執行數為0元，餐廳大樓耐震補強工程已於108年8月31日開始施工，將按工程施工進度付款，工程進度容待積極控管。
(二)109年度預算案大幅增編經費辦理院區建築物耐震能力補強工程，為能如期完成工程，允宜加強相關進度控管機制
按該院說明依據107年完成之耐震能力詳細評估報告，院區5棟建築物耐震能力皆明顯不足，參據內政部營建署之前瞻基礎建設計畫「城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建」，辦理各棟建築物結構補強工程。院區5棟建築物將分期5年逐步進行補強工作，第1期(108年)進行餐廳大樓結構補強工作，第2期(109年)將辦理B棟大樓(含附屬大樓)結構補強，又B棟大樓建築規模遠大於餐廳大樓4倍有餘，且該棟大樓經檢測亟須補強，需較高補強經費，爰增編預算至8,911萬元。鑒於107年度及108年度耐震補強工程相關進度均未如預期，且109年度工程規模更大，為使各項耐震補強工程均能如期完成，允宜加強相關進度控管機制。
綜上，行政院109年度預算編列院區建築物耐震評估及補強工程經費8,911萬元，因工程規模更為龐大致較上年度預算增幅447.90%。惟該計畫107年度及108年度預算執行進度均未如預期，該院允宜加強相關進度控管機制，俾儘早改善院區各建築物之耐震能力。
附表1：各年度院區建築物耐震評估及補強工程之預、決算情形表
        單位：新台幣千元
項目	107年度	108年度	109年度
預算數	5,000	16,264	89,110
預計辦理工程項目	1.院區5棟建築物耐震能力詳細評估及補強工程設計規劃350萬元。 / 2.院區大樓107-108年建築物耐震能力補強工程委託規劃、設計及監造技術服務採購案 150萬元。	1.餐廳大樓耐震補強工程1,530萬元。 / 2.B棟(含附屬大樓)建築物耐震能力補強工程委託規劃設計技術服務案96萬4千元。	B棟(含附屬大樓)耐震補強工程8,911萬元。
決算數	4,995	0	-
實現數	3,500	0	-
保留數	1,495	0	-

※註：1.資料來源，行政院提供。
      2.108年度決算數為截至8月底止統計數。

二、各部會自108年起按核定性別平等推動計畫(108-111年)，執行各項具體措施，該院允宜加強相關督導機制，俾有效落實性別平等
行政院109年度預算編列「性別平等業務」經費1,823萬9千元，較108年度預算減少44萬6千元(減幅2.39%)，工作項目之一為：督導各部會推動性別主流化實施計畫，期能精進性別主流化各項工作，促進政府施政融入性別觀點。經查：
(一)各部會自108年起依據各自核定之性別平等推動計畫(108-111年)，執行各項具體措施
該院性別平等處(以下簡稱性平處)於106年間邀集該院性別平等會民間委員及相關部會討論並於該院性別平等會第16次委員會議通過，以性別議題為導向，強化運用性別主流化工具策略，朝簡化、不重複管考、分級推動及檢討執行成效方向規劃，聚焦：「推動三合一政策之托育公共化、提升女性經濟力、去除性別刻板印象與偏見、強化高齡社會之公共支持及促進公私部門決策參與之性別平等」等5項重大性別平等議題。由各部會於107年間研提性別平等推動計畫(108-111年)並於同年11月底前核定後函送行政院備查。詢據該院說明，各部會均已完成計畫核定及報院程序，且公開計畫於各部會及該院性別平等會網頁，並自108年起依各自計畫執行相關具體措施。
(二)為有效發揮性別主流化工作效益，允宜落實相關督導機制
據該院說明，為確保各部會性別平等推動計畫落實執行，規定自108年起各部會須定期提報部會性別平等專案小組檢討辦理情形，並由專案小組委員提供建議，以強化計畫執行成效。另該院為督導各部會推動性別平等推動計畫(108-111年)之相關機制包括：
1.該院性別平等會會議：各部會除須將該計畫辦理情形提報部會性別平等專案小組外，該院性平處亦將針對計畫中涉及該院重要性別平等議題之辦理情形，彙整提報至該院性別平等會相關分工小組及性別平等會會前協商會議討論執行成效。
2.年度成果審視建議機制：各部會每年須報送各部會推動該計畫之年度辦理成果，由該院性平處提供檢視意見，送請各部會做為未來精進之參考，並視需要滾動修正該計畫。
鑒於性別平等推動計畫(108-111年)含括院層級5大性別議題，亦有部會層級議題(3-6項)[1]，各針對現況與問題訂有具體做法及績效指標，該院雖訂有相關督導機制，仍需確實落實並視實際執行現況務實檢討改進，且各級議題紛雜，允宜聚焦重要之性別平等績效指標，俾有效考核具體執行成效。
[1] 由各部會檢視機關及所屬機關業務與性別平等法規政策之相關性，及性別統計與性別分析後，以機關及所屬機關整體角度整合後研訂部會層級議題。
綜上，行政院109年度「性別平等業務」持續推動性別主流化實施計畫，各部會應依據各自核定之性別平等推動計畫(108-111年)，執行各項具體措施。為能如實執行各項性別主流化工作並發揮應有效益，該院允宜強化相關督導機制，俾有效提升性別平等成效。

三、國人跨國消費日增而時有糾紛情事，惟現行跨國申訴或救濟程序繁冗，允宜儘速協調推動跨境消費爭議處理機制並加強跨國合作協處，俾有效提升消費者權益保護
行政院109年度「消保及食安業務」預算編列1,441萬9千元，較108年度預算減少50萬元(減幅3.35%)，工作項目之一為：消費者保護政策、計畫、方案之研擬及審議；國際消費者事務合作及交流之推動，期透過制定消費者保護政策、增進消費者自覺意識、加強國際交流合作等，以提升消費者保護工作之成效。經查：
(一)國人跨國消費日增而時有糾紛情事，惟現行跨國申訴或救濟程序繁冗
近年來國人出國消費或在跨境電子商務網站購物情形日增，時有傳出消費糾紛情事，不若國內消費行為可透過消保官或其他消費申訴管道，尋求消費權益保障，現行跨國(境)消費爭議處理方式與之有異。依據該院消費者保護會網頁所載「國人涉及跨境消費爭議之處理機制及管道」[2]，謂跨境消費爭議屬私法紛爭，大部分國家之駐外使領館均避免因協處民事紛爭而遭質疑介入干涉駐在國司法權行使，故通常不會直接或間接介入是類爭議。建議由消費者檢具相關資料，參酌以下方式進行申訴或尋求救濟：
[2] 網址：https://cpc.ey.gov.tw/Page/20290F5D17E9002C
1.向國際組織「跨境消費爭議處理網」(eConsumer.gov)進行申訴。
2.向企業經營者所在國家機關或單位尋求救濟：依外交部領事事務局網站提供之各國暨各地區消費者保護機構及爭議調解相關資訊，逕向企業經營者所在地(國)之消費爭議主管機關或單位尋求調處。如欲對日本申訴者，可經消費者文教基金會提出；如欲對中國大陸申訴者，則可請陸委會及海基會協助。
惟前揭申訴或救濟案件因涉及跨國(境)，常有曠日廢時或語言障礙隔閡，消費者常選擇自認倒楣之處理方式。
(二)允宜儘速協調推動跨境消費爭議處理機制規劃並加強跨國合作協處，以有效提升消費者權益保護
依據該院消費者保護處108年5月間經核定實施之「109-110年度消費者保護計畫」，係供各中央及地方主管機關據以研擬消費者保護方案業務，所訂計畫目標之一為「強化消費者諮詢及爭議處理」，實施策略包括：「網路購物盛行，已衍生許多國人跨境消費爭議，政府應設法加強協處並研議建置跨境消費爭議處理機制」，具體措施則為「推動國內及跨境(含兩岸)消費糾紛之線上及非線上訴訟外處理機制，並完備相關法令制度」[3]。該院允宜依據消費者保護法第41條規定[4]，積極審議各主管機關消費者保護方案暨其執行之推動、連繫與考核，並儘速協調各相關機關推動跨境消費爭議處理機制規劃，俾有效落實消費者保護。
[3] 摘錄自「109-110年度消費者保護計畫」書頁6及頁13。
[4] 消費者保護法第41條規定：「行政院為推動消費者保護事務，辦理下列事項：一、消費者保護基本政策及措施之研擬及審議。二、消費者保護計畫之研擬、修訂及執行成果檢討。三、消費者保護方案之審議及其執行之推動、連繫與考核。四、國內外消費者保護趨勢及其與經濟社會建設有關問題之研究。五、消費者保護之教育宣導、消費資訊之蒐集及提供。六、各部會局署關於消費者保護政策、措施及主管機關之協調事項。七、監督消費者保護主管機關及指揮消費者保護官行使職權。消費者保護之執行結果及有關資料，由行政院定期公告。」
又該處於108年8月29日與韓國消費者院(Korea Consumer Agency[5])簽署「台韓消費者保護瞭解備忘錄」，為簽署備忘錄合作首例，即日起消費者經網購或在韓國消費如符合B toＣ(即企業與消費者間)消費關係之消費糾紛，均可在台提出申訴，由該處協助轉介韓國處理並將處理結果通知消費者，期透過雙邊消保機構建立合作關係，以減輕消費者尋求司法救濟之成本負擔。是以，為提升國人跨國(境)消費權益保護，該處允宜擴大雙邊簽署合作模式，以提升跨國消費申訴案件處理成效。
[5] 韓國消費者院為該國專責消費者保護業務機構，係屬特殊公益法人，職掌為主動研究消費者政策提供建議予政府，並建立消費資訊平臺傳遞訊息供消費者參考。消費者院具有調解之職權，調解程序係由該院所屬之消費糾紛調解委員會召開，經該委員會所作成調解決定，其效力與法院判決效力相同，具有準司法機關之性質。
綜上，行政院109年度預算編列「消保及食安業務」經費1,441萬9千元，工作之一為消費者保護計畫執行之督導協調及國際消費者事務合作與交流推動。鑒於國人跨國消費日增而時有糾紛情事，囿於現行跨國申訴或救濟程序繁冗而難以求償，該院允宜依「109-110年度消費者保護計畫」儘速協調推動跨境消費爭議處理機制，並擴大雙邊簽署備忘錄合作模式，俾有效提升消費者權益保護。

四、聘用人員占員工總數比率仍逾5%標準，允宜妥適研謀改善
行政院109年度預算員額計編列735人，較108年度預算員額減少1人；所需人事費為8億4,172萬8千元，較108年度預算增加512萬1千元(增幅0.61%)。經查：
(一)聘用人員聘用條例及其施行細則等相關規定
1.聘用人員聘用條例第3條規定：「本條例所稱聘用人員，指各機關以契約定期聘用之專業或技術人員。…。」同條例施行細則第2條規定：「本條例第2條所稱應業務需要，以發展科學技術，或執行專門性之業務，或專司技術性研究設計工作，非本機關現有人員所能擔任者為限。」
2.行政院暨所屬各級機關聘用人員注意事項第1點規定：「各機關聘用人員應依聘用人員聘用條例施行細則第2條規定，以所任工作非本機關現有人員所能擔任者為限。除機關組織法規另有規定者外，其員額以不超過該機關預算總人數百分之五為原則。」
3.中央政府機關員額管理辦法第23條規定：「各機關聘用人員及約僱人員之管理及進用，應確實依下列原則辦理：一、聘用人員及約僱人員之進用，應以專業性、技術性及臨時性業務需要為基礎，專案計畫或擔任工作已完成者，應檢討不再續聘僱。二、對於長期以聘用人員及約僱人員辦理之業務，應檢討其續聘僱之必要性，如屬經常性業務者，應由編制內職員辦理。…。」
準此，聘用人員之進用主要為因應機關業務之特殊性、專業及臨時性質，並應以科技、學術研究單位為主，如屬長期經常性業務允宜由編制內之正式公務人員辦理。
(二)109年度聘用人員占比8.71%，仍逾預算員額總人數5%上限
1.依憲法第53條規定：「行政院為國家最高行政機關。」行政院主要業務事項為審核及督導各所屬機關之法令、行政政策、計畫與工作報告之擬訂及執行，核屬長期經常性行政業務，允宜由專職編制內公務人員辦理，以維國家政策有效執行。
2.參據行政院近5年度(105至109年度)之預算員額情形(詳附表1)，該院聘用人員占其預算員額比率均逾8.00%，109年度預算案數則為8.71%，仍逾5%上限。詢據行政院說明，因該院於101年度組改前，編制員額囿於原行政院組織法限制，無法配合業務增長而機動調整，爰以聘用員額補足人力需求所致。鑒於行政院負有為各部會表率之職責，長期以超額聘用人員審查督導公務人員政策規劃與執行似未盡妥適，允宜積極研謀改善。
綜上，行政院聘用人員占員工人數比率仍逾5%標準，允宜檢討現有聘用人員所轄業務內容，如屬長期經常性業務，允宜依相關規定回歸由編制內職員辦理並研謀改善對策，期逐步降低聘用人員比率。
附表1：行政院近5年度(105至109年度)預算員額明細表
單位：人
年度	員工人數					聘用人員占總員工比率
	職員	聘用	約僱	技工	駕駛	工友	合計
105	528	69	24	22	42	47	732	9.43%
106	533	67	23	22	42	47	734	9.13%
107	533	67	23	22	40	47	732	9.15%
108	540	65	23	22	38	48	736	8.83%
109	540	64	23	22	38	48	735	8.71%

※註：1.資料來源，行政院105至109年度預算書之「預算員額明細表」，其中109年度為預算案資料。

五、自109年度概算起正式實施修正性別預算作業，惟資訊公開透明及後續追蹤評估機制尚待完備，允宜儘早完成規劃，俾充分發揮性別預算效益
行政院109年度預算編列「性別平等業務」經費1,823萬9千元，較108年度預算減少44萬6千元(減幅2.39%)，工作項目之一為：督導各部會推動性別主流化實施計畫，將性別觀點融入政府各項施政計畫，以提升性別主流化實施成效。經查：
(一)103年起推動修正性別預算作業試辦計畫，至108年籌編109年度概算階段始正式實施修正性別預算作業
政府預算係政府施政計畫具體數據化之表徵，藉由性別預算之編列可充分反映政府辦理性別主流化之具體落實程度，行政院自95年度起即著手規劃我國性別預算作業，為改善現行性別預算多侷限於辦理性別影響評估之中長程個案計畫金額，範圍有限及額度估算不夠準確等問題，於103年1月擬具「修正性別預算作業試辦計畫」，修正「實施範圍」與「額度估算方式」，前者係將原僅限辦理「計畫類」(經性別影響評估核定之中長期個案計畫、基金之固定資產建設改良擴充計畫或各項業務計畫)，修正擴大涵括「綱領類」（性別平等政策綱領）、「工具類」（性別主流化工具）、「性平法令類」（促進性別平等相關法令）及「其他類」（其他促進性別平等之業務）等5大類型；後者為免高估性別預算額度，修正性別預算額度僅計列「對性別平等有促進目的或促進效果」者。
據該院性別平等處規劃及辦理現況，103年至106年為試辦期，各機關分階段試辦；107年進行首次全面試辦；108年籌編109年度概算階段正式實施修正性別預算作業，並於行政院性別平等會網頁新增性別預算專區，統整相關教育訓練資訊。
(二)允宜儘早完成性別預算資訊公開透明及後續追蹤評估機制之規劃與執行，俾充分發揮性別預算效益
依據聯合國2015年制定發布2030年永續發展議程，承諾「顯著增加投資以消弭性別落差」，認為針對性別平等投入必要資源，是達成永續發展目標(SDGs)架構中所有性別目標之核心。達成目標之指標之一為：「須追蹤性別平等之資源分配與公開透明」，相關標準包括：「預算支出有進行追蹤評估」及「性別預算之編列與支出情形公開」等。詢據該處對於前揭2項相關配套措施辦理情形，前項稱規劃於110年試行追蹤各部會109年度性別預算執行情形，相關評估指標及追蹤機制仍在研議中；後項謂性別預算制度已納入外部性別平等專家檢視機制，即各部會編列情形均須提報各部會之性別平等專案小組並參考外部意見進行修正，另規劃於109年度中央政府總預算案經立法院議決後，試辦109年度性別預算分析報告及公開事宜。性別預算制度為政府推動性別主流化之具體落實，除編列性別預算外，性別預算支出透明化與後續成效追蹤評估亦為重要指標，該院允宜儘早完成性別預算資訊公開透明及後續追蹤評估機制之規劃與執行，俾充分發揮性別預算效益。
綜上，行政院自103年起推動修正性別預算作業試辦計畫，並於108年正式實施，惟性別預算之資訊公開透明與執行後續追蹤評估機制均尚待完備，允宜儘早完成規劃，俾充分發揮性別預算效益。

六、經管宿舍因屋齡老舊致養護費年年超支，允宜覈實編列需求，且部分宿舍仍有閒置情形，使用效能容有提升空間
行政院109年度預算「一般行政」項下「基本行政工作維持」編列職務官舍10戶管理費66萬6千元、承德官舍2戶管理費14萬4千元與機關宿舍養護費15萬3千元，另於「聯合服務業務」項下「南部聯合服務業務」編列機關宿舍養護費1萬元，共計編列機關宿舍管理費81萬元及養護費16萬3千元。經查：
(一)目前借用國有宿舍之相關經費負擔情形
1.首長宿舍：除按月扣繳原併入待遇之房屋津貼外，並未收取宿舍管理費，水電費、瓦斯費、修繕費及公共管理費均由出借機關編列預算支應[6]。
[6] 依中央機關首長宿舍管理要點第6點第2項規定：「首長宿舍提供首長、副首長借用期間，該宿舍之水電、瓦斯、公共管理及宿舍維修相關費用，由出借機關支應。」另同要點第7點前段規定：「首長宿舍之保險、公共設施檢查、建物修繕維護等費用，由管理機關編列預算支應。…。」
2.單房間及多房間職務宿舍：現職公教人員居住職務宿舍，各機關除按月扣繳原併入待遇之房屋津貼外，並應向借用人收取使用管理費[7]；水電費及瓦斯費由借用人自行負擔；宿舍修繕費則由管理機關視實際需要編列預算支應。
[7] 職務宿舍收取管理費，係由各機關參酌宿舍種類、屋齡、面積、座落區位、使用設備及必要之維修費用等因素訂定標準，收取後悉數解繳國庫；與一般社區由管理委員會為維護社區所在公共設備或公共空間之清潔、安全及衛生事項向各住戶收取之公共管理費有所不同。
(二)經管宿舍因屋齡老舊致養護費年年超支，允宜覈實編列需求
依行政院109年度「現有辦公房舍明細表」說明，該院經管(含借用)之首長宿舍14戶[8]、單房間職務宿舍23間[9]及多房間職務宿舍1棟[10]。參據近年度該院經管宿舍之公共管理費與養護費預、決算情形(詳附表1)，各年度實際負擔之公共管理費與養護費均逾百萬元，其中養護費決算數逐年攀升，由105年度43萬8千元增至107年度97萬9千元，108年截至8月底止已支出98萬9千元，均為超支。該院說明係經管宿舍屋齡為31年-67年間，屋齡老舊而致修繕及養護成本提高，允宜覈實編列是項經費需求，並妥適控制支出，以改善超支情形。
[8] 詢據行政院說明，該院經管之首長宿舍包括金華宿舍(院長職務宿舍)1戶、濟南宿舍(院長職務宿舍)1戶、信義宿舍10戶，並無償借用承德宿舍(首長職務宿舍)2戶。
[9] 包括院本部17間及南部聯合服務中心6間。
[10] 該院自有之多房間職務宿舍1棟65.26平方公尺，係中部聯合服務中心與多單位共同持分，惟該中心無人租用職務宿舍。
附表1：104至109年度行政院經管(含借用)宿舍之公共管理費與養護費之預、決算情形表 單位：新臺幣千元
年度	公共管理費		養護費		合計
	預算數	決算數	預算數	決算數	預算數	決算數
104	552	864	158	595	710	1,459
105	882	783	158	438	1,040	1,221
106	810	729	158	546	968	1,275
107	810	746	168	979	978	1,725
108	810	473	168	989	978	1,462
109	810	-	163	-	973	-

※註：1.資料來源，行政院提供。
2.108年度決算數為截至8月底之執行數。

(三)部分首長宿舍及職務宿舍仍有閒置情形，使用效能容有提升空間
詢據該院說明經管首長宿舍14戶，基於維護首長安全及遵守公務保密原則，控存之空舍將配合首長職務調動搬遷，以利首長隨時入住；另單房間職務宿舍為照顧同仁需要，提供設籍外縣市之同仁借用。又參據該院提供近年經管(含借用)宿舍使用情形(詳附表2)，其中首長宿舍14戶部分，107年底止未入住戶數3戶(閒置比率21.43%)，108年8月底止增為4戶(閒置比率28.57%)；另單房間職務宿舍部分，107年底止26戶中未入住戶數7戶(閒置比率26.92%)，108年8月底止23戶中未入住戶數增為10戶(閒置比率43.48%)，閒置情形增多，宿舍使用運用效能或容有提升空間。
附表2：107年底及108年8月底行政院經管(含借用)宿舍使用情形表 單位：戶
類別	首長宿舍(院本部)	單房間職務宿舍
		院本部	南部聯合服務中心
107年底
經管(含借用)宿舍戶數	14	17	9
已使用戶數	11	13	6
未入住戶數	3	4	3
108年8月底
經管(含借用)宿舍戶數	14	17	6
已使用戶數	10	12	1
未入住戶數	4	5	5

※註：1.資料來源，行政院提供。
      2.南部聯合服務中心單房間職務宿舍經管計原為9戶，其中3戶於108年1月經變更為非公用財產，撥供海洋委員會作為職務宿舍使用。
綜上，行政院近年度經管宿舍因屋齡老舊致養護費年年超支，允宜覈實編列需求並妥適控制支出；且部分首長宿舍及單房間職務宿舍仍有閒置情形，使用管理容有提升空間，俾增進公產管理效能。

貳、不當黨產處理委員會
不當黨產處理委員會(以下簡稱黨產會)109年度預算案編列歲入1萬元，較108年度預算數減少2萬元(減幅66.67%)；歲出5,226萬3千元，較108年度預算數減少44萬元（減幅0.83%）。謹就黨產會109年度預算案評估如下：
七、一般行政之業務費允宜衡酌實際需要及撙節原則，覈實編列，俾符預算編製原則
黨產會109年度預算編列「一般行政」經費3,817萬4千元，較108年度預算減少57萬3千元(減幅1.48%)，包括：人事費(2,998萬9千元)、業務費(808萬5千元)與雜項設備費(10萬元)。經查：
(一)107年度一般行政之業務費預算執行率為80.72%
該會107年度預算編列「一般行政」經費3,171萬2千元，包括人事費2,430萬1千元、業務費705萬3千元及雜項設備費35萬8千元。執行結果，決算數(預算執行率)分別為人事費2,265萬元(93.21%)、業務費569萬3千元(80.72%)及雜項設備費30萬3千元(84.64%)。其中業務費之預算執行率約為8成，詢據該會說明，業務費支用部分係一般辦公室基本維持所需水電費、通訊費、影印機租金、辦公器具與設施養護費及兼任委員兼職費等，因各項費用均本撙節原則且覈實支應所致。
(二)108年截至8月底止一般行政之業務費累計分配預算執行率為62.80%
該會108年度預算編列「一般行政」經費3,874萬7千元，包括人事費3,068萬9千元、業務費784萬2千元及雜項設備費21萬6千元。截至8月底止，累計預算分配數分別為：人事費2,190萬4千元、業務費466萬1千元與雜項設備費21萬6千元，累計實現數(累計分配預算執行率)則為：人事費1,838萬9千元(83.95%)、業務費292萬7千元(62.80%)及雜項設備費17萬8千元(82.41%)，其中業務費累計分配預算執行率62.80%，未如預期。
該會說明各項費用均本撙節原則且覈實支應，其中業務費截至8月底止之預算執行差異，主要係因數位典藏前置作業縮減預算規模配合調整工作內容，爰重新規劃採購，致延後2個月發包所致，刻正執行中；謂累計實現數(292萬7千元)如加計預付數(21萬8千元)及該筆待驗收付款之數位典藏前置作業經費(79萬元)，執行率可達84.42%。惟各該款項仍待核銷轉正，允宜妥適控管經費核銷進度，俾提高預算執行成效。
(三)109年度預算新增編列駕駛人力費用70萬元，允宜覈實支應
該會109年度業務費項下「一般事務費」新增編列1名駕駛委外人力費用70萬元，據說明係該會公務車及駕駛自成立即由行政院支援至今，因行政院告知其駕駛近年陸續退休又未能徵得人員，經協調同意支援至108年底，爰109年度起預算編列駕駛1名相關費用，包括薪資及超時加班費等，允宜核實支應。
依據109年度中央及地方政府預算編籌原則規範，政府各項消費支出應力求簡約，本緊縮及節能原則確實檢討。該會一般行政之業務費允宜按撙節原則且衡酌實際支應需求後，覈實編列需求額度，俾符預算編製原則，亦可提高預算執行成效。
綜上，黨產會109年度預算編列一般行政費用3,817萬4千元，包括人事費、業務費與雜項設備費。該會經本撙節原則及覈實支應後，107年度一般行政之業務費預算執行率為80.72%，為使預算編製覈實，一般行政之業務費允宜衡酌實際業務需要及撙節原則編列預算。
八、逐年編列舉發獎勵金，惟實際核發數均為0，允宜衡酌舉發資訊有效性及案件處理進度，覈實編列預算需求
黨產會109年度預算「黨產處理業務」項下編列「調查追徵業務」經費755萬9千元，其中獎補助費105萬元，與108年度預算數同，為舉發獎勵金。經查：
(一)核發舉發獎勵金之相關規定
1.政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例第 13條第1項：「向本會提供政黨、附隨組織或其交付、移轉或登記於受託管理人之財產所在、來源、取得方式或處分等相關資訊，並因而使本會發現並追回政黨、附隨組織或其交付、移轉或登記於受託管理人隱匿、遺漏申報之財產或不當取得財產者，本會得酌予獎勵。」
2.政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例第 13條第2項：「本會對於舉發人之身分應予保密。」
3.政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例第 13條第3項：「第1項獎勵條件、方式及其他相關事項，由本會另定之。」
4.黨產會據以訂有「獎勵舉發政黨及其附隨組織不當取得財產辦法」，規範獎勵條件、不適用獎勵規定人員、舉發方式及應提供資料、不發給獎金情形、獎金數額與核發方式、舉發人具領獎金程序、舉發人身分與舉發內容保密等事項。期透過實施獎勵措施以獲取各項可供調查之可靠資訊，俾提升調查能量。
(二)雖每年編列舉發獎勵金，惟截至108年8月底止實際核發數均為0
詢據該會說明舉發獎勵金之核發程序，由舉發人向該會舉發，因而使該會發現並追回政黨、附隨組織或其交付、移轉或登記於受託管理人隱匿、遺漏申報之財產或不當取得財產者，應視其所提供事證之重要性，於不逾該財產價值1%範圍內，由該會循預算程序核發獎金，最高以新臺幣1億元為限。又據「獎勵舉發政黨及其附隨組織不當取得財產辦法」第4條規定[11]，如為匿名舉發、委託他人舉發、舉發內容空泛而無具體事證、舉發事項非屬規定內容、或舉發事項已為公眾或該會所知者，不發給獎金。
[11] 「獎勵舉發政黨及其附隨組織不當取得財產辦法」第4條規定：「有下列情形之一者，不發給獎金；已發給者，應撤銷並以書面命其返還：一、匿名或不以真實姓名舉發。二、委託他人舉發、以他人名義舉發或受委託而舉發。三、內容空泛，無具體事證。四、舉發事項，非屬第二條第一項規定之內容。五、舉發事項，為公眾週知或已由本會發現。但舉發人能提出更有利於調查之重要事證者，不在此限。」
參據該會提供各年度舉發獎勵金之預、決算情形(詳附表1)，106年度及107年度各編列預算300萬元及150萬元，實際執行數均為0元，108年度預算編列105萬元，截至8月底止之實際執行數亦為0元。該會說明因相關案件處分對象皆提出訴訟，在訴訟結果確定進而追回不當取得財產前，尚未符合核發要件。如以各年度接獲陳情舉發資訊情形觀之(詳附表2)，雖每年接獲陳情舉發資訊逾百件，有效資訊件數偏少。該會允宜衡酌有效舉發資訊情況及處分案件處理進度，妥適編列舉發獎勵金之預算需求。
綜上，不當黨產處理委員會每年編列舉發獎勵金，期透過實施獎勵措施以獲取各項可供調查之可靠資訊，俾提升調查能量。惟迄108年8月底止實際核發數均為0，該會允宜衡酌舉發資訊有效性及處分案件處理進度，覈實編列預算需求，俾改善預算執行成效。
附表1：舉發獎勵金各年度之預、決算情形表
        單位：新台幣千元
項目	106年度	107年度	108年度	109年度
預算數	3,000	1,500	1,050	1,050
決算數	0	0	0	-

※註：1.資料來源，不當黨產處理委員會提供。
2.108年度決算數為截至8月底止實支數。
附表2：近年度接獲陳情舉發資訊情形
年度別	105	106	107	108(1-8月)
接獲陳情舉發資訊件數	263	194	110	26
經檢視為有效資訊件數	15	19	1	1

※註：1.資料來源，不當黨產處理委員會提供。
（分機：1929吳昀雲）