行政院公共工程委員會107年度決算評估報告
行政院公共工程委員會(以下簡稱工程會)107年度歲入預算數6,722萬2千元，決算數5,975萬4千元，達成率88.89%；歲出預算數3億7,242萬7千元，決算數3億6,412萬1千元，執行率97.77%。謹就工程會107年度決算評估如下：
三、107年度工程採購流廢標案件數占總案件數比率高達72.08%，允宜加強管考，以確實改善工程流廢標情形
107 年度全國各機關辦理逾10 萬元[1]之採購案件，決標案件總計19萬8,165件，決標金額總計1兆7,644 億元，決標件數及金額分別為工程4萬5,580件及6,305億元、財物決標6萬9,636件及7,613億元、勞務8萬2,949件及3,726億元。經查：
[1] 工程會之統計標的為逾10萬元之採購案件。
(一) 106年度及107年度全國各機關查核金額以上工程採購案件流廢標情形較往年大幅增加
公共工程能否順利推動攸關政府施政績效及民眾福祉，流廢標將延宕相關建設。103年度至107年度全國各機關辦理查核金額[2](採購金額5,000萬元)以上之工程採購，曾流廢標案件數在105年度以前介於333件至379件間，占各年度總案件數之比率介於48.54%至51.78%，106年度及107年度出現大幅增加情形，分別為575件及772件，占各年度總案件數比率升至62.43%及72.08% (詳附表1)。
[2] 採購案之辦理方式係按工程、財物及勞務及金額區分，金額由大至小依序為巨額採購(工程2億元以上、財物1億元以上、勞務2,000萬元以上)；查核金額工程5,000萬元以上、財物5,000萬元以上、勞務1,000萬元以上；公告金額均為100萬元以上；小額採購係公告金額1/10以下之採購，即10萬元以下)。
附表1：103年度至107年度全國各機關查核金額以上工程採購案件流廢標情形
年度	總案件數	曾流廢標案件數	曾流廢標案件數占總案件數比率
103	732	379	51.78
104	686	333	48.54
105	766	379	49.48
106	921	575	62.43
107	1,071	772	72.08
合計	4,176	2,438	58.38

※註：1.資料來源，107年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告第乙-95頁；本報告整理。
(二)工程會協助各機關解決工程流標之因應措施
據工程會新聞稿，經檢討工程流標之主因為機關未編列合理預算、設計未周妥、工期不合理、未採行靈活之採購策略等，為協助各機關解決工程流標現象，工程會就流標關鍵問題提出處理對策(包括機關應就實際需求合理編列預算、設計內容及標準應符合機關需求並與編列預算連結、工期訂定要合理可行、採購策略應妥適及契約條件應合理且明確等) 函送各機關參考[3]。另該會將透過每月召開之公共建設督導會報協助機關解決流廢標問題，並於政府電子採購網建置工程流廢標管理功能，由各機關填報流廢標原因及因應措施，以追蹤瞭解流廢標改善情形，並據以分析流廢標原因，避免流廢標情事重複發生，提升採購效率[4]。
[3] 整理工程會網站發布之新聞稿：「找出工程流標關鍵要素 加速預算執行」(108.2.13發布)及「近期公共工程流標原因 工程會說分明」(108.3.18)之新聞。
[4] 詳107年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告第乙-95頁。
綜上，106年度及107年度全國各機關5,000萬元以上工程採購案件流廢標件數較往年大幅增加，107年度工程採購流廢標案件數占總案件數比率高達72.08%。據工程會檢討分析，工程流標主因為機關未編列合理預算、設計未周妥、工期不合理、未採行靈活之採購策略等。工程會業歸納工程流標主要因素及因應對策通函各機關參考並列管追蹤流廢標改善情形，允落實管考，確實協助機關解決工程流廢標情形，俾使工程如期如質進行。
(分機：8669 馮于容)