經濟部主管107年度單位決算評估報告
經濟部主管包括經濟部、工業局、國際貿易局及所屬、標準檢驗局及所屬、智慧財產局、水利署及所屬、中小企業處、加工出口區管理處及所屬、中央地質調查所、能源局等10個機關，107年度主管歲入預算數147億23萬元、決算審定數218億7,935萬9千元，較預算增加71億7,912萬9千元(預算達成率148.84%)；主管歲出預算531億374萬元(含動支第二預備金2億9,025萬8千元)、決算審定數524億5,574萬4千元(預算執行率98.78%)、預算賸餘6億4,799萬6千元。謹就經濟部主管107年度單位決算評析如下：
二、允宜檢討加速所屬已結束事業之清算作業，以維政府資源之有效運用
經濟部107年度「財產收入-投資收回」無編列數，決算審定數為1億1,868萬3千元，主要為所屬已結束事業臺灣省農工企業股份有限公司(下稱農工企業)清算剩餘財產繳庫，超過93年度原編預算[1]。經查：
[1] 經濟部93年度預算編列收回農工企業資本10億4,823萬1千元。
(一)經濟部辦理已結束事業清算作業概況
經濟部所屬臺灣中興紙業股份有限公司(下稱中興紙業)、台灣機械股份有限公司(下稱台機公司)、農工企業、高雄硫酸錏股份有限公司(下稱高硫公司)等4家原屬公營事業於完成階段性民營化或未能完成民營化(高硫公司)後，自90年10月中旬起陸續結束營業進入清算程序，迄至107年底辦理情形彙整詳如附表1，並說明如下：
1.台機公司、高硫公司、農工企業[2]等3家結束事業分別於104年8月20日、105年1月15日、106年4月28日完結清算。
[2] 農工企業清算案已於107年1月19日奉台北地方法院准予備查，並於同年9月28日完成賸餘財產分派。
2.中興紙業前經行政院核定以標售資產方式民營化，90年10月15日結束營業並自同年月16日進入清算程序，惟迄107年底已逾17年尚未完結清算，詢據經濟部表示：中興紙業未能完結清算主要為廠區土地標售不易[3]，五結鄉文祥段土地如能於108年12月底前完成，預計於109年1月進入法定清算完結程序，109年6月底前完成清算。
[3] 經濟部說明略以：中興紙業清算期間土地計354筆，面積39.78公頃，經分為78個標案標售後，截至108年8月底止計標脫45標案(共263筆，面積28.73公頃)，目前賸餘91筆土地；其中五結鄉百福段等64筆土地，因多屬道路用地之畸零地，不易標脫，已報行政院核可援前台機公司處理土地模式，以有償價購以抵償積欠經濟部債務方式處理。
附表1：迄107年底經濟部所屬已結束事業清算概況
    單位：新臺幣千元
事業名稱	107年度清理財務情形		清算作業時間
	業主權益	清理損益	起始時間	完結清算	辦理期間
中興紙業	-545,005	-5,011	90.10.16	(預計)109.06	逾18年
農工企業	已完結清算	106,413	92.01.01	106.04.28	逾14年
高硫公司	已完結清算		92.01.01	105.01.15	逾13年
台機公司	已完結清算		91.03.01	104.08.20	逾13年

※註：1.資料來源，經濟部提供資料及審計部107年度中央政府總決算評估報告(附冊-附屬單位決算及綜計表營業部分-丙、附錄「已結束事業清理期間收支之審核」)。
(二)允宜檢討加速中興紙業清算作業，以維政府資源有效利用
公司法第87條第3項規定：「清算人應於6個月內完結清算；不能於6個月內完結清算時，清算人得申敘理由，向法院聲請展期。」惟經濟部所屬農工企業、台機公司、高硫公司等3家已結束事業均逾13年始完結清算，另中興紙業自90年10月結束營業進入清算程序，迄107年底逾17年仍未完成，經濟部就所屬已結束事業清算作業之推動，亟待檢討改善。
中興紙業107年底負債總額14億5,177萬元，其中長期負債1億6,563萬2千元主要為應付土地增值稅、其他負債8億4,818萬9千元主要為行政院公營事業民營化基金墊付該公司民營化員工年資結算金。爰此，經濟部允宜加速該結束事業之清理作業，俾利政府債權早日獲得受償。
綜上，經濟部所屬已結束事業中興紙業自90年10月進入清算程序，迄107年底已逾17年仍未完成清理，尚有逾10億餘元之政府債權待清理，允宜加速該結束事業之清算作業，俾利政府債權早日獲得受償，所投資之股權亦可清算收回，以維政府資源之有效利用。
（分機：1928 施岑佩）