經濟部主管107年度單位決算評估報告
經濟部主管包括經濟部、工業局、國際貿易局及所屬、標準檢驗局及所屬、智慧財產局、水利署及所屬、中小企業處、加工出口區管理處及所屬、中央地質調查所、能源局等10個機關，107年度主管歲入預算數147億23萬元、決算審定數218億7,935萬9千元，較預算增加71億7,912萬9千元(預算達成率148.84%)；主管歲出預算531億374萬元(含動支第二預備金2億9,025萬8千元)、決算審定數524億5,574萬4千元(預算執行率98.78%)、預算賸餘6億4,799萬6千元。謹就經濟部主管107年度單位決算評析如下：
四、雲林離島式基礎工業區工業用水專用設施工程經費攤還速率低於預期，回收年限恐高於設施耐用年限，允宜預為協調因應
工業局107年度歲入預算「其他收入」科目編列1億6,755萬1千元，決算數1億4,873萬1千元，其中雲林離島式基礎工業區(下稱雲林離島工業區)內廠商分攤工業用水設施成本列入「其他雜項收入」預算數1億4,279萬9千元，決算數1億3,374萬5千元。經查：
(一)相關雜項收入係用以收回雲林離島工業區工業用水專用設施工程經費
為供給雲林離島工業區所需工業用水[1]，行政院於80年同意將該工業區用水納入集集共同引水計畫辦理供應，並由中央政府籌資興建完成集集共同引水計畫工業用水專用設施[2]工程經費計59億3,982萬5千元(其中不含沉澱池之工業用水專用設施54億5,697萬7千元，沉澱池1期工程4億8,284萬8千元)。行政院87年1月13日台87經字第01724號函核示略以，雲林離島工業區工業用水專用設施工程所需經費，業已核定由用水事業單位負擔，該工程費係由中央先行籌款支應，將來該項費用及利息，仍應按計畫由中央從原水費用中收回；工業局遂將雲林離島工業區內廠商分攤工業用水設施成本納入歲入預算「其他雜項收入」以逐年收回上揭工程經費。
[1] 原規劃興設麥寮、新興、台西、四湖等四區，暨麥寮、四湖工業專用港，預計引進石化、煉油、煉鋼、電力及相關中下游產業；工業用水量日需求86萬噸/日。
[2] 集集共同引水計畫工業用水專用設施，包括42公里長輸水管線兩條、蓄水池、沉澱池及尾水池各1座；其中除沉澱池外之設施於86年4月竣工、同年7月通水，91年1月1日正式運作；沉澱池部分係納入「集集共同引水後續計畫」工業用水專用沉澱池1期工程(以出水處理能力45萬噸/日設計施工)，業於95年1月竣工、同年5月驗收。
(二)雲林離島工業區區內廠商工業用水設施成本每年分攤金額低於工業局原設算年分攤數，工程經費回收年限將超逾40年
上揭工業用水專用設施工程建設成本59億3,982萬5千元，工業局以回收年限40年、年息3%計算每年應攤還金額計2億5,697萬1千元，經濟部於86年10月24日將上述攤還方案陳報行政院核備；惟工業局考量「集集共同引水計畫工業用水專用設施」用水目前尚未達到終期，且為減輕初期用水戶之負擔，分別以平均日用水量55.5萬噸(年用水量2億257萬5,000噸)及平均日用水量41.25萬噸(年用水量1億5,056萬2,500噸)，設算每噸工業用水須分攤工業用水專用設施(不含沉澱池)及沉澱池1期工程建造經費之費率計1.3041元(詳附表1)，並自99年1月1日起適用[3]；另倘攤還金額於攤還年限內，仍未攤還完畢，則繼續攤還至攤還完畢為止。
[3] 據工業局資料，集集共同引水計畫工業用水專用設施工程建設成本，91年度至98年度之分攤費率1.2911元/噸與99年度起適用之費率差額將依各該年度用水量另行攤還。
據工業局資料，雲林離島工業區迄今僅麥寮區開發完成使用，區內廠商自99年度至107年度工業用水量共計9億1,831萬3,566噸，計收取工程經費攤還款11億9,615萬8千元(詳附表2)，僅占原設算年度攤還金額23億1,273萬9千元(2億5,697萬1千元*9)之51.72%；查自99年度至107年度間年度區內廠商工業用水量最高為99年度之1億879萬1,753噸低於計算沉澱池1期工程及其他工業用水專用設施每噸水應攤還金額之年用水量預估數，導致同期間工程經費攤還速率僅及原設算回收速率之5成左右。若該攤還速率未改變，則「集集共同引水計畫工業用水專用設施」工程經費之攤還期間恐超逾70年，高出行政院原核備40年之回收期限甚多；盱衡相關設施之耐用年限[4]及重置成本，相關工程經費攤還之收回期間實不宜超逾40年過久。
[4] 行政院主計總處訂定之「財物分類標準」(106年版)有關水利用建築期最低使用年限介於5年至40年之間。
附表1：雲林離島工業區每噸工業用水分擔專用設施建設成本表
      單位：新台幣元；噸
項 目	年攤還金額	日用水量	年用水量	每噸用水分擔費用
集集共同引水計畫工業用水專用設施(不含沉澱池)	236,081,801	555,000	202,575,000	1.1654
集集共同引水後續計畫 / 沉澱池1期工程	20,889,162	412,500	150,562,500	0.1387
合 計	256,970,963			1.3041

※註：1.資料來源，工業局提供。
2.上表每噸用水分擔費用=年攤還金額/年用水量，該分攤費率自99年1月1日起適用。
附表2：近年度雲林離島工業區工業用水專用設施建設成本已攤還數一覽表 金額單位：噸；新台幣元
年度	用水量	分攤項目及金額(元)		合計
		集集共同引水計畫 / 工業用水專用設施 / (不含沉澱池)	集集共同引水 / 後續計畫 / 沉澱池1期工程
91	85,829,210	98,978,245	(尚未營運)	460,386,388
92	99,146,106	114,335,289
93	106,355,897	122,649,620
94	107,893,890	124,423,234
95	115,289,731	132,952,118	5,432,400	138,384,518
96	120,306,908	138,737,926	16,590,323	155,328,249
97	106,387,871	122,686,494	14,670,887	137,357,381
98	106,116,550	122,373,605	14,633,471	137,007,076
91年度至98年度小計	847,326,163	977,136,531	51,327,081	1,028,463,612
99	108,791,753	125,458,651	15,002,382	140,461,033
100	98,302,992	114,562,307	13,634,624	128,196,931
101	102,150,630	119,046,344	14,168,294	133,214,638
102	100,753,787	117,418,464	13,974,551	131,393,015
103	104,622,016	121,926,495	14,511,073	136,437,568
104	99,993,778	116,532,749	13,869,137	130,401,886
105	99,759,095	116,259,250	13,836,585	130,095,835
106	101,381,815	118,150,366	14,061,659	132,212,025
107	102,557,700	119,520,743	14,224,753	133,745,496
99年度至107年度小計	918,313,566	1,068,875,369	127,283,058	1,196,158,427
合 計	1,765,639,729	2,046,011,900	178,610,139	2,224,622,039

※註：1.資料來源，工業局提供。
綜上，集集共同引水計畫工業用水專用設施係專供雲林離島工業區工業用水之用，其由中央政府籌建，相關工程經費59億餘元後續再自工業原水用水戶之原水費用中逐年攤還；惟因該工業區現僅麥寮區開發完成並使用，且工業區內廠商用水量低於預估需求數，致該設施工程經費無法於40年內攤還，且恐超逾70年以上。考量設施使用年限及重置經費，工業局允宜預為籌謀因應，以期縮短工程經費回收年限。