行政院環境保護署及所屬109年度單位預算評估報告目錄
頁次
行政院環境保護署及所屬109年度單位預算評估報告
行政院環境保護署(以下稱環保署)及所屬毒物及化學物質局(以下稱毒化局)、環境檢驗所(以下稱環檢所)、環境訓練所(以下稱環訓所)109年度預算案合計編列歲入1億3,013萬9千元，較108年度預算數增加1,914萬9千元（增幅17.25%）；歲出61億8,526萬8千元，較108年度預算數增加11億6,305萬8千元（增幅23.16%）。謹就環保署及所屬109年度預算評估如下：
四、補助垃圾掩埋場活化經費以解決空間不足問題，惟已停用及未使用之掩埋場有34處未發揮既定功能，允宜督導評估研謀改善
環保署109年度「加強基層環保建設-02垃圾全分類零廢棄及廢棄物緊急應變計畫」分支計畫，編列「提升天然災害廢棄物應變處理能量設施計畫(105-110年)」之「獎補助費」預算2億2,981萬5千元[1]，用以補助地方政府辦理全方位體檢規劃並評估既有廢棄物處理場（廠），使其活化再利用，以因應天然災害應變廢棄物處理能量不足及不適燃廢棄物處理問題，並辦理場址周遭綠美化及改善環境等相關工作。經查：
[1] 參環保署109年度預算案書，第81頁說明3.。
(一)累計至108年8月止，已活化2處垃圾掩埋場，總計31.37萬立方公尺
環保署辦理「提升天然災害廢棄物應變處理能量設施計畫」，預計在110年以前活化6個掩埋場，騰出90萬立方公尺之掩埋空間，並營造6處性別友善職場環境。經查累計至108年8月止，該署已補助高雄市路竹掩埋場7,300萬元，活化24.7萬立方公尺；補助嘉義縣民雄垃圾掩埋場2,065萬2千元，活化6.67萬立方公尺，總計活化31.37萬立方公尺(詳附表1)。
附表1：「提升天然災害廢棄物應變處理能量設施計畫」目標及執行情形
項目(單位)	105 年度		106年度		107年度		108年度		109年度	110年度
	累計目標值	累計實際值	累計目標值	累計實際值	累計目標值	累計實際值	累計目標值	累計實際值	累計目標值	累計目標值
完成活化場數量(場)	0	0	1	0	3	2	4	2	5	6
活化空間處理量(萬立方公尺)	0	0	10	0	30	31.37	40	31.37	50	90
營造性別友善職場環境（場）	0	0	1	3	3	3	4	3	5	6

※註：1.資料來源，環保署，本研究整理。108年度累計實際值為累計至8月數據。
(二)34處已停用及未使用之掩埋場未發揮既定功能
按環保署雖補助地方政府就既有垃圾掩埋場使其活化再利用，惟截至107年底，我國垃圾掩埋場總計385處，營運中68處、復育204處、封閉79處、停用32處、未使用者2處，總面積1,560.15 公頃(詳附表2)，其中34處已停用及未使用之掩埋場中，有32處尚有掩埋容量，但經地方政府評估後暫時停用(後續若有需要可再啟用進場掩埋)，目前係由各地方政府視轄內垃圾處理現況調度其用途，多作為垃圾轉運、暫置或緊急應變場所；另有2處掩埋場(金門縣大洋區域性衛生掩埋場、南投縣集集區域性衛生掩埋場)則因民眾抗議，興建後迄未使用，爰34處已停用及未使用之掩埋場未發揮既定功能。
附表2：107年底我國垃圾掩埋場興建營運現況表
縣市名稱	掩埋場數量(處)及占地面積(公頃)
	營運	復育	封閉	停用	未使用	總數量	總面積
基隆市	0	1	0	0	0	1	27.9
臺北市	1	2	0	0	0	3	104
新北市	1	15	5	0	0	21	145.41
桃園市	2	10	3	5	0	20	66.72
新竹市	1	2	0	0	0	3	57.8
新竹縣	0	6	2	2	0	10	38.97
苗栗縣	8	8	5	3	0	24	79.81
臺中市	3	18	3	0	0	24	134.83
彰化縣	1	25	3	1	0	30	70.35
南投縣	1	8	1	1	1	12	66.59
雲林縣	8	9	6	0	0	23	56.88
嘉義市	0	0	0	0	0	0	0
嘉義縣	3	18	2	0	0	23	54.97
臺南市	2	29	16	6	0	53	234.09
高雄市	4	12	13	1	0	30	173.08
屏東縣	2	11	7	2	0	22	62.29
宜蘭縣	3	7	1	0	0	11	34.87
花蓮縣	8	11	6	0	0	25	72.66
臺東縣	11	5	5	2	0	23	40.75
金門縣	3	2	0	0	1	6	16.55
澎湖縣	6	4	1	4	0	15	16.17
連江縣	0	1	0	5	0	6	5.46
合計	68	204	79	32	2	385	1,560.15

※註：1.資料來源，環保署。本報告整理。
綜上，為解決國內廢棄物掩埋空間不足及另闢掩埋場不易等問題，環保署擬補助地方政府掩埋場活化經費，惟34處已停用及未使用之掩埋場未發揮既定功能，其中32處尚有掩埋空間卻暫停使用，另2處掩埋場則因民眾抗議迄未啟用，爰環保署允宜督導地方政府評估體檢現有垃圾掩埋場，並研謀改善閒置設施，俾發揮設置垃圾掩埋場之經費運用效益。