桃園國際機場股份有限公司109年度營業預算評估報告
桃園國際機場股份有限公司(以下簡稱機場公司)主要任務為開發、營運及管理桃園國際機場園區(含機場專用區及其區內或毗鄰之自由貿易港區)，本企業化精神經營國際機場園區，並以促進國際機場園區與航空城共榮發展及提升國家競爭力為目的。該公司109年度預算案編列營業收入228億1,909萬元，營業成本130億193萬4千元，營業費用20億5,090萬5千元，營業外收入3,612萬1千元，營業外費用20萬元，所得稅費用15億6,043萬4千元，本期淨利62億4,173萬8千元，較108年度預算案淨利增加3億4,123萬1千元（增幅5.78%）。謹就機場公司109年度營業預算案評估如下：
九、「貨運區停車場新建工程」新興計畫4年投資總額47億餘元，允宜妥為評估成本效益，審慎規劃辦理
機場公司109年度預算案固定資產建設改良擴充之專案計畫，編列新興計畫「貨運區停車場新建工程」投資總額47億1,454萬元，109年度編列8,500萬元，預計自109年1月至112年12月共4年完工，說明如下：
(一)計畫概述
貨運區停車場新建工程以建置國際級停車場為目標，據預算書所列內容，預計提供4,250席停車位，滿足旅客員工停車需求，並擴充貨運區辦公空間與生活機能品質，提高周邊土地開發效益。自109年至112之分年預算數依序為8,500萬元、9億4,066萬元、18億2,617萬8千元與18億6,270萬2千元，悉數為自有資金。
(二)投資總額相較數項機場核心重大工程，似屬偏高，而現值報酬率卻相較為低
109年度預算案固定資產建設改良擴充之專案計畫共8項計畫(含繼續計畫7項與新興計畫1項)，除「臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫」外，貨運區停車場新建工程投資總額47億1,454萬元，均高於各項桃園機場核心重大工程，而其現值報酬率3.07%卻低於各核心機場工程(詳附表1)，例如臺灣桃園國際機場WC滑行道遷建及雙線化工程計畫，歷時將近7年，為第三航站區開發之先期要徑工程，投資總額37.50億元，現值報酬率6.41%；或第二航廈擴建工程可提升航廈設計容量，6年投資總額24.95億元，預計現值報酬率5.18%等。
綜上，「貨運區停車場新建工程」4年投資總額47億餘元，現值報酬率3.07%，預計提供4,250席停車位，打造國際級停車場，惟其投資總額高於數項機場核心重要工程，現值報酬率卻相較偏低，允宜妥為評估興建停車場之成本效益，審慎規劃辦理。
附表1：109年度固定資產建設改良擴充計畫之專案計畫簡表
單位：新臺幣千元
名稱	投資總額	計畫期間	109年度預算案數	現值報酬率(%)
臺灣桃園國際機場WC滑行道遷建及雙線化工程計畫	3,750,201	103.01-109.09	141,920	6.41
桃園國際機場空側設施全面強化工程	3,026,540	106.01-109.09	740,000	9.90
臺灣桃園國際機場EC滑行道南段整建雙向化暨穿越地下道工程	2,575,370	108.01-111.12	729,152	9.49
第二航廈擴建工程	2,495,000	104.01-109.01	197,415	5.18
西側污水處理廠新建工程	1,107,361	108.01-112.12	371,552	-
T1至T2之PMS與T3系統整合工程	1,869,624	108.01-112.12	274,217	-
貨運區停車場新建工程	4,714,540	109.01-112.12	85,000	3.07

※註：1.資料來源，機場公司109年度預算書。
2.本表之109年度固定資產建設改良擴充計畫之專案計畫，為利比較，不包括臺灣桃園國際機場第三航站區建設計畫投資總額789億700萬元。
3.表內「-」表預算書無列示數值。