法務部主管109年度單位預算評估報告
法務部主管109年度預算案編列歲入98億7,616萬7千元，較108年度預算數增加263萬2千元（增幅0.03%）；歲出356億7,218萬2千元，較108年度預算數[1]增加20億1,472萬2千元（增幅5.99%）。法務部109年度施政計畫為：1.建構現代法制，賡續辦理落實「兩公約」。2.嚴正執行法律，檢肅貪瀆犯罪。3.推動獄政改革，緩解矯正機關超收及擁擠現況。4.提升保護績效，強化「新世代反毒策略行動綱領」。5.推動國際兩岸交流，持續推展兩岸共同打擊犯罪及司法互助。6.落實國家廉政建設，加強實踐跨域治理。7.推廣多元便民措施，強化行政執行績效。謹就法務部主管109年度預算案及相關施政計畫評估如下：
[1] 108年度法定預算336億5,746萬元含動支第二預備金2,832萬8千元。
一二、為改善收容人居住品質，矯正署雖積極推動矯正機關擴遷改建方案及收容人一人一床政策，惟截至108年7月底止，部分矯正機關床位配置率未達5成，或仍有超額收容情形者，亟待舒緩
109年度矯正署及所屬於「改善監所計畫」科目項下編列3項監所新(擴)建工程計畫，包括雲林第二監獄擴建工程、八德外役監獄新(擴)建工程及彰化看守所遷建工程等計畫經費合計19億6,283萬6千元；其中為配合「矯正機關擴遷改建及一人一床計畫」，109年度編列680萬元，預定辦理雲林第二監獄擴建計畫增設床位等業務所需。惟截至108年7月底止，部分矯正機關床位配置率仍未達5成，或超額收容情形嚴重，亟待舒緩，說明如下：
(一)矯正署刻正積極推動矯正機關擴遷改建方案及收容人一人一床政策，期能有效解決目前超額收容之問題
為爭取合宜收容空間、提升收容品質，矯正署積極推動矯正機關擴遷改建方案及收容人一人一床政策，期能有效解決目前超額收容之問題，未來並配合擴遷改建方案完成後，所爭取收容空間，逐步修正收容人每人基本空間坪數（由現行每人0.7 坪上調為每人1坪），相關計畫概述如下：
1.矯正機關擴遷改建方案：該署為紓解矯正機關超額收容問題，推動臺北監獄新(擴)建計畫，已於106年10月落成(其中1至3樓暫借八德外役監獄使用)，107年11月15日調整核定容額為3,401名(增加696名)；另辦理宜蘭監獄擴建計畫、雲林第二監獄新(擴)建計畫、八德外役監獄新(擴)建計畫、彰化看守所遷建計畫，預計108年後陸續完成啟用，預估可再增加5,899名收容額。
2.一人一床計畫推動情形：為改善收容人居住品質，並符合收容人合宜居住環境之人權標準，該署推動「矯正機關擴遷改建及一人一床計畫」，預計於105 至108年間增設3萬2,240床，以提高收容人床位設置比率，於108年底床位配置率達成核定容額之81.17%[2]；截至108年7月底止，各矯正機關之床位計4萬2,082床，較計畫執行前1萬5,368床，增設2萬6,714床，整體床位配置率(床位/核定容額x100%)達核定容額(5萬7,573人)之73.09%，與前述108年底之床位配置率目標值仍有差距。
[2] 「一人一床」原訂目標，至本（108）年底床位配置率占核定容額75.38％；法務部矯正署於去（107）年11月下旬請各矯正機關再行評估空間中可增設之床位，結果超乎原訂目標，爰配合滾動式修正，預估至本年底床位配置率占核定容額81.17％。
(二)截至108年7月底止，部分矯正機關床位配置率仍未達5成，有待賡續加強辦理
截至108年7月底止，各矯正機關床位配置率介於9.8%至142.96%間不等，全國共計4萬2,082個床位可供收容人使用，床位配置率達73.09%，已有明德外役監獄等10所矯正機關完成「一人一床」目標，且無超額收容情形，占機關總數約19.61%。惟其中尚有桃園監獄等8所矯正機關(占51 所矯正機關之15.69%，附表1)床位配置率未及5成（9.80%至49.72%），仍待賡續加強辦理。
(三)截至108年7月底止，各矯正機關超額收容比率降至9.3%，超收情形雖已略為改善，惟部分矯正機關超額收容情形嚴重，亟待舒緩
據法務部統計，截至108年7月底止，該部所屬各矯正機關總核定容額為5萬7,573名，實際收容人數6萬2,900人，超收人數為5,327人，超收比率為9.3%，與104年底至107年底之超額收容比率13.0%、9.7%、9.6%、10.0%等相較，超收情形已略為和緩，主要係監所藉由機動移監等因素使然。又同期間在26個監獄中，有18個超額收容，平均超收比率15.83%；12個看守所中，有11個超額收容，平均超收比率33.87%，其中臺北看守所、南投看守所、基隆看守所、桃園監獄及新竹看守所超收比率均超過40%以上，平均每人使用面積皆未達0.5坪，超收情形相對嚴重(詳附表2)。
綜上，長期以來，矯正機關存在超額收容問題，不僅增加戒護管理風險，更有礙對收容人之教化、技訓與輔導措施之品質，爰期藉由改善監所計畫，增加核定容額，適度緩解收容擁擠現象，並有助我國矯正及人權形象之提升；惟截至108年7月底，矯正機關辦理改善監所計畫之執行情形未臻理想，亟待檢討改進。
附表1：截至108年7月底止各矯正機關床位配置率概況表
單位：人；床；%
機關名稱	核定容額 (A)	床位數 (B)	床位配置率(B)/(A)	實際收 / 容人數	是否已達成1人1床目標
臺北監獄	3,401	1,516	44.58%	3,816	否
桃園監獄	1,275	125	9.80%	2,048	否
桃園女監	1,027	710	69.13%	1,298	否
新竹監獄	1,674	1,315	78.55%	2,267	否
臺中監獄	4,439	2,091	47.11%	5,560	否
臺中女監	1,396	1,384	99.14%	1,421	否
彰化監獄	2,096	2,107	100.52%	2,400	否
雲林監獄	1,057	337	31.88%	1,166	否
雲二監獄	1,552	977	62.95%	1,952	否
嘉義監獄	2,257	366	16.22%	2,437	否
臺南監獄	2,863	1,691	59.06%	2,051	否
明德外監	461	480	104.12%	374	是
高雄監獄	2,280	389	17.06%	2,541	否
高雄二監	1,722	518	30.08%	2,293	否
高雄女監	1,267	1,358	107.18%	1,328	否
屏東監獄	2,209	2,646	119.78%	2,470	否
臺東監獄	547	354	64.72%	508	否
花蓮監獄	1,530	1,190	77.78%	1,806	否
自強外監	367	460	125.34%	306	是
宜蘭監獄	2,177	2,028	93.16%	2,723	否
基隆監獄	315	315	100.00%	344	否
澎湖監獄	1,637	1,726	105.44%	1,724	否
綠島監獄	362	180	49.72%	103	否
金門監獄	269	210	78.07%	195	是
桃園少輔院	387	387	100.00%	217	是
彰化少輔院	580	574	98.97%	231	是
誠正中學	299	380	127.09%	251	是
明陽中學	836	638	76.32%	151	是
泰源技訓所	1,620	2,316	142.96%	1,946	否
東成技訓所	808	768	95.05%	867	否
岩灣技訓所	662	672	101.51%	852	否
新店戒治所	1,169	632	54.06%	836	否
臺中戒治所	544	533	97.98%	307	是
高雄戒治所	938	692	73.77%	712	否
臺東戒治所	929	886	95.37%	604	是
臺北看守所	2,134	1,368	64.10%	3,030	否
臺北女子所	384	374	97.40%	374	是
新竹看守所	207	155	74.88%	357	否
苗栗看守所	667	667	100.00%	914	否
臺中看守所	1,452	1,394	96.01%	1,930	否
南投看守所	301	162	53.82%	449	否
彰化看守所	312	245	78.53%	332	否
嘉義看守所	727	418	57.50%	792	否
臺南看守所	1,244	1,468	118.01%	1,734	否
屏東看守所	674	648	96.14%	937	否
花蓮看守所	212	232	109.43%	238	否
基隆看守所	144	82	56.94%	226	否
臺北少觀所	500	312	62.40%	116	否
臺南少觀所	162	108	66.67%	18	否
八德外役監	401	362	90.27%	314	是
臺南二監	1,100	1,136	103.27%	1,034	是
總計	57,573	42,082	73.09%	62,900	-

※註：1.資料來源，法務部矯正署提供。
2.本表是否已達成1人1床目標，係指床位配置率已達計畫目標值以上，且無超額收容情形。
附表2：截至108年7月底止各矯正機關超額收容情形概況表
單位：人；坪；%
項目別 / 機關別	核定容額	收容人數	超額收容		使用面積(坪)
			人數	比率	總面積	平均每人使用面積
臺北監獄	3,401	3,816	415	12.20%	2,380.7	0.62
桃園監獄	1,275	2,048	773	60.63%	892.5	0.44
八德外監	401	314	-	-	280.7	0.89
桃園女監	1,027	1,298	271	26.39%	718.9	0.55
新竹監獄	1,674	2,267	593	35.42%	1,171.8	0.52
臺中監獄	4,439	5,560	1,121	25.25%	3,107.3	0.56
臺中女監	1,396	1,421	25	1.79%	977.2	0.69
彰化監獄	2,096	2,400	304	14.50%	1,467.2	0.61
雲林監獄	1,057	1,166	109	10.31%	739.9	0.63
雲林二監	1,552	1,952	400	25.77%	1,086.4	0.56
嘉義監獄	2,257	2,437	180	7.98%	1,579.9	0.65
臺南監獄	2,863	2,051	-	-	2,004.1	0.98
臺南二監	1,100	1,034	-	-	770.0	0.74
明德外監	461	374	-	-	322.7	0.86
高雄監獄	2,280	2,541	261	11.45%	1,596.0	0.63
高雄二監	1,722	2,293	571	33.16%	1,205.4	0.53
高雄女監	1,267	1,328	61	4.81%	886.9	0.67
屏東監獄	2,209	2,470	261	11.82%	1,546.3	0.63
臺東監獄	547	508	-	-	382.9	0.75
綠島監獄	362	103	-	-	253.4	2.46
花蓮監獄	1,530	1,806	276	18.04%	1,071.0	0.59
自強外監	367	306	-	-	256.9	0.84
宜蘭監獄	2,177	2,723	546	25.08%	1,523.9	0.56
基隆監獄	315	344	29	9.21%	220.5	0.64
澎湖監獄	1,637	1,724	87	5.31%	1,145.9	0.66
金門監獄	269	195	-	-	149.1	0.76
監獄小計	39,681	44,479	6,283	15.83%	27,737.5	0.62
臺北看守所	2,134	3,030	896	41.99%	1,493.8	0.49
臺北女子看守所	384	374	-	-	268.8	0.72
新竹看守所	207	357	150	72.46%	144.9	0.41
苗栗看守所	667	914	247	37.03%	466.9	0.51
台中看守所	1,452	1,930	478	32.92%	1,016.4	0.53
南投看守所	301	449	148	49.17%	210.7	0.47
彰化看守所	312	332	20	6.41%	218.4	0.66
嘉義看守所	727	792	65	8.94%	508.9	0.64
台南看守所	1,244	1,734	490	39.39%	870.8	0.50
屏東看守所	674	937	263	39.02%	471.8	0.50
花蓮看守所	212	238	26	12.26%	148.4	0.62
基隆看守所	144	226	82	56.94%	100.8	0.45
看守所小計	8,458	11,313	2,865	33.87%	5,920.6	0.52
泰源技訓所	1,620	1,946	326	20.12%	1,134.0	0.58
東成技訓所	808	867	59	7.30%	565.6	0.65
岩灣技訓所	662	852	190	28.70%	463.4	0.54
技能訓練所小計	3,090	3,665	575	18.61%	2,163.0	0.59
臺北少觀所	500	116	-	-	350.0	3.02
臺南少觀所	162	18	-	-	113.4	6.30
少觀所小計	662	134	-	0.00%	463.4	3.46
誠正中學	299	251	-	-	209.3	0.83
明陽中學	836	151	-	-	585.2	3.88
學校所小計	1,135	402	-	0.00%	794.5	1.98
桃園少輔院	387	217	-	-	270.9	1.25
彰化少輔院	580	231	-	-	406.0	1.76
少輔院所小計	967	448	-	0.00%	676.9	1.51
新店戒治所	1,169	836	-	-	818.3	0.98
臺中戒治所	544	307	-	-	380.8	1.24
高雄戒治所	938	712	-	-	656.6	0.92
臺東戒治所	929	604	-	-	650.3	1.08
戒治所小計	3,580	2,459	-	0.00%	2,506.0	1.02
總計	57,573	62,900	5,327	9.25%	40,261.9	0.64

※註：1.資料來源，法務部矯正署提供。