國家發展委員會及所屬109年度單位預算評估報告
一０、截至107年底，前瞻基礎建設計畫第1期特別預算逾6成工作計畫尚未完成，允宜加強管考推動
國發會109年度預算案於「健全國土規劃及經營管理-國土、區域、離島與城鄉發展計畫及政策之研審及協調推動」計畫項下編列527萬3千元，主要業務包含協調推動前瞻基礎建設計畫。經查：
(一)前瞻基礎建設計畫特別預算執行管考由國發會統籌列管
1.前瞻基礎建設特別條例第2條第1項規定：「本條例之主管機關為國家發展委員會。」；同法第10條第1項規定：「主管機關專案列管及考核本條例所列計畫之執行。」
2.「前瞻基礎建設計畫」[1]中「柒、執行及管考」「二、績效管考(一)本計畫由各主管部會負責推動，國家發展委員會統籌依性質由各該管考權責機關辦理列管。」
[1] 行政院106年4月5日院臺經字第 1060009184 號函核定。
3.前瞻基礎建設計畫績效管考作業準則「二、前瞻基礎建設計畫績效管考」（二）管考分工規定：「各項個案計畫…，並按公共建設計畫及科技發展計畫性質，分由行政院公共工程委員會及科技部管考，國發會統籌專案列管。」；（六）預警與協調規定：「國發會將發揮風險預警功能，並協同各管考機關透過專案會議或公共建設督導會報，確實掌握計畫實況及協助解決問題；…。」
(二)前瞻基礎建設計畫第1期特別預算保留比率逾3成，逾6成計畫尚待繼續執行
前瞻基礎建設計畫第1期特別預算歲出預算數1,070億7,084萬7千元，分別由總統府、行政院及內政部等主管機關執行，共辦理76項業務計畫、105項工作計畫，執行結果，實現數700億6,226萬8千元，應付數78億6,857萬6千元，保留數254億1,205萬3千元，保留數占預算數23.73%(詳附表1)，相較107年度中央政府總決算歲出保留數占預算數之比率2.02%超出10.75倍，且尚待繼續執行工作計畫65項，占整體工作計畫之61.90%，尤其財政部、行政院農業委員會及環境保護署等3個主管機關工作計畫全數未完成，執行進度之掌控有待改善。鑑於108年度前瞻基礎建設計畫第2期特別預算開始執行，國發會允宜加強協調各主管機關積極推動及適時協助解決問題，俾第1期尚待執行之計畫及早完成，第2期計畫得按期程推動，並達成預定效益目標 <2055975447。
附表1：前瞻基礎建設計畫第1期特別預算各主管機關歲出保留數及工作計畫執行成果一覽表 單位：新臺幣千元
主管機關 / 名稱	預算數	保留數		工作計畫執行成果
		金額	占預算數%	總項數	已完成	未完成
總統府	356,850	0	0	3	3	0
行政院	2,735,926	1,176,394	43.00	8	2	6
內政部	16,828,002	4,428,846	26.32	12	3	9
財政部	596,575	21,880	3.67	1	0	1
教育部	11,608,600	3,658,680	31.52	13	9	4
法務部	19,800	0	0.00	1	1	0
經濟部	30,155,622	5,421,817	17.98	18	8	10
交通部	22,442,578	6,400,710	28.52	13	2	11
行政院農業委員會	4,519,000	1,214,034	26.87	6	0	6
衛生福利部	4,117,000	2,264,819	55.01	7	1	6
行政院環境保護署	2,350,490	52,199	2.22	3	0	3
文化部	4,750,170	651,715	13.72	9	4	5
科技部	6,574,964	120,960	1.84	10	6	4
金融監督管理委員會	15,270	0	0	1	1	0
合計	107,070,847	25,412,053	23.73	105	40	65

※註：1.資料來源，中央政府前瞻基礎建設計畫第1期特別決算審核報告。
      2.行政院包括行政院、國立故宮博物院、國發會、原住民族委員會、客家委員會及所屬、國家通訊傳播委員會。
綜上，國發會負責統籌列管前瞻基礎建設計畫特別預算之執行，惟第1期特別預算執行結果，歲出保留數占預算數之23.73%，逾6成工作計畫未完成，需留待以後年度繼續執行，顯示各主管機關對於進度掌控有欠妥適；鑑於108年起前瞻第2期特別預算已啟動，國發會允宜加強協調、掌握各項計畫實際辦理情形並協助解決問題，俾利及早順利完成。