水利署及所屬、中小企業處、加工出口區管理處及所屬、中央地質調查所及能源局109年度單位預算評估報告
七、新增空總當代文化實驗場第二期整體發展計畫及推動五G定向育成加速器計畫，允宜審酌計畫效益及其可行性，俾利後續推動
中小企業處109年度於「中小企業發展」項下編列「空總臺灣當代文化實驗場第二期整體發展計畫」3,212萬4千元，辦理建置「行政院社會創新[1]生態系」新建工程；另「中小企業科技應用」項下編列「推動5G定向育成加速器計畫」2,000萬元，補(捐)助民營之創育機構辦理5G產業相關育成業務。經查：
[1] 社會創新是藉由科技或商業模式的創新應用，改變社會各個群體間的互動關係，並從這樣的改變中，找到解決社會問題的新途徑，也就是用創新的方法來解決社會問題。參考行政院「推動社會創新行動方案」107年8月24日。
(一)社會創新生態系計畫概述
109年度中小企業處及其他部會共同辦理「社會創新生態系」計畫，該計畫係屬「空總臺灣當代文化實驗場第二期整體發展綱要計畫(草案)[2] (109-116年)」之細部計畫[3]，其中109-112年度將進行社會創新工程(建築及景觀工程)、113-116年度則試營運與維護，提供社創團體與民眾服務，預計加速培育250家以上社創團隊，辦理10場以上跨國際活動、促成12億元以上商機、引流50萬人次人潮等目標[4]。
[2] 迄108年10月4日尚未獲行政院核定。
[3] 文化部107年2月獲行政院核定「空總文化實驗室第一期發展整體計畫(107-108年)」，本第二期計畫係延續第一期計畫，其中「社會創新生態系」為第二期之細部計畫，由經濟部(中小企業處及工業局)與科技部共同建置。
[4] 參考空總臺灣當代文化實驗場社會創新第二期整體發展計畫(109-116年)規劃，經濟部，108年3月。
中小企業處109年度於「空總臺灣當代文化實驗場第二期整體發展計畫」編列按樓地板面積計算之負擔工程經費3,212萬4千元，預計109年度至113年該處需負擔工程經費合計約11億4,603萬1千元(詳附表1)。此外，113年起中小企業處尚需負擔社會創新生態系相關展演空間營運經費，113年度至116年度預計需負擔之營運經費合計約2億4,117萬6千元(詳附表2)。
附表1：經濟部(社會創新生態系)分年工程經費需求表(含中小企業處預估分攤金額) 單位：新台幣千元
工作內容	109年	110年	111年	112年	113年	總計
經濟部
工程專案管理(PCM)	15,736	15,736	15,736	15,736	15,736	78,680
社會創新生態系新建工程設計監造	98,351	98,350	48,281	56,328	56,329	357,639
社會創新新建工程施工	0	0	1,072,918	1,251,738	1,251,738	3,576,394
分年物價指數上漲(以每年2%上漲率計算)	641	1,253	17,335	27,047	33,979	80,255
小計	114,728	115,339	1,154,270	1,350,849	1,357,782	4,092,968
中小企業處預估分攤金額	32,124	32,295	323,196	378,238	380,179	1,146,031

※註：1.資料來源，空總臺灣當代文化實驗場第二期整體發展綱要計畫(109-116年)，文化部，108年7月。中小企業處預估分攤金額係本報告自行增列。
      2.經濟部應負擔之工程經費係由中小企業處與工業局依樓地板面積分攤，由中小企業處負擔28%、工業局負擔72%。
3.本表因千元以下四捨五入之故，存有尾數差異。
附表2：中小企業處(社會創新生態系)營運經費需求表 單位：新台幣千元
工作內容	113年	114年	115年	116年	總計
營運中心派駐及委辦費用	30,800	30,800	30,800	30,800	123,200
水電費	600	600	600	600	2,400
保全及安管	18,900	18,900	18,900	18,900	75,600
全區清潔	4,200	4,200	4,200	4,200	16,800
設備日常保養維修	2,400	2,400	2,400	2,400	9,600
保險(人員及產險)	3,394	3,394	3,394	3,394	13,576
總計	60,294	60,294	60,294	60,294	241,176

※註：1.資料來源，參考空總臺灣當代文化實驗場社會創新第二期整體發展計畫(109-116年)規劃，經濟部，108年3月。
(二)推動5G定向育成加速器計畫簡述
中小企業處109年度「推動5G定向育成加速器計畫」新興計畫(109至112年度)，總經費預計1.8億元[5]，旨在引導電信業或設備大廠等投入設置5G加速器，提供商品化加速輔導、5G技術研發支援、策略引資服務等，加速新創業者產品市場驗證，搶占全球5G創新服務應用市場。主要工作包含：(一)育成加速-推動5G定向育成國際加速器補助、(二)搶攻市場-促成5G大廠新創合作拓展新市場。
[5] 依據中小企業處提供之「推動5G定向育成加速器計畫(1/4)」送審版，該計畫預計總經費1.8億元，其中109年度至112年度各年度經費分別為3千萬元、5千萬元、5千萬元及5千萬元。惟有關計畫原估列109年度經費3千萬元部分，依行政院108年8月22日審議結果，僅核定2千萬元。
該計畫109年度編列2千萬元，係補(捐)助民營之創育機構辦理5G產業相關育成業務，預計於110年累計引導至少4家大廠成立或營運主題式加速器，每家至少培育10家新創業者進入加速器，推動參與集團或國際供應鏈案例達3件以上，衍生年度產值達2.5億元以上。
(三)空總當代文化實驗場第二期整體發展計畫宜審酌計畫績效及可行性，另推動5G定向育成加速器計畫宜留意輔導實績
有關當代文化實驗場第二期整體發展計畫，考量中小企業處除負擔工程經費11億餘元以外，邇後每年尚需支付營運經費6千萬餘元，金額龐鉅，允宜審酌該計畫之效益、可行性及替代方案，以免造成該處長期財務負擔或資源排擠效應。至於推動5G定向育成加速器計畫，目前我國於5G領域表現仍與先進國家有間，該計畫除應積極輔導業者外，亦應掌握產業發展走向及競爭者表現等外部環境，俾利受輔導者最終商品符合消費者需求，以落實「加速新創業者產品市場驗證，育成孵化5G新創企業衍生的新創商機」之最終效益。
綜上，中小企業處109年度新增「空總當代文化實驗場第二期整體發展計畫」及「推動5G定向育成加速器計畫」皆為跨年度計畫，允宜審酌計畫效益及民營創育機構辦理5G產業育成業務實績，以利後續推動。