水利署及所屬、中小企業處、加工出口區管理處及所屬、中央地質調查所及能源局109年度單位預算評估報告
一六、辦理最後1期縣市共推住商節電行動，允宜督促地方政府針對補助規劃未臻周妥等影響補助成效之缺失檢討改善，俾發揮計畫效益
能源局109年度政策宣導經費編列13萬4千元。行政院於106年7月核定新節電運動方案，自107年度起分3年推動「縣市共推住商節電行動」，目標為推動汰換老舊用電設備與建置智慧能源管理系統，以協助地方政府培養節電治理能力，期未來地方政府可自籌能源治理經費，經濟部則視需要輔以支援經費。能源局於106年9月訂定「縣市共推住商節電行動作業要點」，經費由台電公司支應。經查：
(一)計畫及預算編列說明
按縣市共推住商節電行動作業要點，該節電行動執行期間自107年1月1日至109年12月31日止，總經費以73億2,600萬元為上限，由執行機關(各縣市政府)提案申請推動節電，經費支用範圍包括「節電基礎工作」、「設備汰換與智慧用電」及「因地制宜」3類[1]，其中執行機關獲核定之「設備汰換與智慧用電」推動經費不得流用至「節電基礎工作」與「因地制宜」。
[1] 「縣市共推住商節電行動作業要點」第5點規定：「『節電推動工作』推動經費支用範圍及運用方式如下： (一)經費支用範圍以執行機關規劃與推動轄內各住宅、服務業及農業部門節電執行下列項目所需費用為限： 1.「節電基礎工作」執行項目包括節電稽查輔導、在地能源使用情形研究、專責組織與人力建置、節電志工組織合作、公民參與、節約能源教育與推廣等地方能源治理能力建構與節電氛圍型塑之工作。 2.「設備汰換與智慧用電」執行項目包括補助集合式住宅、辦公大樓及服務業之室內停車場換裝智慧照明燈具；補助服務業汰換老舊低效率無風管空氣調節機及老舊辦公室照明燈具；補助服務業導入能源管理系統。補助作業相關行政費用以獲核定執行經費之百分之十為原則。 3.「因地制宜」執行項目包括加強推動在地節電事務，以及營造節電氛圍。」
至於該計畫107年度至109年度預算編列及執行情形詳附表1，其中109年度編列24億8,808萬元。
 附表1：107年度至109年度縣市共推住商節電行動預、決算表
   單位：新台幣萬元
工作項目	107年度 / (第1期)	108年度	109年度	小計
節電基礎工作	13,400	13,800	13,800	41,000
設備汰換及智慧用電	184,777	188,313	194,019	567,109
因地制宜	39,783	39,783	40,989	120,555
合計	237,960	241,896	248,808	728,664

※註：1.資料來源，經濟部能源局。
2.縣市共推住商節電行動方案之經費係由台電公司編列預算支應。
      3.107年度係填列第1期之執行數，由於第1期執行期間可能超過107年度，表列經費係按各縣市申請第2期計畫時所送第1期執行報告或108年第2季季報所列實現數填列，金額不以107年度為限，爰與107年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告所列截至107年底之實現數有所不同。
      4.108年度及109年度為預算案數。
(二)109年度為計畫最後一期，為落實節電效益，宜督促縣市政府檢討改善既有缺失，積極辦理
「設備汰換及智慧用電」為縣市共推住商節電行動之主要工作項目，依經濟部彙整各縣市所提109年度預計補助項目共23項，包含既有補助項目5項及擴大補助18項，預期109年度節電量約3億8,921萬度(詳附表2)，109年度為計畫最末期。
有關「設備汰換及智慧用電」第1期(107年度)實際執行情形，依據107年度中央政府總決算審核報告，存有下列待改善之處，包括部分縣市政府未辦理縣市共推住商節電行動或延遲推動；延遲擬訂設備汰換補助作業規定或規劃未臻周妥；設備汰換補助申請未如預期或尚乏主動輔導宣傳；未落實設備汰換補助之抽檢及追蹤輔導等，致產生執行進度落後、耽延補助工作執行或未達預期節電成效等情形。
依「縣市共推住商節電行動作業要點」第6點規定，計畫原則分3期執行，各期執行期程以1年為原則；惟同作業要點第10點規定，執行機關如有修正執行期程與查核點，應提送修正後計畫書予經濟部核定後始得變更。109年度雖為「縣市共推住商節電行動」最後1期，惟依上開規定，實際執行期間可能延至110年度，且審計部亦於107年度中央政府總決算審核報告提出「部分市縣迨計畫即將屆滿始檢討延長期程，由107年底延至108年3月至12月不等者計14縣市」之審核意見，顯示107年度確有延長計畫執行期間情形。為利各地方政府及早推動第3期計畫，避免延宕，能源局允宜就以往執行過程待改進之處，督促地方政府改善，力求109年度計畫如期辦理，俾落實計畫節電成效。
附表2：109年度縣市共推住商節電行動第3 期計畫推動設備汰換及智慧用電補助簡表 單位：萬度
補助項目		設備汰換及智慧用電 / 補助情形(預期規劃數)	節電效益達成情形 / (預期節電量)
既有 / 補助	(無)風管空氣調節機(kW)	112,974	3,516
	辦公室T8/T9螢光燈汰換(具)	490,100	9,263
	室內停車場智慧照明(盞)	108,766	1,906
	51-800KW能管系統(套)	785	3,140
	800KW以上能管系統(套)	74	2,309
擴大 / 補助	(接)風管空氣調節機(kW)	16,184	504
	51kW以下能管系統(套)	54	29
	LED逃生指示燈(組)	10,303	104
	LED照明(顆)	10,000	20
	LED照明燈泡(10顆)	200	4
	中央空調系統	19	855
	公設51-800 kW能管系統(套)	1	4
	公設LED照明(10顆)	500	10
	公設T8/T9螢光燈具汰換	200	4
	天井燈(盞)	950	121
	冰水主機(噸)	10,961	593
	室內停車場照明(盞)	2	0
	家庭冷氣(臺)	145,222	9,730
	電冰箱(臺)	98,509	5,182
	辦公室T5燈具 (具)	90,802	763
	辦公室崁燈、筒燈 (具)	9,850	35
	點光源(M16、E27)	133,785	813
	除濕機(臺)	1,540	16
109年度合計 38,921

※註：1.資料來源，經濟部能源局。
        2.表列品項係各縣市規劃有關設備汰換與導入智慧用電(含擴大補助)之全程規劃。各縣市各期有關補助品項及數量，將依地方需求滾動調整。
綜上，109年度為「縣市共推住商節電行動」最後1期，為達計畫成效，能源局允宜督促地方政府就以往執行缺失檢討改善，俾達預期節電成效及完善節能推動機制。
(分機：1925 賴欣憶)