水利署及所屬、中小企業處、加工出口區管理處及所屬、中央地質調查所及能源局109年度單位預算評估報告目錄　　　　　　　　　　　　　　　　　　頁次
水利署及所屬、中小企業處、加工出口區管理處及所屬、中央地質調查所及能源局109年度單位預算評估報告
壹、水利署及所屬
水利署及所屬(以下簡稱水利署)109年度預算案編列歲入2億4,721萬1千元，較108年度預算2億4,709萬1千元增加12萬(增幅0.05%)；歲出147億1,321萬3千元較108年度預算數139億4,320萬2千元增加7億7,001萬1千元(增幅5.52%)。謹就水利署109年度預算案評估如下：
一、允宜依國土計畫法、水利法修正及全國治水會議結論，全面盤點檢討歷期河川排水整治計畫之執行成效及未來推動方向
109年度「河川海岸及排水環境營造」計畫項下編列最後1年度「重要河川環境營造計畫(104-109年)」73億8,650萬元及「區域排水整治及環境營造計畫(104-109年)」21億7,760萬元，合共95億6,410萬元，辦理中央管河川及區域排水之調查、規劃研究、整治及維護管理等工作。經查：
(一)近年我國河川及區域排水整治維護經費概況
依河川管理辦法第2條第2項及排水管理辦法第2條第2項規定，我國河川及區域排水設施依其流經範圍或所占比例分為中央管、直轄市管及縣(市)管等3類，有關近年中央政府投入治理及維護情形說明如下：
1.中央管河川共26條水系(含2條跨直轄市及縣市河川)、區域排水36條，治理及維護經費主要由水利署每6年檢討訂定跨年期專案計畫辦理，最近1期「重要河川環境營造計畫(104-109年)」及「區域排水整治及環境營造計畫(104-109年)」將於109年度屆期，104至109年度合共編列515.43億元、平均每年度約85.90億元(詳附表1)；截至108年6月底河川防災減災工程已完成154.7公里、區域排水改善約45.58公里，尚達其預期目標，預計本期計畫完成後中央管重要河川之高水治理率均達85%、區域排水整治率可達8成。
2.直轄市、縣(市)管河川共92條、區域排水1,641條；鑒於地方財政困難，自95年度推動易淹水地區水患治理計畫(以下簡稱易淹水計畫)起，相關整治經費主要由中央編列特別預算協助辦理；95至109年度間中央於易淹水計畫、流域綜合治理計畫及前瞻基礎建設計畫(以下分別簡稱流綜計畫及前瞻計畫)合共編列2,090.61億元特別預算、平均每年度約139.37億元協助地方整治(詳附表2)，截至107年底累計改善全臺易淹水面積約835平方公里。
(二)允宜配合國土計畫法、水利法修正及全國治水會議結論，全面盤點檢討歷期河川排水整治計畫之執行成效
國土計畫法第6條第2款明定「國土規劃應考量自然條件及水資源供應能力，並因應氣候變遷，確保國土防災及應變能力。」內政部已於107年4月30日公告全國國土計畫，各地方政府允應於109年4月底參據公告縣市國土計畫[1]；鑒於傳統防洪工程保護有其極限，為提高國土耐淹能力，107年6月水利法修正增訂第7章之1「逕流分擔與出流管制」[2]，業經行政院定自108年2月1日施行；另經濟部於108年4月30日邀集產官學界召開「韌性臺灣-全國治水會議」，並達成「加強國土、水資源保育及用水安全管理」、「風險管理、環境敏感地區、水資源管理、國土復育等納入縣市國土計畫中落實」等12項共識結論[3]等，均待政府滾動檢討納入未來治水政策落實執行。
[1] 國土計畫法第45條第1項及第2項規定，中央主管機關應於本法施行後2年內，公告實施全國國土計畫，地方主管機關於全國國土計畫公告實施後2年內，公告實施直轄市、縣(市)國土計畫
[2] 未來逕流分擔優先由公務部門推動，新建或改建公共空間時需規劃兼有滯洪功能，另民間開發案達一定規模以上，應提送出流管制計畫書。
[3] 水利署108年4月30日「全國治水會議圓滿成功，邁向韌性水臺灣」新聞稿：本次會議匯聚「加強國土、水資源保育及用水安全管理」、「風險管理、環境敏感地區、水資源管理、國土復育等納入縣市國土計畫中落實」、「強化政策溝通，將在地經驗轉為知識，建立長期防災意識與行為，強化社區防洪韌性」、「配合土地使用推動在地滯洪、培養淹水容受力，打造不怕水淹的城鄉環境，與洪水共生」、「因地制宜漸進檢討調整防洪保護標準」、「強化氣象預報軟硬體，建立周全的防災處置應變對策與撤離措施，建構有效的預警機制」、「需有高度整合有效機制將水土林的流域業務統一事權整合，做更有效的溝通協調」等12項主張共識結論。
爰此，本期(104至109年度)中央管河川及區域排水整治及營造計畫將於109年度到期，地方治水計畫中之6年期流綜計畫及第1階段4年期前瞻計畫亦將分別於108年底及110年8月屆期，允宜全面盤點檢討我國河川及區域排水整治成效[4]、易淹水地區最新分布、未來治水工作優先順序、經費需求等，以為後續各項河川及區域排水整治計畫之規劃推動。
[4] 參據水利署提供資料，106年度尼莎暨海棠颱風及107年度南部0823豪雨全臺主要淹水面積約1,150公頃及4萬5,872公頃，造成水患之河川或區域排水，多為中央已投入整治之易淹水地區。
綜上，水利署109年度編列「重要河川環境營造計畫(104-109年)」及「區域排水整治及環境營造計畫(104-109年)」最後1年度經費，合共95億6,410萬元，配合計畫將屆期，允宜全面盤點我國河川及區域排水整治成效，並參據國土計畫法、水利法修正之實施進程及全國治水會議結論，檢討研訂我國未來治水政策及具體行動方案，並對外詳實說明，以利推動並維成效。
附表1：104至109年度中央管河川及區域排水專案計畫經費概況
單位：新臺幣千元
計畫名稱	計畫 / 總經費 / (公務負擔)	104至108年度已編列數	109年度 / 預算案	合計	截至108年8月底累計執行數
重要河川環境營造計畫（104-109年）	49,500,000	33,906,259	7,386,500	41,292,759	29,544,042
區域排水整治及環境營造計畫（104-109年）	11,720,000	8,072,173	2,177,600	10,249,773	7,941,173
合計	61,220,000	41,978,432	9,564,100	51,542,532	37,485,215

※註：1.資料來源，水利署提供資料；「重要河川環境營造計畫」計畫總經費為中央公務預算負擔數，不含水資源作業基金以砂石疏濬出售等自籌財源，辦理河川管理、清淤疏濬及災害搶修用104-109年度預計約90億元。
2.108年8月底累計執行數含實現數及應付數。
附表2：95年度起中央政府以特別預算推動地方水患治理計畫彙整表
單位：新臺幣億元
計畫名稱		執行年度	預算數	決算數
易淹水地區水患 / 治理計畫	第1期	95-96	309.65	303.29
	第2期	97-99	445.00	435.02
	第3期	100-102	404.55	376.21
	小計	95-102	1,159.20	1,114.52
流域綜合治理計畫	第1期	103/6月-104	126.49	121.78
	第2期	105-106	298.23	286.98
	第3期	107-108	234.78	執行中
	小計	103/6月-108	659.50	執行中
前瞻基礎建設-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫	第1期	106/9月-107	52.86	50.82
	第2期	108-109	219.05	執行中
	小計	106-109	271.91	執行中
合計		95-109	2,090.61	-

※註：1.資料來源，各期特別預算之預、決算書；表列決算數為審定決算數。

二、全國總用水量增加，允宜依水利法規定，加速完成耗水費相關子法及配套措施之規範，並加強對外溝通宣導，以利執行
109年度編列「水資源企劃及保育」6億9,302萬4千元，辦理水利政策及法規規劃、水資源保育及管理等事項。經查：
(一)耗水費徵收之推動情形
為強化我國節水政策，水利法於105年5月修正增訂第84條之1第1項明定，中央主管機關得向用水超過一定水量之用水人徵收耗水費。另鑒於各標的用水規模不同、應採行之節水措施亦有別，該條文第3項規定：「…各標的用水耗水費之計算與徵收方式、徵收對象、繳納期限、節水措施、減徵範圍與方式及其他相關事項之辦法，由中央主管機關會同相關中央目的事業主管機關定之。」詢據水利署推動情形略以：
1.已邀集相關單位召開多次會議研擬「耗水費徵收辦法草案」，並完成耗水費徵收系統與大用水戶歸戶作業之建置，惟各界對徵收方式仍有歧見[5]；108年度將參酌業界建議重新擬訂耗水費徵收方案，下半年再增辦至少15場次說明會與產業溝通。
[5] 詢據水利署表示：如一般民眾認為高用水量者應繳納耗水費，而產業界卻認為未達用水效率者才可徵收。
2.為降低耗水費開徵後對產業造成衝擊，自106年11月推動「產業用水輔導節水計畫」，協助產業節水工作，以達減徴標準。
(二)每人每日生活用水及產業用水需求增加，允宜儘速確立耗水費徵收方式及時程，期以提升我國節水效率
彙整近年我國年總用水量及台灣自來水公司售水量概況，詳附表1及附表2，並說明如下：
1.107年度每人每日生活用水量已達280公升，較以前年度持續升高，與經濟部「節約用水常態化行動方案」所訂110年度降至250公升、120年度降至240公升之目標，仍具差距。
2.比較102至106年度全國年總用水量，105及106年度全國年總用水量分別達165.46及166.45億立方公尺較104年度160.25億立方公尺增加，主要為農業及工業用水增加；另以台灣自來水公司102至107年度售水用戶類別統計觀之，總售水量逐年增加，106及107年度工業用水分別達6.55及6.52億立方公尺，較102至105年度平均每年6.14億立方公尺，產業用水需求明顯擴增。經濟部107年5月「產業穩定供水策略行動方案」亦指出：「惟隨著國家經濟持續發展及統計已核定用水計畫之未來用水需求，顯示產業用水仍將持續成長。如未儘速採取妥善因應作為，預估未來目標年民國120年供水吃緊地區將擴增涵蓋新竹、苗栗、臺中、彰化、嘉義、臺南、高雄及屏東等地區，屆時預估全國供水缺口可能會達到每日116萬噸。」產業節水措施仍待檢討加強，鑒於水利法修正實施已逾3年，水利署允宜儘速確立耗水費徵收方式及時程，期以提升我國節水效率。
綜上，近年我國每人每日生活用水及產業用水需求增加，經濟部107年5月「產業穩定供水策略行動方案」亦指出如未儘速採取妥善因應作為，預估120年全國供水缺口可能會達到每日116萬噸；水利署除加強水資源之開發、保育及調度政策外，允宜審酌國內用水實況，加速完成耗水費相關子法及配套措施之規範，並加強對外界之溝通宣導，積極落實政府節水政策。
附表1：102至106年度全國年總用水量概況表 單位：億立方公尺；%
年度	年總用水量					自來水之每人每日生活用水量(公升)
	農業用水		生活用水		工業用水		總計
	用量	占比	用量	占比	用量	占比
102	124.68	72.07	31.92	18.45	16.39	9.48	172.99	271
103	120.31	71.34	31.97	18.96	16.36	9.70	168.64	274
104	112.82	70.40	31.42	19.61	16.01	9.99	160.25	273
105	117.34	70.92	31.83	19.24	16.29	9.84	165.46	275
106	118.43	71.15	31.47	18.91	16.54	9.94	166.45	278

※註：1.資料來源，水利署108年7月出版「107年水利統計年報」；年度總用水量含水庫運用總水量、年引用河川水量、現有地下水用水量、海淡水；107年度尚在統計中；107年度自來水之每人每日用水量為280公升。
2.表列各項加總與總計之差異為尾數四捨五入所致。
附表2：102至107年度台灣自來水公司售水量概況表
        單位：億立方公尺；%
年度	一般用水		工業用水		船舶用水		機關及其他用水		總計
	用量	占比	用量	占比	用量	占比	用量	占比
102	15.64	68.15	6.01	26.19	0.01	0.05	1.29	5.61	22.96
103	15.98	67.66	6.28	26.57	0.01	0.04	1.35	5.72	23.61
104	16.12	68.65	6.10	26.00	0.01	0.04	1.25	5.31	23.48
105	16.44	68.75	6.17	25.79	0.01	0.04	1.29	5.41	23.92
106	16.69	68.12	6.55	26.74	0.01	0.05	1.25	5.09	24.50
107	16.91	68.40	6.52	26.39	0.01	0.05	1.27	5.17	24.71

※註：1.資料來源，台灣自來水公司107年統計年報「表10售水量(1)按用戶種類別分」。表列各項加總與總計之差異為尾數四捨五入所致，占比係依立方公尺單位計算。

三、新增「水災智慧防災計畫」第1年度經費2.93億元，允宜盤整說明中央及地方各項防汛監控網之統整方式、推動優先順序、績效考核及前瞻計畫配合調整項目等，以維政府資源之有效利用
水利署109年度新增「河川海岸及排水環境營造-水災智慧防災計畫」第1年度經費2億9,337萬元，辦理智慧水利防災中心策建及便捷之整合型防災生活服務等。經查：
(一)計畫內容及經費需求
「水災智慧防災計畫(109-113年)」經行政院先予同意第1年度公共建設經費需求2億9,397萬元，整體計畫仍在審核中（截至9月30日尚未核定）[6]，茲就水利署提供108年8月30日函報行政院計畫內容彙整詳如附表1，並摘述如下：
[6] 水利署說明計畫報核作業：108年2月1日經水字第10803801950號函報行政院，行政院108年4月15日院臺忠字第1080011330號函回復意見並先予同意109年公共建設經費需求2.9337億元。108年7月31日經水字第10803813930號函報修正計畫，經國發會108年8月20日審議原則支持，水利署並於108年8月30日經水防字第10833037520號函修正計畫送國發會審議。
1.計畫總經費：30億576萬8千元、109年度編列第1年度經費2億9,337萬元。
2.計畫期程：109至113年度，共5年。
3.工作內容：包含「智慧防災應用與推廣」17億3,250萬元、「智慧防災決策輔助系統建構」2億3,218萬元、「防減災應變能力升級」8億2,800萬元、「推動全民防災減損」2億6,500萬元（重要工作項目及經費需求，彙整詳附表1）。
(二)現行全國各項水災監測、預警系統及各地防災自主社區等推動辦理情形
本次計畫中所編「智慧防災應用與推廣」17億3,250萬元及「推動全民防災減損」2億6,500萬元，用以辦理中央、地方防汛智慧監測系統、淹水預警、地方自主防災社區等工作。惟近年水利署於公務預算之「重要河川環境營造計畫（104-109年）」、特別預算之「流域綜合治理計畫」及「前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫」(以下分別簡稱流綜計畫、前瞻計畫)均編列有相關計畫項目(彙整詳如附表2)；現行辦理實況、本計畫未來推動方向及與前瞻計畫之差異等，詢據水利署略以：
1.防災緊急應變系統：水利署成立災害緊急應變小組時，進行相關預警、監控及通報等工作；惟該系統建於93年，運轉至今已15年，時產生資料或功能異常問題。
2.水情、災情監控網：已建置中央管河川水位站網（244站）、災情監控即時影像監視站網(約222站)及海堤溢淹監控即時影像監視站網(約10站)，並運用易淹水計畫及流綜計畫等治水特別預算協助19縣市建置341處水位站、127處雨量站及262處影像監視站。
3.區域水情中心與洪水預報系統：已完成10個河川局區域水情中心並與地方共享資訊，惟洪水預報系統係由各河川局依現地經驗規劃建置，如致災熱點及滯洪池等多項資訊待強化。
4.全民防災建構現況：已於20縣市成立425處水患自主防災社區及招募1,578位全民防汛志工，後續將結合社區、志工及企業等團體朝區域聯防方式推動。
5.本計畫推動整合方向：規劃更新水災風險圖資及即時淹水預警圖資等查詢系統，透過區域水情中心以流域管理概念進行中央及地方智慧防汛網資訊之蒐集、加值應用及整合，開發「智慧決策輔助支援系統」，提供快速、明確情資輔助決策[7]。
[7] 水利署說明：本計畫產出成果，部分是從無到有（如建置智慧水利防災決策系統、防災情報站、籌組水利防災專業技術團等），其他部分則為提升應變速度或預警準確度（如智慧決策輔助系統）。
6.與前瞻計畫之差異性：本計畫將作為非工程措施的重要施政計畫，用以接續流綜計畫，並將前瞻計畫中「健全中央與地方水情功能中心」、「全民自助主防災」及強化洪水淹水預警及災害應變功能等相關工作移列至本計畫辦理，俟本計畫核定後辦理前瞻計畫修正事宜。
(三)各地水情災情監控系統之統整方式、推動優先順序、績效考核標準及前瞻計畫配合調整項目等，允宜盤整釐清說明
為維政府資源之有效投資，有關水利署規劃整合推動「水災智慧防災計畫(109-113年)」，允宜盤整釐清說明下列事項：
1.本計畫中有關地方防汛監測系統建置及水患自主防災社區等，將由地方提出計畫，採補助方式辦理。爰此，現行中央與各地防汛監控系統分別已建置提供之資訊明細及分享情形、急待強化或改善之處、未來推動改善之優先順序、中央與地方之整合架構，暨本計畫完成後，預期中央及地方整體防汛、預警或決策系統所提供之功能全貌，允宜具體盤整說明，以利地方配合規劃及未來統整作業之推動。
2.本計畫共規劃14項重要績效指標以為後續考核之參考，惟：(1)「中央管河川防汛智慧監測與監控」每年度完成5條、「地方智慧防汛監測與監控」109至112年度每年1縣市、113年度每年2縣市等，目標值偏低及相關評核方式，允宜適當說明，以利外界監督考核；(2)另有10項指標[8]係以該項工作分年所需經費占所需總經費比率等經費投入面指標衡量，允宜審酌增列產出成效指標，俾利後續計畫執行成效之評核。
[8] 包含1.「水災風險圖資查詢系統1套建置與維護」、2.「淹水及災損等相關基礎資料庫建立」、3.「智慧決策輔助支援系統1套規劃與建置」、4.「災害應變作業空間規劃與建置」、5.「防災情報站建置與推動」、6.「主動式民眾水情災情通報系統1套更新與維護」、7.「防汛器材智慧調度系統建置與維護」、8.「水患自主防災社區與企業、團體聯合防災」、9.「專業水利志工2.0推動」、10.「防汛知識建立與應用」。
3.配合本計畫推動，前瞻計畫具體修正內容及經費之調整等，暨對前瞻計畫效益之影響等，允宜具體說明，以利本院審議。
綜上，109年度新增「水災智慧防災計畫(109-113年)」第1年度經費2億9,397萬元，鑒於近年水利署於公務預算或各期地方治水特別預算中均曾編列經費辦理相關工作，允宜盤整說明全國各項防汛監測或預警系統建置情形、未來統整方式與推動之優先順序、相關績效指標之衡量方式及後續前瞻計畫之配合調整項目等，俾利本計畫執行並維政府資源之有效利用。
附表1：水利署水災智慧防災計畫(109-113年)經費概況表
        單位：新臺幣萬元
年度		109	110	111	112	113	合計
智慧防災應用與推廣	1.中央防汛智慧監測與監控	-	10,425	10,425	9,625	9,625	40,100
	2.地方防汛智慧監測與監控	1,000	11,000	21,000	21,000	21,000	75,000
	3.水災風險圖資產製及應用	300	1,000	1,000	1,000	1,000	4,300
	4.即時淹水預警	350	6,640	12,780	7,780	7,800	35,350
	5.多向性災情蒐集應用	300	4,550	4,550	4,550	4,550	18,500
	小計	1,950	33,615	49,755	43,955	43,975	173,250
智慧防災決策輔助系統建構	1.災害應變作業空間規劃與建置	4,997	5,167	2,554	-	-	12,718
	2.智慧決策輔助支援系統規劃與建置	1,600	3,600	2,600	1,600	1,100	10,500
	小計	6,597	8,767	5,154	1,600	1,100	23,218
防減災應變能力升級	1.防災情報站建置與推動	2,000	2,500	2,500	2,500	1,500	11,000
	2.水災災害資訊多管道提供	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	5,500
	3.災害應變小組功能維持	2,950	2,700	2,450	2,200	1,950	12,250
	4.防汛器材履歷建置與智慧調度	8,890	11,290	11,290	11,290	11,290	54,050
	小計	14,940	17,590	17,340	17,090	15,840	82,800
推動全民防災減損	1.水患自主防災社區與企業、團體聯合防災	2,750	2,600	2,500	2,400	2,300	12,550
	2.專業水利志工2.0	2,500	2,350	2,200	2,100	2,000	11,150
	3.防汛知識建立與應用	600	580	560	540	520	2,800
	小計	5,850	5,530	5,260	5,040	4,820	26,500
合計		29,337	65,502	77,509	67,685	65,735	305,768

※註：1.資料來源，水利署提供水災智慧防災計畫(109-113年)，108年8月版。
2.即時淹水預警工作項目中包含：(1)農委會林務局農林航空測量所5,000萬元；(2)內政部地政司2億6,000萬元。
附表2：近年各項非工程水患預警或避災措施計畫經費概況
計畫名稱	重要河川環境營造計畫（104-109年）	流域綜合治理計畫 / （103-108年度）	前瞻基礎建設計畫-水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫(106-113年)
非工程措施之子計畫工作項目	1.水患潛勢資訊更新及汛前整備與演練。 / 2.推動防汛教育。 / 3.災害預警報平臺建置、擴充及維運及建置新河川警戒預警機制。 / 4.強化災害緊急應變作業。 / 5.落實全民參與防救災。 / 6.抽水機調度與監控。	1.中央與地方水情及災情資訊科技網絡。 / 2.落實全民防災行動、自主防災社區之擴充、建置、輔導及獎勵。 / 3.擴增移動式抽水機能量。	1.移動式抽水機增購、汰換。 / 2.健全中央與地方水情中心功能。 / 3.全民自主防災。
計畫金額	12.00億元	3.85億元	2.75億元

※註：1.資料來源，表列各項計畫之核定計畫書；流域綜合治理計畫（103-108年度）為第2次修正之合訂本，本中心自行彙整。

四、全國水庫平均淤積率高達29.42%，庫區清淤及集水區之保育工作，允宜積極檢討加強
水利署109年度「水資源開發及維護-水資源工程」計畫下編列「蓄水建造物更新及改善計畫第三期」(106-110年)經費1億9,000萬元，辦理水庫設施更新、庫區清淤、蓄水範圍及集水區之保育等工作。經查：
(一)蓄水建造物更新及改善計畫第三期(106-110年)執行情形
目前國內公告水庫計95座，其中14座[9]為水利署水資源局管理，相關維護及管理經費由水資源作業基金負擔；其餘81座水庫[10]除由各水庫管理單位自籌經費辦理外，水利署並自98年度起分期編列「蓄水建造物更新及改善計畫」推動及補助該81座水庫之設施更新、清淤或蓄水範圍之保育等工作。
[9] 水利署為管理機關14座水庫包含(1)北區水資源局(5座)：石門、隆恩堰、榮華壩、羅東堰、寶山第二水庫；(2)中區水資源局(4座)：鯉魚潭、石岡壩、集集攔河堰、湖山；(3)南區水資源局(5座)：曾文、阿公店、牡丹、甲仙攔河堰、高屏溪攔河堰等。
[10] 包含：苗栗水利會3座、南投水利會1座、嘉南水利會6座、屏東水利會1座、台灣自來水公司21座、台灣電力公司21座、台灣糖業公司3座、台北翡翠水庫管理局1座、台北自來水事業處2座、高雄市政府1座、金門縣政府13座、連江縣政府8座。
「蓄水建造物更新及改善計畫第三期(106-110年)」總經費13億7,000萬元、水利署分擔8億3,440萬元、農委會及水庫管理單位配合款5億3,560萬元；截至108年度水利署累計已編列預算5億1,775萬6千元，迄108年8月底累計執行數4億3,773萬8千元[11](占已編列預算數約84.54%)；另107年度共完成設施更新改善工程8件、庫區清淤46.86萬立方公尺、蓄水範圍保育工程7件，尚達其預計目標。
[11] 水利署提供資料，含實現數3億8,405萬8千元及應付數5,368萬元。
(二)全國水庫平均淤積率仍高達29.42%，13座控管之重要民生用水庫甚達36.06%，水庫清淤及保育工作仍待賡續研謀強化
經濟部105年8月訂定「水庫庫容有效維持綱要計畫」，並針對全臺95座水庫中，屬主要供水且淤積率超過6%之13座水庫(石門、曾文、南化、牡丹、烏山頭、霧社、白河、明德、德基、澄清湖、日月潭、仁義潭及阿公店水庫)列為重點追蹤改善標的，以長期(111-120年)達到水庫泥砂進出平衡，維持水庫有效庫容為目標。參據水利署108年8月提供我國水庫容量、淤積率及清淤概況詳附表1，並說明如下：
1.整體水庫平均淤積率29.42%，與104年底之29.20%，清淤及保育工作仍待研謀提升。
2.追蹤列管之13座重要民生水庫平均淤積率36.06%，其中南化(42.14%)、烏山頭(49.22%)、霧社(72.95%)及白河(59.43%)等4座水庫之淤積率高逾4成；106及107年度整體水庫清淤量尚不及平均年淤積量之一半；審計部107年度中央政府總決算審核報告亦提出「本島地區主要水庫淤積嚴重，影響蓄水功能，不利穩定供水」之審核意見。
3.詢據水利署相關策進措施略以：針對13座重點水庫已定庫容維持加速方案，增量辦理清淤作業，並持續檢討石門、曾文、南化、白河、德基及霧社水庫長期排砂減淤(繞庫排砂、潛壩、導水隧道等設施)具體方案，已列入專案控管執行期程。
綜上，水利署109年度編列「蓄水建造物更新及改善計畫第三期」經費1億9,000萬元，惟迄108年8月我國整體水庫淤積率高達29.42%，追蹤列管之13座重要民生水庫平均淤積率36.06%，106及107年度庫區清淤量尚不及年淤積量一半，允宜積極檢討強化全國水庫保育、清淤及更新維護工程之落實執行。
附表1：我國水庫容量、淤積率及清淤概況表 單位:萬立方公尺
水庫名稱	設 計 / 總容量	目 前 / 總容量	淤積率(%)	庫容測量年期	平均年淤積量	庫區清淤量
						106年度	107年度
1.石門水庫	30,912	20,315	34.28	107.10	196.24	83.73	106.77
2.曾文水庫	80,364	51,033	36.50	107.11	651.80	194.45	268.66
3.南化水庫	15,805	9,145	42.14	107.11	266.38	20.41	73.72
4.牡丹水庫	3,119	2,633	15.59	107.11	21.14	13.24	12.88
5.烏山頭水庫	15,415	7,828	49.22	104.06	89.26	7.00	19.60
6.霧社水庫	14,860	4,020	72.95	106.12	186.90	117.74	22.77
7.白河水庫	2,509	1,018	59.43	106.12	28.67	15.68	25.32
8.明德水庫	1,770	1,225	30.79	107.12	11.35	3.40	18.70
9.德基水庫	23,200	18,679	19.49	108.02	98.28	5.20	7.44
10.澄清湖水庫	412	393	4.61	100.03	0.32	23.05	21.00
11.日月潭水庫	17,162	13,998	18.44	106.12	38.13	0.50	1.00
12.仁義潭水庫	2,911	2,643	9.22	105.08	9.24	2.85	4.79
13.阿公店水庫	1,837	1,510	17.81	107.09	4.96	3.06	11.28
小計	210,276	134,440	36.06	-	1,602.67	490.31	593.93
其他水庫	81,685	71,635	12.30	-	274.61	428.39	367.43
合計	291,961	206,075	29.42	-	1,877.28	918.70	961.36

※註：1.資料來源，水利署108年8月提供資料。
五、107年度全臺地層顯著下陷面積增加，因應「地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫」即將屆期，允宜強化與地方之溝通協調，以達成效
109年度「河川海岸及排水環境營造-地下水保育及水文觀測計畫」項下編列「地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫(104-109年)」最後1年度經費3億700萬元。經查：
(一)計畫內容及預算編列執行情形
1.計畫內容：為解決我國地層下陷問題，行政院於100年8月核定「雲彰地區長期地層下陷具體解決方案暨行動計畫(100-109年)」[12]，水利署爰配合規劃「地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫(104-109年)」，計畫總經費21億944萬元，109年度編列最後1年度經費3億700萬元，104至109年度依計畫實需合共編列17億4,263萬元[13]；主要工作包含：(1)地層下陷相關監測及調查、(2)加強水井之管理、(3)技術之強化與防治觀念之推廣及(4)地下水補注等。
[12] 預計109年度計畫完成後，農業用水減抽3.3億噸、公共用水減抽1.2億噸，增加可利用水源2億噸，強化地下水補注1.5億噸，並以100年為基期，雲彰地區顯著下陷面積由449平方公里減少一半以上等為目標。
[13] 詢據水利署下期計畫研擬情形略以：已研擬「地下水保育管理暨地層下陷防治第3期計畫(110-115)草案」，並於108年7月及8月召開初審及諮詢會議，刻正依各方意見修正中。
2.預算執行：截至108年度已編列預算14億3,563萬元，迄108年8月底累計執行數9億9,354萬元(占已編列預算約69.21%），賸餘數1億6,279萬1千元[14](11.34%)。
[14] 水利署提供資料，執行數含實現數9億4,588萬3千元及應付數4,765萬7千元；結餘款主要為計畫發包結餘及補助各縣市政府辦理違法水井處置計畫結餘。
(二)107年度全臺地層顯著下陷面積增加，與計畫目標109年度控制在235平方公里以內，仍具差距
1.依據「地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫(104-109年)」所列績效指標：「在民國109年前全臺顯著下陷面積控制在235平方公里以內(雲彰地區小於225平方公里、屏東地區小於10平方公里)，年最大平均下陷速率控制在5公分/年以內目標」。惟據水利署檢測統計資料(詳附表1)，107年度全臺地層顯著下陷面積達419.6平方公里，較105年度106.4平方公里及106年度395.0平方公里增加，其中雲彰地區107年度顯著下陷面積305.3平方公里雖較106年度383.1平方公里改善，惟與計畫所列109年度全臺控制在235平方公里以內、雲彰地區小於平方225公里之目標值仍具相當差距；另107年度嘉義地區顯著下陷面積達114.2平方公里為近年最高，亟待重視。
2.詢據水利署表示略以：全臺顯著下陷面積(下陷速率超過3公分/年)由90年之1,529.2平方公里至107年已減少為419.6平方公里；最大下陷速率由90年之17.6公分/年減少為107年的6.6公分/年，已具一定成效；107年度因水情不佳、地下水補注量減少、抽水量增加，致顯著下陷面積增加，有關107年度嘉義地區顯著下陷面積增加部分，除於控管會議中請相關部會加強防治工作外，並請地方政府加強水井管理、海水養殖等減抽地下水防治措施工作。
(三)109年度計畫將屆期，允宜檢討加強與地方之溝通，以利雲彰地區違法水井清查納管作業之推動
1.按雲彰地區地層下陷之主因為地下水超抽所致，「雲彰地區地層下陷具體解決方案暨行動計畫(100-109年)」，擬定水井管理工作項目包括全面清查雲彰地區水井申報納管、新增違法水井即查即填、既有違法水井分類處理；參據水利署提供資料，二縣皆已於105年12月底完成違法水井申報納管及複查作業，其中正常出水貼標籤共計25萬餘口(雲林12萬餘口、彰化13萬餘口)，惟迄107年底完成書件受理、審核及履勘者約3.1萬件，核發水權者未達3千件，輔導合法進度(補辦水權登記及水井許可)仍待檢討提升。
2.詢據水利署未來推動工作略以：鑒於地方政府輔導農業水井(約22萬口)存在諸多配套措施待解決[15]，已於108年7月及8月邀集相關部會就納管農業水井登記所涉修法及後續管理等事宜研商，並將持續與地方溝通說明，以利推動。
[15] 水利署說明略以：地方政府於輔導為數龐大農業水井(約22萬口)遭遇諸多困難（包含：民怨衍生社會關注議題、核給灌溉水量與農民用水習慣不符、水權行政規費議題、行政作業負擔龐大等），地方政府已表達在水利法未修訂(水權規費等)及配套措施(如改善農業用水環境)完善前，除民眾主動申辦外，暫不主動續辦納管灌溉水井輔導合法。
綜上，水利署109年度編列「地下水保育管理暨地層下陷防治第2期計畫(104-109年)」最後1年度經費3.07億元(104至109年度合共編列17.43億元），惟107年度全臺地層顯著下陷面積419.6平方公里平方公里與計畫目標109年度控制在235平方公里以內仍具相當差距，水利署允宜強化與地方政府之溝通，以利雲彰各地未登記水井管控作業之推動，俾維計畫目標有效達成。
附表1：105至107年度我國地層下陷概況表 單位：平方公里；公分/年
項目 / 地區	105年度		106年度		107年度
	顯著下陷面積	年最大下陷速率	顯著下陷面積	年最大下陷速率	顯著下陷面積	年最大下陷速率
臺北	0	0.5	0	0.9	0	1.6
桃園	-	-	0	0.3	-	-
宜蘭	-	-	-	-	0	2.0
彰化	1.4	3.5	16.9	3.5	9.1	3.4
雲林	104.9	5.6	366.2	6.7	296.2	6.6
嘉義	0	2.6	7.0	3.2	114.2	4.7
臺南	-	-	0	2.1	-	-
高雄	0	1.6	-	-	-	-
屏東	0.1	3.1	4.9	3.8	0.1	3.1
合計	106.4	--	395.0	--	419.6	--

※註：1.資料來源，水利署提供；「-」表當年未實施水準檢測。

六、每人每日生活用水量持續增高，允宜研謀強化省水技術之研發及省水標章之推廣運用，以提升我國用水效率
水利署109年度編列「水資源企劃及保育」6億9,302萬4千元，用以辦理水利政策及法規企劃、水文資料及技術發展、水資源保育及管理等工作。經查：
(一)自來水法105年5月增修「節約用水」專章之實施概況
為強化節約用水政策，105年5月修正自來水法增訂第六章之一「節約用水」專章，新增第95條之1第1項明定「法人、團體、個人於國內銷售中央主管機關指定之用水設備、衛生設備或其他設備之產品，該產品應具省水標章。」及第95條之2規定：「中央主管機關應鼓勵民間參與節水技術研發；其獎勵辦法，由中央主管機關定之」。詢據水利署辦理情形，說明如下：
1.省水標章之規範：106年6月7日訂定「省水標章管理辦法」，規範適用之產品共11項[16]，並於同年9月21日公告，自107年4月1日起強制國內銷售之馬桶與洗衣機應具省水標章[17]，截至108年9月20日共計4,605項產品取得省水標章，106及107年度省水標章產品之使用量分別為286萬件(含洗衣機62萬件、馬桶79萬件)及320萬件(含洗衣機66萬件、馬桶88萬件)，其中馬桶及洗衣機約占半數；106及107年度省水標章產品之節水量分別達2,370萬噸及2,739萬噸，尚呈成長趨勢，已發揮相當節水成效(詳附表1)。
[16] 包括「洗衣機」、「一段式省水馬桶」、「兩段式省水馬桶」、「一般水龍頭」、「感應式水龍頭」、「自閉式水龍頭」、「蓮蓬頭」、「沖水小便器」、「免沖水小便器」、「兩段式沖水器」及「省水器材配件」等11類。
[17] 自來水法第98條之1第1項規定，於國內銷售未具省水標章之用水設備、衛生設備或其他設備之產品，處新臺幣4萬元以上20萬元以下罰鍰。
2.節水技術研發之獎勵：106年12月配合修訂鼓勵民間參與省水技術研發獎勵辦法，獎勵案件分為「取得專利」及「技術研發」兩類[18]，109年度並在「水資源企劃及保育-水資源保育及管理」計畫下編列獎勵金20萬元。惟依水利署提供資料，106年度僅1案獲得專利類獎勵，107年度及108年度迄8月底均無獎勵案件。
[18] 依鼓勵民間參與省水技術研發獎勵辦法第4條及第8條規定：「取得專利」指取得我國發明專利或新型專利後未逾1年，且未曾向政府機關申請獎勵或補助，以申請人申請專利支出之相關費用為限，每案不得逾新臺幣2萬元；「技術研發」指研發之技術須具有商品化潛力，未曾向政府機關申請補助或已接受其他單位補助，補助經費最高以申請案件總經費之50%為限，且每案不得逾20萬元。
(二)節水技術研發及省水標章之推廣使用，亟待重視並研謀強化
近5年來我國每人每日生活用水量逐年攀升[19]，107年度增高達280公升，與經濟部所訂110年度降至250公升、120年度降低至240公升，仍具相當差距；詢據水利署表示，每人每日生活用水量之計算包含營業用水，且用水人口不包含國外旅客，故易受經濟活動與外來移動人口之影響，近年因來臺觀光人次增加及氣候變遷年平均溫度上升，亦使生活用水量升高，未來將持續推動節約用水工作，並規劃將「沖水小便器」及「蓮蓬頭」列為下一階段強制省水標章之產品。
[19] 參據水利署107年水利統計，近5年每人每日生活用水量：103年度274公升、104年度273公升、105年度275公升、106年度278公升、107年度280公升。
經查新加坡2009年開始實施強制性省水標籤計畫，強制性省水標籤包括「水龍頭」、「馬桶」、「小便斗沖水器及免沖水小便器」、「家用洗碗機」及「家用洗衣機」等，範圍較我國現行僅洗衣機及馬桶2類為廣，且其「省水標籤」分級以打勾表示，分為4級，其中洗衣機最高級(4個勾)每公斤衣物所耗水量標準為6公升/公斤以下、2個勾為12公升/公斤以下，較我國現行對於滾筒式洗衣機規範金級8公升/公斤以下、普級13公升/公斤，要求節水標準為高[20]。爰此，有關我國省水技術之研發及省水標章之推廣使用，仍待重視並研謀強化。
[20] 參據水利署節約用水資訊網/節水紀實(第026期2019/08/15)「他山之石-新加坡『省水標籤計畫』簡介」。
綜上，為強化節約用水政策，105年5月修正自來水法增訂第六章之一「節約用水」專章，明訂省水標章及鼓勵民間參與節水技術研發之規定，惟近5年我國每人每日生活用水量仍持續攀升，107年已增加為280公升，省水技術研發及省水標章之推廣使用，亟待重視並研謀強化。
附表1：近年省水標章產品通過件數、使用數量及年節水量概況
單位：件；噸
項次	產品項目			省水標章通過件數 / (迄108.09.20)	使用數量		節水量
					106年度	107年度	106年度	107年度
1	洗衣機		普級	387	360,227	280,914	3,962,497	3,090,054
			金級	380	257,336	379,977	2,830,696	4,179,747
2	一段式省水馬桶		普級	257	270,707	371,720	1,894,949	2,602,040
			金級	227	94,908	89,241	664,356	624,687
3	兩段式省水馬桶		普級	482	260,843	255,802	1,825,901	1,790,614
			金級	461	165,067	167,484	1,155,469	1,172,388
4	一般水龍頭			1,070	433,307	516,185	5,632,991	6,710,405
5	感應式水龍頭			261	34,631	47,097	450,203	612,261
6	自閉式水龍頭			27	11,163	7,723	145,119	100,399
7	蓮蓬頭			347	296,621	339,717	4,152,694	4,756,038
8	沖水小便器			20	1,597	1,695	11,179	11,865
9	免沖水小便器			11	419	246	-	-
10	兩段式沖水器			253	69,099	256,936	241,847	899,276
11	省水器材配件	小便斗沖水器		283	104,948	119,866	734,636	839,062
		其他		139	498,848	368,050	-	-
總計				4,605	2,859,721	3,202,653	23,702,536	27,388,836

※註：1.資料來源，水利署提供資料及該署省水標章管理系統/產品查詢/產品統計分析。
（分機：1928 施岑佩）

貳、中小企業處
中小企業處109年度預算案編列歲入68萬1千元，較108年度預算數減少12萬1千元（減幅15.09%）；歲出48億8,687萬2千元，較108年度預算數增加2億643萬7千元（增幅4.41%）。謹就中小企業處109年度預算案評估如下：
七、新增空總當代文化實驗場第二期整體發展計畫及推動五G定向育成加速器計畫，允宜審酌計畫效益及其可行性，俾利後續推動
中小企業處109年度於「中小企業發展」項下編列「空總臺灣當代文化實驗場第二期整體發展計畫」3,212萬4千元，辦理建置「行政院社會創新[21]生態系」新建工程；另「中小企業科技應用」項下編列「推動5G定向育成加速器計畫」2,000萬元，補(捐)助民營之創育機構辦理5G產業相關育成業務。經查：
[21] 社會創新是藉由科技或商業模式的創新應用，改變社會各個群體間的互動關係，並從這樣的改變中，找到解決社會問題的新途徑，也就是用創新的方法來解決社會問題。參考行政院「推動社會創新行動方案」107年8月24日。
(一)社會創新生態系計畫概述
109年度中小企業處及其他部會共同辦理「社會創新生態系」計畫，該計畫係屬「空總臺灣當代文化實驗場第二期整體發展綱要計畫(草案)[22] (109-116年)」之細部計畫[23]，其中109-112年度將進行社會創新工程(建築及景觀工程)、113-116年度則試營運與維護，提供社創團體與民眾服務，預計加速培育250家以上社創團隊，辦理10場以上跨國際活動、促成12億元以上商機、引流50萬人次人潮等目標[24]。
[22] 迄108年10月4日尚未獲行政院核定。
[23] 文化部107年2月獲行政院核定「空總文化實驗室第一期發展整體計畫(107-108年)」，本第二期計畫係延續第一期計畫，其中「社會創新生態系」為第二期之細部計畫，由經濟部(中小企業處及工業局)與科技部共同建置。
[24] 參考空總臺灣當代文化實驗場社會創新第二期整體發展計畫(109-116年)規劃，經濟部，108年3月。
中小企業處109年度於「空總臺灣當代文化實驗場第二期整體發展計畫」編列按樓地板面積計算之負擔工程經費3,212萬4千元，預計109年度至113年該處需負擔工程經費合計約11億4,603萬1千元(詳附表1)。此外，113年起中小企業處尚需負擔社會創新生態系相關展演空間營運經費，113年度至116年度預計需負擔之營運經費合計約2億4,117萬6千元(詳附表2)。
附表1：經濟部(社會創新生態系)分年工程經費需求表(含中小企業處預估分攤金額) 單位：新台幣千元
工作內容	109年	110年	111年	112年	113年	總計
經濟部
工程專案管理(PCM)	15,736	15,736	15,736	15,736	15,736	78,680
社會創新生態系新建工程設計監造	98,351	98,350	48,281	56,328	56,329	357,639
社會創新新建工程施工	0	0	1,072,918	1,251,738	1,251,738	3,576,394
分年物價指數上漲(以每年2%上漲率計算)	641	1,253	17,335	27,047	33,979	80,255
小計	114,728	115,339	1,154,270	1,350,849	1,357,782	4,092,968
中小企業處預估分攤金額	32,124	32,295	323,196	378,238	380,179	1,146,031

※註：1.資料來源，空總臺灣當代文化實驗場第二期整體發展綱要計畫(109-116年)，文化部，108年7月。中小企業處預估分攤金額係本報告自行增列。
      2.經濟部應負擔之工程經費係由中小企業處與工業局依樓地板面積分攤，由中小企業處負擔28%、工業局負擔72%。
3.本表因千元以下四捨五入之故，存有尾數差異。
附表2：中小企業處(社會創新生態系)營運經費需求表 單位：新台幣千元
工作內容	113年	114年	115年	116年	總計
營運中心派駐及委辦費用	30,800	30,800	30,800	30,800	123,200
水電費	600	600	600	600	2,400
保全及安管	18,900	18,900	18,900	18,900	75,600
全區清潔	4,200	4,200	4,200	4,200	16,800
設備日常保養維修	2,400	2,400	2,400	2,400	9,600
保險(人員及產險)	3,394	3,394	3,394	3,394	13,576
總計	60,294	60,294	60,294	60,294	241,176

※註：1.資料來源，參考空總臺灣當代文化實驗場社會創新第二期整體發展計畫(109-116年)規劃，經濟部，108年3月。
(二)推動5G定向育成加速器計畫簡述
中小企業處109年度「推動5G定向育成加速器計畫」新興計畫(109至112年度)，總經費預計1.8億元[25]，旨在引導電信業或設備大廠等投入設置5G加速器，提供商品化加速輔導、5G技術研發支援、策略引資服務等，加速新創業者產品市場驗證，搶占全球5G創新服務應用市場。主要工作包含：(一)育成加速-推動5G定向育成國際加速器補助、(二)搶攻市場-促成5G大廠新創合作拓展新市場。
[25] 依據中小企業處提供之「推動5G定向育成加速器計畫(1/4)」送審版，該計畫預計總經費1.8億元，其中109年度至112年度各年度經費分別為3千萬元、5千萬元、5千萬元及5千萬元。惟有關計畫原估列109年度經費3千萬元部分，依行政院108年8月22日審議結果，僅核定2千萬元。
該計畫109年度編列2千萬元，係補(捐)助民營之創育機構辦理5G產業相關育成業務，預計於110年累計引導至少4家大廠成立或營運主題式加速器，每家至少培育10家新創業者進入加速器，推動參與集團或國際供應鏈案例達3件以上，衍生年度產值達2.5億元以上。
(三)空總當代文化實驗場第二期整體發展計畫宜審酌計畫績效及可行性，另推動5G定向育成加速器計畫宜留意輔導實績
有關當代文化實驗場第二期整體發展計畫，考量中小企業處除負擔工程經費11億餘元以外，邇後每年尚需支付營運經費6千萬餘元，金額龐鉅，允宜審酌該計畫之效益、可行性及替代方案，以免造成該處長期財務負擔或資源排擠效應。至於推動5G定向育成加速器計畫，目前我國於5G領域表現仍與先進國家有間，該計畫除應積極輔導業者外，亦應掌握產業發展走向及競爭者表現等外部環境，俾利受輔導者最終商品符合消費者需求，以落實「加速新創業者產品市場驗證，育成孵化5G新創企業衍生的新創商機」之最終效益。
綜上，中小企業處109年度新增「空總當代文化實驗場第二期整體發展計畫」及「推動5G定向育成加速器計畫」皆為跨年度計畫，允宜審酌計畫效益及民營創育機構辦理5G產業育成業務實績，以利後續推動。

八、新增「小型商家轉型升級計畫」等3項委辦計畫，允宜強化委外業務監督機制，俾發揮成效
中小企業處109年度委辦費合計編列10億2,235萬8千元，占業務費10億6,073萬3千元之96.38%，該處109年度新增3項委辦計畫。經查：
(一)109年度新增「小型商家轉型升級計畫」等3項委辦計畫
中小企業處109年度「中小企業科技應用」計畫下編列25項委辦計畫，合計10億317萬2千元(詳附表1)，其中22項係延續108年度之經常性委辦計畫，至於109年度新增3項計畫皆採委辦方式，分別為「小型商家轉型升級計畫」5,192萬2千元、「推動中小企業5G智慧應用服務計畫」1,350萬元及「深化中小企業數位參與計畫-數位應用輔導」5,636萬6千元。
該3項新增委辦計畫預期於109年度達成之目標如下(詳附表2)：「小型商家轉型升級計畫」預期協助小型商家建構創新服務體系至少6案、「推動中小企業5G智慧應用服務計畫」達成應用5G實驗網路完成1個小規模技術概念驗證(PoC)實驗場域、另「深化中小企業數位參與計畫[26]」為推動特色數位群聚及整合營銷(家數)200家及打造數位共享環境(專區數)10家。
[26] 係為科專計畫「邁向數位平權推動計畫(1/4)」之子計畫。

附表1：109年度中小企業處「中小企業科技應用」委辦計畫簡表
        單位：新臺幣千元
委辦計畫名稱	金額
1.優化中小企業科技策略布局暨政策決策發展計畫	21,782
2.推動產業創新應用服務實證計畫	34,345
3.中小企業服務優化與特色加值計畫	15,618
4.推動中小企業智慧領航拓銷國際計畫	11,498
5.小型商家轉型升級計畫	51,922
6.科技社會創新促進價值躍升計畫	83,900
7.中小企業創新育成協調中心計畫	15,000
8.智慧科技創新創業及社會創新發展計畫	48,086
9.知能產業推動發展計畫	40,975
10.創生在地創育國際計畫	10,642
11.深化中小企業數位參與計畫---數位學習應用	24,300
12.創新籌資智慧支援計畫	15,642
13.中小企業價值創新財務支援計畫	15,850
14.推動中小企業智慧製造數位轉型計畫	50,470
15.中小企業節能管理與推廣輔導計畫	8,506
16.推動中小企業群聚加速創新商業化計畫	22,870
17.中小企業智財價值升級計畫	5,004
18.推動中小企業雲端創新應用發展計畫	16,200
19.中小企業行動支付普及推升計畫	35,620
20.推動中小企業跨域創新生態系發展及國際化加值計畫	142,312
21.推動中小企業5G智慧應用服務計畫	13,500
22.深化中小企業數位參與計畫—數位應用輔導	56,366
23.小型企業創新研發綱要計畫(SBIR)-管理與推動計畫	59,944
24.國際創業聚落示範計畫	174,820
25.創業家實證計畫	28,000
合計	1,003,172

※註：1.資料來源，經濟部中小企業處109年度預算案。
      2.粗體字部分係109年度新增計畫。

附表2：109年度「中小企業科技應用」新增委辦計畫簡表
計畫名稱	委辦內容簡述	109年度績效指標(或預期效益)
小型商家轉型升級計畫	扶植小型商家；善用數位解決方案、優化服務品質、提升創新體驗服務能力以及協助業者掌握目標客群，加速小型商家轉型升級。	1.協助小型商家建構創新服務體系至少6案至少協助120家。 / 2.診斷及輔導180家小型商家投入服務創新轉型。 / 3.提升小型商家知識及創新能力，預計培育180人次。
推動中小企業5G智慧應用服務計畫	推動5G智慧應用服務解決方案與主題應用，於示範場域協助中小企業導入，深化中小企業5G加值應用。	1.應用5G實驗網路完成1個小規模技術概念驗證(PoC)實驗場域。 / 2.於實驗場域推出1項智慧主題式應用。 / 3.研析5G創新服務模式導入實證場域規劃。 / 4.盤點智慧科技領域應用與業態。 / 5.辦理產業座談與推廣會議3場。
深化中小企業數位參與計畫—數位應用輔導	強化企業數位能力及深化應用數位化服務，提升小型企業數位參與程度，促進企業數位營銷與永續經營能量。	1.推動特色數位群聚及整合營銷(家數)200家 / 2.打造數位共享環境(專區數)10家

註：1.資料來源，中小企業處及該處109年度單位預算書，本報告整理。
(二)107年度委辦案件實地查核比率僅11.54%，管考易流於形式，109年度應落實監督機制
按「行政院及所屬各機關推動業務委託民間辦理實施要點」第7點第4款規定[27]：「監督查核：各機關業務委外，應依契約規定及內部控制制度，對受託之民間機構進行監督及查核，…。」惟中小企業處107年度以1.3億餘元辦理之「國際創業聚落示範計畫」僅於契約第13條「契約之工作提報」載明「乙方應於特定日期依甲方規定之格式提送期中、期末檢討報告予甲方，甲方得召集有關人員予以檢討…，以利執行驗收程序。」以工作報告之檢討取代查核，該處107年度其他委辦案件[28]亦有類似情形。再者，該處107年度針對100萬元以上委辦案件之查核，88.46%僅實施書面審查，實地查核比率僅11.54%。
[27] 「行政院及所屬各機關推動業務委託民間辦理實施要點」第7點第4款規定：「各機關得依下列程序辦理委外作業：…（四）監督查核：各機關業務委外，應依契約規定及內部控制制度，對受託之民間機構進行監督及查核，其方式得由各機關於契約中約定實施定期或不定期之查核（含書面報告及實地查核等方式），相關查核報告並得要求受託之民間機構提供量化及質化面向評估指標及結果。」
[28] 例如「推動產業創新應用服務實證計畫」、「科技創業推動計畫、智慧科技創新創業及社會創新發展計畫」、「推動我國創新創業掌握商機計畫」及「提升偏鄉企業數位行銷應用能力計畫－數位應用輔導」。參考本中心109年度中央政府總預算案整體評估報告。
另考量上述109年度新增3件委辦計畫金額合計1.2億餘元，占該處109年度委辦費10.2億餘元之1成，為確保委外業務品質，允宜強化對於委辦案件之監督考核機制，避免管考作為流於形式，致無法評核委外業務品質及政府資源是否妥善運用。
綜上，109年度中小企業處委辦費占業務費比率已超過9成，109年度尚有新增委辦計畫，為發揮委外辦理成效，宜研謀善策，以強化委外業務監督及考核機制。

九、為利小型企業創新研發計畫(SBIR)擴大產業效益，允宜針對該計畫商業化程度有限之產業，適時研謀改善
為鼓勵中小企業創新、升級及轉型發展，中小企業處109年度「中小企業科技應用」項下編列促進小型企業創新研發計畫(SBIR[29])6億4,040萬4千元，其中105年度至107年度SBIR補助企業分別為920家、824家及714家，補助金額則為7億6,587萬3千元、6億7,552萬9千元及6億6,180萬1千元，補助家數及金額皆有減少情形(詳附表1)。
[29] 小型企業創新研發計畫，Small Business Innovation Research，簡稱SBIR。
附表1：小型企業創新研發計畫(SBIR)依區域別補助結果分析表
        單位：家、新台幣千元
年度	北部		中部		南部		東部及離島
	家數	金額	家數	金額	家數	金額	家數	金額
105	397	371,544	208	172,440	247	179,516	68	42,373
106	315	296,792	176	136,381	247	189,237	86	53,119
107	301	324,915	167	140,600	186	155,963	60	40,323
合計	1,013	993,251	551	449,421	680	524,716	214	135,815

※註：1.資料來源，經濟部中小企業處提供。
經濟部自88年起積極推動SBIR，期藉由協助中小企業創新研發，以加速提升中小企業之產業競爭力。至於107年度SBIR補助計畫所涉之產業類別，以民生化工業居冠(211件)、其次為服務業(147件)，第3則為機械業(120件)(詳附表2)。
附表2：小型企業創新研發計畫(SBIR)107年度補助產業、件數分析表(前5名產業)
地區別	民生化工		服務		機械		資通		生技製藥
	件數	%	件數	%	件數	%	件數	%	件數	%
北部	50	24%	76	52%	48	40%	44	61%	30	43%
中部	56	26%	28	19%	50	42%	2	3%	16	23%
南部	71	34%	32	22%	21	17%	24	33%	19	28%
東部及離島	34	16%	11	7%	1	1%	2	3%	4	6%
其它	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
合計	211	100%	147	100%	120	100%	72	100%	69	100%

※註：1.資料來源，經濟部中小企業處提供。
按經濟部107年度「SBIR計畫成效追蹤問卷基本與進階分析報告」[30]，該報告針對104年度至106年度SBIR結案計畫廠商進行問卷調查，從已回收案件顯示，成功商業化計畫所創造之產值，以傳統產業之機械類(33%)、電子類(28%)及資通訊類(13%)為主，三者商業化產值合計超過成功商業化計畫產值之7成，顯示SBIR計畫商業化產值創造仍以傳統產業為主。依據上開問卷調查結果，107年度SBIR補助計畫件數較多前三大產業為民生化工業、服務業及機械業，除機械類外，民生化工及服務業創新研發成果成功商業化比例偏低，且服務領域面臨大數據、物聯網、雲端服務等技術推陳出新[31]，中小企業處似可適時研謀如何精進SBIR辦理機制，以擴大SBIR協助廠商成功商業化之效果，俾提升SBIR計畫整體效益。
[30] 委託社團法人中華民國管理科學學會辦理。
[31] 參考經濟部107年度「SBIR計畫成效追蹤問卷基本與進階分析報告」，社團法人中華民國管理科學學會，107年11月。
綜上，中小企業處近年度辦理小型企業創新研發計畫之家數及補助金額皆有減少情形，為強化SBIR擴大產業效益，允宜適時研謀精進SBIR辦理機制，俾提升中小企業產業競爭力。

參、加工出口區管理處及所屬
加工出口區管理處及所屬(以下簡稱加工處)109年度預算案編列歲入922萬4千元，較108年度預算數增加7萬元（增幅0.76%）；歲出5億1,840萬5千元，較108年度預算數減少1,212萬2千元（減幅2.28%）。謹就加工處109年度預算案評估如下：
一０、新增「產業園區創新生態跨域推動計畫」，允宜周妥示範產業範圍及園區等先期規劃，俾利擴大(強化)園區產業創新生態跨域示範效果
經濟部加工出口區管理處(以下簡稱加工處)109年度於「園區產業升級」工作計畫新增「產業園區創新生態跨域推動計畫」4,300萬元，期能優化園區產業發展環境，引領園區創新發展。經查：
 (一)產業園區創新生態跨域推動計畫說明
產業園區創新生態跨域推動計畫總經費估列1億7,200萬元，期程自109年度至112年度，預計該期間各年經費皆為4,300萬元。該計畫主要運用在地產學研能量推動園區創新生態跨域合作，輔導園區廠商導入AIOT智慧科技創新元素，透過軟硬整合協同創新服務，提高地方產業生產力，推動園區產業創新生態示範。
該計畫透過3項分項計畫推動(詳附圖1)，包括園區學研創新鏈結體系推動(工業局代辦)、園區產業供應鏈跨區推動(工業局代辦)及園區產業創新生態跨域示範(加工處主辦)，109年度預期能促進廠商研發投資2.7億元、增加產值4.5億元，並增加就業機會120人。此外，109年度工作項目包括園區學研創新鏈結體系推動、園區產業供應鏈跨區推動及園區產業創新生態跨域示範。

附圖1：產業園區創新生態跨域推動計畫
※註：1.資料來源，加工處提供。
(二)允宜周妥示範產業範圍及試辦園區等先期規劃
由加工處主辦之園區產業創新生態跨域示範分項計畫，希望透過學研鏈結體系及供應鏈合作之潛力案源，進行園區創新技術或商業服務模式導入之營運評估，以利園區引進創新研發事業及創新產業之發展。
迄108年9月中旬加工處轄管10個園區[32]，各園區不僅聚集產業略有不同，且截至108年7月底止區內營運生產家數已達655家，在園區類型迥異、產業類別分歧之情況下，如何擇定適合產業範疇及適合示範之園區，且產業類別宜符合國家未來整體發展方向，俾發揮綜效，加工處允宜周妥先期規劃，避免產業及業者過於發散而無法聚焦，致弱化示範效果。
[32] 包括楠梓及楠梓第二園區、高雄園區、臺中園區、中港園區、臨廣園區、台糖高雄物流園區、屏東園區、高雄軟體園區及臺中軟體園區，參考經濟部加工出口區管理處網站。
綜上，產業園區創新生態跨域推動計畫為109年度新增計畫，考量該計畫項下之分項計畫彼此關聯且相互影響，為確實運用在地產學研能量推動園區創新生態跨域合作，以達到區域創新、地方創生之目標，允宜周妥先期規劃，俾利資源聚焦而建立園區創新標竿。

一一、近年園區缺工及人力逐漸老化情形未見緩解，且部分業別經常性缺工，亟待研謀善策改進
加工處109年度於「加工出口區管理」工作計畫項下「投資貿易業務」編列184萬8千元、「勞工行政、環境保護及景觀綠化」編列204萬6千元。經查：
(一)青壯年員工逐漸減少，短時間恐難以扭轉劣境
依據加工處統計，截至107年底加工出口區園區缺工(工人)人數計854人，雖少於105年度及106年度之缺工人數，惟108年度6月底缺工人數略增至906人(詳附表1)，顯示加工出口區仍存在缺工壓力。
近年30歲以下之青年較無意從事生產線工作，致青壯年員工占比逐漸減少，如100年度園區內16歲至29歲職員、15歲至29歲工人之占比分別為25.15%及38.03%，至108年4月則分別下降至19.01%及27.97%。
附表1:近年度加工出口區缺工(工人)情形統計表 單位：人；%
年底	合 計					淨進退率
	家數	短缺人數				小計
		管理員	工程師	技術員	作業員
105年12月底	64	43	185	155	535	918	0.02
106年12月底	78	39	176	159	687	1,061	0.15
107年12月底	67	60	180	164	450	854	1.32
108年6月底	75	64	285	223	334	906	-0.28

※註：1.資料來源，加工處提供。
(二)部分業別存在經常性缺工現象，亟待正視
據加工處資料顯示，部分業別如電子零組件製造業、電腦電子產品及光學製品製造業及塑膠製品製造業自105年度至107年度皆屬於缺工數較多之產業類別(詳附表2)。至於上述行業近年經常性缺工原因，詢據加工處，缺工原因包括待遇、福利、公司制度、工作穩定度、獎金、工作環境及壓力等，加工處除協助事業辦理定時定點徵才活動、按月於加工處網頁提供就業資訊，並辦理勞動基準法相關法令宣導，請事業單位恪遵法令，加強勞雇關係等，惟缺工仍未有緩解跡象，顯示園區仍宜積極開發青壯年人力，並加強媒合工作。
綜上，加工出口區近年來缺工情形未見好轉，且園區內廠商尚面臨青壯年人力逐漸老化、經常性缺工等危機，允宜積極開發人力，並加強媒合工作，以緩解缺工壓力。
附表2:105年度至108年度加工出口區前5大缺工家數產業類別表
年底	家數	前5大缺工家數產業類別
105年12月底	64	電子零組件製造業	塑膠製品製造業	電腦、電子產品及光學製品製造業	非金屬礦物製品製造業	紡織業
106年12月底	78	電子零組件製造業	塑膠製品製造業	電腦、電子產品及光學製品製造業	機械設備製造業	紡織業
107年12月底	67	電子零組件製造業	電腦、電子產品及光學製品製造業	塑膠製品製造業	電力設備製造業	機械設備製造業
108年6月底	75	電子零組件製造業	電腦、電子產品及光學製品製造業	塑膠製品製造業	機械設備製造業	金屬製品製造業

※註：1.資料來源，加工處提供。

肆、中央地質調查所
中央地質調查所(以下簡稱地調所)109年度預算案編列歲入170萬7千元，較108年度預算數增加7萬5千元（增幅4.60%）；歲出4億3,029萬1千元，較108年度預算數增加2,634萬3千元（增幅6.52%）。謹就地調所109年度預算案評估如下：
一二、新增地熱地質探查、臺灣東北部礦產地質調查及火山災害潛勢評估等計畫，允宜依執行情形滾動調整，俾擴散計畫效益
中央地質調查所(以下簡稱地調所)於107年度至110年度執行「地質科技研究發展」科技發展計畫，其中109年該計畫項下新增3項子計畫，包括「地熱地質探查技術與資訊整合」、「臺灣東北部礦產地質調查」及「火山災害潛勢評估及觀測技術強化」，109年度合計編列7,458萬9千元。經查：
(一)109年度新增3項計畫概述
地質科技研究發展計畫包含二大主軸，包含「應用高科技進行地質調查，提升地質資料質與量」及「加強地質災害調查分析與觀測，評估地質致災因素」，其中地熱地質探查及臺灣東北部礦產地質調查屬前者，火山災害潛勢評估則屬後者。
地調所109年度新增「地熱地質探查技術與資訊整合」、「臺灣東北部礦產地質調查」及「火山災害潛勢評估及觀測技術強化」3項計畫，期程皆為4年(109年1月1日至112年12月31日)，109年度分別編列預算2,379萬1千元、2,309萬元及2,770萬8千元，該等計畫109年度預計工作項目詳附表1。
附表1：109年度「地質科技研究發展」計畫新增3項子計畫簡表
計畫名稱	計畫總經費、期程及109年度編列金額	109年度工作項目概述
地熱地質探查技術與資訊整合	1億1,379萬1千元 / (109年度至112年度)	1.盤點地熱潛能區資訊，評估及設定重點探勘區域順序。 / 2.導入國外空載探測團隊，申辦試航及資料解析等前置作業。 / 3.引進地面UMT探測儀器，進行儀器校正及探測訓練。 / 4.彙整及申請各單位探勘資料，建置資料庫。 / 5.開發三維地下地質資訊展示系統。
	109年度編列2,379萬1千元
臺灣東北部礦產地質調查	1億1,309萬元 / (109年度至112年度)	1.區域性地質調查：在基隆嶼附近海域實施或分析既有多頻道反射震測、…及高精密水深探測等，瞭解火成活動…及區域地質構造。 / 2.礦物學及地球化學調查研究：在基隆嶼附近海域實施海水層柱水樣、岩心與熱液換質礦物之採集分析…，瞭解熱液換質作用、礦體種類與礦化特性。 / 3.火成及熱液作用活躍區之高精密探測：實施或分析既有高解析底拖式側掃聲納暨海床底質剖面探測，…，以瞭解海床地貌及淺部地層之礦化特徵。 / 4.資料庫建置：綜整地球物理…及海床影像觀測等調查與分析結果圖資並建置資料庫，作為規劃或決策之輔助。
	109年度編列2,309萬元
火山災害潛勢評估及觀測技術強化	1億1,520萬9千元 / (109年度至112年度)	1.建置火山氣體、溫泉水質、地溫及微震活動等即時監測站：持續收集火山活動觀測資料，…評估火山活動狀態。 / 2.臺灣北部火山地區地表變形觀測：利用永久散射體差分干涉法影像分析、…了解火山地區地表變形情形。 / 3.火山災害潛勢研判分析及火山災害潛勢圖資更新：結合多種地球物理探測技術精進火山地區地下構造調查成果，配合過往…資料研判火山災害可能影響範圍與災害潛勢。 / 4.更新地球化學分析設備，提高火山活動徵兆值分析效率。 / 5.持續更新及公開火山活動觀測資料。
	109年度編列2,770萬8千元

※註：1.資料來源，中央地質調查所。
(二)3項計畫皆跨年期，宜依辦理情形滾動調整後續執行方式
有關上開3項計畫預期於109年度達成之效益，其中「地熱地質探查技術與資訊整合計畫」預期建置2處地熱潛能區資料庫、「臺灣東北部礦產地質調查」若評估調查區內金屬具經濟價值進而開發利用，可成為重要工業料源，並提高我國金屬材料自給比率、「火山災害潛勢評估及觀測技術強化」預期臺灣北部火山觀測資訊提供3處以上供災防單位參考應用。
由於上開3項計畫皆為跨年期計畫，且未來執行成果資訊亦將提供相關單位使用，爰宜依辦理情形滾動調整計畫後續執行方式，並於可行情況下兼顧使用者需求而精進資訊呈現方式，俾利計畫成果之擴散。
綜上，地調所109年度新增地熱地質調查、礦產地質調查及火山災害潛勢評估等計畫，由於計畫內容攸關再生能源開發、礦藏及防災，允宜周妥先期規劃，並於可行情況下參酌未來資訊使用者可能之需求，以精進資訊呈現方式，俾利發散計畫成效。

一三、近年以承攬人力辦理部分核心業務，且勞務承攬人力占預算員額比率近7成，允宜檢討其合理性
地調所109年度預算員額明細表編列非以人事費支付之勞務承攬支出，包括：地質科技研究發展計畫預計進用勞務承攬人員27人，經費1,455萬元；一般行政計畫預計進用勞務承攬人員9人，經費418萬9千元及地質調查研究計畫預計進用勞務承攬人員27人，經費1,812萬元，合計進用勞務承攬人力63人、3,685萬9千元，相較於預算員額89人，人數頗高。經查：
(一)因應行政院派遣人力凍結，以承攬人力取代派遣人力
為利控管各機關運用派遣勞工之人數，按行政院103年6月4日修正發布「行政院運用勞動派遣應行注意事項」第6點規定：「各機關運用派遣勞工人數，在勞動派遣相關規定完成立法前，應予適度控管，原則不得超過中華民國99年1月31日各機關實際進用派遣勞工人數，由主管機關視所屬機關之業務需要，進行總量管控；…。」查該所99年1月31日實際進用派遣人員為52人，又行政院對控管派遣人力改採其他人力進用替代措施時，對聘用人員、約僱人員及臨時人員皆訂有控管措施；至於勞務承攬[33]，因本質與機關具有指揮管理權之臨時人員及勞動派遣不同，行政院並未對承攬廠商派駐勞工訂定人數上限，而由契約雙方（機關及廠商）視業務需要議定所需人數 。該所為配合上述派遣人力凍結政策，爰縮減派遣人力，改以勞務承攬方式持續增聘人員，爰自100年起勞務承攬人數增加至65人，有規避控管之嫌，允宜定期對勞務承攬採購案件進行通盤檢討，審慎評估其經濟效益。
[33] 「政府機關(構)運用勞務承攬參考原則」第2點：「…(一)勞務承攬：指各機關與承攬人約定，由承攬人為各機關完成一定之工作，各機關俟工作完成，於驗收符合履約項目後，給付報酬予承攬人。」
(二)近年進用承攬人員相較於預算員額比率頗高，且以承攬人力辦理部分核心業務，洵非妥適
依地調所提供之資料顯示，105年度至108年7月底止進用勞務承攬人數分別為55人、59人、60人及62人(詳附表1)，雖少於100年度之65人，近年呈逐年增加趨勢，且105年度至107年度預算員額與勞務承攬人數比例約介於1.51：1至1.67：1，尤以106年度每1.51名預算員額即有1名勞務承攬人員比例最高，至109年度預算員額與勞務承攬人數比例更提高至1.41：1，即每1.41名預算員額則有1名勞務承攬人員。
詢據地調所，上述勞務承攬人員係協助辦理各業務計畫之地質資料蒐集管理，執行資訊管理、地質調查測製、GIS繪圖、地質資訊系統應用推廣、資料倉儲維護及管理、業務相關資料之彙整、掃瞄、繕打、登錄、建檔；野外地質調查、觀測站訪查會勘、科技專案計畫工作、行政庶務、電腦繪圖、招標文件契約書製作、履約管理資料建置及通知、公文系統及電子公文系統事務、財產、非消耗品資料建置、檔案整理及人事資料維護、會計資訊系統操作及傳票編製及臨時交辦事項等，顯示該所將部分核心業務所需人力改以勞務承攬方式辦理，洵非妥適。
附表1：地調所近年度勞務承攬人力與經費一覽表 單位：人；新臺幣千元
項目	計畫別	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度
正式職員人數		92	89	92	91	89
勞務承攬進用人數	地質科技研究發展計畫	29	26	23	23	27
	一般行政計畫	8	8	10	10	9
	地質調查研究計畫	18	25	27	29	27
勞務承攬進用人數小計		55	59	60	62	63
勞務承攬進用經費	地質科技研究發展計畫	14,594	12,793	11,322	7,943	14,550
	一般行政計畫	3,065	3,173	4,040	1,822	4,189
	地質調查研究計畫	12,533	13,820	16,580	9,720	18,120
勞務承攬進用經費小計		30,192	29,786	31,942	19,485	36,859
地調所歲出經費		431,526	421,522	405,957	403,948	430,291

※註：1.資料來源，地調所提供，本中心整理。
      2.勞務承攬進用經費105年度至107年度為決算數，108年度為7月底之實支數，109年度為預算案數。
3.地調所歲出經費105年度至107年度為決算數，108年度法定預算數、109年度為預算案數。
4本表因千元以下四捨五入之故，存有尾數差異。
綜上，地調所近年進用承攬人員人數相較於預算員額人數有增加現象，且將部分核心業務所需人力改以勞務承攬方式辦理，洵非妥適，亟待檢討改進。

伍、能源局
能源局109年度預算案編列歲入3,008萬9千元，較108年度預算數增加213萬3千元（增幅7.63%）；歲出5億131萬3千元，較108年度預算數減少251萬4千元（減幅0.50%）。謹就能源局109年度預算案評估如下：
一四、新增聘用人員，復增列由基金改列公務預算之計畫，允宜檢視政策優先順序，避免排擠其他經費或影響原定業務之推動，俾提高資源配置效率
依能源局109年度預算員額明細表，該局109年度職員138人，因新增聘用人員25人，所需人事總經費合計1億7,209萬1千元[34]，較108年度預算數之1億5,395萬3千元，增加1,813萬8千元；另109年度「能源規劃與國際交流」工作計畫項下新增「能源領域研究計畫績效評估推動與決策支援計畫」1,200萬元。經查：
[34] 能源局109年度非以人事費支付之「勞務承攬」支出，係「一般行政」計畫預計進用21人1,143萬2千元。
(一)為應重大能源政策新增業務，獲行政院同意核增聘用預算員額
為應電業法修正後之電業改革、提高再生能源配比等重大能源政策之新增業務，行政院於108年5月同意能源局核增當年度聘用預算員額25人，並請其優先檢討當年度預算相關經費調整支應，109年度以後所需經費則配合年度預算籌編程序納入辦理。至於該局109年度新增聘用25人之工作項目，詳附表1。
附表1：109年度能源局聘用人員工作項目簡表
職稱	人數	工作內容
約聘管理師	2	辦理能源政策規劃、能源相關國際合作、溫室氣體減量、能源轉型白皮書及能源政策溝通宣導及相關事項。
	2	辦理天然氣供需規劃、價格審查及設備安全管理等相關事項。
	6	從事電業法規研議及修訂、發(售)電業登記及管理、電力可靠度審議、公用售電業電價及輸配電業各項費率審議、電力供需規劃等相關業務。
	10	辦理再生能源政策及相關法制研擬；再生能源相關業務推動(含風力、太陽光電、水力及地熱等發電)及部會協調；再生能源發電設備認定與查核；再生能源基金收取與支用作業；新及再生能源技術評估；前瞻計畫成果彙整。
	3	辦理節能相關法規、節能補助、技術輔導與能源教育之規劃、管理、稽查及推廣等相關業務；規劃能源設備能源效率規定、節能標章與補助等相關業務；辦理法人及業界能源科技專案計畫管理及相關業務(節能相關領域)。
	2	辦理機關轄下建物財產管理；辦理天然氣、電力、再生能源、節能等各項委辦計畫招標、驗收及爭議處理等相關事務。

※註：1.資料來源，能源局提供。
(二)新增「能源領域研究計畫績效評估推動與決策支援計畫」
該局109年度新增之「能源領域研究計畫績效評估推動與決策支援計畫」屬委辦計畫，該計畫旨在優化績效評估作業機制，預計提出109年跨組室同類型計畫績效相對表現，以回饋支援各業務組110年計畫規劃調整，並協助各業務組具體提供次2年度計畫規劃思維、目標等項。該計畫107年度及108年度皆編列於經濟部主管之能源研究發展基金，107年度決算數1,050萬元、108年度預算案數1,200萬元，109年度改由公務預算支應。
(三)以往委辦計畫曾發生年度概算提出後始辦理次年度委辦業務審查，無法即時回饋相關預算編列妥適性之案例
依「行政院及所屬各機關推動業務委託民間辦理實施要點」第11點規定：「各機關推動業務委外，如有編列委託經費之需求，得提報各主管機關審查通過後，於所獲中程歲出概算額度範圍內，優先編列。」亦即各機關專案小組應於次年度概算編妥前即完備上年度各委外業務執行之檢討及次年度委外案件合理性、經濟效益等通盤審查，方得依檢討結果秉持零基預算精神編列下一年度預算。
惟實際執行結果，以107年度為例，行政院於107年4月27日核定中央政府各機關108年度至111年度中程歲出概算額度，並函請各機關於同年5月18日前依該年度所獲概算額度範圍內妥編概算函送行政院，然能源局於預算執行當年度始確認各項委辦計畫允當性(108年3月4日開會)，顯示審查結果未即時回饋次期預算之編列[35]。
[35] 參考本中心108年度專題研究「中央政府非典型人力運用及委外業務現況之探討」。
該局107年度執行「能源領域研究計畫績效評鑑與策略規劃」雖產出83項受評計畫最終評鑑結果，提供各能源業務領域後續計畫規劃與推動之參酌，惟從該局於108年度預算執行年度始確認108年度各委辦計畫允當之作法，顯示計畫實際執行結果仍與預期目標有間。
綜上，能源局109年度增加聘用人員，復於公務預算增列能源領域研究計畫績效評估等項，惟該計畫以往執行結果與預期目標有間，允宜檢視政策優先順序，避免因新增人員及業務而排擠其他經費或影響原定業務之推動，俾提高資源配置效率。

一五、針對地面型太陽光電面臨用地限制及併網容量不足等問題，允宜研謀善策因應，俾達預定目標
依據108年5月修正發布之再生能源發展條例第6條規定，114年再生能源發電設備推廣目標總量達2,700萬瓩以上。經濟部為符合該規定，配合規劃114年裝置容量為30,161MW(百萬瓦),其中太陽光電裝置容量為20,000 MW(屋頂型3,000 MW、地面型17,000 MW)。經查：
(一)地面型太陽光，以地面型推動專案為辦理主軸
太陽光電2年推動計畫業於107年6月屆期，其中地面型部分改由「地面型推動專案」接續，辦理方向略以(1)擴大盤點可設置土地：透過行政院協調各部會及地方政府，於非生態敏感地區、以複合式利用為原則，滾動式擴大盤點可供設置場域。(2)針對大型專案進行時程追蹤及列管。(3)建立「以地建線」模式：建立「土地及電網資訊之可視化網路資訊平台」，提供專案土地、電網及法規資訊，方便各界查詢使用。(4)建立「循線找地」模式：配合台電輸配電圖資，由地方政府透過用地變更加速大型地面型太陽光電專區建置。
(二)地面型太陽光電面臨併網容量不足及用地來源限制之考驗，亟待解決
依上開策略，截至108年8月6日經濟部盤點中央部會及地方政府土地面積約3萬1,773公頃，其中可供設置地面型太陽光電設備面積約1萬6,925公頃，可設置容量約9,443MW，可併網容量合計9,068MW(詳附表1)，由於整體可併網容量低於可設置容量，顯示部分地區恐有所發電力無法順利併網之問題。
進一步檢視附表1所列各部會及地方政府列管之27項專案，雖多數專案之可併網容量尚足敷可設置容量使用，惟其中4項專案因可併網容量低於可設置容量，未來恐有所發電力無法順利併入電力網之問題，例如農業委員會負責之養殖生產專區、經濟部轄管之台糖滯洪池、雲林縣政府主管之台西綠能專區以及屏東縣政府職掌之高樹回填地，目前該4處可併網容量分別不足195MW、10MW、130MW及40MW。
參酌審計部107年度中央政府總決算審核報告「中央及地方政府已盤點太陽光電設置潛量約為9,408.7MW 中，因地方政府設置意願低落或審查時程冗長及可併網容量不足等因素，受影響裝置容量達7,801.06MW，占上開已盤點土地[36]可設置太陽光電潛量之82.91%」之審核意見，由於上述因素仍待排除，爰能源局規劃之可設置容量可否悉數實現，並順利併入電力網，仍需持續觀察及追蹤。
[36] 已盤點土地面積係3萬1,699公頃，參考107年度中央政府總決算審核報告。
附表1：我國地面型太陽光電所需土地盤點情形表 單位：公頃、MW
部會及地方政府	專案	土地盤點 / 面積(公頃)	可設置面積(公頃)	可設置容量	既有可併網容量
農業委員會	不利農業經營區	2,375	1,663	1,108	1,108
	埤塘	1,067	534	356	356
	圳路	42	30	20	20
	養殖生產專區	15,380	6,152	4,100	3,905
	農村綠能社區	1.6	1.6	1	1
環境保護署	掩埋場	186	186	124	124
	汙染土地	588	159	106	106
經濟部	彰濱崙尾西區	141	141	100	100
	彰濱崙尾東區	599	599	399	399
	水域空間	240	240	160	160
	台糖滯洪池	262	262	174	164
	台糖不適耕作土地	499	349	233	233
	台糖營農型	2,621	1,047	700	700
	嘉義鹽業用地	345	241	161	161
	台南鹽業用地	458	320	213	213
財政部國有財產署	閒置土地	607	425	285	285
國防部	綠能營區	142	99	66	66
交通部	休息站停車場	29	29	22	22
	高鐵	7.35	7.35	7.45	7.45
	遊憩用地	0.17	0.17	0.28	0.28
內政部	綠能社區	2.4	2	1	1
	殯葬用地	17	17	10	10
教育部	風雨球場	66	39.4	26	26
	遊憩用地	10	10	0.7	0.7
雲林縣政府	台西綠能專區	330	330	230	100
屏東縣政府	高樹回填地	37	37	40	0
	循線找地	5,720	4,004	800	800
合計	-	31,773	16,925	9,443	9,068

  ※註：1.資料截止日:108年8月6日。資料來源，能源局提供。
       2.可併網容量不足處，台電將持續加強電網設置規劃。
        3.土地多為私人且整合耗時，各部會分期推動情形將滾動式檢討。
綜上，為達成114年太陽光電裝置容量20GW之設置目標，能源局雖賡續推動地面型推動專案，惟部分地區仍面臨併網容量不足及用地來源限制等問題，允宜積極協助並加強管考作業，俾利達成日標。

一六、辦理最後1期縣市共推住商節電行動，允宜督促地方政府針對補助規劃未臻周妥等影響補助成效之缺失檢討改善，俾發揮計畫效益
能源局109年度政策宣導經費編列13萬4千元。行政院於106年7月核定新節電運動方案，自107年度起分3年推動「縣市共推住商節電行動」，目標為推動汰換老舊用電設備與建置智慧能源管理系統，以協助地方政府培養節電治理能力，期未來地方政府可自籌能源治理經費，經濟部則視需要輔以支援經費。能源局於106年9月訂定「縣市共推住商節電行動作業要點」，經費由台電公司支應。經查：
(一)計畫及預算編列說明
按縣市共推住商節電行動作業要點，該節電行動執行期間自107年1月1日至109年12月31日止，總經費以73億2,600萬元為上限，由執行機關(各縣市政府)提案申請推動節電，經費支用範圍包括「節電基礎工作」、「設備汰換與智慧用電」及「因地制宜」3類[37]，其中執行機關獲核定之「設備汰換與智慧用電」推動經費不得流用至「節電基礎工作」與「因地制宜」。
[37] 「縣市共推住商節電行動作業要點」第5點規定：「『節電推動工作』推動經費支用範圍及運用方式如下： (一)經費支用範圍以執行機關規劃與推動轄內各住宅、服務業及農業部門節電執行下列項目所需費用為限： 1.「節電基礎工作」執行項目包括節電稽查輔導、在地能源使用情形研究、專責組織與人力建置、節電志工組織合作、公民參與、節約能源教育與推廣等地方能源治理能力建構與節電氛圍型塑之工作。 2.「設備汰換與智慧用電」執行項目包括補助集合式住宅、辦公大樓及服務業之室內停車場換裝智慧照明燈具；補助服務業汰換老舊低效率無風管空氣調節機及老舊辦公室照明燈具；補助服務業導入能源管理系統。補助作業相關行政費用以獲核定執行經費之百分之十為原則。 3.「因地制宜」執行項目包括加強推動在地節電事務，以及營造節電氛圍。」
至於該計畫107年度至109年度預算編列及執行情形詳附表1，其中109年度編列24億8,808萬元。
 附表1：107年度至109年度縣市共推住商節電行動預、決算表
   單位：新台幣萬元
工作項目	107年度 / (第1期)	108年度	109年度	小計
節電基礎工作	13,400	13,800	13,800	41,000
設備汰換及智慧用電	184,777	188,313	194,019	567,109
因地制宜	39,783	39,783	40,989	120,555
合計	237,960	241,896	248,808	728,664

※註：1.資料來源，經濟部能源局。
2.縣市共推住商節電行動方案之經費係由台電公司編列預算支應。
      3.107年度係填列第1期之執行數，由於第1期執行期間可能超過107年度，表列經費係按各縣市申請第2期計畫時所送第1期執行報告或108年第2季季報所列實現數填列，金額不以107年度為限，爰與107年度中央政府總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告所列截至107年底之實現數有所不同。
      4.108年度及109年度為預算案數。
(二)109年度為計畫最後一期，為落實節電效益，宜督促縣市政府檢討改善既有缺失，積極辦理
「設備汰換及智慧用電」為縣市共推住商節電行動之主要工作項目，依經濟部彙整各縣市所提109年度預計補助項目共23項，包含既有補助項目5項及擴大補助18項，預期109年度節電量約3億8,921萬度(詳附表2)，109年度為計畫最末期。
有關「設備汰換及智慧用電」第1期(107年度)實際執行情形，依據107年度中央政府總決算審核報告，存有下列待改善之處，包括部分縣市政府未辦理縣市共推住商節電行動或延遲推動；延遲擬訂設備汰換補助作業規定或規劃未臻周妥；設備汰換補助申請未如預期或尚乏主動輔導宣傳；未落實設備汰換補助之抽檢及追蹤輔導等，致產生執行進度落後、耽延補助工作執行或未達預期節電成效等情形。
依「縣市共推住商節電行動作業要點」第6點規定，計畫原則分3期執行，各期執行期程以1年為原則；惟同作業要點第10點規定，執行機關如有修正執行期程與查核點，應提送修正後計畫書予經濟部核定後始得變更。109年度雖為「縣市共推住商節電行動」最後1期，惟依上開規定，實際執行期間可能延至110年度，且審計部亦於107年度中央政府總決算審核報告提出「部分市縣迨計畫即將屆滿始檢討延長期程，由107年底延至108年3月至12月不等者計14縣市」之審核意見，顯示107年度確有延長計畫執行期間情形。為利各地方政府及早推動第3期計畫，避免延宕，能源局允宜就以往執行過程待改進之處，督促地方政府改善，力求109年度計畫如期辦理，俾落實計畫節電成效。
附表2：109年度縣市共推住商節電行動第3 期計畫推動設備汰換及智慧用電補助簡表 單位：萬度
補助項目		設備汰換及智慧用電 / 補助情形(預期規劃數)	節電效益達成情形 / (預期節電量)
既有 / 補助	(無)風管空氣調節機(kW)	112,974	3,516
	辦公室T8/T9螢光燈汰換(具)	490,100	9,263
	室內停車場智慧照明(盞)	108,766	1,906
	51-800KW能管系統(套)	785	3,140
	800KW以上能管系統(套)	74	2,309
擴大 / 補助	(接)風管空氣調節機(kW)	16,184	504
	51kW以下能管系統(套)	54	29
	LED逃生指示燈(組)	10,303	104
	LED照明(顆)	10,000	20
	LED照明燈泡(10顆)	200	4
	中央空調系統	19	855
	公設51-800 kW能管系統(套)	1	4
	公設LED照明(10顆)	500	10
	公設T8/T9螢光燈具汰換	200	4
	天井燈(盞)	950	121
	冰水主機(噸)	10,961	593
	室內停車場照明(盞)	2	0
	家庭冷氣(臺)	145,222	9,730
	電冰箱(臺)	98,509	5,182
	辦公室T5燈具 (具)	90,802	763
	辦公室崁燈、筒燈 (具)	9,850	35
	點光源(M16、E27)	133,785	813
	除濕機(臺)	1,540	16
109年度合計 38,921

※註：1.資料來源，經濟部能源局。
        2.表列品項係各縣市規劃有關設備汰換與導入智慧用電(含擴大補助)之全程規劃。各縣市各期有關補助品項及數量，將依地方需求滾動調整。
綜上，109年度為「縣市共推住商節電行動」最後1期，為達計畫成效，能源局允宜督促地方政府就以往執行缺失檢討改善，俾達預期節電成效及完善節能推動機制。
(分機：1925 賴欣憶)