國軍退除役官兵輔導委員會109年度單位預算評估報告
國軍退除役官兵輔導委員會(以下簡稱退輔會)以輔導退除役官兵就學、就業、就醫、就養及服務照顧等工作為使命，並策定「傳承榮民精神、追求卓越服務、永續組織發展」為施政願景，以達成退除役官兵「學有所用、壯有所業、病有所醫、老有所養、孤獨廢疾困苦者可獲得適當服務照顧」之目標，進而成為安定社會與繁榮經濟之關鍵助力。為推動相關施政計畫，退輔會109年度歲出預算編列1,283億704萬2千元，較108年度之1,230億5,681萬8千元增加52億5,022萬4千元(增幅4.3%)。茲就退輔會109年度單位預算案編列情形評估如次：
八、新增跨年期、多榮家之「提升失智照顧量能長照忘我園區中程計畫」，惟預算未按榮家別分項表達，恐不利本院後續審議
退輔會109年度於「一般建築及設備」業務計畫－「營建工程」工作計畫項下之「提升失智照顧量能長照忘我園區中程計畫」(以下簡稱本案)分支計畫編列1,627萬6千元，係為辦理包括板橋等6所榮家失智床位資源增置中程計畫所需之先期作業與規劃設計經費。本案執行期間自109年度至112年度，預計總經費11億2,983萬元。本案之推動，對提升我國整體失智照顧量能當有所幫助，惟相關預算編列方式容有改善之處，謹說明如次：
(一)本案緣由、主要內容及預期效益
      根據退輔會提供資料，本案係因應當前我國社會高齡化與少子女化之人口結構，針對失智症盛行後家庭照顧能量恐有不足，經該會評估榮民及社區失智照顧需求，並盤點榮家既有房舍、土地，另配合衛福部日前統計失智症照顧資源布建未達目標之縣市優先、無榮家設置之縣市則以臨近榮家提升量能支援之建置原則，爰擇定板橋、八德、彰化、雲林、高雄、馬蘭等6所榮家納入本案，預計建置失智床位合計502床(有關本案興建評估及規劃，詳附表1)。預估本案完成後，將可就近服務新北市、桃園市、彰化縣、雲林縣、高雄市及臺東縣等地區榮民，必要時可釋出相關資源與在地社區居民共享，俾減輕渠等之家庭照顧負擔。
附表1：退輔會「提升失智照顧量能長照忘我園區中程計畫」興建評估及規劃情形表 單位：人；床
項目 / 榮家 / 別	腹地縣市 / 失智症老年人口推估數	失智床 / 位需求 / 推估數	腹地縣市榮家既有(含興建中)床數	計畫增 / 置床數	失智照顧資源 / 之供需分析
板橋	48,333	2,997	140	130	位處市區，需求多，利用違占戶還地新建失智130床。
八德	18,084	1,121	77	96	可容納新北市、臺北市之床位需求，並與桃園榮家可支援床位調整。拆除家區既有舊建築物，新建96床。
彰化	19,360	1,200	20	36	可容納南投縣、彰化縣之床位需求。利用既有榮舍現地整建36床。
雲林	14,745	915	0	96	可容納雲林縣、嘉義縣市之床位需求。利用既有榮舍現地整建96床。
高雄	40,143	2,489	200	96	可容納高雄市、屏東縣、澎湖縣之床位需求。利用家區既有空地新建失智96床。
馬蘭	6,144	381	0	48	可容納東部地區之床位需求。利用家區既有空地新建48床。
非本案之佳里榮家、臺南榮家			182
合計			619	502

   ※註：1.資料來源，退輔會提供，本中心整理。
        2.本表推估失智床位需求推估數係以入住率6.2%估算。
(二)本案涉及板橋等6所榮家，惟預算編列未按安養機構別分項表達
      退輔會基於執行彈性考量，就該計畫內板橋等6所榮家之失智床位資源增置所需經費在預算書中，係併為1筆表達，外界無法從中知悉個別榮家經費需求及其分年度預算編列數(經洽請退輔會提供，各榮家於本案執行期間預算編列情形，如附表2)，亦不利對個別榮家計畫執行之控管。
附表2：「提升失智照顧量能長照忘我園區中程計畫」所涉各榮家分年度預算編列概況 單位：新臺幣千元
榮家別 / 年度別	板橋 / 榮家	八德 / 榮家	彰化 / 榮家	雲林 / 榮家	高雄 / 榮家	馬蘭 / 榮家	整體中 / 程計畫
109年	6,826	2,720	730	2,000	2,500	1,500	16,276
110年(含)以後	433,628	191,605	38,932	163,186	190,395	95,808	1,113,554
合計	440,454	194,325	39,662	165,186	192,895	97,308	1,129,830

  ※註：1.資料來源，退輔會提供。
(三)本案於預算書送達本院時，尚未經行政院核定，相關內容仍待補正
      本案經洽退輔會表示，該會於本(108)年7月3日以輔養字第1080043785號函將本案報請行政院核示，行政院秘書長於同年8月12日以院臺榮字第1080026520號函復該會並檢附有關機關意見，退輔會刻正依前揭意見修正中，並預計同年10月上旬再報行政院審查。查退輔會係於本年8月底將該會109年度單位預算送達本院，對照前揭公文函件往返時程，本案於預算書送達本院時，尚未經行政院正式核定，相關內容仍待補正。
綜上，本案完成後有助於提升我國失智照顧能量，並透過資源共享減輕地區民眾之家庭照顧負擔，惟退輔會109年度將本案之板橋等6所榮家所需之先期作業與規劃設計經費合併以1筆預算表達，並未依安養機構別分項列示。此外，於預算書送達本院時，尚未經行政院核定，相關內容仍待補正，退輔會允宜加速內部作業流程，及時將本案報請修正後內容報請行政院核定以利執行。