國軍營舍及設施改建基金109年度預算評估報告目錄
        頁次

國軍營舍及設施改建基金109年度預算評估報告
國軍營舍及設施改建基金(以下簡稱營改基金)109年度基金來源編列171億5,878萬6千元，較108年度預算案數56億5,267萬5千元，增加115億611萬1千元(增幅203.55%)；基金用途編列92億2,396萬元，較108年度預算案數72億3,028萬3千元，增加19億9,367萬7千元(增幅27.57%)；以上收支相抵後，預計賸餘79億3,482萬6千元，較108年度之預計短絀15億7,760萬8千元，由絀轉餘之差異數達95億1,243萬4千元。謹評述如下：
一、允宜審慎評估可納列基金之財源與流入時程，並依各年度可用資金額度，妥為規劃辦理各項營舍及設施工程
營改基金109年度預計賸餘79億3,482萬6千元，較108年度之預計短絀15億7,760萬8千元，由絀轉餘之差異數達95億1,243萬4千元。惟近年營改基金收支餘絀之預、決算數多有大幅差異，不利基金業務執行，說明如下：
(一)營改基金應確實掌握可納列基金之財源與流入時程，以避免各項營舍整建工程因財源短絀而中輟
依據中央政府總預算附屬單位預算共同項目編列作業規範第參、甲點規定：「一、依法令規定徵取之收入，應依過去實績及有關數據覈實估計，並將估計基礎詳予說明。由政府編列預算撥付者，應考量預算額度及業務需求覈實估計。…。」同作業規範第參、乙點亦規定：「一、各基金應按基金設立之目的，依據其收支保管及運用辦法暨相關法令規定或政府重大建設計畫所定之財源及用途，評估業務實需，擬具業務計畫後，按計畫別逐一編列，並應敘明計畫內容及預期成果。二、以各級政府撥款補助或協助為財源之項目，其支出不得超過來源收入。…。」為使營改基金得以確實掌握可運用之財務資源，規劃運用於推動各項業務所需，並使各項營舍整建工程不致因財源短絀而中輟，營改基金宜依上述規定審慎評估可納列基金之財源與流入時程，在可用資金範圍及期程內，妥為規劃辦理各項營舍設施工程。
(二)近年營改基金收支餘絀預、決算數多有大幅差異，預算編列未臻覈實
為確保營改基金有適足資金可推動各項營舍工程，應預先規劃各項作業辦理期程，並按計畫執行進度，覈實編列預算。惟由附表1所示，近年(101年度-107年度)營改基金收支餘絀預、決算數差異達10億元以上者多達6個年度，包括：101年度之48億4,223萬2千元、102年度之54億1,158萬3千元、103年度之59億4,383萬5千元、104年度之13億1,923萬6千元、105年度之81億2,607萬5千元及107年度之125億4,958萬6千元，且其中102年度、103年度、105年度及107年度之差異數均達50億元以上，預算編列顯欠覈實。
(三)部分年度收支餘絀預、決算數差異頗鉅，主要係未能確實掌握基金來源與流入時程及計畫執行延宕等所致
1.102年度預計短絀56億3,555萬5千元，實際短絀2億2,397萬2千元，預、決算差異數達54億1,158萬3千元，主要係博愛專案計畫、水湳機場遷建專案及老舊營舍整建計畫因廠商缺工缺料、與廠商爭議、物價上漲及居民陳抗等因素使計畫執行延宕，致基金實支數較預算數大幅減少。
2.103年度預計賸餘2億4,868萬8千元，實際賸餘61億9,252萬3千元，較預算數增加59億4,383萬5千元，差異比率高達2,390.08%(或23.90倍)，主要係台北學苑地上權設定實際標脫權利金收入較預估數大幅提高等所致。
3.105年度預計賸餘68億4,528萬4千元，實際短絀12億8,079萬1千元，預、決算差異數達81億2,607萬5千元，主要係承德營區待處分土地移由國產署辦理設定地上權尚未標脫，致前揭原訂本期賸餘目標不但無法達成，甚且轉為12億餘元之短絀。
4.107年度預計賸餘50億2,726萬7千元，實際賸餘175億7,685萬3千元，預、決算差異數達125億4,958萬6千元，主要係空軍官兵活動中心地上權標脫等超出預期所致，致本期賸餘實際數較預算數大幅增加。
綜上，營改基金成立宗旨係以「變產置產」方式，運用不適用營地處分收入為財源，辦理國軍營舍整建業務，為期該基金得以確實掌握可運用之財務資源，規劃運用於推動各項業務所需，並使各項營舍整建工程不致因財源短絀而中輟，營改基金允宜審慎評估可納列基金之財源與流入時程，在可用資金範圍及期程內，妥為規劃辦理各項營舍設施工程，並按計畫執行進度覈實編列年度預算，俾利該基金財務健全發展及業務順利推動。
附表1：101-109年度營改基金收支餘絀概況表 單位：新臺幣千元
年度	預算數	決算數	決算數與預算數增減比較		主要差異原因分析
			金額	%
101	-3,780,784	1,061,448	4,842,232	NA	基金來源較預算數減少6億6,738萬餘元，主要係因受市場需求、景氣波動等因素所致；基金用途則係博愛專案計畫、水湳機場遷建專案及整建計畫執行延宕，致本期賸餘實際數較預算數增加。
102	-5,635,555	-223,972	5,411,583	-96.03%	基金來源較預算數減少8,907萬餘元，主要係因受市場需求、景氣波動等因素所致；基金用途係執行博愛專案計畫、水湳機場遷建專案、老舊營舍整建計畫、工程及設施整建計畫與一般行政管理計畫等經費，係按工程執行進度列支，致本期短絀實際數較預算數減少。
103	248,688	6,192,523	5,943,835	2,390.08%	基金來源較預算數增加86億3,911萬餘元，主要係台北學苑地上權設定實際標脫權利金收入大幅提高所致；基金用途係執行博愛專案計畫、水湳機場遷建專案、老舊營舍整建計畫、工程及設施整建計畫與一般行政管理計畫等經費，係按工程執行進度列支，致本期賸餘實際數較預算數增加。
104	15,186,847	16,506,083	1,319,236	8.69%	基金來源較預算數增加5億4,070萬餘元，主要係永康砲校遷建案地上改良物補償費等處分土地收入提前收繳；基金用途係執行博愛專案計畫、水湳機場遷建專案、老舊營舍整建計畫、工程及設施整建計畫與一般行政管理計畫等經費，係按工程執行進度列支，致本期賸餘實際數較預算數增加。
105	6,845,284	-1,280,791	-8,126,075	NA	基金來源較預算數減少83億4,566萬餘元，主係承德營區等地上權設定尚未脫標所致；基金用途係執行博愛專案計畫、水湳機場遷建專案、老舊營舍整建計畫、工程及設施整建計畫與一般行政管理計畫等經費，較年度可用預算數減少29億460萬餘元，係因履約爭議、訴訟仍在處理中，配合停工調查及環評等因素，預算未能依計畫執行，致本期賸餘實際數較預算數減少。
106	3,081,271	2,412,948	-668,323	-21.69%	基金來源較預算數減少10億8,959萬餘元，主係維揚營區等地上權設定尚未脫標所致；基金用途係執行博愛專案計畫、水湳機場遷建專案、老舊營舍整建計畫、工程及設施整建計畫與一般行政管理計畫等經費，較年度可用預算數減少32億2,125萬餘元，係因履約爭議、訴訟仍在處理中、建築執照取得延宕、無法取得建照等因素，預算未能依計畫執行，致本期賸餘實際數較預算數減少。
107	5,027,267	17,576,853	12,549,586	249.63%	基金來源實際數較累計數增加109億3,352萬4千元，主要係空軍官兵活動中心地上權標脫等超出預算所致。
108	-1,577,608	4,567,320	6,144,928	NA	截至108年8月底止，基金來源實際數較累計數增加24億3,260萬4千元，主要係高雄市政府撥付第205廠區段徵收款及台北市大安區懷生段四小段231、232地號等地上權標脫超出預算所致。(截至108年8月底止)
109	7,934,826	-	-	-	-

※註：1.資料來源，整理自國軍營舍及設施改建基金提供之資料。

二、權利金收入允宜參酌過去經營實績與業務增減情形覈實編列，避免預、決算數差距過大，以增進預算管理功能
營改基金109年度於基金來源項下之「財產收入-權利金收入」科目編列84億1,106萬1千元，較108年度預算案數17億6,050萬4千元增加66億5,055萬7千元(增幅377.76%)，主要係配合政府土地活化處理政策，妥託財政部國有財產署(以下簡稱國產署)代管辦理地上權設定，以不動產預估市價30%計收權利金收入。惟近2年(106年度及107年度)營改基金「權利金收入」預、決算數差異頗鉅，且各項「權利金收入」預算亦多未依原計畫內容確實執行，說明如下：
(一)營改基金應依其設置目的，並參照過去實績及業務增減情形，核實估計各項收入與期程
依據國防部特種基金附屬單位預算共同項目編列作業規範第貳、甲點規定：「基金來源：一、應按基金設立之目的，依據其收支保管及運用辦法暨相關規定所定之財源覈實編列。」另依國軍營舍及設施改建基金收支保管及運用辦法第4條規定：「本基金之來源如下：一、經專案核定之國軍管理使用不動產或財政部同意與國防部以地易地之國有非公用不動產土地作價撥充數。二、前款不動產之處分、收益或有償撥用得款。…。」依前揭規定，營改基金應依其設置目的，並參照過去實績及業務增減情形，核實估計各項收入與期程，在可用資金範圍及期程內，妥為規劃辦理各項營舍設施工程。
(二)近2年(106年度及107年度)營改基金「權利金收入」之預、決算數差異頗鉅
承前所述，營改基金應作整體財務規劃，並審慎評估代辦機關執行能力(或以前年度實收狀況)，配合政府政策與計畫推動時程，覈實編列預算；惟近2年(106年度及107年度)營改基金「權利金收入」之預、決算數差異頗鉅：
1.106年度預計「權利金收入」為30億8,188萬元，實際收入僅2億6,049萬7千元，預、決算差異數達28億2,138萬3千元，短收比率高達91.55%，主要係維揚營區等地上權設定尚未標脫所致。
2.107年度預計「權利金收入」為12億1,523萬7千元，實際收入90億7,268萬8千元，預、決算差異數達78億5,745萬1千元，超收比率高達646.58%，主要係空軍官兵活動中心地上權標脫等超出預期所致。
(三)近年各項「權利金收入」預算多未依原計畫內容執行
按各特種基金執行各項收支計畫時，應按原核定計畫項目、執行期間及預算進度確實執行，並適時以成果或產出達成情形，辦理計畫及預算執行績效評核作業，以作為考核施政成效，及核列以後年度預算之參據。惟以歷年營改基金「權利金收入」預算編列與執行情形觀之(詳附表2)，該基金多未按原核定計畫項目、執行期間及預算進度確實執行。例如：106年度編列維揚營區等7處營區「權利金收入」預算30億8,188萬元，實際僅收取大直憲兵隊、前鎮二營區、頂埔駕訓場及重劃分回土地權利金2億6,049萬7千元；107年度編列岡山分院等5處營區「權利金收入」預算12億1,523萬5千元，實際卻收取石頭零散地、德高營區、六張犁營區、重劃分回土地、頂埔駕訓場、龍勝營區、空官活動中心、鼎新營區權利金90億7,268萬7千元。
綜上，營改基金應依其設置目的，並參照過去實績及業務增減情形，核實估計可納列基金之財源與流入時程，並應依原核定計畫內容及預算收取進度確實執行，避免執行結果與原計畫書內容差距過大，以增進預算管理功能；惟近2年該基金「權利金收入」之預、決算數差異頗鉅，亦未按原核定「權利金收入」計畫項目、執行期間及預算進度確實執行，作業難稱妥適。

附表1：106年度至109年度營改基金之基金來源明細表 單位：新台幣千元
項目 / 科目	106年度		107年度		108年度		109年度預算數
	預算數	決算數	預算數	決算數	預算數	實際數
財產收入	5,834,261	4,742,452	2,270,439	13,191,619	2,651,515	3,615,248	11,912,696
租金收入	181,495	335,169	347,404	239,437	384,576	21,100	429,634
權利金收入	3,081,880	260,497	1,215,237	9,072,688	1,760,504	545,692	8,411,061
利息收入	141,168	97,860	80,852	117,514	60,623	113,641	143,458
其他財產收入	2,429,718	4,049,926	626,946	3,761,980	445,812	2,934,815	2,928,543
政府撥入收入	2,066,402	2,066,401	9,341,017	9,341,015	2,987,560	2,978,808	5,232,490
公庫撥款收入	1,806,424	1,806,423	1,960,959	1,960,958	284,234	284,233	316,747
其他撥入收入	259,978	259,978	7,380,058	7,380,057	2,703,326	2,694,575	4,915,743
其他收入	16,900	18,118	13,600	25,946	13,600	13,413	13,600
基金來源合計	7,917,563	6,827,971	11,625,056	22,558,580	5,652,675	6,607,469	17,158,786

※註：1.資料來源，國軍營舍及設施改建基金提供。本表其他撥入收入係政府其他撥入收入。本表108年度實際數係截至7月底執行數。
附表2：106-109年度營改基金權利金收入統計表 單位：新臺幣千元
106年度			107年度
營區名稱	預算數	執行數	營區名稱	預算數	執行數
維揚營區	1,650,881	0	空置地	137,786	218,696
莒光營區	46,340	0	岡山分院	872,442	0
虎尾營區	445,715	0	敬業六營區	27,335	0
收支組	64,533	0	屏機空置地	2,216	0
空置地	97,962	0	虎尾營區	175,458	0
岡山分院	694,539	0	石頭零散地	0	575
左東段零散地	81,910	0	德高營區	0	242
大直憲兵隊	0	91,960	六張犁營區	0	6,563
前鎮二營區	0	155,430	重劃分回土地	0	17,380
頂埔駕訓場	0	753	頂埔駕訓場	0	408
重劃分回土地	0	17,375	龍勝營區	0	201
古堡段零散地	0	-5,021	空官活動中心	0	8,118,990
			鼎新營區		709,632
小 計	3,081,880	260,497	小 計	1,215,237	9,072,687
108年度			109年度
營區名稱	預算數	執行數	營區名稱	預算數	執行數
新平營區	262,437	-	新平營區	241,746	-
維揚營區	310,389	-	復興南官舍	963,455	-
內湖營區	41,711	-	重劃分回土地	5,375,594	-
德苗營區	30,970	-	莒園營區		-
進化退舍	64,011	-	德苗營區	30,970	-
莒光營區	36,331	-	莒光營區	93,327	-
岡山分院	872,442	-	岡山分院	872,442	-
左東段零散地	64,303	6,162	博愛補給點	131,473	-
敬業六營區	77,2910	-	長勝營區	52,844	-
頂埔駕訓場		408	古堡段零散地	339,473	-
龍勝營區		488	臺銀交換地	296,199	-
岡山區		238,698	左東營區	13,538	-
重劃分回土地		17,480
新生南路宿舍		274,141
石頭零散地		1,725
六張犁營區		6,336
平實營區		254
小 計	1,760,504	545,692	小 計	8,411,061	-

※註：1.資料來源，國軍營舍及設施改建基金提供。
2.本表108年度執行數係截至8月底實際數。

三、近年不適用營地處分進度緩慢，亟待積極推動辦理
營改基金109年度於基金來源項下之「財產收入-其他財產收入」科目編列29億2,854萬3千元，較108年度預算案數4億4,581萬2千元增加24億8,273萬1千元(增幅556.90%)，主要係所屬光中營區預估處分利得。惟截至108年8月底止，已納入基金財源之不適用營地中，列管尚未處理面積占比高達68.27%，且其中有18處約79.09公頃係於100年度(含)以前(第1批至第9批)經行政院核定納入該基金，處理進度緩慢。經查：
(一)截至108年8月底止，已納入基金財源之不適用營地中，列管尚未處理面積占比達68.27%，後續處理進度有待檢討強化
按營改基金係預算法第4條第1項第2款第6目所定，處理政府機關重大公共工程建設計畫之資本計畫基金，由國防部逐年檢討不適用營地，經行政院核定納入該基金財源清冊，作為辦理土地處分之依據，處分款項並以專款專用方式，作為國軍營舍及設施改建相關財源。
該基金成立迄今，經行政院核定納入基金來源之不適用營地共計23批、451處(含專案核定)，總面積1,159.11公頃(已扣除剔除部分)。截至108年8月底止，已處理191處、面積367.75公頃，惟尚有260處、面積791.35公頃仍待後續處理(詳附表1)，其列管尚未處理面積占比達68.27%。
(二)核定納入來源清冊之未處分營地中，仍有部分處理進度緩慢
營改基金自成立以來，行政院核定納入該基金處分之不適用營地共計451處、1,159.11公頃，該基金係以移交國產署代辦方式進行土地處分事宜，截至108年8月底止，尚有260處計791.35公頃未完成處分。前揭尚未處分之不適用營地地點，遍及基隆市、台北市、新北市、桃園市、宜蘭縣、花蓮縣、新竹(縣)市、苗栗縣、台中市、雲林縣、台南市、屏東縣、澎湖縣及高雄市等縣市，屬於100年度(含)以前(第1批至第9批)行政院核定納入者有110處、150公頃，處理進度緩慢，主要係需地機關尚未辦理有償撥用、駐用單位尚未搬遷、以及尚未完成市地重劃、區段徵收及占用排除等所致。
綜上，截至108年8月底止，經行政院核定納入營改基金來源之不適用營地，尚有260處、面積791.35公頃仍待後續處理，該基金允宜積極協調國產署加強推動辦理。另核定納入來源清冊未處分營地中，仍有部分處理進度緩慢，亟待督促檢討進度落後癥結，加強管控移管期程，以提升計畫效能。
附表1：歷年行政院核定納入營改基金來源之不適用營地處理情形一覽表(截至108年8月底止) 單位：處；公頃
核定 / 批次	核定納入 / 時 間	數量	面積	已完成		尚未處理
				數量	面積	數量	面積
第1批	86.12.2	50	52.511326	30	43.239470	20	9.271856
第2批	87.12.29	24	5.522159	18	4.163900	6	1.358259
第3批	89.07.19	32	46.899375	18	36.955305	14	9.944070
第4批	91.09.26	33	11.243474	17	4.392745	16	6.850729
第5批	92.11.12	25	72.599708	17	48.117628	8	24.482080
第6批	94.10.26	35	36.477214	18	11.683566	17	24.793648
第7批	98.11.02	4	0.101	2	0.000000	2	0.101000
第7批 / (補納)	100.01.04	4	0	4	0	0	0
第8批	99.12.27	11	76.515736	6	76.056891	5	0.458845
第9批	100.08.18	31	91.341486	9	18.544503	22	72.796983
第10批	101.03.30	15	5.700594	7	1.525542	8	4.175052
第11批	102.04.03	23	53.858271	7	52.608670	16	1.249601
第12批	103.01.22	22	48.452933	6	33.138385	16	15.314548
第13批	103.06.03	30	50.182519	9	17.771269	21	32.411250
第14批	104.01.14	10	3.156799	3	0.225482	7	2.931317
第15批	104.08.04	21	22.784833	2	0.347999	19	22.436834
第16批	104.12.25	17	66.701402	2	4.463942	15	62.237460
第17批	105.08.01	6	5.892784	3	5.782284	3	0.110500
第18批	106.01.12	5	0.225534	0	0	5	0.225534
第19批	106.06.16	10	1.337910	2	0.438000	8	0.899910
第20批	106.12.19	8	1.466466	3	0.155800	5	1.310666
第21批	107.06.11	20	493.402645	2	0	18	493.402645
第22批	108.01.23	6	1.417676	0	0	6	1.417676
第23批	108.07.10	3	3.172383	0	0	3	3.172383
專案核定	88.5.18 / 89.1.15 / 90.10.24 / 105.10.27	6	8.141615	6	8.141615	0	0
合 計	-	451	1,159.105842	191	367.752996	260	791.352846

※註：1.資料來源，國軍營舍及設施改建基金提供。
2.表列納編之營地數量已扣除剔除部分。

四、近年不適用營地去化不易，導致存貨金額居高不下，且截至108年8月底止，仍有近9成之待處理營地尚未移交國產署辦理處分事宜，恐影響基金業務執行
營改基金109年度資產負債預計平衡表期末存貨預計數為455億3,125萬8千元，較108年度之418億411萬8千元增加37億2,714萬元(增幅8.92％)。主要係近年不適用營地去化不易，導致存貨金額居高不下，且截至108年8月底止，仍有近9成之待處理營地未移交國產署接管處理，不利基金業務遂行，說明如下：
(一)營改基金自101年度起擴大業務範圍，致資產總額及基金餘額皆逐年攀升
營改基金109年度資產負債預計平衡表資產總額達690億7,335萬4千元，扣除負債1億5,703萬4千元，基金餘額達689億1,632萬元。資產中主要係專案核定國防部不適用營地作價撥充之土地（帳列存貨）計455億3,125萬8千元，占總資產比率約65.92%，其次為現金222億6,588萬5千元，占總資產比約32.24%，又該基金自101年度起擴大業務範圍，納入軍事工程及設施工程整建等業務，致資產總額及基金餘額皆呈大幅增加趨勢，由101年度之258.85億元、248.70億元，上升至109年度預計之690.73億元、689.16億元，分別增加431.88億元、440.46億元，增幅高達166.85%、177.10%(詳附表1)。
(二)近年不適用營地去化不易，導致存貨金額居高不下，恐影響基金業務執行
承前所述，自101年度起，國防部將軍事工程及設施整建納入營改基金業務後，基金存貨(待處分不適用營地)大幅增加，由101 年度之149.66億元逐年成長至109年度之455.31億元，增加305.65億元，增幅高達204.23%，顯示營改基金雖擁有多處待處分不適用營地，但面對營區改建及軍事工程設施整建業務不斷擴增，處分土地進度又十分緩慢，加上近年來不適用營地標售狀況不如預期，導致不適用營地去化不易，近年存貨金額居高不下，恐影響基金業務執行。
(三)截至108年8月底止，仍有近9成之待處理營地，尚未移交國產署辦理處分事宜
截至108年8月底止，營改基金納管營地計451處(2,820筆)、面積1,159.11公頃，已活化處理191處(1,084筆)、面積367.75公頃，得款980.20億元，全數支應國軍營舍改建所需。另同期間營改基金待處理營地計260處(1,736筆)、面積791.35公頃，其中已移管國產署訂定個案活化處理方式及處理期程[1]，計有138處(635筆)、面積98.14公頃，占待處理營地面積之12.40%；而未移交國產署接管計有122處(1,101筆)、面積高達693.21公頃，占待處理營地面積之87.60%，尚待儘速移交接管，俾利後續活化利用[2]。
[1] 依據「國軍老舊營舍改建基金(現已更名為營改基金)納管營地處理具體作法」第肆、處理原則︰「一、已移交國產局接管待處理者：(一)符合納入活化範圍者：配合國有土地處理政策，改採都市更新、設定地上權或其他適當方式處理，…。(二)非屬活化範圍者：依現行國有土地處理政策，仍可辦理出售作業，配合營改基金工程建案需求，因應整體市場需要，辦理公開標售，…。二、未移交國產局接管者：儘速依國有財產法規定，變更為非公用移交國有財產局接管，並依前述已移交土地處理原則辦後續處分事宜。」
[2] 據洽營改基金表示：「本部工營中心已律定個案進度表，區分移管期程為『108年度移管』(當年執行)、『109年度移管』(次年前置規劃)及『賡續檢討移管時程』等三類(詳附件3)，每月召開工作執行檢討會，持續滾動檢討移管期程，儘速移交接管，俾利後續活化利用，本部每季召會追蹤考核，以達成年度目標管理。」
(四)自核納營改基金起始時間已逾10年之未移管營地仍有10.83公頃，處理進度緩慢
截至108年8月底止，營改基金未移交國產署接管者計有122處(1,101筆)，面積693.21公頃，公告現值1,506.50億元，其中自核納營改基金起始時間已逾10年者計有11處(36筆)，面積10.83公頃，公告現值47億1,754萬6千元(詳附表2)。尚未完成移管原因，主要係土地被占尚未排除、配合都市計畫或市地重劃期程、營區尚有留用需求(尚未尋獲搬遷地點)等因素所致。
綜上，因應營改基金各項整建工程需求，納管營地亟需儘速處分，期以增加資金收益挹注基金財源，俾利業務順利推展，惟自101年度起，國防部將軍事工程及設施整建納入營改基金業務後，基金存貨(待處分不適用營地)即大幅增加，且去化進度緩慢，不僅積壓資金，亦徒增管理與風險負擔；另截至108年8月底止，該基金尚有近9成之待處理營地未移交國產署接管處理，且部分營地自核納營改基金起始時間已逾10年，處理時程過於緩慢，相關移管及釋出作業進度允宜強化改進，以減少資源閒置，發揮國有土地運用效益。
附表1：101年度至109年度營改基金財務概況簡表　　　　　單位：新臺幣億元
科目\年度	101	102	103	104	105	106	107	108	109
資產	258.85	258.41	315.14	486.19	476.88	499.28	662.1	705.96	690.73
現金	100.12	50.99	106.08	122.23	121.26	157.29	257.02	274.23	222.66
應收款項	4.2	3.85	3.55	3.5	6.72	4.19	2.57	1.58	2.57
存貨	149.66	196.68	203.61	352.58	344.58	334.65	392.32	415.71	455.31
預付款項	4.86	6.46	1.47	7.44	3.89	2.57	9.76	13.33	9.76
短期貸墊款	-	-	-	0.01	-	-	-	0.68	0.01
其他資產(存出保證金)	0.01	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43	0.43
其他資產(暫付及待結轉款項)	0	0	-	-	-	0.15	-	-	-
負債	10.15	11.96	6.76	12.75	16.25	14.52	1.57	6.36	1.57
應付款項	6.57	10.52	1.77	6.51	8.66	10.32	0	3.28	-
預收款項	0.16	0.16	0.05	0.05	0	-	-	-	-
其他負債(存入保證金)	0.59	0.39	3.72	4.32	3.46	2.93	1.18	1.05	1.18
其他負債(暫收及待結轉款項)	2.83	0.89	1.22	1.87	4.13	1.27	0.39	2.03	0.39
基金餘額	248.70	246.45	308.38	473.44	460.63	484.76	660.53	699.60	689.16

※註：1.資料來源，國軍營舍及設施改建基金提供。
附表2：截至108年8月底行政院核納營改基金已逾10年未移管營地統計表
單位：新臺幣千元；平方公尺
項次	營區 / 名稱	坐落	土地面積（㎡）	核納日期 / (批次)	現況及未移管原因	108年 / 公告現值
1	精武營區(練武退舍)	臺中市東區尚武900-3地號1筆土地	1,190.00	86.12.2 / (第1批)	1.正常使用。 / 2.尚未尋獲搬遷地點，俟完成搬遷後移管。	50,034
2	二0三廠舊址	高雄市前鎮區憲德段二小段9、9-1地號等2筆土地	12,136.26	86.12.2 / (第1批)	1.空置。 / 2.配合高雄市政府都市計畫變更期程辦理。	725,644
3	左東營地二	高雄市左營區左東段137-1地號等9筆	6,944.00	87.12.29 / (第2批)	1.高雄市政府「哈囉市場」占用。 / 2.俟高雄市政府占用部分排除後移管	310,744
4	左東營地二	高雄市左營區左東段5-15、5-16、5-50地號3筆土地	84.00	87.12.29 / (第2批)	1.空置。 / 2.配合建台水泥公司自辦「半屏湖榭市地重劃開發案」期程辦理。	3,759
5	碧潭營區	新北市新店區陽光段669、670、672、673、675、676、677、962地號8筆	59,725.87	89.07.19 (第3批)	1.正常使用。 / 2.尚未尋獲搬遷地點，俟完成搬遷後移管。	2,078,460
6	湯山營區外零散地	臺南市永康區橋北段24地號等4筆	6,946.10	91.09.26 / (第4批)	1.空置。2.配合臺南市政府都市計畫變更期程辦理。	75,497
7	立復營區	宜蘭縣羅東鎮信義段30-4地號1筆	610.00	92.11.12 / (第5批)	1.空置。2.配合宜蘭縣政府公辦市地重劃案期程辦理。	26,937
8	青年高分社	高雄市新興區新興段三小段234-14地號1筆	16.00	92.11.12 / (第5批)	1.遭民占用訴訟中。 / 2.俟占用部分排除後移管	2,942
9	中正足球場	高雄市前鎮區光華段一小段1888、1891、1892地號3筆	15,557.00	94.10.26 / 第6批	1.高雄市政府「中正足球場」占用。 / 2.俟高雄市政府占用部分排除後移管	777,850
10	軍眷服務處	臺北市中正區河堤段一小段240地號1筆	495.00	94.10.26 / (第6批)	1.正常使用。 / 2.尚未尋獲搬遷地點，俟完成搬遷後移管。	393,270
11	二0三廠舊址	高雄市前鎮區光華段一小段1667地號等3筆土地	4,556.00	94.10.26 / (第6批)	1.空置。 / 2.配合高雄市政府都市計畫變更期程辦理	272,409
小計			108,260.23	-	-	4,717,546

※註：1.資料來源，國軍營舍及設施改建基金提供。

五、營改基金資金運用績效連年下滑，且107年度收益率為近年新低，允宜於兼顧安全性及收益性之原則下，強化資產配置管理，以提升資金運用效益
營改基金109年度於「財產收入－利息收入」科目編列1億4,345萬8千元，係以預計可運用資金依預期平均利率0.73%估算編列；較108年度預算案數之6,062萬3千元增加8,283萬5千元(增幅136.64%)。惟近年來該基金資金運用收益率持續下滑，且資金運用項目集中度偏高，不利提升整體資金運用效益，說明如下：
(一)國防部為管理所屬各基金資金，成立特種基金總管理會，以統籌指導各基金加強拓展營運資金運用範圍，提高財務收益
為發揮資源管理綜效，支援國防政策達成，國防部就其主管「國軍營舍及設施改建基金」、「國軍老舊眷村改建基金」及「國軍生產及服務作業基金」3基金，成立「國防部特種基金總管理會」(下稱總管理會)，統籌指導各基金經營方針及策定中、長期發展目標，落實績效控制之企業化管理，其中並規劃以「擴大籌措財源」等方式[3]，在不增加國庫負擔前提下，拓展營運資金運用範圍，提高財務收益，以達成提升經營績效之目標。故營改基金依其事業特性與各項工程需求，檢討訂定營運資金限額，並將超逾限額之資金上繳總管理會集中統籌運用。107年度營改基金上繳至總管理會資金即達256億2,532萬4千元，金額頗為龐鉅。
[3] 立法院第8 屆第7 會期第14 次會議議案關係文書，院總第 887 號政府提案第14717 號之2633，案由：國防部函送「特種基金營運管理策進及整體發展規劃」書面報告，請查照案，104年5月27日。其內容略以：「…。參、策進作為：本部現行特種基金之管理運作，係依據『本部特種基金管理作業規定』，由部長授權本部專業幕僚局、司、室等，組成『國防部特種基金總管理會』，兼辦基金各項管理業務；…。肆、發展目標：…，並期藉『特種基金總管理會』組織與功能的精進，整合特種基金之營運資源，…，並以『擴大籌措財源』及『強化福利照護』兩大具體願景，發展完成全案推動目標綱領：一、『擴大籌措財源』：透過『與金融機構策略聯盟』、『強化財務、帳務中心功能，發展電子商務服務平臺』、『加強推動促參政策』及『拓展營運資金運用範圍』等項推動計畫，於不增加國庫負擔前提下，擴展財務收益，擴充基金資本，達成提升經營績效之目標。」
(二)近7年(101-107年)營改基金資金運用績效最高僅1.26%，其中107年度收益率0.57%，為近年新低
營改基金101年度至107年度可運用資金平均餘額，由101年度之88億7,404萬2千元，逐年上升至107年度之207億1,555萬6千元，增加118億4,151萬4千元，增幅高達133.44%，其間雖於102、103年度略有下降，惟整體而言，仍呈逐年增加之趨勢；然同期間各該年度資金運用收益率卻呈現逐年下降趨勢，由101年度之1.12%，逐年下降至107年度之0.57%(詳附表1)，減少0.55個百分點，主要係該期間中央銀行調降基準利率與市場資金寬鬆，使銀行定存利率持續走低等因素所致。
(三)可運用資金仍多集中存放總管理會孳息，恐不利提升整體資金運用效益
1.依據國軍營舍及設施改建基金收支保管及運用辦法第10條及第11條規定：「本基金之保管及運用應注重收益性及安全性，其存儲並應依公庫法及其相關法令規定辦理。」、「本基金為應業務需要，得購買政府公債、國庫券或其他短期票券。」營改基金107年底現金餘額已高達257億188萬6千元，較106年度之157億2,922萬6千元大幅增加99億7,266萬元(增幅63.40%)，允可依前項基金收支保管及運用辦法規定，運用各項穩健之金融工具，如政府公債、國庫券或其他票券等，妥適評估各項工程之資金流出時間，配置餘裕資金，於兼顧安全性及收益性之前提下，拓展營運資金運用範圍，有效提升資金運用效能。
2.惟近7年(101年度至107年度)營改基金資金運用仍以銀行定期存款及存放總管理會孳息為主，且由於該管理會目前僅將現金存放銀行孳息，資金運用效能欠佳，平均收益率僅於0.61%至1.43%之間，且呈逐年下滑趨勢，由101年度之1.42%，逐年下降至107年度之0.61%(詳附表2)，減少0.81個百分點，亟待加強資金規劃運用。考量「銀行存款」與「存放總管理會孳息」雖風險低、流動性高，可供短期內及臨時性資金需求，惟若配置比重過高則亦將導致報酬率較低而減少收益，恐不利提升整體投資績效。
綜上，近年營改基金可運用資金仍多集中於銀行定期存款及存放總管理會孳息，且資金運用收益率僅介於0.57%至1.26%間，其中107年度資金運用實際收益率甚且為近7年新低，顯示該基金仍未能依其基金收支保管及運用辦法賦予之多元管道彈性運用資金，未來允宜強化資產配置管理，以提升資金運用效益。
附表1：101年度至107年度營改基金資金運用績效概況表
 單位：新臺幣千元；%
項目 / 年度	可運用資金 / 平均餘額	利息收入	實際收益率	目標收益率 / (預期平均利率)
101	8,874,042	99,781	1.12%	1.155%
102	7,553,846	81,643	1.08%	1.380%
103	7,852,329	98,868	1.26%	0.880%
104	11,415,114	108,589	0.95%	0.880%
105	12,174,619	93,448	0.77%	0.880%
106	13,927,530	96,280	0.69%	0.740%
107	20,715,556	117,514	0.57%	0.646%

※註：1.資料來源，國軍營舍及設施改建基金提供。
2.表內102、103、104及106年度利息收入與各該年度實際決算數不同，主要係加計篤行營區有償撥用款遲延應收利息，各該年度金額分別為983萬1,447元、773萬3,577元、564萬5,906元、158萬0,153元。
附表2：101年度至108年8月營改基金存放總管理會孳息概況表
  單位：新臺幣千元；%
項目 / 年度	銀行存款(總管理會)
	平均定存金額	利息收入	報酬率
101	6,950,860	98,732	1.42%
102	5,671,978	81,172	1.43%
103	7,729,929	92,281	1.19%
104	10,716,438	108,656	1.01%
105	10,926,592	89,490	0.82%
106	11,926,722	85,493	0.72%
107	18,087,264	109,682	0.61%
108/8	24,612,362	-	-

※註：1.資料來源，國軍營舍及設施改建基金提供。
（分機：8665 鍾俊華）