中央研究院109年度單位預算評估報告目錄 　 頁次

中央研究院109年度單位預算評估報告
中央研究院(簡稱中研院)109年度單位預算案，歲入編列1億4,331萬2千元，較108年度1億4,170萬1千元增列161萬1千元(增幅1.14%)；歲出編列127億3,107萬2千元，較108年度124億4,687萬9千元增列2億8,419萬3千元(增幅2.28%)，謹就中研院109年度預算案評估如下：
一、中研院捐助諾貝爾警報全球高峰會之籌辦經費，惟尚未完成內部審查程序，允宜依規定完備各項作業以符法制
中研院109年度預算案「學術審議及研究獎助」項下「學術發展及交流合作」編列9,571萬8千元，較108年度8,344萬元增加1,227萬8千元(增幅14.71%)。經查：
(一)中研院捐助諾貝爾警報全球高峰會之籌辦經費，惟捐助對象為美國國家科學院，並非諾貝爾基金會
109年度「學術發展及交流合作」項下包含「評議會」等7項計畫[1]，其中「參加國際組織及出席國際會議」編列3,500萬7千元，較108年度3,080萬7千元增列420萬元(增幅13.63%)；主要係「對外之捐助」科目109年度編列1,806萬元，較108年度1,198萬元增列608萬元，主要係增列捐助諾貝爾基金(Nobel Foundation)舉行諾貝爾警報(Nobel Alert)全球高峰會620萬元。查中研院李遠哲院士為1986年諾貝爾化學獎得主，本次應諾貝爾基金會邀請擔任指導委員會之委員，且中研院為善盡世界公民之責任，除提供籌備會議之諮詢外，亦同意捐助20萬美元，以利首次會議成功舉行[2]。
[1] 評議會、中長程學術發展會議、參加國際組織及出席國際會議、學術交流合作、環安衛節能改善計畫、本院學術著作出版計畫及研究誠信提升計畫。
[2] 參閱109年度中央研究院單位預算，第338頁及第504-506頁。
據中研院表示，捐助經費將用於籌辦諾貝爾基金會與美國國家科學院(National Academy of Sciences)於109年4月29日至5月1日於美國華盛頓舉行全球高峰會(Nobel Prize Summit：Our Planet, Our Future)，此次會議之與會人數預計700人，共同討論目前國際社會棘手之相關課題，如：氣候變遷和生物多樣性喪失、社會不平等加劇、因新興技術造成社會快速轉型所衍生之環境及社會問題等。
查美國國家科學院為本次會議之主辦單位，於108年8月29日函送中研院有關本次會議之組織架構、指導委員會名單、主講人名單及捐款同意書等，且捐款同意書上所載之匯款對象為美國國家科學院。爰此，中研院捐助諾貝爾警報全球高峰會之籌辦經費，其捐助對象為美國國家科學院，並非諾貝爾基金會。
(二)中研院尚未完成捐助經費之內部審查程序，允宜依規定完備各項作業以符法制
中央政府各機關對民間團體及個人補(捐)助預算執行應注意事項第3點規定，各機關對民間團體及個人之補(捐)助，應按補(捐)助事項性質，訂定明確、合理及公開之作業規範，報請主管機關核定。復依中央研究院補(捐)助參與國際組織活動作業要點規定，對於中研院參與之全球性或區域性國際科學組織之補(捐)助，訂有作業程序、審查標準、經費標準及績效審查等相關規範。
查中研院捐助美國國家科學院舉行諾貝爾警報全球高峰會，尚未完成內部審查程序，是以中研院後續將依美國國家科學院108年8月29日函送之會議資料進行審查，並循程序簽報該院院長核定。爰此，中研院允宜依據中央研究院補(捐)助參與國際組織活動作業要點規定，完備各項作業以符法制。
綜上，中研院捐助諾貝爾警報全球高峰會之籌辦經費，惟捐助對象為美國國家科學院，並非諾貝爾基金會，且中研院尚未完成捐助經費之內部審查程序，允宜依規定完備各項作業以符法制。

二、研究誠信提升計畫以提升研究人員學術倫理素養，允宜落實各項教育訓練、諮詢及認證工作，以避免再有違反學術倫理之案件發生
中研院109年度預算案「學術審議及研究獎助」項下「學術發展及交流合作」編列9,571萬8千元，較108年度8,344萬元增加1,227萬8千元(增幅14.71%)。經查：
(一)中研院為提升研究人員學術倫理素養，辦理研究誠信提升計畫
該院109年度預算案「學術發展及交流合作」項下包含「研究誠信提升計畫」等7項計畫，其中「研究誠信提升計畫」編列441萬元，較108年度439萬元增列2萬元。
109年度研究誠信提升計畫之計畫內容包括：
1.舉辦教育訓練課程及學術演講，提升該院同仁學術倫理之素養。
2.建置國內外相關案例資料庫，強化諮詢服務項目。
3.建立學術倫理時數管理系統，以掌握該院同仁取得認證時效。
4.發行研究誠信電子報，包含分享國內外學術倫理案件，轉發予該院同仁閱讀，以強化學術倫理認知。
(二)107年度中研院研究人員涉及學術倫理案件，迄108年9月底尚未完成全案調查，允宜加快調查速度，以釐清案情
107年中研院陳○士前特聘研究員(生物化學研究所前所長)[3]涉及學術倫理案件；據中研院說明，107年3月30日美國俄亥俄州立大學公布論文造假案調查報告後，3月31日中研院院長即將本案送請生命組倫理委員會審議，同日該院即啟動倫理委員會之調查機制，並依「中央研究院各級倫理委員會設置及作業要點」第7點規定，於4月1日成立調查小組，截至108年8月底，生命組倫理委員會共召開5次會議及12次調查小組會議。陳○士因返台前於OSU(美國俄亥俄州立大學)發表之論文遭指控造假部分，同意調查小組建議，接受OSU調查報告之所有結論；而陳○士返台後共有22篇論文發表，因案情複雜且涉及多位院外合作人員，並有多個圖檔數據需詳細分析比對，該院已函請陳○士提供原始數據及說明，目前倫理委員會亦積極調查及審查資料，以期儘快完成審議。
[3] 中研院表示，陳○士前特聘研究員(生物化學研究所前所長)係於107年3月31日離職。
惟查，該案自107年3月31日啟動調查迄108年9月底已1年6個月，除陳○士返台前發表之論文已接受OSU調查報告之所有結論外，返台後所發表之22篇論文尚未完成調查，允宜加快調查速度，以釐清案情。
綜上，中研院107年度研究人員涉及學術倫理案件，迄108年9月底尚未完成全案調查，允宜加快調查速度，以釐清案情。另該院為提升研究人員學術倫理素養，辦理研究誠信提升計畫，允宜落實各項教育訓練、諮詢及認證工作，以避免違反學術倫理之案件再次發生。

三、中研院允宜於概算編製前，先完成關鍵突破研究計畫之計畫項目及其經費之審核，並按計畫所需經費覈實編列概算
中研院109年度預算案「主題研究與人才培育」項下「跨領域研究計畫」編列3億8,624萬8千元，與108年度同[4]。經查：
[4] 107年度分支計畫名稱為「跨所(處)、研究中心主題研究計畫」、108年度分支計畫名稱為「跨領域主題研究計畫」。
(一)關鍵突破研究計畫針對社會及學術之重大問題，提出具有創見之解決方案，109年度執行之計畫項目分別於108年12月及109年6月核定計畫經費
該院109年度預算案「跨領域研究計畫」項下包含「跨領域主題研究計畫」及「關鍵突破研究計畫」等2項計畫，其中「關鍵突破研究計畫」編列6,708萬2千元，與108年度相同。該計畫相關內容如下：
1.關鍵突破研究計畫係針對社會及學術之重大問題，提出具有創見之解決方案，以研究帶動社會進步
中研院為提升研究能量，鼓勵研究人員集思，並且培養挑戰重大問題之胸襟，面對關鍵問題時能尋求突破，因此規劃「關鍵突破研究計畫」(Grand Challenge Project)，期待在社會及學術所面臨之重大問題，研究人員能提出具有創見之解決方案，達成「以研究帶動社會進步」之目標。
2.關鍵突破研究計畫又分為關鍵突破種子計畫及關鍵突破計畫
(1)關鍵突破種子計畫(Seed Project)
計畫期程1年，適用於研究概念尚在萌芽階段，但具有原創性及發展潛力。109年度之重點領域為神經科學、資料科學、生物造影及感測(Imaging and Sensor for Biology)。
(2)關鍵突破計畫
計畫期程1至3年，適合有具體研究概念，且相對成熟之研究計畫，109年度之重點領域為健康長壽。
3.109年度計畫項目預計分別於108年底及109年6月底始核定經費
中研院本(108)年7月間舉辦該計畫之說明會，109年第1梯次之計畫構想書通過初審後將通知申請人提出計畫申請書，而計畫申請書經過複審程序後預計108年12月底核定計畫經費；另第2梯次之計畫申請書預計109年6月底核定計畫經費(詳附表1)。
附表1：109年度關鍵突破研究計畫徵求計畫之作業時程
梯次	計畫時程	作業規劃
第1梯次	108年7月	徵求計畫構想書
	108年9月中	構想書截止收件
	108年10月底前	構想書初審及簡報審查
	108年11月中	通知通過初審計畫申請人提出完整計畫申請書
	108年12月中	計畫申請書複審及審查委員會議
	108年12月底	計畫核定及經費編列
第2梯次	109年1月	徵求計畫構想書
	109年3月中	構想書截止收件
	109年4月底前	構想書初審及簡報審查
	109年5月中	通知通過初審計畫申請人提出完整計畫申請書
	109年6月中	計畫申請書複審及審查委員會議
	109年6月底	計畫核定及經費編列

※註：1.資料來源，中研院提供。
(二)中研院允宜於概算編製前，完成計畫及其經費之審核，並按核定計畫所需經費覈實編列歲出概算
1.符合主題研究計畫之總計畫及分計畫，應經初審、複審及計畫審核會議議決後，始得編入「主題研究與人才培育計畫」之概算
中央研究院主題研究計畫經費補助申請作業要點(簡稱主題研究計畫補助作業要點)規定如下：
(1)主題研究計畫之計畫總主持人及分支計畫主持人，應在該計畫領域已有相當之研究經驗與成果[5]。
[5] 中央研究院主題研究計畫經費補助申請作業要點第2點：「本要點所規範之主題研究計畫，係指本院中長程學術發展評估為具有優勢、潛力及突破性之重點研究計畫及由本院研究人員籌劃研擬之跨學門或集體性研究計畫，計畫總主持人（分支計畫主持人）在該計畫領域已有相當之研究經驗與成果。…。」
(2)符合主題研究計畫申請條件之研究計畫，由中研院學術及儀器事務處負責彙辦；申請資料包含研究申請書(含總計畫主持人、分計畫主持人之個人履歷表及5年內著作目錄)等相關資料[6]。
[6] 中央研究院主題研究計畫經費補助申請作業要點第3點：「符合前點申請條件之研究計畫，應於申請期限內完成線上作業，並由申請單位函送簽署文件等資料至學術及儀器事務處彙辦。…。申請資料：(一) 研究計畫申請書（含總計畫主持人、分支計畫主持人之個人履歷表及五年內著作目錄）。…。」
(3)學術諮詢總會依申請計畫之類別，進行初審、複審，最後召開計畫審核會議議決各項申請案[7]。
[7] 中央研究院主題研究計畫經費補助申請作業要點第4點：「學術諮詢總會依申請計畫之類別，先送請國內、外相關專家學者初審，初審意見彙集後送複審委員總評，最後召開主題研究計畫審核會議議決各項申請案。主題研究計畫之審查以計畫之整合性、前瞻性、突破性為重要評量，對於計畫總主持人之協調領導能力以及研究經費編列之合理性等，亦為評審之重點。另外，為要配合院方重要學門之發展，凡屬相關研究計畫則列入優先考量。」
(4)審查通過之研究計畫，其經費將納入中研院下一年度「主題研究與人才培育計畫」之概算，並俟預算通過後始得執行[8]。
[8] 中央研究院主題研究計畫經費補助申請作業要點第3點：「…經審查通過之主題研究計畫其經費將納入本院下一年度「主題研究與人才培育計畫」之概算，並俟本院預算通過後始得執行。」
爰此，符合主題研究計畫之相關計畫，應經初審、複審及計畫審核會議議決後，始得將計畫經費編入「主題研究與人才培育計畫」之概算。
2.中研院允宜儘早徵求及審核申請計畫，並按核定計畫所需經費覈實編列歲出概算
109年度關鍵突破研究計畫，係先編列概算、預算，始於108年7月徵求109年度第1梯次計畫構想書、108年底始核定第1梯次計畫，允宜依據主題研究計畫補助作業要點規定，先完成補助計畫之審核作業，始得編列概算。爰此，中研院允宜儘早徵求及審核各項研究計畫，並依各項研究計畫之經費需求覈實編列歲出概算。
綜上，關鍵突破研究計畫針對社會及學術之重大問題，提出具有創見之解決方案，惟109年度執行之計畫項目預計分別於108年12月及109年6月始核定計畫經費，允宜於概算編製前，先完成計畫項目及其經費之審核，並按核定計畫所需經費覈實編列概算。

四、南部院區工程實際進度較規劃進度落後4個月，允宜加強計畫進度控管，以避免落後情形更趨惡化
中研院109年度預算案「南部院區」編列11億5,045萬元，較108年度10億9,045萬元增加6千萬元(增幅5.50%)。經查：
(一)南部院區規劃發展農業生技、循環永續及臺灣文史之研究
行政院104年8月5日核定南部院區先期規劃報告，研究領域係依南部地區之發展特色及該院之願景進行規劃，並設定前瞻技術、光電綠能、農業生技及考古等四大研究主軸[9]。嗣後該院提報南部院區綜合規劃報告(詳附表1)，除納入先期規劃之內容外，考量學術發展及科學研究，遂將研究方向調整為農業生技、循環永續及臺灣文史，並以基礎創新、探索新方向等，深化、輔助五加二產業及其他創新產業，更可將該院既有之研究能量，在南、北院區進一步擴張、延伸[10]。
[9] 參閱中央研究院南部院區先期規劃報告，第3-1頁，104年8月。
[10] 參閱中央研究院南部院區綜合規劃報告，第1-2頁，106年7月。
南部院區計畫總經費55.45億元，包含用地取得15.45億元、先期規劃階段作業費1.12億元及建造工程費38.88億元。該計畫預計興建3棟研究大樓，第1棟研究大樓預計108年12月完工，第2棟及第3棟研究大樓則預計110年3月完工。

附表1：南部院區綜合規劃之計畫內容
項 目	計畫內容
進駐人員	600人(編制內研究人員60人、約聘人員540人)
基地面積	7.30公頃(產業專用區E)
研究領域	農業生技、循環永續、臺灣文史
開發期程	105至110年
總樓地板面積	66,363平方公尺
計畫總經費	55.45億元

※註：1.資料來源，中央研究院南部院區綜合規劃報告，第2-23頁；本報告整理。
(二)截至108年8月底，工程實際進度較規劃進度落後約3個月，109年度續編工程、維運及設備等費用
1.截至108年8月底，第1棟研究大樓工程實際進度較規劃進度落後約4個月，另第2、3棟研究大樓建築設計較規劃期程落後3個月
南部院區計畫截至108年度已編列29億1,146萬4千元，108年8月底累計執行數17億4,084萬2千元(詳附表2)，執行率僅59.79%；爰截至108年8月底，第1棟研究大樓興建工程之完工日期較規劃期程落後4個月，第2、3棟研究大樓建築設計較規劃期程落後3個月，且將影響第2、3棟研究大樓興建工程之招標及完工日期(詳附表3)。
附表2：105至108年度南部院區預算執行情形一覽表　單位：新臺幣千元
年度	可支用預算數			本期執行數
	以前年度	本年度	合計	實現數	應付數	賸餘數	合 計
105	0	88,000	88,000	88,000	0	0	88,000
106	0	1,487,000	1,487,000	1,461,831	0	0	1,461,831
107	25,169	246,014	271,183	69,938	0	0	69,938
108	201,245	1,090,450	1,291,695	121,073	0	0	121,073

※註：1.資料來源，中研院提供。
2.108年度為截至8月底執行數。
附表3：截至108年8月底南部院區之規劃期程及實際期程比較表
工作項目	細部工程	規劃期程	實際期程	落後原因
E區整體規劃及第1棟研究大樓建築設計	完成招標	106.09	106.09	-
	完成設計	107.03	107.06	基本設計審議第1次提送，因部分報告書圖及預算單價分析不完整退回，經檢討及修正文件後於107年5月第2次提送，107年6月4日經行政院公共工程委員會審議同意。
第1棟研究大樓興建工程	完成招標	107.08	107.10	中研院於107年6月22日上網公告，經5次公開招標，業於107年10月24日決標。
	完 工	108.12	預計109.04	目前依契約規定及工地執行狀況，承商申請因大雨、雷擊、颱風、停電、交通管制及主管機關審查等不可抗力及不可歸責於廠商因素同意承商展延工期34.5天。
第2、3棟研究大樓建築設計	完成招標	107.03	107.11	因第1棟研究大樓工程第5次公開招標後始決標，故第2、3棟建築設計公開招標延至107年9月20日始辦理招標公告，業於107年11月28日決標。
	完成設計	108.06	預計 / 108.09	建築師於108年2月完成基本設計修正，並於108年4月送臺南市政府辦理都市設計審議。預計9月底取得建造執照。 / 都市設計審議期間，建築師持續進行細部設計，於108年8月底召開建築細部設計審查會議，目前建築師依會議結論進行修正作業。
第2、3研究大樓興建工程	完成招標	108.08	預計 / 108.12	招標前須取得建造執照，依據中央及地方主管機關審查(議)意見及核准時間調整至108年底前完成招標。
	完 工	110.03	預計 / 111.03	依據工程會規定檢討施工工期約30個月，經由建築師及專案管理按南部地區缺工、本工程實際情形及營造商執行能量，訂定履約工期27個月，因此配合調整。

※註：1.資料來源，中研院提供；本報告整理。
2.109年度續編工程經費，及維運、設備等費用
中研院自105年度起逐年編列南部院區計畫相關預算，105至108年度分別編列工程經費8,800萬元、14億8,700萬元、2億4,601萬4千元及10億9,045萬元(詳附表2)，109年度賡續編列11億5,045萬元(含工程經費10億9,045萬元、維運及設備費用6,000萬元)，110年度以後尚需編列工程經費15億4,350萬3千元。
綜上，中研院南部院區將發展農業生技、循環永續及臺灣文史之研究，惟截至108年8月底，第1棟研究大樓工程實際進度較規劃進度落後4個月，另第2、3棟研究大樓之建築設計及興建工程亦有落後情形，允宜加強計畫進度控管，俾增執行效益。

五、中研院允宜依科研基金各項計畫執行績效，逐年檢討補助及投資金額，以提升預算執行效能
中研院109年度預算案「科學研究基金」編列10億2,215萬7千元，較108年度10億3,340萬3千元減少1,124萬6千元(減幅1.09%)。經查：
(一)科研基金允宜妥善規劃整體財務資源，提升資源使用效率，以達成基金設立目的
「科學研究基金」主要係補助及投資中央研究院科學研究基金(以下簡稱科研基金)辦理「培育科技菁英」、「研發能量提升」、「科研環境領航」及「國家生技研究園區」等計畫。
109年度中央及地方政府預算籌編原則第5點規定：「中央及地方政府特種基金預算收支，依下列原則辦理：(一)…債務基金、特別收入基金及資本計畫基金應在法律或政府指定之財源範圍內，妥善規劃整體財務資源，並設法提升資源使用效率，以達成基金設立目的。…。」爰此，科研基金允宜妥善規劃整體財務資源，提升資源使用效率，以達成基金設立目的。
(二)科研基金之基金來源主要來自國庫撥補、政府機關補助及委託研究收入
中研院之科研基金為特別收入基金，基金來源逾9成係來自國庫撥補、政府機關補助及委託研究計畫。104年度至109年度分別為98.58%、98.29%、97.29%、97.10%、94.10%及93.42%(詳附表1)。
附表1：104至109年度科學研究基金之基金來源一覽表
單位：新臺幣千元；%
項 目		104年度 / 決算數	105年度 / 決算數	106年度 / 決算數	107年度 / 決算數	108年度 / 預算(案)數	109年度 / 預算(案)數
基金來源(2)		7,760,851	7,396,986	5,032,210	4,669,025	4,057,910	4,098,991
來自政府	科技部及其他單位補助及委託研究	2,366,574	2,380,763	2,433,523	2,544,104	2,400,000	2,450,000
	國庫撥款收入	5,284,367	4,889,437	2,462,540	1,989,438	1,418,487	1,379,327
	小 計(1)	7,650,941	7,270,200	4,896,063	4,533,542	3,818,487	3,829,327
基金來源來自政府之占比(1)/(2)		98.58	98.29	97.29	97.10	94.10	93.42

※註：1.資料來源，中研院提供；本報告整理。
(三)科研基金部分計畫之預算執行未達預期，致暫列賸餘經費留存基金，而容待後續執行，允宜依計畫期程，強化執行績效，並逐年檢討補助及投資金額，俾提升預算執行效能
106年度中研院補助及投資科研基金辦理培育科技菁英計畫等3項計畫，該3項計畫決算賸餘2億2,415萬2千元，加計國家生技研究園區計畫決算短絀13億919萬3千元[11]，合計短絀10億8,504萬1千元；107年度中研院補助及投資科研基金辦理培育科技菁英計畫等3項計畫，該3項計畫決算賸餘1億4,059萬7千元，加計國家生技研究園區計畫決算短絀37億7,626萬4千元[12]，合計短絀36億3,566萬7千元(詳附表2)。
[11] 主要係執行以前年度保留數，致決算數較預算數增加。
[12] 同前註。
中研院公務預算投資及補助科研基金，惟該基金執行之各項計畫多有賸餘，例如107年度培育科技菁英計畫執行率40.68%、臺灣人體生物資料庫計畫執行率81.59%，致計畫執行賸餘款留存基金；而國家生技研究園區計畫107年度辦理以往延宕工程，致大幅超逾預算支應，並減少期末基金餘額[13]。爰此，科研基金部分計畫之預算執行未達預期，致賸餘經費留存基金，而容待後續執行，允宜按計畫進程，強化執行績效，並檢討補助及投資金額，俾提升預算執行效能。
[13] 105至107年底期末基金餘額數分別為85億4,699萬3千元、74億5,319萬1千元及37億3,828萬1千元，108及109年底預計期末基金餘額各為72億167萬2千元及33億7,742萬2千元。
綜上，科研基金之基金來源主要來自國庫撥補、政府機關補助及委託研究收入，惟科研基金部分計畫之預算執行未達預期，致賸餘經費留存，逐年累增，允宜按計畫執行績效，檢討補助及投資金額，俾提升預算執行效能。
附表2：106及107年度中研院補助科學研究基金研究計畫之預決算執行情形
    單位：新臺幣千元
中研院 / 單位預算工作計畫	科研基金附屬單位 / 預算業務計畫		106年度			107年度
			預算數	決算數	賸餘數	預算數	決算數	賸餘數
主題研究與人才培育-科學研究基金	培育科技菁英計畫		13,179	9,888	3,291	13,000	5,288	7,712
	研發能量提升計畫	創新轉譯農學研究計畫	106,599	91,215	15,384	-	-	-
		重大疾病之新藥與疫苗研發計畫	186,425	181,594	4,831	149,074	135,875	13,199
		深度減碳，邁向永續社會計畫	75,000	71,927	3,073	60,000	55,570	4,430
		深度減碳之研發計畫	25,000	24,968	32	-	-	-
		全球衛生安全-追求防疫一體之傳染病整合防治計畫	24,000	21,950	2,050	24,000	23,181	819
		發展新世代臺灣癌症之精準醫療路徑圖計畫	-	-	-	105,024	102,724	2,300
		新興農業生物技術計畫	-	-	-	112,000	102,424	9,576
		動物保健產業及安全防護科技創新開發計畫	-	-	-	12,000	11,899	101
	科研環境領航計畫	臺灣人體生物資料庫計畫	600,000	437,107	162,893	550,081	448,836	101,245
		健康雲跨領域研究計畫	45,761	35,102	10,659	45,758	37,114	8,644
		打造世界級蛋白質研發重鎮	138,000	121,187	16,813	120,796	131,762	(10,966)
		生技醫藥轉譯創新發展計畫	98,046	92,920	5,126	100,290	96,929	3,361
		農業資源循環暨農能共構之產業創新計畫	-	-	-	9,000	8,972	28
		臺灣重要作物核心種源基因體資源開發及快速育種平臺之建置計畫	-	-	-	20,000	19,852	148
-	合 計(1)		1,312,010	1,087,858	224,152	1,321,023	1,180,426	140,597
國家生技研究園區計畫	科研環境領航計畫-國家生技研究園區計畫(2)		1,171,455	2,480,648	(1,309,193)	659,327	4,435,591	(3,776,264)
-	總 計(1)+(2)		2,483,465	3,568,506	(1,085,041)	1,980,350	5,616,017	(3,635,667)

※註：1.資料來源，中研院提供。
2.106及107年度中研院單位預算「主題研究與人才培育」工作計畫-「科學研究基金」分支計畫及「國家生技研究園區」工作計畫，自108年度改列「科學研究基金」工作計畫項下。

六、臺灣人體生物資料庫之執行成效有待提升，對於尚無個案之疾病類型，允宜積極檢討徵集方法，並妥設目標辦理，俾儘速完成各類重大疾病個案之徵集
中研院109年度預算案「科學研究基金」項下「科研環境領航」編列2億9,008萬1千元，較108年度3億2,414萬元減少3,405萬9千元(減幅10.51%)。經查：
(一)科研基金辦理臺灣人體生物資料庫計畫之執行成效有待提升，應加強疾病個案之參與及追蹤，對於尚無個案之疾病類型，允宜積極檢討徵集改善方法，並妥設目標辦理，俾儘速完成各類重大疾病個案之徵集
1.科研基金辦理臺灣人體生物資料庫計畫之預算執行成效有待提升
109年度科研基金之科研環境領航計畫包含臺灣人體生物資料庫計畫等8項分計畫[14]，其中臺灣人體生物資料庫計畫編列3億713萬5千元，較108年度2億9,899萬元增列814萬5千元(增幅2.72%)。
[14] 臺灣人體生物資料庫計畫、國家生技研究園區計畫、生技醫藥轉譯創新發展計畫、農業資源循環暨農能共構之產業創新計畫、建構民生公共物聯網計畫、高階分析儀器的自研自製與自用計畫、開創蛋白質醫學及生技產業計畫及農糧作物生產區域規劃科技發展綱要計畫。
臺灣人體生物資料庫自101年度起由中研院負責建置，原由公務預算辦理，103年度中研院成立科研基金，遂由科研基金賡續辦理。103年度至107年度執行率分別為55.06%、67.92%、66.85%、72.85%及81.59%(詳附表1)，預算執行績效有待提升。
附表1：101至109年度臺灣人體生物資料庫計畫之預決算數一覽表
單位：新臺幣千元；%
年度	經費來源 / (單位/基金預算)	預算數	決算數	執行率(%)
101	中研院公務預算	298,493	254,633	85.31
102	中研院公務預算	342,672	290,946	84.91
103	科學研究基金	686,533	377,993	55.06
104	科學研究基金	650,990	442,182	67.92
105	科學研究基金	650,990	435,215	66.85
106	科學研究基金	600,000	437,107	72.85
107	科學研究基金	550,081	448,836	81.59
108	科學研究基金	298,990	161,489	-
109	科學研究基金	307,135	-	-

※註：1.資料來源，中研院提供。
2.108年度決算數為截至該年8月底執行數。
3.109年度公務預算補助1.49億元，科研基金自籌部分1.58億元。
2.允宜加強疾病個案之參與及追蹤，並且對於尚無個案之疾病類型，積極檢討改善方法，俾儘速完成各類重大疾病個案之徵集
中研院於100年11月1日函行政院衛生署(現衛生福利部)提出臺灣人體生物資料庫設置許可之申請，以建置臺灣生物資料庫先期規劃為基礎，預計累計邀請20萬名30至70歲之一般民眾參與，並持續每2至4年進行個案健康狀況變化之追蹤(follow-up)；此外，為增加資料庫之豐富性與應用性，亦進行部分個案基因型鑑定，以提供未來醫學研究之基礎。並於101年10月24日獲該署核准設置。
臺灣人體生物資料庫為籌建多元化之生物資料庫，增加多樣性與研究效應，除邀請20萬名一般民眾參與外，規劃另邀請10萬名常見之10至15種慢性疾病患者加入，收集包含參與者健康情形、醫藥史、生活環境資訊與生物檢體，長期追蹤疾病患者之健康變化情形與治療狀況等，並於102年1月25日向行政院衛生署提出增加疾病病人收案之設置變更申請，擬收案之疾病患者包含罹有肺癌、肝炎、乳癌、大腸直腸癌、心血管疾病、糖尿病、腎臟病、腦中風、子宮內膜異位症、阿茲海默症與氣喘等，而衛生福利部於104年12月間通過設置許可變更之審查。故自105年起實際辦理疾病收案，105至107年度分別收件176件、451件及1,444件，108年度截至8月底已收2,261件(詳附表2)；惟106及107年度分別有肺癌等9種及2種疾病預計應有卻全無收案件數；此外，105至107年度實際收案件數僅分別為預計收案件數之0.88%、2.26%及9.63%，顯示目標規劃過於樂觀且執行成效顯不足，108年度大幅調降目標數至3,000件，迄至8月底已執行2,261件，辦理成效雖有提升，惟該分年目標之設置，恐難達成累計10萬件疾病個案之總目標量，均須再檢討提升目標設置量及增加實際執行量。
復查109年度尚有肺癌等5種疾病未訂有收案目標(詳附表3)，其中包括肺癌及胃癌，惟據衛生福利部107年國人死因統計結果，癌症為十大死因之第1名，而肺癌及胃癌分別為癌症死亡率之第1名及第7名[15]。爰此，中研院允宜加強疾病個案之參與及追蹤，並且對於尚無個案之疾病類型，積極檢討改善徵集方法，並妥設目標辦理，俾儘速完成各類重大疾病個案之徵集。
[15] 衛生福利部網站公開資料https://www.mohw.gov.tw/cp-16-48057-1.html(最後瀏覽日期：108年9月25日)。
附表2：101至109年度臺灣人體生物資料庫計畫之收案情形一覽表
單位：件
年度	預期收案目標			實際收案結果
	健康個案 / (一般民眾) / 參與及追蹤個案數	疾病個案 / 參與及追蹤個案數	基因型鑑定	健康個案 / (一般民眾) / 參與及追蹤個案數	疾病個案 / 參與及追蹤個案數	基因型鑑定
101	10,000	15,000	2,000	641	0	0
102	10,000	20,000	2,000	7,143	0	2,090
103	28,000	30,000	5,000	16,571	0	6,175
104	21,000	20,000	4,000	26,130	0	4,085
105	21,000	20,000	4,000	25,833	176	4,085
106	21,000	20,000	4,000	22,713	451	4,085
107	21,000	15,000	4,000	23,573	1,444	6,576
108	20,000	3,000	4,000	14,821	2,261	18,048
109	20,000	3,000	20,000	-	-	-

※註：1.資料來源，中研院提供。
2.108年度為截至8月底之收案情形。
3.103、104年度疾病個案無收案件數，係依人體生物資料庫管理條例規定，於102年1月25日向衛生署(現為衛生福利部)提出設置變更申，待衛生福利部審查核准後，始進行疾病個案收案。
附表3：105至109年度臺灣人體生物資料庫計畫之疾病收案類型一覽表
單位：件
年度	疾病個案
	肺癌	肝炎	乳癌	大腸直腸癌	心血管疾病	糖尿病	腎臟病	腦中風	子宮內膜異位症	阿茲海默症	頭頸癌	氣喘	胃癌	腦腫瘤	腦外傷	合計
105 / 預計	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	2,500	2,500	500	500	2,500	1,000	2,000	500	500	500	20,000
105 / 實際	0	25	5	5	0	0	19	0	0	83	0	39	0	0	0	176
106 / 預計	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	2,500	2,500	500	500	2,500	1,000	2,000	500	500	500	20,000
106 / 實際	0	105	0	2	0	1	110	0	0	111	0	122	0	0	0	451
107 / 預計	100	2,800	500	1,200	1,000	2,500	2,100	100	100	2,000	100	2,500	0	0	0	15,000
107實際	0	328	19	283	25	118	224	6	0	192	3	246	0	0	0	1,444
108預計	0	550	80	400	160	700	250	30	0	350	190	350	0	0	0	3,000
108實際	0	417	57	345	77	586	169	13	0	269	112	216	0	0	0	2,261
109 / 預計	0	550	80	400	160	700	250	30	0	350	190	290	0	0	0	3,000

※註：1.資料來源，中研院提供。
2.108年度實際收案數為截至8月底之收案情形。
(二)監察院調查發現該計畫之預算執行率偏低、疾病收案進度落後，允宜檢討改善
107年監察院調查「臺灣人體生物資料庫疑未經核准，以限制性招標之方式，向各醫院取得特定疾病之人類檢體，涉有違失等情案」，調查意見摘述如下：
1.執行率偏低、疾病收案進度落後：該計畫推動期間，預算執行率偏低、疾病收案進度落後，且與合作醫學中心洽商不順利，顯見原規劃思慮欠周，肇致重大執行落差。
2.科研基金執行欠缺監督及課責機制：中研院於科研基金項下執行該計畫，惟以基金方式運作，欠缺專職人員辦理，且無明確監督及課責機制，不利人才延攬及長期營運。
綜上，科研基金辦理臺灣人體生物資料庫計畫之預算執行有待提升，應加強疾病個案之參與及追蹤，對於尚無個案之疾病類型，允宜積極檢討改善徵集方法，並妥設目標辦理，俾儘速完成各類重大疾病個案之徵集，以達設置資料庫目標。

七、中研院補助國家生技研究園區之營運管理維護費用，惟該園區之收支差異甚大，允宜加強技術移轉及育成中心營運，俾將經濟效益內部化，以減少政府財務負擔
中研院109年度預算案「科學研究基金」項下「國家生技研究園區」編列2億5,100萬元，較108年度3億9,951萬3千元減少1億4,851萬3千元(減幅37.17%)，經查：
(一)109年度補助國家生技研究園區之營運管理維護費用及設備投資
109年度中研院投資及補助科研基金辦理國家生技研究園區計畫2億5,100萬元，包含：1.興建土地改良及購置設備7,078萬4千元。2.補助國家生技研究園區營運管理維護費用1億8,021萬6千元。中研院自107年度起補助國家生技研究園區營運管理維護費用，107年度2億4,000萬元、108年度1億7,973萬3千元、109年度1億8,021萬6千元，合計5億9,994萬9千元。
(二)中研院允宜加強技術移轉及育成中心營運，俾將經濟效益內部化，減少政府財務負擔
依據國家生技研究園區開發計畫之財務效益分析，開發完成(原定106年)後至120年度，營運收入不敷營運支出，自償率負1.76%、淨現值負164億元，不具財務可行性；另經濟效益分析，內部報酬率(IRR)11.75%、淨現值180億元，具有經濟可行性，就國家整體利益而言，龐大之經濟效益若能內部化為營運收入(如技術移轉、育成中心輔導成功廠商之技術入股等收入)，將可減少政府財務負擔[16]。另依105年7月22日行政院核定國家生技研究園區開發計畫，行政院主計總處之意見為：「就財務觀點而言，本計畫不具自償性，該園區106年度進駐營運後，每年收支不敷缺口約2.6億元，逐年減少至121年度起始能收支平衡；惟就經濟觀點而言，本計畫具明顯經濟效益，如龐大經濟效益內部化為營運收入，將可減低政府財政負擔。…爰宜請中研院確實落實上述外部效益內部化目標，俾利未來園區順利營運。」
[16] 105年7月22日行政院核定，國家生技研究園區開發計畫(修正本)，頁6-18、6-26。
109年度科研基金編列國家生技研究園區相關收入合計5,259萬4千元[17]，與該園區之營運管理維護費用預算3億6,000萬元差距甚大[18]。爰此，中研院允宜加強技術移轉及育成中心營運等，俾將經濟效益內部化，減少政府財務負擔。
[17] 科研基金之研究技術服務收入2,678萬8千元、創服育成中心廠商進駐申請收入37萬5千元、其他場地設備管理收入952萬1千元、場地租金收入1,591萬元及，合計5,259萬4千元。參閱109年度中央研究院科學研究基金附屬單位預算案，第71頁。
[18] 園區核心設施經費5,500萬元、生醫轉譯及智慧醫學研究經費4,600萬元，與前揭營運管理維護費用3億6,000萬元合計4億6,100萬元。參閱109年度中央研究院科學研究基金附屬單位預算案，第93及94頁。
綜上，中研院109年度補助國家生技研究園區之營運管理維護費用及設備投資，惟該園區仍入不敷出且收支差異甚大，允宜加強技術移轉及育成中心營運，俾將經濟效益內部化，減少政府財務負擔

八、國家生技研究園區工程延宕之違約罰款數額龐鉅，允宜積極清理並儘速解繳國庫
中研院109年度預算案「科學研究基金」項下「國家生技研究園區」編列2億5,100萬元，較108年度3億9,951萬3千元減少1億4,851萬3千元(減幅37.17%)，經查：
中研院辦理國家生技研究園區計畫，截至107年底已編列預算數194億6,160萬7千元，累計執行數194億6,160萬7千元，執行率100%，工程進度99.97%[19]。中研院107年度歲入決算數19億3,272萬7千元，較預算數1億4,035萬4千元超收17億9,237萬3千元，主要係「一般賠償收入」決算數17億8,112萬5千元，較預算數650萬元超收17億7,462萬5千元。查前揭107年度「一般賠償收入」決算數17億8,112萬5千元，決算超收係因國家生技研究園區工程延宕之違約罰款，其中包含實現數594萬6千元及應收數17億7,517萬9千元。另中研院107年度決算書之其他應收款明細表尚帳列103年度國家生技園區預付款未獲核准保留之轉列應收款數779萬1千元。查截至108年9月底，其他應收款業已收回，而前揭應收款項則尚未收回。
[19] 參閱107年度中央研究院單位決算，第274至279頁。
依中央政府各機關單位預算財務收支處理注意事項第17點規定，各機關帳列應收款項或收入待納庫等款項，除有特殊原因者外，應即清理催收及繳庫[20]。爰此，中研院對於國家生技研究園區之違約罰款，允宜積極清理並解繳國庫。
[20] 參閱108年度各機關單位預算執行手冊，第190頁，行政院主計總處編印。
綜上，國家生技研究園區工程延宕之違約罰款，允宜積極清理並儘速解繳國庫。

九、104至107年度國內旅費預算執行率均未及5成，允宜依規定及實際需要覈實編列預算
中研院109年度「國內旅費」科目預算案數5,210萬6千元，較108年度預算數4,561萬7千元增加648萬9千元(增幅14.22%)。經查：
(一)中央政府各機關，應依實際需要詳實編列國內旅費預算，並且嚴格控管
依中華民國109年度中央政府總預算編製辦法第15條規定，各主管機關歲出概算所列各項費用，應力求詳實，其屬共同性費用項目，並應依主計總處所定共同性費用編列基準表規定編列[21]。中央各主管機關編製109年度概算應行注意辦理事項第4點規定，各機關應切實在109年度歲出概算額度範圍內，嚴格控管國內旅費[22]。另依用途別預算科目定義及計列標準表規範，有關國內旅費科目之計列標準，係依實際需要並按國內出差旅費報支要點所定標準計列[23]。爰此，中央政府各機關有關國內旅費預算，應依實際需要詳實編列，並須嚴格控管。
[21] 參閱109年度總預算編製作業手冊，第246頁，行政院主計總處編印。
[22] 中央各主管機關編製109年度概算應行注意辦理事項第4點：「為促進資源有效運用及維持經常收支平衡，各機關應切實在109年度歲出概算額度範圍內，通盤檢討辦理下列事項：…(二)緊縮經常支出…8.國內外旅費與派員出國教育訓練費應嚴格控管；…。」。參閱109年度總預算編製作業手冊，第254頁，行政院主計總處編印。
[23] 參閱109年度總預算編製作業手冊，第136頁，行政院主計總處編印。
(二)104至107年度中研院國內旅費執行率未及5成，109年度預算編列容有寬列之虞
據中研院表示，前揭109年度較108年度「國內旅費」科目增列數，主要係為109年度預計召開第34次院士會議，爰增列1,200萬元。惟查中研院104年度至107年度「國內旅費」科目決算數分別為1,914萬2千元、1,986萬1千元、1,909萬2千元及1,970萬2千元，各年度執行率僅分別為48.86%、36.19%、46.50%及34.07%；108年8月底執行數980萬6千元，預估108年度執行數約1,470萬9千元[24](詳附表1)。爰此，中研院109年度國內旅費編列5,210萬6千元，較104至107年度決算數約2,000萬元水準再加計109年度召開院士會議增列1,200萬元之合計數3,200萬元，尚高出2,010萬餘元，預算編列容有寬列之虞。
[24] 108年8月底「國內旅費」執行數980萬6千元÷(8/12)
綜上，依前揭規定，各機關應依實際需要詳實編列國內旅費預算；惟中研院109年度國內旅費預算案數5,210萬餘元，較104至107年度國內旅費決算水準約2,000萬元，加計召開院士會議之預算需求1,200萬元計3,200萬元，預算編列容有寬列之虞，允宜依實際需要覈實編列預算。
附表1：103年度至108年度中研院國內旅費之預決算表
單位：新臺幣千元；%
項 目	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度
決算數	24,164	19,142	19,861	19,092	19,702	9,806
預算數	52,622	39,179	54,877	41,053	57,829	45,617
執行率	45.92	48.86	36.19	46.50	34.07	-

※註：1.資料來源，整理自103年度至107年度中央研究院單位決算。
2.108年度為截至8月底執行數。

一０、臺灣人體生物資料庫計畫等12項科技發展計畫係屬跨年期計畫，允宜依據預算編製規定揭露計畫內容及經費需求，俾利本院審議預算之參考
中央各主管機關編製109年度概算應行注意辦理事項第16點規定 ，跨年期計畫應參照預算法第39條有關繼續經費之規定，由各機關依事實情形於總預算書「歲出機關別預算表」與單位概(預)算書列明計畫名稱、經費總額、執行期間、本年度編列數及以前年度法定預算數總數(含動支預備金)外，並於單位概(預)算書之「跨年期計畫概況表」表達，以供立法院審議參考。
(一)科技發展計畫屬於跨年期計畫者，應依相關規定於單位預算書表達
109年度中央政府總預算編製辦法第11條規定，各主管機關應依國家發展長期展望及中程國家發展計畫，妥為辦理相關計畫之規劃與編報作業，其中屬於科技發展計畫，應依政府科技發展計畫先期作業實施要點規定送科技部[25]。
[25] 109年度中央政府總預算編製辦法第11條：「各主管機關應依國家發展長期展望及中程國家發展計畫，妥為辦理相關計畫之規劃與編報作業，以達成政府整體施政目標，其中屬下列各項計畫範圍者，應分別依下列規定辦理：…二、科技發展計畫，應依政府科技發展計畫先期作業實施要點規定送科技部。…。」
政府科技發展計畫先期作業實施要點第5點及第6點規定[26]，科技發展中程綱要計畫書之審議結果，經行政院科技會報會議決議，由科技部綜合彙編後函報行政院；行政院主計總處依科技部彙編報院之審議結果，彙整提報行政院年度計畫及預算審核會議通盤核議後，簽報院長核定。爰此依前揭應行注意辦理事項規定，科技發展計畫屬於跨年期計畫者，應依相關規定於單位預算書表達。
[26] 政府科技發展計畫先期作業實施要點第5點：「綱要計畫書之審議，應衡酌國家資源負擔能力及國家科技發展需要，議定優先次序；審議結果經行政院科技會報會議決議，由科技部綜合彙編，連同年度科技計畫審議結果按規定時間函報行政院，並副知行政院主計總處及國家發展委員會。」第6點：「行政院主計總處應依科技部彙編報院之年度科技計畫審議結果，彙整提報行政院年度計畫及預算審核會議通盤核議後，簽報院長核定。」
(二)中研院科技發展計畫屬於跨年期計畫部分，允宜依據預算編製相關規定，完整揭露計畫內容及經費需求
1.中研院科技發展計畫經費，部分係按各案核定之預算數
109年度中研院科技發展計畫經費共113.03億元，105.43億元係核定予中研院一般科技施政計畫，7.59億元係按各計畫之經費需求按各案核定預算數(詳附表1)。
附表1：109年度中研院科技發展計畫經費編列情形表單位：新臺幣千元
項次	計畫項目	預算數
1	中央研究院一般科技施政計畫	10,543,433
2	臺灣人體生物資料庫計畫	149,135
3	生技醫藥轉譯創新發展計畫—技術支援平台主軸	55,000
4	深度減碳，邁向永續社會計畫	38,725
5	全球衛生安全—追求防疫一體之傳染病整合防治研究計畫	20,381
6	農業資源循環暨農能共構之產業創新計畫	5,595
7	農糧作物生產區域規劃科技發展綱要計畫	15,054
8	新興農業生物技術計畫	80,000
9	動物保健產業及安全防護科技創新開發計畫	9,175
10	發展新世代台灣癌症之精準醫療路徑圖計畫	83,822
11	開創蛋白質醫學及生技產業計畫	65,297
12	生醫轉譯及新藥研發計畫	190,973
13	資料安全研發及人才培育計畫	46,000
合 計		11,302,590

※註：1.資料來源：中研院提供。
2.農糧作物生產區域規劃科技發展綱要計畫，108年度原計畫名稱為「台灣重要作物核心種源基因體資源開發及快速育種平台之建置計畫」，係配合農委會修正計畫名稱。
2.臺灣人體生物資料庫等12件科技發展計畫，均屬跨年期計畫
經查，臺灣人體生物資料庫部分等12件科技發展計畫，均屬跨年期計畫(詳附表2)。中研院單位預算以「科學研究基金」工作計畫項下「研發能量提升」、「科研環境領航」、「國家生技研究園區」等3項業務計畫投資及補助科研基金，各業務計畫項下包含數項跨年期之科技發展計畫，惟單位預算書僅登載「計畫編列情形詳中央研究院科學研究基金附屬單位預算書」，有欠詳實且與前揭預算編製之相關規定未符，允宜依據中央各主管機關編製109年度概算應行注意辦理事項及相關規定辦理。
綜上，科技發展計畫屬於跨年期計畫者，應依相關規定於單位預算書表達；惟臺灣人體生物資料庫計畫等12項科技發展計畫，預算編列有欠詳實且與預算編製之相關規定未符，允宜依據預算編製之相關規定辦理，俾利本院審議預算之參考。
附表2：臺灣人體生物資料庫等12項科技發展計畫預算編製情形
        單位：新臺幣億元
項次	計畫名稱	107及以前年度預算	108年度 / 預算數	109年度 / 預算數	110及以後年度預估需求數
1	臺灣人體生物資料庫計畫	31.29	0.99	1.49	4.47
2	生技醫藥轉譯創新發展計畫—技術支援平台主軸	1.98	0.96	0.55	0
3	深度減碳，邁向永續社會計畫	1.35	0.54	0.39	0
4	全球衛生安全—追求防疫一體之傳染病整合防治研究計畫	0.48	0.23	0.20	0
5	農業資源循環暨農能共構之產業創新計畫	0.09	0.08	0.06	0
6	農糧作物生產區域規劃科技發展綱要計畫	0.20	0.18	0.15	0
7	新興農業生物技術計畫	1.12	1.11	0.80	0.80
8	動物保健產業及安全防護科技創新開發計畫	0.12	0.10	0.09	0.09
9	發展新世代台灣癌症之精準醫療路徑圖計畫	1.05	1.00	0.84	0.84
10	開創蛋白質醫學及生技產業計畫	0	0	0.65	1.95
11	生醫轉譯及新藥研發計畫	0	0	1.91	5.73
12	資料安全研發及人才培育計畫	0	0	0.46	1.38
合 計		37.68	5.19	7.59	15.26

註：1.資料來源：中研院提供；本報告整理。
 (分機：1941 蔡檳全)