本報告僅供委員參考 編號：第108－216號

行政院、中央選舉委員會及所屬
及大陸委員會
107年度單位決算評估報告

立法院預算中心
中華民國108年10月
行政院、中央選舉委員會及所屬及大陸委員會107年度單位決算評估報告目錄 頁次

行政院、中央選舉委員會及所屬及大陸委員會107年度單位決算評估報告
壹、行政院
一、107年度辦理「行政院南部聯合服務中心興建辦公廳舍計畫」，預算保留仍多，允宜妥適控管工程進度，俾工程如期如質完成
行政院107年度預算「南部聯合服務業務」項下編列「房屋建築及設備費」1億4,927萬6千元，為辦理「行政院南部聯合服務中心興建辦公廳舍計畫」經費，包括工程款、委託監造費、裝修設備費、物價指數調整費、搬遷費等。執行後，決算數為1億245萬1千元，執行率68.63%。
該計畫係行政院100年9月28日核定，總經費4億1,682萬5千元，執行時間為101年度至106年度；後於102年7月19日核定修正計畫，期程延至107年度，總經費不變，又於107年2月26日核定第2次修正計畫，期程再延至108年度，總經費仍不變。各年度經費編列及執行情形詳附表1，107年度預算數1億4,927萬6千元，執行後決算數1億245萬1千元(包括實現數6,084萬1千元及保留數4,161萬元)，另有賸餘數4,682萬5千元，預算之保留比率(27.87%)與賸餘比率(31.37%)均偏高。詢據該院說明，預算保留係因工程未屆合約期限，予以保留；預算賸餘則因實際發包金額較原預算減少及毋須因應物價指數調整工程款等，致新建工程結算後工程準備金賸餘繳回。鑒於該工程業修正期程2次並延至108年度，且107年度預算保留金額仍多，該院允宜加強工程控管機制，俾工程儘早完工。
綜上，行政院辦理「行政院南部聯合服務中心興建辦公廳舍計畫」，107年度預算1億4,927萬6千元，執行後仍有保留預算4,161萬元，且該計畫業經2次展期延至108年度完工，該院允宜妥適控管工程進度，俾工程如期如質完成。
附表1：「行政院南部聯合服務中心興建辦公廳舍計畫」各年度預決算表
        單位：新台幣千元；%
項目	101年度	102年度	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度	合計
預算數	5,281	2,753	8,553	53,201	85,416	80,916	149,276	416,825
二備金	-	-	-	-	-	31,429	-	-
可用預算數(a)	5,281	2,753	8,553	53,201	85,416	112,345	149,276	416,825
決算數(b)	5,281	2,753	8,105	53,201	84,980	112,325	102,451	369,096
實現數	1,517	369	8,105	53,201	84,980	112,325	60,841	-
保留數	3,764	2,384	-	-	-	-	41,610	-
執行率(%) / (c=b/a)	100.00	100.00	94.76	100.00	99.49	99.98	68.63	-

※註：1.資料來源，行政院提供。

二、107年度派員出國計畫變更情形仍多，出國計畫之擬定與執行控管容有改善空間，俾達計畫預期效益
行政院107年度預算編列派員出國計畫經費410萬8千元，包括出國考察25萬9千元、出國訪問54萬元、定期出國會議309萬元及出國進修21萬9千元，預計出國計畫總計22項，出國人*天數為254。執行後，決算數367萬4千元，執行率89.44%，實際出國計畫總計29項，實際出國人*天數為332。
依據行政院及所屬各級機關因公派員出國案件編審要點第4點規定：「本院、各機關及基金應依年度派員出國計畫切實執行；如有特殊原因必須變更計畫，或因臨時業務需要派員出國者，應依下列方式辦理，除第5點所定情形外，其所需經費在原列國外旅費項下支應，不得超支：…。」[1]又參據行政院提供近年度派員出國計畫實際執行情形，105年度派員出國計畫23項，按原訂出國計畫執行者9項(占原訂計畫項數比率39.13%)，變更出國計畫14項；106年度派員出國計畫22項，按原訂出國計畫執行者15項(占原訂計畫項數比率68.18%)，變更出國計畫11項；107年度派員出國計畫22項，按原訂出國計畫執行者15項(占原訂計畫項數比率68.18%)，變更出國計畫14項，各年度出國計畫切實執行項數均未及7成，新增或變更出國計畫情形者仍多(詳附表1)。雖該院說明各項變更計畫多因業務需求所致，惟變更比率偏高與前揭「應依年度派員出國計畫切實執行」規定未盡相符，容有改善空間，允宜依該規範通盤檢討審慎編製年度派員出國計畫。
[1] 同要點第5點第1項規定：「本院、各機關及基金因下列業務需要派員出國者，應優先檢討調整原編製年度派員出國計畫，依前點所定程序核定及報備查，並以原編列國外旅費支應；國外旅費預算確有不足，得由年度相關經費項下調整支應：(一)臨時參加國際會議或活動，並經外交主管機關或目的事業主管機關認定。(二)因業務需要赴國外談判。(三)國外突發重大事件，需緊急前往處理。(四)國內突發重大事件，需緊急赴國外採購以應急需。」
綜上，行政院107年度派員出國計畫執行後，出國計畫變更情形仍多，且近年度出國計畫切實執行項數多未及7成，與「行政院及所屬各級機關因公派員出國案件編審要點」規範應審慎編製計畫及切實執行，容有落差，允宜檢討改善，俾達計畫預期效益。
附表1：行政院104至107年度派員出國計畫執行概況表
單位：項；人；天；新臺幣千元
年度	預算計畫項數	實際出國總項數			預計 / 出國 / 人數	實際 / 出國 / 人數	預計出國人＊天數	實際出國人＊天數	預算數	決算數
		依原計畫	變更 / 計畫	合計
104	19	3	16	19	25	37	282	254	3,399	3,125
105	23	9	14	23	29	35	219	255	4,158	3,835
106	22	15	11	26	29	34	320	233	4,158	3,376
107	22	15	14	29	30	42	254	332	4,108	3,674

※註：1.資料來源，行政院提供。
（分機：1929吳昀雲）

貳、中央選舉委員會及所屬
中央選舉委員會及所屬(以下簡稱中選會)107年度歲入預算數35萬元，決算數564萬9千餘元，較預算數超收529萬9千餘元；歲出原編預算數9億8,733萬7千元，動支第二預備金15億3,563萬8千元，合共25億2,297萬5千元，決算數22億249萬3千餘元，執行率87.30%。謹就中選會107年度決算評估如下：
三、107年度預算執行結果，部分縣市選委會公民投票公報印製單價差異頗大，允宜改善
中央選舉委員會(以下簡稱中選會)及所屬107年度依預算法第70條第3款：「因應政事臨時需要必須增加計畫及經費時。」申請動支第二預備金15億3,563萬8千元，支應辦理全國性公民投票相關經費計14億9,468萬6千元、臺北市及臺中市第9屆立法委員缺額補選所需經費4,095萬2千元。
前述有關第9屆立法委員缺額補選於108年1月27日舉行，相關經費保留至108年度繼續辦理[2]，而辦理全國性公民投票經費之執行容有待改善之處，說明如下：
[2] 據中選會資料，辦理臺北市及臺中市第9屆立法委員缺額補選所需經費保留數，108年度執行數為2,758萬6千元，執行率67.36%，未達80%原因主要為補助候選人競選經費(每票30元)因投票人數較預估數低所致。
(一)全國性公民投票10案所需經費執行率微低於80%
107年度全國性公民投票經費，主要內容包括：全國性公民投票案聽證會及名冊查對作業所需經費1,798萬元、全國性公民投票案提案連署電子系統所需經費250萬元、全國性公民投票投票匭及遮屏所需經費4,997萬2千元及全國性公民投票10案所需經費14億2,423萬4千元等，執行結果，僅全國性公民投票10案所需經費執行率79.65%，微低於80%，其餘項目執行率均達80%以上(詳附表1)，據中選會說明，全國性公民投票10案所需經費執行率未達80%主要原因如下：
1.投開票所工作人員工作費依規劃人數及核定標準估算，惟各投開票所選舉人數不一，地方選舉委員會依其實際需求，適度調整各投開票所之工作人員人數，致投開票所工作人員工作費執行率未達80%。
2.公投公報比照選舉公報印製規格及標準，依107年7月內政部戶政司戶口統計速報戶數估計所需經費，執行時由地方選舉委員會依其戶所數量自行印製，印刷成本因數量多寡而異，實際印製單價與編列標準產生落差致執行率未達80%。
附表1：中央選舉委員會及所屬107年度全國性公民投票經費執行情形表
單位：新台幣千元
動支項目	用途別	動支數(A)	107年度執行情形				保留原因
			實現數(B)	執行率(B/A)	應付數	保留數
1.全國性公民投票案聽證會及名冊查對作業所需經費	人事費	100	99	99.00%	-	-	-
	業務費	17,880	15,355	85.88%	-	577	訴訟費用
	小計	17,980	15,454	85.95%	-	577	-
2.全國性公民投票案提案連署電子系統所需經費	設備及投資	2,500	2,470	98.80%	-	-	-
3.全國性公民投票投票匭及遮屏所需經費	業務費	49,972	48,167	96.39%	-	-	-
4.全國性公民投票10案所需經費	人事費	9,085	5,009	55.13%	-	-	-
	業務費	1,415,149	1,129,410	79.81%	-	-	-
	小計	1,424,234	1,134,419	79.65%	-	-	-
合計		1,494,686	1,200,510	80.32%	-	577	-

※註：資料來源，中央選舉委員會及所屬；本報告整理。
(二)審計部查核結果核有各縣市全國性公民投票公報印製單價差異甚巨情形
據審計部查核該會107年度財務收支及決算結果之注意事項所述略以，中選會依公民投票法及相關規定辦理全國性公民投票公報印製作業，於107年8月間函知各縣市選舉委員會(以下簡稱各縣市選委會)相關印製規格，以每面3元為標準請各縣市選委會辦理印製作業，執行結果各縣市選委會印製單價最高為14.59元，較最低之1.18元高出11.36倍(詳附表2)，考量部分選委會係由外縣市印製廠商辦理該項業務，亦均能如期如質完成，爰請中選會考量研議提早規劃統一採購之可行性，以降低各選會辦理相同採購案件單價之差異並節省公帑。惟中選會表示國內似無單一廠商於全國各縣市皆有印刷工廠，恐因單一工廠寄送影響時效及由各縣市選委會自行印製較具彈性，爰統一採購可行性之研議，尚須由需求單位考量及辦理。
附表2：各縣市選委會107年度全國性公民投票公報印製採購表統計表
選舉委員會	總價(新臺幣千元)	數量(面)	單價(新臺幣元)
臺北市	5,834	3,258,000	1.79
新北市	9,392	7,939,000	1.18
桃園市	3,481	2,529,600	1.38
臺中市	7,200	6,000,000	1.20
臺南市	5,248	2,155,200	2.44
高雄市	5,085	3,617,070	1.41
基隆市	2,325	159,400	14.59
新竹市	1,277	500,790	2.55
新竹縣	2,949	595,800	4.95
苗栗縣	1,604	672,000	2.39
南投縣	977	544,200	1.80
彰化縣	2,281	1,233,090	1.85
雲林縣	1,325	250,000	5.30
嘉義市	472	102,100	4.62
嘉義縣	730	566,100	1.29
屏東縣	1,101	902,400	1.22
宜蘭縣	630	171,563	3.67
花蓮縣	978	764,400	1.28
臺東縣	408	255,000	1.60
澎湖縣	437	124,800	3.50
金門縣	365	105,000	3.48
連江縣	23	10,050	2.27
合計	54,121	32,455,563	1.67

※註：資料來源，中選會；本報告整理。
綜上，全國性公民投票10案所需經費之執行結果，因預估數與實際情形產生落差致執行率為79.65%，已接近8成，惟第二預備金係於支用年度中申請動支，動支數與實際需求應更接近，爰相關經費估算之準確度容有提升空間；另各縣市公民投票公報之印製單價存有差異過大之情形，而中選會基於時效之考量，尚難辦理統一採購，惟由附表1可知，印製單價較高之縣市並非印製數量最少之縣市，亦不一定為較偏遠之縣市，爰該會仍宜參酌審計部意見就各縣市公投公報印製單價差異過大之情形研謀改善，以縮小相同採購案件之單價差異。
(分機：8669 馮于容)

參、大陸委員會
大陸委員會(以下簡稱陸委會)107年度決算歲入預算數70萬6千元，決算數114萬1千元；歲出預算數8億7,853萬2千元，決算數8億5,943萬6千元（執行率97.83%）。謹就陸委會107年度決算案評估如下：
四、港澳急難救助借款逾期未償案件已逐年減少，允宜持續追償，以維國庫權益
陸委會107年度「港澳蒙藏業務‑臺灣與港澳交流及服務工作」預算數1億6,244萬千元，決算數1億5,092萬3千元，包括港澳宿舍、館舍及停車場租金，委辦、補助及考察等港澳地區相關業務。經查：
(一)陸委會訂頒「國人在香港澳門急難救助實施要點」，提供國人必要協助
為使赴港澳之國人於遭遇緊急困難時，得獲得必要之救助，陸委會訂有「國人在香港澳門急難救助實施要點」，按該要點第4點規定：「駐港澳機構於知悉轄區內有國人遭逮捕、拘禁或遭遇天然災害、人為事故或罹患重病等急難事件時，應對其善盡保護之責，儘速予以探視、慰問，並於不牴觸當地法令規章範圍內，得視實際情況需要，提供其下列協助：(一)儘速補發護照或核發入國證明書。(二)代為聯繫通知親友或雇主。(三)通知家屬聯繫保險公司安排醫療、提供理賠等相關事宜。(四)協助犯罪案件受害者向當地警察機關報案。(五)提供當地醫師、醫院、殯葬服務業者、律師、公證人或專業翻譯人員之參考名單。(六)其他必要之協助。」
陸委會近年來提供國人救助服務眾多，以「儘速補發護照或核發入國證明書」、「協助犯罪案件受害者向當地警察機關報案」及「其他必要之協助」件數為最多，以107度為例，分別為2,227件、297件及453件。
(二)急難救助借款待追償案件逐年下降，已具成效，允宜賡續清理
依據「國人在香港澳門急難救助實施要點」第7點規定：「駐港澳機構協助轄區內遭遇急難國人時，經確認當事人無法立即於短時間內依前點方式獲得財務濟助，且有迫切需要者，得代購最近航期直接路線之單程經濟級機票或車、船票，協助其返國或返回居所地，及提供當事人於候機、車、船期間之基本生活費用借款，並應請當事人先簽訂急難救助款借貸契約書，同意於立約日次日起40日內主動將借款（含機、車、船票款）歸還本會。」、「前項機、車、船票款和基本生活費用借款，合計最高金額以每人港幣5千元為限，超過此金額，應先專案報經本會核准。」同要點第9點規定：「駐港澳機構依第7點提供之借款屆期未獲清償，或依第5點第5款但書履行保證債務者，由本會負責依法追償。」、「前項應依法追償之債務，應造冊列管並持續依法積極催收。」
陸委會自105年5月起依「國人在香港澳門急難救助實施要點」等相關規定辦理追償，截至107年底急難救助借款待追償案件數分別為49人及53件借款，待追償借款總額新臺幣35萬764元及港幣1,496元，較截至106年底之58人及62件，新臺幣39萬3,216元及港幣1,496元減少(詳附表1)，顯示近2年度待追償金額逐漸下降，已具成效，陸委會允宜賡續辦理追償作業。
綜上，陸委會訂頒「國人在香港澳門急難救助實施要點」以提供國人在該地區必要之協助，近年來已提供國人多項緊急服務，以往年度急難救助借款尚有未清償案件，近年來陸委會清理相關案件已具成效，允宜賡續辦理追償事宜。
附表1：陸委會106年度及107年度滯港澳國人急難救助借款及追償處理情形概況表 單位:新臺幣元；港幣元
項目		106年度		107年度
		人/件	借款金額	人/件	借款金額
當年度 / 新增借款		1/1	港幣1,300	2/2	港幣3,010
以前年度 / 累積待追償		65/69	428,597+ / 港幣1,496	58/62	393,216+ / 港幣1,496
合計		66/70	428,597+ / 港幣2,796	(A)60/64	(a)393,216+ / 港幣4,506
追償處理情形	已清償	6/6	30,285+ / 港幣1,300	(B)5/5	(b)15,010 / 港幣3,010
	取得債權憑證	20/23 / 累計39/43	160,170 / 累計279,413 / 港幣1,496	11/11 / 累計48/52	78,315 / 累計344,254 / 港幣1,496
	取得支付命令或勝訴已聲請強制執行	2/2	7,182	0/0	0
	提起小額訴訟	13/13	96,442	0/0	0
	註銷	2/2	5,096	(C)6/6	(c)27,442
	其他	4/4 / (待追償)	10,179	1/1 / (繼承人均拋棄，暫停追償)	6,510
合計		47/50 / 累計66/70	309,354 / 港幣2,796 / 累計428,597 / 港幣2,796	23/23 / 累計60/64	127,277+ / 港幣4,506 / 累計393,216+ / 港幣4,506

※註：1.資料來源，陸委會提供。
2.105年度起急難救助借還款為「港幣借港幣還」。
3.由於取得債權憑證之借款案，陸委會仍將俟當事人查有可供執行之財產時再予強制執行，以維護政府債權，故當年度取得債權憑證之案件數與借款金額，仍納入下年度之累積待追償案件數與借款金額統計，惟經審計部同意不續予追償案件（註銷）將不再列入下年度待追償統計。
4.截至107年底陸委會急難救助借款待追償案件數：A-B-C＝49人/53件。待追償借款總金額：a-b-c＝新臺幣350,764元及港幣1,496元。
（分機：1915 楊莉敏）