本報告僅供委員參考 編號：第108－221號

內政部所屬(營建署及所屬、建築研究所)及財團法人臺灣營建研究院
109年度預算評估報告

立法院預算中心
中華民國108年10月
內政部所屬(營建署及所屬、建築研究所)及財團法人臺灣營建研究院109年度預算評估報告目錄
頁次
內政部所屬(營建署及所屬、建築研究所)及財團法人臺灣營建研究院109年度預算評估報告
壹、營建署及所屬
營建署及所屬109年度預算案編列歲入7億2,809萬1千元，較108年度預算數減少4,860萬7千元(減幅7.15%)；歲出257億3,108萬6千元，較108年度預算數增加14億5,437萬8千元(增幅5.99%）。謹就營建署及所屬109年度預算案評估如下：
一、推動生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)，惟道路瓶頸改善及運輸系統聯繫程度仍有努力空間，允宜積極強化提升
營建署及所屬109年度「道路建設及養護」項下編列「生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)」60億元，係辦理18個生活圈道路系統建設計畫。經查：
(一)生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)計畫概要
「生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)」係延續前期「生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)」（98年度至103年度）」，冀能配合區域建設整體發展需要，協助地方建構完善路網。原計畫期程為104年度至107年度，後於107年1月5日經行政院核定修正計畫，計畫期程延長至111年度。
該計畫修正後，將採行道路系統整合、斷鏈補缺等措施，藉以提升交通及改善功能，爰納入補助道路瓶頸改善計畫，透過中央協助以整體改善道路使用效率及避免人員事故傷亡。且將針對目前各縣市政府既有道路功能及環境進行系統整合，一方面健全整體市區道路路網、加速健全未開闢防災道路及完善最後(前)一里路，同時整備區域性管線及都市防救災維生系統，提供民眾舒適、安全、便利、準點之都會道路服務系統[1]。
[1] 摘述自內政部營建署人本道路資訊網，http://myway.cpami.gov.tw/Pointbus/lifePointbus.html，資料日期108年9月25日。
(二)道路瓶頸改善及運輸系統聯繫程度仍有努力空間，允宜積極強化提升
該計畫就交通運輸經濟效益、社會公平、都市經濟及環境生態等面向訂定各項指標評估予以評估執行效益，據營建署評估104年度至107年度之實際績效顯示(詳附表1)，交通運輸經濟效益面向中之「道路瓶頸改善」衡量指標，原訂於111年度計畫完成時預計縮短旅行時間5%，107年底實際卻僅縮短旅行時間0.1%，離原訂目標尚有不小差距。另衡量都市經濟面效益面向之「運輸系統集結點數(處)」衡量指標，原預訂111年度計畫完成時應大於1,200點(處)，然107年底實際為309點(處)，仍有待努力，允宜積極強化提升。
附表1：生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)104-107年度績效達成情形表
面向	項目		效益值
			104-111年 / 預期效益	104年實際效益	105年實際效益	106年實際效益	107年實際效益
1.交通運輸經濟效益面	經濟效益評估	NPV	>0	17,372,884千元
		IRR	>3%	5.94%
		B/C	>1	1.30
	道路瓶頸改善	縮短旅行時間(%)	>5%	0.1%
2.社會公平面	服務偏遠地區	偏遠地區/非偏遠地區	>0.85	4.68	6.36	3.87	1.68
3.都市經濟面	聯繫重要據點/運輸系統	活動區位集結點數(處)	>240	65	90	194	248
		運輸系統集結點數 / (處)	>1,200	81	105	261	309
	「區域產業經濟發展」與「就業機會增加」	產業效果 / （億元）	>500 / (累積)	94.07	107.81	96.49	101.80
		所得效果 / （億元）	>125 / (累積)	23.49	26.92	24.09	25.40
4.環境生態面	綠色運輸專用道/綠帶面積比例	人本交通設施優化（%）	>10%	34.70	29.00	14.00	23.30
		綠帶面積（%）	>5%	11.30	17.30	3.90	6.80

※註：1.資料來源，營建署提供。
綜上，為配合區域建設整體發展需要，協助地方建構完善路網，營建署爰推動「生活圈道路交通系統建設計畫(市區道路)」，採行道路系統整合、斷鏈補缺等措施，藉以提升交通及改善功能，惟據截至107年底實際績效達成情形可悉，道路瓶頸改善及運輸系統聯繫程度等指標與預期目標值尚有甚大之努力空間，允宜積極強化提升，俾達計畫成效。

二、污水下水道第五期建設計畫納入環保永續思維，然近年推動污泥減量效果未如預期，允宜持續研謀提升改善，俾達計畫成效
營建署及所屬109年度「下水道管理業務－污水下水道建設計畫」項下編列160億元，用於辦理污水下水道第五期建設計畫。經查：
(一)污水下水道建設計畫前4期主要係建置污水下水道系統工程，第5期則納入環保永續思維
我國在73年制定下水道法後，行政院於77年8月18日核定「污水下水道發展方案」，該方案歷經 81 年10 月 5 日、87 年 3 月 12 日及 98 年 3 月 30 日三次修正[2]，81年起辦理污水下水道建設計畫，迄103年度已完成第1至4期計畫，目前正進行第5期計畫。其中第1期至第4期預算數各為171.33億元、168.78億元、298.12億元及459.3億元；決算數分別為171.33億元、168.78億元、273.07億元及433.84億元；執行率各為100%、100%、91.60%及94.46%（詳附表1），前4期計畫主要著重於污水下水道系統工程之建置。
[2] 摘自中華民國 105 年度污水下水道統計要覽。
污水下水道建設第5期計畫(104-109年度)計畫，除延續前4期以「工程建設」為主之相關建設外，並納入「環保永續」思維，加入推動放流水回收再利用與污泥減量等計畫內容，以因應氣候變化對水資源之多元需求，並拓展污水下水道建設整體效益。第5期計畫於104至109年度累計預算數769.45億元、截至108年8月底累計決算數559.65億元，104度至107年度及108年截至8月底執行率各為96.59%、97.17%、96.82%、99.12%及70.37% (詳附表2）。
附表1：污水下水道各期建設計畫相關預算執行情形 單位：新台幣千元
項目	期程	預算數	決算數	執行率(%)
第1期	81-86	17,133,000	17,133,000	100.00
第2期	87-92	16,878,000	16,878,000	100.00
第3期	92-97	29,812,400	27,307,209	91.60
第4期	98-103	45,930,287	43,384,433	94.46
第5期	104-109	76,945,437	-	-

※註：1.資料來源，內政部營建署提供，本表為中央政府編列之相關經費。
2.污水下水道建設第5期計畫之預算數，暫以行政院核定數列示。108年度及109年度尚未執行完畢，故執行率以「-」表示。

附表2：污水下水道第5期建設計畫預決算情形表
單位：新台幣千元、%
年度	預算數	決算數	執行率(%)
104	11,444,279	11,054,584	96.59
105	12,688,856	12,330,330	97.17
106	11,589,681	11,221,059	96.82
107	12,552,109	12,442,217	99.12
108	12,670,512	8,916,690	70.37
109	16,000,000	-	-
合計	76,945,437	55,964,880	72.73

※註：1.資料來源，內政部營建署提供，108年度係108年8月底之執行數。
(二)近年污泥減量效果未如預期，允宜持續研謀提升改善
隨污水下水道普及率逐年提高，污水處理廠陸續完工運轉，因而污泥量持續增加，原下水污泥多採用衛生掩埋處置，惟公民營掩埋場逐漸飽和、新址開發不易、處置成本持續上漲，污泥減量日益迫切。且因「公共下水道污水處理廠」產生之污泥為事業廢棄物，爰擬藉由乾燥處理程序，推動污泥減量，並納入污水下水道第5期建設計畫。
原預估透過補助各地方政府設置污泥乾燥設備等方式，逐年將污泥減量，103至109年度預期減量效果各為15%、17%、42%、56%、57%、58%及58%。惟實際執行後，僅103年度及104年度實際減量效果各為31%及20%，尚達預期減量效果，其後因裝設乾燥設施執行進度落後等因素，導致105年度至107年度實際減量效果分別為10%、15%及及17%，未達原預定目標之42%、56%及57% (詳附表3)，允宜持續研謀提升改善。
附表3：推動公共污水處理廠污泥減量成效表
年度	80%含水率污泥餅推估量 / (公噸/日)		乾燥後污泥推估量 / (公噸/日)		減量效果
	預計	實際	預計	實際	預計	實際
103	210	195	179	134	15%	31%
104	217	135	180	108	17%	20%
105	264	122	153	110	42%	10%
106	272	152	119	129	56%	15%
107	288	188	124	155	57%	17%
108	342	-	145	-	58%	-
109	360	-	152	-	58%	-

※註：1.資料來源，內政部營建署提供，因本項數據係年度數據，故108及109年度實際數之欄位尚無資料。
綜上，污水下水道前4期計畫主要係建置污水下水道系統工程，至第5期建設計畫納入環保永續思維，爰推動污泥減量，以解決污泥量持續增加，處置成本持續上漲等問題，惟近年污泥減量效果未如預期，允宜持續研謀提升改善，俾達計畫成效。

三、公共污水處理廠運作效率欠佳、放流水之運用率甚低，允宜提升低度利用污水廠之接管普及率，並宣導鼓勵各界使用放流水
為建構我國之污水下水道系統，我國自81年起即實施污水下水道建設計畫，迄103底已完成第1期至第4期計畫，並自104年起進入第5期計畫；另外，中央政府擴大公共建設投資計畫（94-97年度）、中央政府振興經濟擴大公共建設投資計畫(98-100年度)[3]及前瞻基礎建設計畫第1期(106-107年度)及第2期(108-109年度)特別預算[4]，亦投入經費持續建構污水下水道建設，並推動公共污水處理廠放流水回收再利用計畫，以提高污水下水道之普及率及污水處理廠之運作效率。
[3] 中央政府擴大公共建設投資計畫（94-97年度）及中央政府振興經濟擴大公共建設投資計畫(98-100年度)相關特別預算亦編列經費支應，其預算數各為252.14億元及360.63億元；決算數分別為247.18億元及337.79億元；執行率為98.03%及93.67%
[4] 為進行臺中水湳及高雄臨海地區再生水工程(列於水與發展項目)、協助地方政府改善污水系統管理及污水處理效能(列於水與環境)、辦理沙崙綠能科學城之污水系統建置工程(列於綠能建設)，於前瞻基礎建設計畫第1期特別預算(106-107年度)編列18.9億元、決算數18.84億元、執行率99.69%。第2期特別預算(108-109年度)編列預算數32.68億元。
營建署及所屬109年度「下水道管理業務－污水下水道建設計畫」項下編列160億元，用於辦理污水下水道第5期建設計畫。惟查：
(一)部分污水處理廠設備利用率尚低
鑒於污水下水道建設之功能展現於完成用戶接管，並得以傳送各種廢污水再經處理、回收利用等，應加速用戶接管，方可妥善運用污水處理廠之處理量能。惟因部分污水處理廠之用戶接管工程尚在建設中，或因當地人口外移(如部分小型污水處理廠受到人口外移影響，致污水處理量少)，及辦理機組汰舊換新或新擴建工程等情事，迄107年底止用戶接管率低於5成者，仍有29家(詳附表1[5])，占營運中污水處理廠總數63家之46.03%。各污水廠每日實際處理水量占設計水量比率(處理水量率)未達5成者計35家，已逾半數，其中草屯水資源回收中心(5.36%)、仁德水資源回收中心(7.90%)、梨山水資源回收中心(9.99%) (詳附表2)，甚未及1成，顯示部分污水處理廠存有污水系統設備低度利用情形。
[5] 包括附表1序號2、10、14、17、22、23、25、27-31、33、36、41-44、46-50、52、53、55、58、60、63之污水處理廠，共29家。
附表1：營運中各污水處理廠之基本運作情形表 單位：%、CMD
序號	處理廠名稱	營運時間	用戶接管率(%)	設計水量 / (A)(CMD)	處理水量 / (B)(CMD)	處理水量率(C=B/A)%
1	迪化污水處理廠	093/01/01	60.56	500,000	433,709	86.74
2	內湖污水處理廠	092/10/01	45.09	150,000	117,224	78.15
3	淡水水資源回收中心	097/08/15	100.00	42,000	34,539	82.24
4	八里污水處理廠	087/07/01	54.16	1,320,000	1,047,354	79.35
5	林口水資源回收中心	095/11/02	84.07	23,000	18,372	79.88
6	烏來污水處理廠	085/04/30	100.00	1,300	1,014	78.00
7	直潭污水處理廠	085/04/30	100.00	3,300	1,005	30.45
8	坪林污水處理廠	088/09/20	100.00	3,300	1,002	30.36
9	基隆市六堵水資源回收中心	092/11/01	57.98	22,000	8,683	39.47
10	和平島水資源回收中心	101/01/01	23.36	63,500	10,109	15.92
11	宜蘭地區水資源回收中心	096/07/01	73.76	30,000	28,229	94.10
12	羅東地區水資源回收中心	098/06/26	77.57	45,000	20,986	46.64
13	竹東水資源回收中心	098/09/01	54.60	10,500	5,488	52.27
14	竹北水資源回收中心	098/06/16	47.44	20,000	18,179	90.90
15	大溪污水處理廠	101/12/23	53.35	3,750	2,848	75.95
16	龜山水資源回收中心	079/07/24	100.00	35,000	21,557	61.59
17	桃園北區水資源回收中心	104/11/09	23.30	50,000	26,530	53.06
18	石門水資源回收中心	102/06/19	51.73	10,400	2,508	24.12
19	復興鄉都市計畫區水資源回收中心	098/09/16	100.00	475	198	41.68
20	花蓮水資源回收中心	098/12/01	88.35	50,000	36,066	72.13
21	介壽村污水處理廠	097/05/01	100.00	450	123	27.33
22	新竹市客雅水資源回收中心	103/08/01	27.76	30,000	23,506	78.35
23	苗栗地區水資源回收中心	100/07/01	24.46	9,000	4,978	55.31
24	明德水庫特定區南岸水資源回收中心	103/04/23	51.16	25	9	36.00
25	明德水庫特定區水資源回收中心	102/03/01	30.42	600	80	13.33
26	竹南頭份水資源回收中心	101/08/23	58.37	15,500	10,483	67.63
27	臺中港特定區(一期)污水處理廠	087/05/25	3.74	8,500	3,680	43.29
28	福田水資源回收中心	090/11/01	41.81	166,250	98,878	59.48
29	台中市石岡壩水資源回收中心	103/07/07	33.71	22,000	5,586	25.39
30	水湳經貿園區水資源回收中心	106/02/14	28.30	18,000	2,116	11.76
31	文山水資源回收中心	106/06/27	29.41	5,000	1,987	39.74
32	環山水資源回收中心	095/07/20	54.55	400	115	28.75
33	梨山水資源回收中心	097/06/01	19.20	901	90	9.99
34	廍子水資源回收中心	104/11/03	54.20	12,500	2,024	16.19
35	二林污水處理廠	098/09/09	90.20	6,200	2,563	41.34
36	草屯水資源回收中心	107/05/17	13.94	10,000	536	5.36
37	溪頭污水處理廠	088/09/01	100.00	1,100	1,146	104.18
38	內轆污水處理廠	049/10/01	100.00	1,500	630	42.00
39	中正污水處理廠	084/10/01	100.00	1,300	672	51.69
40	斗六市水資源回收中心	097/09/01	51.95	20,000	7,417	37.09
41	嘉義縣民雄鄉水資源回收中心	103/10/01	42.70	5,800	2,475	42.67
42	嘉義縣擴大縣治污水處理廠	097/10/02	20.50	21,600	3,650	16.90
43	朴子市水資源回收中心	102/02/01	35.41	4,200	1,724	41.05
44	仁德水資源回收中心	105/08/01	3.88	15,500	1,224	7.90
45	安平水資源回收中心	088/07/01	84.58	132,000	148,714	112.66
46	柳營鄉水資源回收中心	094/09/01	42.97	6,000	2,239	37.32
47	官田區污水處理廠	100/08/14	47.45	2,125	885	41.65
48	安南水資源回收中心	106/01/26	19.59	13,500	3,686	27.30
49	虎尾寮污水處理廠	090/09/17	19.18	12,000	5,445	45.38
50	楠梓污水處理廠	098/12/31	36.75	75,000	29,173	38.90
51	中區污水處理廠	076/01/24	65.27	750,000	673,730	89.83
52	旗美污水處理廠	104/05/01	32.80	4,000	3,804	95.10
53	大樹污水處理廠	094/08/01	41.48	12,000	3,734	31.12
54	鳳山水資源回收中心	096/04/27	60.68	156,000	87,997	56.41
55	岡山橋頭污水處理廠	107/12/15	3.94	50,000	10,668	21.34
56	屏東縣恆春鎮水資源回收中心	101/09/12	87.42	4,600	2,459	53.46
57	六塊厝污水處理廠	095/11/27	95.36	50,000	37,265	74.53
58	知本水資源回收中心	102/10/15	17.35	5,400	1,149	21.28
59	金城水資源回收中心	091/12/20	95.27	4,275	2,852	66.71
60	榮湖水資源回收中心	088/08/15	29.09	3,000	667	22.23
61	東林水資源回收中心	093/04/01	100.00	300	457	152.33
62	太湖水資源回收中心	082/05/04	75.69	2,583	1,984	76.81
63	擎天水資源回收中心	083/04/15	16.30	500	199	39.80

※註：1.資料來源，內政部營建署提供，截至107年底資料。
2.CMD為(噸/每日)。
3.處理水量率超過100%，部分係因雨量過度集中所致。
附表2：處理水量率未達50%之營運中污水處理廠一覽表
處理 / 水量率	污水廠名稱	家數
未達10%	草屯水資源回收中心(5.36%)、仁德水資源回收中心(7.90%)、梨山水資源回收中心(9.99%)	3
10%以上未達20%	水湳經貿園區水資源回收中心(11.76%)、明德水庫特定區水資源回收中心(13.33%)、和平島水資源回收中心(15.92%)、廍子水資源回收中心(16.19%)、嘉義縣擴大縣治污水處理廠(16.90%)	5
20%以上未達30%	知本水資源回收中心(21.28%)、岡山橋頭污水處理廠(21.34%)、榮湖水資源回收中心(22.23%)、石門水資源回收中心(24.12%)、台中市石岡壩水資源回收中心(25.39%)、安南水資源回收中心(27.30%)、介壽村污水處理廠(27.33%)、環山水資源回收中心(28.75%)	8
30%以上未達40%	坪林污水處理廠(30.36%)、直潭污水處理廠(30.45%)、大樹污水處理廠(31.12%)、明德水庫特定區南岸水資源(36.00%)、斗六市水資源回收中心(37.09%)、柳營鄉水資源回收中心(37.32%)、楠梓污水處理廠(38.90%)、基隆市六堵水資源回收中心(39.47%))、文山水資源回收中心(39.74%)、擎天水資源回收中心(39.80%)	10
40%以上未達50%	朴子市水資源回收中心(41.05%)、二林污水處理廠(41.34%)、官田區污水處理廠(41.65%)、復興鄉都市計畫區水資源回收中心(41.68%)、內轆污水處理廠(42.00%)、嘉義縣民雄鄉水資源回收中心(42.67%)、臺中港特定區(一期)污水處理廠(43.29%)、虎尾寮污水處理廠(45.38%)、羅東地區水資源回收中心(46.64%)	9
合計		35

※註：1.資料來源，內政部營建署提供，本報告依附表1之資料整理。
(二)放流水之再利用率尚低
面對水資源日益缺乏之年代，積極開發水資源相形重要，而污水經公共污水處理廠處理後，已符放流水標準，若能妥適利用，可降低對其他水資源供應依賴。據經濟部水利署於107年度委託調查可悉，污水處理廠設計處理量約為413萬(噸/日)，實際處理量約為309萬(噸/日)，總再利用量為7萬(噸/日)，僅占總實際處理量之2.29%(詳附表3)，可知目前放流水之運用率甚低，用途以景觀澆灌及設備清洗為主，其他再利用用途包括生態池補注、消防用水、道路清洗、沖廁等。
附表3：公共污水處理廠處理水量及放流水再利用情形表
區域	設計水量 / (CMD)	處理水量 / (A)(CMD)	放流水再利用量(B)(CMD)	放流水再利用率(B/A)
北部區域	2,228,025	1,813,002	6,629	0.37%
中部區域	327,571	178,232	10,571	5.93%
南部區域	1,438,300	996,330	52,195	5.24%
東部區域	130,400	95,316	1,423	1.49%
離島地區	11,643	5,051	-	-
合計	4,135,939	3,087,931	70,818	2.29%

※註：1.資料來源，107年度經濟部水利署委託財團法人中興工程顧問社，建置再生水媒合與稽核系統及產業推動服務(2-2)，107年12月，第4-8頁，該計畫所統計採行放流水再利用廠家有43家。該資料係以經水綜字第10751073540號及經水綜字第10751073541號函調查該等污水處理廠107年度之資料。
2.CMD為(噸/每日)。
3.北部地區為基隆市、台北市、新北市、桃園市；中部地區為新竹縣市、苗栗縣、彰化縣、臺中市；南部區域為雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣；東部區域為宜蘭縣、臺東縣、花蓮縣；離島地區為金門縣、連江縣(未回覆)。
綜上，我國多年來業已逐步建置污水處理廠，期能將污水妥適處理後之放流水，供用水者利用，以降低對其他水資源供應依賴。惟污水處理廠運作效率未盡理想、放流水之運用率不高，允宜提升低度利用污水廠之接管普及率，並宣導鼓勵各界使用放流水，俾增進污水處理廠運用效能，及提高放流水之使用量。

四、部分國家公園園區內尚有違章濫建及土地遭占用等違規情事，允宜積極處理，俾有效維護園區生態資源，並健全資產管理
營建署及所屬109年度編列8個國家公園經營管理經費分別為：墾丁2億2,207萬8千元、玉山1億2,831萬6千元、陽明山2億1,703萬元、太魯閣1億9,599萬6千元、雪霸1億6,881萬2千元、金門2億5,415萬4千元、海洋1億7,829萬9千元及台江1億4,108萬元，係辦理園區內經營管理、解說教育、保育研究及資產設備購置管理等工作。經查：
 (一)部分國家公園園區內尚有違章濫建情事，各管理處允宜積極處理
參據各國家公園園區內違章建築統計(詳附表1)，部分國家公園之違章建築濫建情形較嚴重，如墾丁及陽明山及國家公園截至108年8月底止仍分別有729筆及1,581筆違章建築待處理。此外玉山、太魯閣及金門國家公園各有2筆、5筆及35筆違章建築。且各國家公園108年度1至8月新增違章建築筆數均大於拆除筆數，致截至8月底各園區內違章建築筆數均高於107年底筆數，以墾丁國家公園為例，108年8月底筆數729筆，高於107年底之716筆，各國家公園管理處允宜積極處理，俾維護園區內自然生態環境。
(二)部分國家公園仍有園區土地遭占用，允宜積極收回
參據各國家公園園區土地遭占用情形(詳附表1)，陽明山及太魯閣國家公園於108年8月底止，分別有13筆(面積0.570公頃)及23筆(面積0.087公頃)土地遭占用，目前已分別提出民事或刑事訴訟或收取土地使用費等處理，允應積極收回。
附表1：各國家公園之園區內違章建築及土地遭占用情形一覽表
        單位：筆、公頃、新台幣千元
項目	墾丁	玉山	陽明山	太魯閣	雪霸	金門	海洋	台江
1.違章建築部分
107年前已存在筆數	718	0	1,594	3	0	24	0	0
107年新增筆數	56	2	18	1	0	10	1	0
107年拆除筆數	58	0	40	0	0	4	0	0
107年底存在筆數	716	2	1,572	4	0	30	1	0
108年新增筆數	13	0	13	1	0	6	0	0
108年拆除筆數	0	0	4	0	0	1	0	0
108年8月底止存在筆數	729	2	1,581	5	0	35	0	0
2.遭占用土地部分
107年底止筆數 / (面積)	1 / (0.033)	0	13 / (0.570)	23 / (0.087)	0	0	0	0
107年追償土地使用費金額	0	0	1,585	0	0	0	0	0
108年8月止筆數、面積	0	0	13 / (0.570)	23 / (0.087)	0	0	0	0
108年8月止追償土地使用費	0	0	2,745	0	0	0	0	0

※註：1.資料來源，營建署提供。
綜上，營建署所屬8個國家公園每年均編列逾億元之經營管理經費，辦理各項園區管理工作，惟部分國家公園園區有違章建築濫建及土地遭占用等情事，均待各管理處積極處理及改善，俾維護國家公園生態資源，並健全資產管理。

五、仍有列管之公有重要建築物尚未完成耐震能力評估及補強工作，允宜儘速完成；另應強化建築物制震等相關產品之品質把關，並完備相關法規，以維建築物安全
營建署及所屬109年度「營建業務－執行維護公共安全方案及公寓大廈和社區管理」項下編列推動建築物震災防救相關業務經費33萬7千元；依據「建築物實施耐震能力評估及補強方案」辦理講習、研習及督導等業務經費16萬8千元，及辦理公共服務據點－公有危險建築補強重建計畫督導及相關行政作業所需經費196萬6千元。經查：
(一)仍有列管之公有重要建築物尚未完成耐震能力評估及補強工作，允宜儘速完成
為強化防震業務整備，落實震災預防工作，內政部訂定「建築物實施耐震能力評估及補強方案」，經行政院89年6月16日核定，該方案實施列管範圍為公有建築物，由內政部負責建築物耐震能力評估及補強制度推動及督導，將建築物耐震能力評估及補強分類為初步評估、詳細評估、補強工程或拆除等4類，期透過該方案之實施，強化公有建築物之耐震能力及安全性。
惟該方案自89年實施至107年8月底，仍有列管之公有重要建築物尚未完成耐震能力之初步評估、詳細評估、補強工程或拆除等工作，各有52件(占比0.17%)、494件(占比3.04%)、2,096件(占比21.10%)及408件(占比17.43%)，鑑於公有建築物係民眾從事與政府相關活動或洽公之場所，與民眾生活息息相關，允宜積極督導落實公有重要建築物耐震能力評估及補強工作。

附表1：截至108年8月底公有重要建築物耐震能力評估及補強工作辦理情形表 單位：件
機關別	初步評估		詳細評估		補強工程		拆除
	列管數	完成數(%)	列管數	完成數(%)	列管數	完成數(%)	列管數	完成數(%)
中央機關	8,877	8,877 / (100.0%)	4,141	4,104 / (99.1%)	2,236	1,871 / (83.7%)	257	234 / (91.1%)
地方機關	21,150	21,098 / (99.8%)	12,110	11,653 / (96.2%)	7,698	5,967 / (77.5%)	2,084	1,699 / (81.5%)
合計	30,027	29,975 / (99.8%)	16,251	15,757 / (97.0%)	9,934	7,838 / (78.9%)	2,341	1,933 / (82.6%)
待完成數(%)	52 / (0.17%)		494 / (3.04%)		2,096 / (21.10%)		408 / (17.43%)

※註：1.資料來源，營建署提供。(%)係指占列管數之百分比。
(二)為避免類似KYB問題制震器輸至我國之事件，應強化建築物制震等相關產品之品質把關，並完備相關法規
107年10月間發生日本KYB問題制震器[6]輸至我國事件，據營建署表示，該事件發生後，內政部已陸續函請各主管建築機關對轄區內建築物採用KYB及川金株式會社生產之消能元件案件進行清查、複審及列管改善，並請KYB株式會社駐我國辦事處及代理商、川金株式會社代理商等提供使用情形等措施。另請財團法人國家實驗研究院國家地震工程研究中心針對耐震器產品規範，耐震設計規範及解說第10章「含被動消能系統建築物之設計」等規定進行檢討增修[7]。是以，為免日後發生類似案件，允應強化建築物制震等相關產品之品質把關，並完備相關法規及確實落實執行。
[6] 該產品係日商KYB株式會社及川金株式會社生產之消能元件。
[7] 摘述自營建署108年9月間回復資料；營建署發布之新聞稿，KYB株式會社及川金株式會社生產之消能元件結構安全確認處理方式，107年11月16日。
綜上，臺灣位處環太平洋地震帶上，建築物耐震能力評估及補強工作為地震防災業務整備重要工作之一，營建署負責建築物之安全管理、建築物耐震能力評估及補強制度、震災防救相關業務之推動及督導，惟尚有列管之公有重要建築物未完成耐震能力評估及補強工作，允宜積極監督落實改善；另為避免類似KYB問題制震器輸至我國之事件，應強化建築物制震等相關產品之品質把關，並完備相關法規，以強化建築物安全。

六、補助國內營造業赴海外拓點之案件雖略有增加，惟為協助工程產業全球化及配合新南向政策，允宜積極推廣
營建署及所屬109年度「營建業務－都市計畫與營建行政」項下編列辦理補助國內營造業赴海外拓點業務經費242萬5千元。經查：
(一)補助國內營造業赴海外拓點概述
行政院公共工程委員會提出「工程產業全球化推動方案」，並經行政院於105年2月間核定，其中為積極配合推動新南向政策，鼓勵我國營造業赴海外發展，並落實工程產業全球化，內政部營建署爰於106年7月6日公布「內政部補助國內營造業及建築師事務所赴海外拓點計畫作業要點」。106年度起編列預算推動執行，以協助我國營造業及建築師事務所拓點海外市場，爭取營繕工程及建築設計相關標案。
(二)補助案件雖略有增加，為協助工程產業全球化及配合新南向政策，允宜持續積極推廣
據營建署提供近年之補助案件情形表可悉，106年度申請廠商3家、均獲核定補助，並已於泰國、新加坡、菲律賓等新南向國家陸續設立據點；107年度共4家，經核定者3家，並於馬來西亞、柬埔寨、印尼等國家陸續設立據點；108年度申請廠商共5家，獲核定者4家，並於馬來西亞、柬埔寨、印尼及越南等新南向國家陸續設立據點(詳附表1)。可知，近年來補助案件略有增加，為協助工程產業全球化及配合新南向政策，允宜持續積極推廣。
附表1：補助國內營造業赴海外拓點案件一覽表 單位：新臺幣千元
年度	預算數	決算數	申請 / 件數	補助 / 件數	主要拓點國家別
106	2,500	1,187	3	3	菲律賓、泰國、新加坡
107	2,425	1,629	4	3	馬來西亞、印尼、柬埔寨
108	2,425	92	5	4	馬來西亞、印尼、越南、柬埔寨

※註：1.資料來源，營建署提供。
綜上，補助國內營造業赴海外拓點之申請案件雖略有增加，為協助工程產業全球化及配合新南向政策，允宜積極推廣，鼓勵國內營建業者邁向全球市場，以達營造業永續發展之目標。

七、近年辦理國家重要濕地保育計畫，因部分委託案件遭民眾反對、或地方政府未如期完成等因素，致進度延宕，允宜檢討強化進度控管，並督促地方政府積極辦理，俾發揮計畫成效
營建署及所屬109年度「區域及都市規劃業務-國家重要濕地復育」項下編列8,968萬6千元，用於辦理國家重要濕地保育計畫等業務。經查：
(一)國家重要濕地保育計畫概述
環境基本法第18條規定：「各級政府應積極保育野生生物，確保生物多樣性；保護森林、潟湖、濕地環境，維護多樣化自然環境。」濕地保育與生物多樣性密不可分，更可能衍生洪氾減緩、碳減緩及微氣候調節等效益；另92年間行政院國家永續發展委員會轉送生物多樣性行動計畫表至各部會，營建署爰據以進行國家重要濕地劃設。此外，於96年12月間召開之全國公園綠地會議公布劃設成果以及海岸保育復育計畫，並擬訂國家重要濕地保育計畫(100-105年度)，經行政院於99年7月間核定。
嗣為持續整合推動國家濕地保育政策，續擬定國家濕地保育計畫(106-110年度)草案，後編入106年度預算，107年度及108年度列入「105年至108年國家公園中程計畫」，109年度則納為「109 年至112 年國家公園中程計畫｣子計畫，持續進行國家濕地保育綱領、國際級及國家級重要濕地保育利用計畫、國際級及國家級重要濕地委託管理作業、辦理地方級暫定重要濕地評定、推動國家重要濕地保育行動計畫、推動濕地標章及濕地跨領域國際交流合作等工作，以延續推動國家濕地保育業務。
(二)部分委託案件遭民眾反對、或地方政府未如期完成等因素，致進度延宕，允宜檢討強化進度控管，並督促地方政府積極辦理
營建署辦理國家重要濕地保育計畫(100-105年度)、106年度及107年度預算數各為5億3,341萬6千元、1億1,874萬2千元及1億2,035萬1千元，決算數各為4億5,412萬9千元、1億64萬元及1億668萬4千元，雖執行率各為85.14%、84.76%及88.64% (詳附表1)，均達8成以上。惟觀察各期計畫之執行情形可悉[8]，前開計畫於辦理國際級及國家級重要濕地保育利用計畫等委託案時，礙於地方民眾反對劃設濕地，導致公開展覽說明會及法定審議階段耗時；另補助地方政府案件因地方政府當年度未及納入預算、或未依規定辦理核銷及請款，辦理保留作業等因素，導致國家重要濕地保育計畫(100-105年度)、106年度及107年度計畫之部分案件進度延宕，至108年度仍繼續辦理，允宜檢討強化進度控管，並督促地方政府積極辦理。
[8] 預算執行情形及進度落後原因，摘自營建署及所屬107年度決算書之重大計畫執行績效報告表(詳決算書584至589頁)及該署108年9月間之函復資料。
附表1：國家重要濕地保育計畫各期計畫預決算及執行情形表
單位：新台幣千元、%
期別	100-105年度	106年度	107年度
預算數	533,416	118,742	120,351
決算數	454,129	100,640	106,684
執行率	85.14	84.76	88.64

※註：1.資料來源，內政部營建署提供。
綜上，濕地保育與生物多樣性密不可分，營建署及所屬辦理國家重要濕地保育計畫，更可能衍生洪氾減緩、碳減緩及微氣候調節等效益，惟近年辦理之國家重要濕地保育計畫，部分委託案件遭民眾反對、或地方政府未如期完成等因素，致進度延宕，允宜檢討強化進度控管，並督促地方政府積極辦理，俾發揮計畫成效。
貳、建築研究所
建築研究所109年度預算案編列歲入2,615萬6千元，較108年度預算數減少55萬4千元(減幅2.07%)；歲出4億761萬元，較108年度預算數減少2億4,782萬元(減幅37.81%）。謹就建築研究所109年度預算案評估如下：
八、針對外界關切之建築物安全相關議題，允宜持續深入研究追蹤續辦，俾研究成果落實應用於提昇國內建築安全
建築研究所109年度「建築研究業務-安全防災」編列3億1,680萬5千元。經查：
(一)建築研究所設置目的係以研究成果，協助提升國內建築安全
建築研究所設置目的係為推動全國建築研究發展，達成國家整體建設之目標。該所掌理與建築有關之研究發展事項[9]，並著重公共安全性、政策性、管理性之務研發工作，以提昇建築安全，改善全民整體居住環境品質，提高營建技術水準，及健全都市發展計畫。
[9] 內政部建築研究所組織法第2條規定：「本所掌理下列事項：一、建築政策發展及建築法規之研究、建議。二、建築規劃設計、使用管理及居住環境品質之研究發展。三、建築公共安全及防災之研究發展。四、建築構造及結構工程之研究發展。五、建築生產、營造技術及工程品質之研究發展。六、建築智慧化、環境控制及節約能源之研究發展。七、建築設備、材料與工法之試驗研究、檢測驗證、推廣應用及測試。八、各國建築管理制度及建築技術之引進、研究發展。九、民間成立辦理本條具自償性、技術性及服務性等業務專責機構之推動及輔導。十、其他有關建築研究發展事項。」
(二)針對外界關切之建築物安全相關議題，允宜持續深入研究追蹤續辦
建築研究所係以研究成果，協助提升國內建築安全，針對外界關切之建築物安全等相關議題，該所雖已進行研究及相關處理，惟為使相關研究成果落實應用於提昇國內建築安全，允宜持續深入研究追蹤續辦。茲舉例說明如下：
1.建築物石綿建材裝修之資訊揭露及檢測等相關議題，允宜持續深入研究追蹤辦理：針對國內95年以前含石綿建材因隔音防水等之需要常用於建築物中，而石綿建材於裝修、拆除或因災變而產生之石綿粉塵，若無適當防護恐致石綿肺症、惡性間皮瘤等相關疾病，爰本院審查該所108年度預算案決議：「應對於石綿建材之類型等資訊公開揭露；並要求建築研究所參照各國之研究，並邀集相關單位針對本國含石綿建築物進行基礎調查及石綿標準檢測方法」[10]。
[10] 本院審查建築研究所108年度單位預算案，分組審查決議（五）如下：「查2006年以前含石綿建材因隔音防水等之需要常用於建築物中，而石綿建材於裝修、拆除或因災變而產生之石綿粉塵，若無適當的防護恐致石綿肺症、惡性間皮瘤等相關疾病。…。 次查，營建署對於石綿危害防治宣導，於官方網站設有含石綿建築物拆除資訊專區，然而內容僅有石綿建材及拆除施工規範之簡要介紹，且相關單位雖已針對修正草案進行討論，卻遲遲未能公告。此外，公部門所提供之資訊中，對於石綿建材之類型、損壞或惡化辨識方法、分析方式、拆除成本估算等內容付之闕如，為使民眾、施工人員、檢查人員、營建及室內裝修單位等對於石綿能有具體且明確之因應策略，實有揭露前開資訊之必要。 綜上，要求建築研究所參照各國之研究，並邀集相關單位針對本國含石綿建築物進行基礎調查及石綿標準檢測方法，於3個月內向立法院內政委員會提出相關辦理方式之書面報告。」
為此，環保署已會同勞動部、衛生福利部、經濟部及營建署等共同設立「石綿危害資訊專區」網站，期提供民眾完整直接之石綿資訊。另建築研究所表示，該所於108年度辦理「既有建築物含石綿建材基礎調查計畫」委託案，並於108年1月11日邀集營建署、環保署、勞動部、經濟部標準檢驗局、相關公會、協會及專家學者召開諮詢會議，後續將針對國內既有建築物含石綿建材案例進行現況基礎調查，包括石綿存在位置、面積、類型、損壞或惡化情形、檢測方法及拆除廢棄處理成本估算等，預計108年底可完成。
鑑於石綿之使用情形，攸關民眾健康防護，為使民眾瞭解獲得相關資訊，且使該所透過委託案獲致之研究成果，能對我國含石綿建築物進行基礎調查及石綿標準檢測方法有所助益，允宜持續深入研究追蹤辦理。
2.KYB問題制震器輸至我國之議題，允宜持續追蹤國家標準等相關法規增訂及落實情形：日本KYB株式會社制震器數據造假事件，衍生KYB問題制震器輸至我國，對國內建築物耐震強度影響之疑慮，該所表示，業將有關建築物之制震器相關研究成果，函送營建署將挫屈束制斜撐性能試驗規定納入後續建築物耐震設計規範與解說修訂。並於108年3月間將107年度「建築物消能元件等構件性能試驗標準之研究」之研究案成果，「建築物耐震黏滯阻尼器」、「建築物耐震黏彈性阻尼器」及「建築物耐震挫屈束制斜撐」等3個標準草案，函送經濟部標準檢驗局，建請其納入後續國家標準增訂作業。為協助把關我國建築安全，允宜持續追蹤國家標準等相關法規增訂及落實情形。
綜上，建築研究所設置目的係以研究成果，協助提升國內建築安全，雖針對建築物石綿建材及KYB問題制震器輸至我國等外界關切議題，已著手研議處理或對相關單位提出建議，惟為使相關研究成果落實應用於提昇國內建築安全，允宜持續深入研究追蹤辦理。

九、申請綠建築及智慧建築標章之意願偏低，且期滿後申請延續認可續用之比率容有提升空間，允宜積極推廣
建築研究所109年度「建築研究業務－環境控制」項下編列辦理「永續智慧城市-智慧綠建築與社區推動方案」經費1億4,820萬元。經查：
(一)永續智慧城市-智慧綠建築與社區推動方案概述
各國政府為因應全球暖化及氣候變遷、高齡少子化問題，均提出智慧建築、綠建築、永續智慧社區及智慧城市等創新規劃理念與對策。我國政府亦於90年以來陸續實施各項政策[11]，其中建築研究所辦理「永續智慧城市-智慧綠建築與社區推動方案」，109年度主要推動重點包括：1.辦理研發智慧綠建築與社區創新應用科技；2.智慧綠建築及社區推廣講習與宣導活動；3.全面盤點評估中央機關及地方政府既有中央空調主機能源效率；4.補助既有建築物智慧綠建築改善及改造；5.研（修）訂相關法制作業等工作。
[11] 行政院於 90 年核定實施「綠建築推動方案」，其後於 97 年擴大實施「生態城市綠建築推動方案」，而後行政院更於99年12月核定實施「智慧綠建築推動方案」，並由內政部與經濟部共同推動。另行政院節能減碳推動會99年核定之「國家節能減碳總計畫」，及 101年行政院核定之「黃金十年國家願景」102-105 年計畫，均將推動智慧綠建築列為綠能減碳施政主軸之標竿型計畫(以上摘述自永續智慧城市-智慧綠建築與社區推動方案105年3月修正核定本)。
(二)申請綠建築、智慧建築標章之件數雖略增，惟相對於建築物使用執照核發數仍屬偏低，允宜積極推廣
政府近年來持續推動建築物申請綠建築及智慧建築標章，參據101年度至107年度上開標章通過情形可悉，取得綠建築標章之件數由101年度209件，除103年度略為下降至203件外，逐年提升至106年及107年各為335件及341件；取得智慧建築標章之件數於101年度至104年度均低於10件，105年度、106年度及107年度提高為14件、27件及29件。整體而言，申請綠建築標章及智慧建築標章之件數大致呈現逐年增加趨勢，惟占同期間建築物使用執照核發數年約2萬餘件之比率甚低，107年度仍僅各占1.49%及0.13%(詳附表1），顯示申請綠建築標章及智慧建築標章認證意願偏低，允宜積極推廣。
附表1：綠建築標章及智慧建築標章通過情形表 單位：件
年度	綠建築標章	智慧建築標章	建築物使用執照核發數	綠建築標章占建築物使用執照核發數比率	智慧建築標章占建築物使用執照核發數比率
101	209	7	26,903	0.78%	0.03%
102	259	2	28,014	0.92%	0.01%
103	203	5	28,806	0.70%	0.02%
104	279	9	28,837	0.97%	0.03%
105	316	14	23,552	1.34%	0.06%
106	335	27	22,506	1.49%	0.12%
107	341	29	22,860	1.49%	0.13%

※註：1.資料來源，建築研究所提供。
(三)各標章效期滿後申請延續比率仍低，允宜積極推廣
綠建築標章或候選綠建築證書、智慧建築標章或候選智慧建築證書有效期間為5年，期滿前3個月內，得依規定申請延續認可[12]。觀察近年來申請續用情形，綠建築標章或候選綠建築證書104至107年度申請延續認可百分比各為5.83%、9.48%、8.13%及9.12%，仍未及10%；智慧建築標章與候選證書104至107年度申請延續認可百分比各為5.56%、0%、25%及9.68%，申請延續百分比，呈現不穩定狀態(詳附表2)，整體而言，到期後申請延續比率仍低，該所允宜深入瞭解原因並積極推廣。
[12] 綠建築標章申請審核認可及使用作業要點第10點、智慧建築標章申請認可評定及使用作業要點第10點。
附表2：綠建築、智慧建築標章與候選證書申請延續案件情形表
年度	項目	綠建築標章 / 與候選證書	智慧建築標章 / 與候選證書
104	屆期件數	480	18
	申請延續件數	28	1
	申請延續百分比(%)	5.83%	5.56%
105	屆期件數	612	11
	申請延續件數	58	0
	申請延續百分比(%)	9.48%	0.00%
106	屆期件數	541	24
	申請延續件數	44	6
	申請延續百分比(%)	8.13%	25.00%
107	屆期件數	318	31
	申請延續件數	29	3
	申請延續百分比(%)	9.12%	9.68%

※註：1.資料來源，建築研究所提供。
綜上，政府推廣綠建築及智慧標章為時甚久，然雖申請綠建築標章及智慧建築標章之件數逐年略增，惟占同期間建築物使用執照之比率偏低，顯示申請意願容有提升空間；另各標章效期滿後申請延續比率仍低，允宜積極推廣。

一０、該所設有4個專業實驗中心，惟近年來檢測業務量能受建築產業榮枯及民間業者競爭影響，導致檢測服務收入呈現停滯，允宜妥謀因應
建築研究所109年度歲入預算「服務費」編列2,501萬8千元，為檢測技術服務收入。經查：
(一)近年來檢測技術服務收入呈現停滯，允宜持續注意業務變化並妥為因應
參據該所近年度檢測服務收入執行情形(詳附表1)，103年度檢測技術服務收入決算數2,864萬6千元，其後104年度至107年度決算數各為2,131萬3千元、1,999萬6千元、2,136萬1千元及2,256萬4千元，均未能維持103年度之水準；另預算達成率由103年度約9成(90.94%)，104年度至106年度連續3年均未及7成，雖107年度達成率因預算數調低而提高至87.78%，108年度截至8月底為1,796萬1千元，已達成全年度之70.24%，略有提升，惟由近期決算數趨勢觀之，近年來檢測技術服務收入呈現停滯，允宜持續注意業務變化並妥為因應。
附表1：建築研究所近年度檢測服務收入達成情形表
單位：新台幣千元
項目	103年度	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度
預算數	31,500	31,574	30,488	30,538	25,572	25,572
決算數	28,646	21,313	19,996	21,361	22,564	17,961
執行率	90.94%	67.50%	65.59%	69.95%	87.78%	70.24%

※註：1.資料來源，建築研究所提供。108年度為截至8月底執行數，本表與附表2各實驗中心服務收入合計之差異原因為四捨五入之故。
(二)受建築產業榮枯及民間業者競爭影響，近年檢測業務量能呈現不穩定情況，允宜研謀改善提升
建築研究所設有4個實驗中心，分別為：防火實驗中心、材料實驗中心、風雨風洞實驗室及性能實驗中心，為國內專業建築相關實驗室，進行推動建築產業新材料、新技術、新工法及新設備之研究發展，並取得相關技術驗證認可，接受各界委託進行建築防火與居住安全、建築結構安全與舒適、健康、再生及高性能綠建材之檢測技術服務。觀察近年度提供檢測技術服務辦理情形(詳附表2)，整體服務件數及服務收入由103年度537件、2,864萬6千元，萎縮至107年度為327件、2,256萬3千元，雖108年截至8月底為271件、1,796萬1千元，於服務收入上似略有回溫，然整體而言服務量能呈現不穩定狀態。
據該所說明，近年受建築產業榮枯及民間業者競爭影響，故部分實驗中心服務量能呈現不穩定狀態。以風雨風洞實驗室為例，近年來檢測服務收入由103年度之71件及689萬7千元，逐年減少至107年度之40件及243萬4千元，108年度截至8月底略回升至66件及376萬8千元(詳附表2)，惟仍與103年度之檢測服務收入存有落差。主要係因其檢測項目非屬建築法令或經濟部標檢局規定應檢驗項目，多係配合建築契約要求，或各縣市辦理都市設計審議環評過程針對個案提出檢測要求，因而試驗項目較不具強制性，直接受建築產業市場活絡程度影響所致。鑒於該4個實驗中心具備專業驗證技術能量，惟部分實驗中心之檢測服務收入呈現萎縮或量能不穩定情況，允宜研謀改善提升，俾發揮專業實驗中心應有功能。
附表2：近年度4個實驗中心之檢測技術服務辦理情形表
        單位：新台幣千元；件
年度	項目	防火實驗 / 中心	材料實驗 / 中心	風雨風洞 / 實驗室	性能實驗 / 中心	合計
103	辦理件數	205	23	71	238	537
	服務收入	6,962	4,687	6,897	10,100	28,646
104	辦理件數	177	22	79	146	424
	服務收入	5,429	3,425	5,735	6,724	21,313
105	辦理件數	147	20	63	175	405
	服務收入	4,281	2,955	4,709	8,051	19,996
106	辦理件數	160	19	53	190	422
	服務收入	4,759	3,645	3,983	8,974	21,361
107	辦理件數	109	29	40	149	327
	服務收入	5,139	5,517	2,434	9,473	22,564
108	辦理件數	54	16	66	135	271
	服務收入	3,134	4,394	3,768	6,665	17,961

※註：1.資料來源，建築研究所提供，108年度為截至8月底執行數。各案件因提供檢測項目及規模不同，每案件之收入各有差異。因四捨五入之尾差，4個實驗中心加總服務收入與合計數部分數據會有差異。
綜上，建築研究所設有4個實驗中心，惟各實驗中心因受建築產業榮枯及民間業者競爭影響，近年來檢測業務量能呈現不穩定狀況，導致檢測技術服務收入難有長足成長，允宜注意業務變化，並研謀改善提升，以發揮實驗中心專業功能。

參、財團法人臺灣營建研究院
財團法人臺灣營建研究院(以下簡稱營建研究院)由榮民工程股份有限公司、國立臺灣大學及國立臺灣科技大學(前國立臺灣工業技術學院)共同創立於70年5月。營建研究院109年度預算案編列收入1億4,516萬元，較108年度預算數增加450萬元(增幅3.2%)；支出編列1億4,506萬5千元，較108年度預算數增加449萬5千元(增幅3.2%)；收支相抵後預計賸餘9萬5千元，較108年度預算數增加5千元(增幅5.56%)。謹就營建研究院109年度預算案相關問題評估如下：
一一、營建研究院由政府100%捐助設立，財團法人法及捐助章程業規範董事及監察人應有政府遴派代表參與，惟目前仍未符規定，允宜適時檢討調整
營建研究院係70年間由榮民工程股份有限公司[13]捐助新臺幣100萬元為基金而創立，並由國立臺灣大學及國立臺灣科技大學(前國立臺灣工業技術學院)各以其工學院實驗室設備之使用共同贊助，允屬政府100%捐助之財團法人。經查：
[13] 原行政院國軍退除役官兵輔導委員會榮民工程事業管理處，現為國軍退除役官兵輔導委員會100%持股公司。
(一)財團法人法及捐助章程業規範董事及監察人應有政府遴派代表參與
財團法人法所定政府捐助之財團法人，係指政府捐助基金逾50%之財團法人及日本撤退臺灣接收其所遺留財產而成立之財團法人，依據財團法人法第48條第2項規定：「政府捐助之財團法人董事總人數1/2以上，應由主管機關就下列人員遴聘之：…。」同法第49條第2項規定：「前項監察人至少應有1人由主管機關遴聘之。」故政府捐助之財團法人，董事總人數1/2以上及監察人至少1人，應由主管機關遴聘之。為此，營建研究院業已於108月7月10日修正捐助章程，其中第6條修正為：「本院設董事會置董事7至15人，並應為單數，除應有半數以上由主管機就下列人員遴聘外，其餘應經董事會議通過後聘任之：…。」第8條修正為：「本院置監察人2至5人，除至少應有1人由主管機遴聘外，…」。
(二)現任董監事組成，與財團法人法及捐助章程未合
營建研究院現任之董事會及監察人，係依修正前臺灣營建研究院捐助章程第6條及第8條：「本院設董事會，置董事13至19人，第1屆董事人選由第4條所列舉之捐助人及贊助人各指派代表3人擔任之。第2屆以後之董事由董事會遴聘之。」、「本院置監察人1至3人，監察本院院務、業務及財務等一切事務，由董事長提名，董事會議通過聘任。」之規定選任，任期由107年8月1日至110年7月31日。
營建研究院係由政府100%捐助設立之財團法人，惟現任15名董事及3名監察人並無政府派任代表，未能參與董監事會運作與決策，缺乏政府適度監督，於財團法人通過及捐助章程修正後，允宜適時檢討調整。
綜上，營建研究院為100%政府捐助成立之財團法人，財團法人及捐助章程，業規範政府捐助之財團法人，董事總人數1/2以上及監察人至少1人，應由主管機關遴聘，惟目前該院之董事會及監察人仍無政府遴派代表參與，缺乏應有之政府監督機制，允宜適時檢討調整。

一二、辦理優質混凝土驗證，惟廠商申請意願偏低，允宜持續宣導推廣，俾強化工程品質
臺灣營建研究院109年度預算編列「品質驗證及資源再利用專業服務」經費2,680萬元，工作要項包括：優質混凝土(GRMC)驗證等。經查：
(一)推動中華民國預拌混凝土廠驗證制度(GRMC)，期能提升工程施工品質
鑒於921地震所曝露國內混凝土品質欠佳問題，該院為提升國內混凝土工程品質，以第三者驗證，結合ISO 9000品質驗證、經濟部優良作業規範(GMP)與中華民國國家標準(CNS)對預拌混凝土產製過程之各項技術要求，自89年3月起推動中華民國預拌混凝土廠驗證制度(GRMC)，該驗證採廠商自願性方式辦理，冀藉由驗證制度促進國內預拌產業提升，並獲得預拌廠及工程單位認同，讓驗證合格廠商具有市場競爭優勢，形成預拌產業良性循環，並因此提升工程施工品質。
(二)國內預拌混凝土廠商申請優質混凝土驗證之意願仍待提升，允宜持續宣導推廣
參據營建研究院提供近年申請與核發驗證情形(詳附表1)，103至107年度及108年度截至8月底申請件數各為6件、3件、10件、14件、6件及3件，核發件數各為2件、4件、5件、7件、6件及5件，申請廠商尚屬有限。再以各年度有效取得驗證總家數占台灣區預拌混凝土會員家數比率觀之，105年度以前未及1成，其後逐年提升，106年度、107年度及108年度截至8月底各為13.0%、14.1%及16.1%，比率仍屬偏低，顯示國內預拌混凝土廠商申請優質混凝土驗證之意願仍待提升，允宜持續宣導推廣。
綜上，臺灣營建研究院持續辦理優質混凝土驗證(GRMC)，惟廠商申請驗證之意願仍待提升，允宜持續宣導推廣，俾發揮優質驗證與標章之品質保障功能，提升工程品質。

附表1：近年優質混凝土(GRMC)驗證之申請與核發情形一覽表
年度	103年	104年	105年	106年	107年	108年
當年申請驗證件數	6	3	10	14	6	3
當年核發驗證件數	2	4	5	7	6	5
當年取消驗證件數	3	0	1	0	0	1
台灣區預拌混凝土公會之會員家數	335	325	336	355	355	361
當年有效取得驗證總家數占公會會員家數比率	9.3%	8.6%	9.5%	13.0%	14.1%	16.1%

※註：1.資料來源，臺灣營建研究院提供。
2.108年度為截至8月底之執行情形。

一三、近年來業務收支均呈短絀，允宜研謀持續擴大服務量能提高業務收入，並撙節業務支出，俾發揮其專業服務功能，及改善業務短絀情形
109年度預算案編列收入1億4,516萬元、支出1億4,506萬5千元、預計賸餘9萬5千元，其中業務收入1億4,250萬元、業務支出1億4,506萬5千元，業務短絀2,560萬元。經查：
(一)以推動營建產業與經營管理相關研究與服務為宗旨
臺灣營建研究院捐助章程第3條規定：「本院為非營利性之組織，以推動營建產業與經營管理相關研究與服務為宗旨，辦理下列工作：(一)營建法規、制度之研究與服務。 (二)營建產業與經營管理之分析、研究及諮詢服務。(三)營建技術與材料之研究與服務。(四)營建管理之研究與服務。(五)營建產業電子化、自動化等相關資訊技術之研究與服務。(六)營建資料之收集、分析及傳佈。(七)營建人才培訓、技術推廣與建教合作。(八)營建投資與營運管理之分析、財務規劃、研究與諮詢服務。(九)都市更新、都市計畫及土地開發之規劃研究。(十)綠建築、綠營建及生態工程等相關之研究與服務。(十一)其他與營建工程或營建開發有關問題之研究、檢驗、審查、鑑定及證明。」是以，營建研究院透過提供各項研究及服務，達成其以推動有關營建產業與經營管理之研究與服務之設立宗旨。
(二)近年來業務收支均呈短絀，允宜研謀持續擴大服務量能提高業務收入，並撙節業務支出
觀察近年來營建研究院業務收支情形可悉，該院104年度及105年度業務短絀決算數各為302萬元、276萬元，雖106年度及107年度業務收入決算數已由前兩年未及1.4億元，提高至1.6億餘元之水準，惟業務支出仍大於業務收入，因而106年度及107年度決算仍有業務短絀265萬元及240萬8千元，且預計108年度及109年度仍將發生業務短絀257萬元及256萬元(詳附表1)，允宜研謀持續擴大服務量能，並撙結業務支出，俾發揮其專業服務功能，及改善業務短絀情形。
附表1：104至108年度各項勞務收入明細表 　單位：新台幣千元
科目別	104年度	105年度	106年度	107年度	108年度	109年度
業務收入	115,938	132,357	168,471	165,231	138,000	142,500
勞務收入	112,623	128,699	165,947	162,134	135,000	139,500
銷貨收入	3,315	3,658	2,524	3,097	3,000	3,000
業務支出	118,958	135,117	171,121	167,639	140,570	145,060
勞務成本	94,738	109,320	145,328	141,309	112,737	116,417
銷貨成本	4,488	4,866	4,199	4,854	4,073	4,118
管理費用	19,732	20,931	21,594	21,476	23,760	24,525
業務餘絀	-3,020	-2,760	-2,650	-2,408	-2,570	-2,560
本期餘絀	54	253	426	582	90	95

※註：1.表列104至107年度為決算數；108及109年度為預算數。
綜上，營建研究院以推動有關營建產業與經營管理之研究與服務為宗旨，惟近年來業務收支均呈短絀，允宜研謀持續擴大服務量能提高業務收入，並撙節業務支出，俾發揮其專業服務功能，及改善業務短絀情形。
（分機：8667楊慧敏）