營建建設基金及國土永續發展基金109年度預算評估報告目錄 頁次
營建建設基金及國土永續發展基金109年度預算評估報告
營建建設基金下設3個分基金，包含「住宅基金」、「新市鎮開發基金」及「中央都市更新基金」。營建建設基金109年度預算案編列業務收入5億2,277萬2千元，業務成本與費用91億208萬8千元，業務外收入1億440萬3千元，業務外費用1,506萬6千元，收支相抵後短絀84億8,997萬9千元，較108年度預算案短絀減少12億9,495萬4千元（減幅13.23%）。謹就營建建設基金109年度預算案評估如下：
二、五甲國宅社區都市計畫公園等串連改造工程之規劃設計已延宕多時，允宜督促地方政府積極辦理，並視案件進度覈實編列預算
住宅基金109年度預算「勞務成本」項下編列補助五甲國宅社區都市計畫公園、公園兼兒童遊戲場及綠帶串連改造工程（以下簡稱五甲國宅社區都市計畫公園等串連改造工程）相關經費4,898萬元。經查：
(一)補助五甲國宅社區都市計畫公園等串連改造工程概述
五甲國宅社區內之都市計畫公共設施，早期係配合五甲國宅社區整體規劃開發闢建完成，現由高雄市政府管理。經高雄市政府都市發展局105年10月14日邀集該府工務局、交通局、教育局及相關單位，研商「本市鳳山區五甲國宅社區都市計畫公共設施維護管理事宜」會議，其決議略以：「為利解決都市計畫公園用地管理維護及撥用等相關事宜，工務局表示，希望營建署補助經費辦理改善，…，亦請營建署主動邀集所屬相關單位，研議補助事宜。」爰由高雄市都市發展局撰寫計畫書向營建署爭取補助。營建建設基金管理會已於106年10月2日第57次會議同意補助五甲國宅社區都市計畫公園等串連改造工程之規劃設計費295萬元。
(二)該案規劃設計已延宕多時，允宜督促地方政府積極辦理，並視案件進度覈實編列預算
五甲國宅社區都市計畫公園等串連改造工程原擬於106年底至107年度間辦理規劃設計，惟因高雄市政府遲未辦理申請補助事宜，營建署爰於107年3月6日發函督促高雄市政府儘速辦理，另於108年9月11日函詢辦理執行進度。據高雄市政府答覆表示，該案之規劃設計已於108年7月29日決標、預計108年底完成規劃設計，並向住宅基金申請補助295萬元。是以，該案之規劃設計已延宕多時，允宜督促地方政府積極辦理。另106年10月2日營建建設基金管理會第57次會議僅決議補助該案之規劃設計費295萬元，惟109年度編列之預算包含該案監造及工程費，故尚需提經營建建設基金管理會決議始可進行[1]，允宜視案件進度覈實編列預算。
[1] 營建建設基金收支保管及運用辦法第7條有關基金管理會之任務規定如下：「本會之任務如下：一、本基金收支、保管及運用之審議。二、本基金年度預算及決算之審議。三、本基金運用執行情形之考核。四、關於下設各基金開發及投資案件之核定或核轉。五、關於下設各基金重大業務案件之核定或核轉。六、關於下設各基金間財務調度之核定。七、關於下設各基金之監督及考核。八、其他有關事項。
綜上，五甲國宅社區都市計畫公園等串連改造工程規劃設計已延宕多時，允宜督促地方政府積極辦理。另109年度編列之預算包含該案監造及工程費，尚需提經營建建設基金管理會決議始可進行，允宜視視案件進度覈實編列預算。